## Slide 1
ATLÁNTICO
Fuente: DANE (2018). Censo nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018
3.386 km²
Área
23 Municipios
2.336.434
Habitantes
179.237
Cabecera
Centros poblados
Rural
2.220.187
86.259
29.988
Población Grupos Étnicos
(Negros, afrodescendientes, indígenas, raizal, mulatos, palenquero etc.)
Dirección General Grupo de cumplimiento

## Slide 2: Red Nacional
Índice
$ 954.036 Millones
Vías rurales y regionales
$ 85.917 Millones
Estudios y Diseños
$ 13.820 Millones
$ 1,05 Billones

## Slide 3
Estado de la red vial Nacional
Red Nacional
43 Km
Red No Pavimentada
32 Km
Red Pavimentada
Segundo semestre 2022
Chart: 
| BUENO | REGULAR/MALO
 | 0.875 | 0.125
 | 0.16667 | 0.83333
 | 0.3616 | 0.6384
 | 0.16667 | 0.83333
Chart: 
| BUENO | REGULAR/MALO
 | 0.046512 | 0.95349
 | 0.16667 | 0.83333
 | 0.3616 | 0.6384
 | 0.16667 | 0.83333

## Slide 4
Reactivación 2.0
Vías Para La Legalidad
$36.406 Millones
Red
Nacional
Red
Nacional
$ 954.036 Millones
Inversión Total
Red Nacional

## Slide 5
Inversión
$ 948.524 Millones
Alcance
27 Km
Red Nacional
Red Nacional

## Slide 6
Información General | 
Fecha de Inicio | 2022/07/27
Fecha de terminación | 2028/07/31
Longitud del corredor (km) | 63
Avance físico (%) Programado / Ejecutado | 12% / 0%
Avance Financiero (%) Programado / Ejecutado | 11% / 1%
Departamentos | Atlántico, Magdalena
Inversión total (millones) | $ 648.006
Contrato Obra 981-2022 | 
CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA | 
Integrantes | %
MINCIVIL SA | 75
SP INGENIEROS SAS | 25
Contrato Interventoría 977 - 2022 | 
CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO | 
Integrantes | %
EDL S.A.S. | 60
DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS S.A.S | 40
Inversión (millones) |  |  | 
Total Contrato Obra |  |  | $ 630.007
Vigencias | Recurso | Vigencias | Recurso
2021 | - | 2024-2026 | $ 345.533
2022 | $ 60.608 | 2027-2028 | $ 175.200
2023 | $ 48.667 | - | -
Total Contrato Interventoría |  |  | $ 18.000
VÍAS PARA LA LEGALIDAD
Recursos obra a ejecutar 2023 |  | 
Contenido | Recurso | Saldo
Total recursos 2023 | $ 109.276 | $
Anticipo para amortizar | $ 0 | $
Reserva 2023 | $ 60.608 | $
Vigencia 2023 | $ 48.667 | $
VÍAS PARA LA LEGALIDAD
CONEXIÓN CIÉNAGA - BARRANQUILLA (VIADUCTOS)
Barranquilla
Ciénaga
Estado del corredor | 
Estado | Cantidad
Longitud del corredor | 63 km
Alcance del proyecto | 11 km
Ejecutados por otros programas | 52 km
Sin financiar | 0 km
63
Metas físicas – corte Junio 2023 |  |  | 
Puentes, und |  | Estudios y Diseños, und | 
Program. | Ejecut. | Program. | Ejecut.
2 | 0 | 1 | 1

## Slide 7
Información General | 
Fecha de Inicio | 2022/03/29
Fecha de terminación | 2027/12/31
Longitud del corredor (km) | 1,2
Avance físico (%) Programado / Ejecutado | 9%
Avance Financiero (%) Programado / Ejecutado | % / %
Departamento | Atlántico
Inversión total (millones) | $113.521
Convenio 2018 - 2021 | 
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO | 
Integrantes | %
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO | 100%
Inversión (millones) | 
Total Contrato Obra | $102.205
Vigencias | Recurso
2022 | $900
2023 | $9.530
2024 | $19.630
2025 | $20.220
2026 | $20.820
2027 | $31.105
Total Contrato Interventoria | $11.316
REACTIVACIÓN 2.0
BARRANQUILLA – PUERTO COLOMBIA
Calle 106
Puerto Colombia
Calle 14
Estado del corredor | 
Estado | Cantidad
Longitud del corredor | 1,2 km
Alcance del proyecto | 1,2 km
Ejecutados por otros programas | 0 km
Sin financiar | 0 km
Metas físicas – corte Junio 2023 |  |  |  |  | 
Pavimentación, km |  | Puentes, un |  | Construcción Deprimido, un | 
Program. | Ejecut. | Program. | Ejecut. | Program. | Ejecut.
1,2 | 0,6 | 1 | 0 | 1 | 0

## Slide 8
Mantenimientos Rutinarios
Red Nacional
Inversión
$ 5.512 Millones
Alcance
73 Km

## Slide 9
23
Municipios
257
Resultados Convocatoria
27
Visitas programadas
27
Fase I Vigencia 2023
Caminos comunitarios de La Paz Total

## Slide 10: Vías rurales y regionales
$85.917 Millones
Vías rurales y regionales
Vías rurales y regionales
Inversión Total

## Slide 11
Convenios PGN
Vías rurales y regionales
Inversión
$ 76.010 Millones

## Slide 12
Convenios PGN
Vías rurales y regionales
Inversión
$ 76.010 Millones

## Slide 13
Convenios PGN
Vías rurales y regionales
Inversión
$ 76.010 Millones

## Slide 14
Inversión
$ 9.907 Millones
Vías rurales y regionales
Ocad Paz

## Slide 15: $13.820 Millones
Intervenidos
19 km
Terminados
3 Proyectos
Estudios y Diseños
Estudios y Diseños
Inversión Total