Contrato de Obra Nº:                                    1787 de 2014

Objeto:                                                         MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR VIAL RIO SUCIO - BAJIRA - CAUCHERAS (DEPARTAMENTO DE CHOCO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA).

Contratista:                                                    CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A

Fecha de inicio:                                             30 de Diciembre de 2014

Fecha de terminación:                                   18 de Julio de 2017

Valor Inicial:                                                   $79.849.205.596,00

Adicional No.1:                                              $10.000.000.000,00

Porcentaje de Ejecución a la fecha:              93%

Metas Físicas Ejecutadas a la fecha: 	Sectores Pavimentados: PR0+00 al PR1+00; PR15+500 al PR26+610; PR29+100 al PR51+400.

Mejoramiento de la calzada existente: PR1+00 al PR15+510 Y PR51+400 al PR83+300.

Construcción de Obras Menores de Drenaje

Puente “Caño Seco” en construcción localizado en el PR35+050

Contrato de interventoría Nº:                         2053 de 2016

Objeto:                                                        INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO Y REHABILTIACION DEL CORREDOR VIAL RIOSUCIO - BELEN DE BAJIRA - CAUCHERAS (DEPARTAMENTO DEL CHOCO - DEPARTAMETO DE ANTIOQUIA.

Contratista:                                                    CONSORCIO ECOVIAL

Fecha de inicio:                                             30 de Diciembre de 2014

Fecha de terminación:                                   18 de Julio de 2017

Valor Inicial:                                                   $6.307.272.336,00