CAPITULO 2

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO Y ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA VIGENCIA FISCAL 2024

Fuente: Contraloría General de la República

La Contraloría General de la República en cumplimiento de la Constitución Política de Colombia de acuerdo con el artículo número 268, modificado por el Acto Legislativo N° 4 de 2919, en su numeral 15 y lo consagrado en los artículos número 36, 37, 38, 39, 41, 43 y 44 de la Ley 42 de 1993 y el artículo 310 de la Ley 5ª de 1992, presentó el 29 de julio de 2025 a consideración de la Comisión Legal de Cuentas de la Honorable Cámara de Representantes el informe sobre la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y la Situación de la Deuda Pública Colombiana correspondientes a la vigencia fiscal 2024

Teniendo en cuenta la importancia de estos informes para el cumplimiento de las funciones propias de la Comisión Legal de Cuentas y de la Plenaria de la Cámara de Representantes, se retoma el texto del informe sobre la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro en su integridad y los aspectos más relevantes del informe sobre la Deuda Pública así:

Ver anexo I, II, III y IV del presente capítulo

Para efectos del análisis de las cifras reflejadas en el presente informe y de acuerdo con información suministrada por el DANE, se tiene que para la vigencia 2024, el PIB (preliminar) de Colombia es por valor de $ 1.705.322 miles de millones.

“Presentación.

La Contraloría General de la República (CGR) presenta al honorable Congreso de la República el Informe de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro para la vigencia 2024, en el cual se examina la programación y ejecución de los ingresos y gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN) y los resultados de la gestión del Tesoro Nacional.

Los registros de la ejecución presupuestal, en la medida que sean completos y transparentes, son un instrumento fundamental que le permite al honorable Congreso de la República y a la ciudadanía medir, evaluar y controlar el cumplimiento de los objetivos de los programas gubernamentales implementados y de las diferentes fuentes de financiación utilizadas. Ello se ha hecho más evidente en las últimas dos vigencias en donde el seguimiento mensual a la ejecución presupuestal ha estado al orden del día, no solo por los organismos de control (político, fiscal y disciplinario) sino por la comunidad en general incluyendo a los medios de comunicación.

En la vigencia 2024 los desfases entre los supuestos y los valores observados de las variables macroeconómicas afectaron los resultados presupuestales y fiscales, tanto en ingresos como en el gasto. El uso de proyecciones sobrestimadas (alto crecimiento y baja inflación) pueden mostrar un resultado fiscal más favorable (mayores ingresos, menores gastos) y cuando estas estimaciones no se cumplen se requiere realizar ajustes durante la ejecución de los diferentes rubros presupuestales para mantener las metas de política y/o las restricciones legales existentes.

La deficiente programación con presupuesto incrementalista y el uso de operaciones presupuestales fuera del marco formal, como la inducción en la constitución de reservas y pérdidas de apropiación o la utilización de fiducias, disminuyen la transparencia de la gestión pública y el cumplimiento de los objetivos constitucionales del presupuesto.

El Congreso de la República aprobó la Ley del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Apropiaciones para la vigencia fiscal de 2024, con la Ley 2342 del 18 de diciembre de 2023, y su liquidación que fue el inicio de la problemática presupuestal de la vigencia, se realizó mediante Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023, que debió modificarse por el Decreto 0312 del 6 de marzo de 2024 para corregir yerros en el decreto inicial.

Para la vigencia 2024 la presentación del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) estuvo totalmente a cargo de la administración Petro por un monto de $502,60 billones, de los cuales el 61,3% se destinó a funcionamiento, el 19,9% a inversión y el 18,8% a cubrir el servicio de la deuda.

En cuanto a los ingresos, la información del SIIF reveló que en 2024 los recaudos netos en efectivo ascendieron a $400,91 billones (23,5% del PIB), es decir, se recaudó el 84,4% de lo estimado para la vigencia total (el nivel de ejecución más bajo de los últimos diez años). Respecto al aforo vigente, los ingresos tributarios alcanzaron el 85,4% de la meta anual y los recursos de capital de la Nación el 72,9% del monto estimado.

Entre los recursos efectivos netos de la Nación, los ingresos tributarios aportaron el 66,2% ($245,53 billones), los recursos de capital el 27,7% ($102,77 billones) y los fondos especiales el 4,7% ($17,57 billones). El resto de los recaudos provinieron de los ingresos corrientes no tributarios y las contribuciones parafiscales.

La caída del recaudo tributario fue uno de los fenómenos centrales dentro de los resultados de la gestión financiera del Gobierno Nacional durante la vigencia fiscal 2024. En lo corrido del año se observó una caída de los impuestos externos, una fuerte reducción de los ingresos por cuotas del impuesto de renta (especialmente de los grandes contribuyentes) y una caída de las retenciones, tanto de renta como de IVA.

La meta inicial de recaudo de impuestos resultó ser demasiado ambiciosa y el informe muestra como esta se fundamentó en hechos contingentes (como la aprobación de una ley de litigios) o inciertos (como un amplio incremento de los recaudos por gestión) que al no cumplirse afectaron la gestión del gobierno. A esto se sumó una dinámica económica menos favorable a la esperada y decisiones de la honorable Corte Constitucional, que en conjunto explicaron por qué no se alcanzaron las metas propuestas y se debió realizar fuertes ajustes en la vigencia. Por ello, se recomienda que en la programación presupuestal las estimaciones de las fuentes de ingresos sean prudentes y alcanzables.

El recaudo efectivo neto por recursos de capital de la Nación llegó a $102,77 billones, con un porcentaje de ejecución del 72,9% respecto al aforo definitivo. En 2024 los recursos de capital de la Nación presentaron un incremento nominal del 13,2%, debido a los mayores excedentes financieros y dividendos registrados y los más altos recursos del crédito interno recibidos.

La programación y ejecución del gasto fue compleja para la vigencia 2024. Desde el primero de enero se registraron problemas con la distribución del presupuesto y los nuevos procedimientos para realizar las muchas operaciones presupuestales para su efectiva ejecución. A ello se sumaron las restricciones por las expectativas de ingresos, que desde principios del año se vislumbraban no se alcanzarían a cumplir como se señaló en el punto anterior.

En cuanto al gasto, el presupuesto inicial de 2024 llegó a $502,60 billones, con una disminución de $27,40 billones (1,12% del PIB), asociada, principalmente, al ajuste fiscal que se concretó al finalizar el año por un monto de $28,0 billones, para un presupuesto definitivo de $475,20 billones. La principal modificación del presupuesto provino del ajuste fiscal realizado a finales de la vigencia, por $28,00 billones, mediante el Decreto 1522 del 18 de diciembre de 2024.

Sin embargo, esta cifra se redujo aún más, en $18,73 billones, como producto de las pérdidas de apropiación, de manera que el presupuesto realmente ejecutado ascendió a $456,46 billones. El resultado en esta fase del ciclo presupuestal es que el Estado recibió bienes y servicios con cargo a los recursos de la vigencia (obligaciones de gasto) por $394,74 billones (23,57% del PIB) y pagó $393,04 billones.

Durante la vigencia 2024, los compromisos en gastos de funcionamiento ascendieron a $278,42 billones, con una ejecución del 96,0% frente a la apropiación definitiva. Por su parte, las obligaciones ascendieron a $260,34 billones, con una ejecución del 89,7%, mientras que los pagos totalizaron $259,82 billones, lo que equivale al 89,5%. Esta dinámica sugirió un cumplimiento razonable en la ejecución del gasto de funcionamiento.

Durante 2024, la apropiación definitiva para inversión ascendió a $90,6 billones, de los cuales se comprometieron $87,5 billones (96,5 %). Sin embargo, el proceso de reconocimiento de obligaciones llegó a $51,6 billones (57,0 %) y los pagos efectuados a $50,4 billones (55,7 %), evidenciando una brecha significativa entre la programación inicial y la materialización efectiva del gasto de capital.

Para la vigencia fiscal 2024 se apropiaron inicialmente $94,52 billones por servicios de la deuda, que correspondían al 18,8% de la apropiación total de la vigencia. Este monto fue superior en 21,1% al monto aprobado para la vigencia anterior debido al incremento esperado en el servicio de la deuda externa (55,1%) ante el inicio de las amortizaciones que se debían cancelar al FMI por el crédito contratado durante la pandemia. Aunque la apropiación no varió significativamente, si se presentó una recomposición entre los objetos de gasto que componen el servicio de la deuda interna, que incrementaron el pago estimado de intereses y reduciendo el de amortizaciones.

Por su parte, de las reservas constituidas en 2023, por $34,98 billones, al cierre de 31 de diciembre de 2024 se ejecutó un 72,04%, correspondiendo a funcionamiento la más alta ejecución con 81,50%, mientras que la más baja se presentó en las reservas constituidas para inversión con 60,20%. Esto implicó que, de la apropiación presupuestal de 2025, deberían provisionar $9,78 billones como “Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas”, imprimiendo una mayor presión al panorama presupuestal ya limitado por la no aprobación del proyecto de Presupuesto General de la Nación presentado por el Gobierno Nacional.

Las reservas presupuestales en 2024 se distribuyeron en servicio de la deuda con $7,79 billones (12,6%); inversión con $35,85 billones (58,1%) y funcionamiento con $18,08 billones (29,3%) (Gráfico 2-7). De la apropiación para la vigencia, las reservas presupuestales representaron el 13,0% de la apropiación definitiva y se incrementaron 76,5% por encima de las constituidas en 2023. La variación más significativa se reflejó en el monto de la reserva presupuestal constituida para inversión, que pasó de $15,61 billones en 2023 a $35,85 billones en 2024 (129,7%).En desarrollo del Plan de Vigilancia y Control Fiscal (PVCF) de 2025, la Contraloría General de la República (CGR), por medio de sus delegadas sectoriales, realizó el proceso de refrendación de las reservas presupuestales constituidas en la vigencia 2024 para 78 unidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación, que constituyeron reservas por $59,6 billones. Los equipos auditores tomaron una muestra de $37,6 billones, que correspondió al 63% del monto total evaluado.

Con el fin de realizar un acercamiento a la realidad de la contabilidad presupuestal de la vigencia 2024, se llevó a cabo una prueba con 86 de las entidades que durante 2024 ejecutaron recursos del PGN y constituyeron reservas presupuestales por $59,2 billones (96% del total). A estas unidades ejecutoras se les solicitó certificar el valor de las reservas presupuestales que quedaron constituidas por falta de PAC.

En ese sentido, como resultado de la prueba realizada, estas unidades ejecutoras reportaron que constituyeron obligaciones como reservas presupuestales por un monto de $28,9 billones, atendiendo la instrucción impartida en el artículo 29 del Decreto 1523 de 2024, generando una sobrestimación en las reservas presupuestales y una subestimación de las cuentas por pagar por ese mismo valor.

Los cambios en la reglamentación realizados desde 2018 para la constitución de las reservas presupuestales, aumentaron el riesgo de incumplimiento en el indicador de la Ley 225 para funcionamiento e inversión, tanto en el agregado como individualmente para algunas entidades. De tal forma, el incumplimiento de ese indicador ha venido creciendo y para la vigencia 2024 sobrepasó ampliamente en funcionamiento (7,2%) y en inversión (39,6%), frente a los límites establecidos del 2% y 15% respectivamente. Al comparar estos porcentajes frente al monto apropiado, se calcula que para funcionamiento se superó en $9,90 billones; mientras que para inversión alcanzó los $22,26 billones, para un total de $32,16 billones.

Para la vigencia 2024, al comparar la ejecución de ingresos, como recaudo neto llegó a $400,9 billones (recaudos menos devoluciones), mientras que la ejecución de gastos por compromisos del PGN (contratos legalizados y firmados) por $456,3 billones, se registró un balance presupuestal negativo de $55,4 billones, el más alto en las últimas décadas, con un aumento en el déficit por $51,0 billones, frente al dato negativo arrojado en 2023.

La principal fuente de recursos de la Tesorería en 2024 fueron los ingresos tributarios, aunque cedieron participación a los desembolsos de crédito, los rendimientos y excedentes de empresas del Estado y a los préstamos de los fondos administrados. Estos ingresos se complementaron con otros ingresos provenientes de la utilización de la caja, la liquidación del portafolio y las utilidades del Banco de la República. En conjunto, estos recursos se destinaron, en su mayor parte, al gasto presupuestal y el resto a las amortizaciones de deuda. Con la reducción de los ingresos corrientes en 2024 (5,9%) y el incremento del gasto presupuestal (10,7%), el déficit de Tesorería se situó en 5,1% del PIB, que representó un aumento de 2,1 puntos porcentuales (p.p.) del PIB con respecto a 2023. Gran parte del déficit se cubrió con crédito interno y externo neto (3,2% del PIB), los préstamos de los fondos administrados (1,0% del PIB), las utilidades del Banco de la República (0,5% del PIB) y, en menor grado, con recursos del portafolio propio y el uso de la caja.

Entre 2010 y 2024 Colombia logró avances significativos en la reducción de la pobreza multidimensional con una disminución de 29,7% a 11,5% en la incidencia nacional y una reducción del 53,5% en el número absoluto de personas afectadas. Estos logros se encontraron estrechamente vinculados con el esfuerzo fiscal sostenido reflejado en el aumento del gasto social público, que creció un 84,4% en términos nominales entre 2020 y 2024, al pasar de $147,9 billones a $272,9 billones. La coincidencia temporal entre estas dos dinámicas sugirió una correlación positiva entre el incremento del gasto social y la mejora en las condiciones de vida de la población.

Los sectores con mayor asignación presupuestal —trabajo y seguridad social, salud y educación— coincidieron con las dimensiones en las que se observaron las mayores reducciones de privaciones del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Por ejemplo, la fuerte inversión en educación (que pasó de $35,6 a $61,1 billones) se tradujo en mejoras sustanciales en indicadores como el analfabetismo, el bajo logro educativo y el rezago escolar. Asimismo, el aumento en el presupuesto de salud (de $37,8 a $67,5 billones) se asoció a la reducción de barreras de acceso, aumento del aseguramiento en salud y fortalecimiento de la atención primaria, lo cual repercutió directamente en los avances observados en condiciones de bienestar y atención sanitaria.

No obstante, el análisis pone en evidencia desequilibrios estructurales persistentes. A pesar de que la inversión en trabajo y seguridad social representa la mayor proporción del gasto y ha sido clave para reducir los efectos de la pandemia y brindar apoyo a las poblaciones más vulnerables, continúan siendo altos los niveles de informalidad laboral (con un 70,7 % de los hogares en situación de privación según el IPM) y el desempleo prolongado (13,3 % de hogares afectados por esta condición). Estos datos indican que las estrategias centradas únicamente en transferencias monetarias o protección de ingresos resultan insuficientes para abordar las dimensiones laborales de la pobreza. Por ello, es fundamental implementar políticas activas de empleo, promover la formalización del trabajo y fomentar el desarrollo productivo en las regiones.

Otro punto crítico fue la baja asignación relativa a sectores que incidieron directamente en las privaciones estructurales de las zonas rurales, como agua potable, saneamiento y vivienda social. A pesar de que estas partidas crecieron en términos absolutos, su participación sigue siendo marginal (alrededor del 2% del gasto social). Esta limitada prioridad presupuestal contribuyó a la persistencia de brechas urbano-rurales y regionales, como se observa en la situación de la región Orinoquía-Amazonía, donde la incidencia de la pobreza multidimensional sigue siendo la más alta del país (20,3%).

Si bien el gasto social, como proporción del PIB, pasó de 18,09% en 2020 a 27,38% en 2024, este esfuerzo deberá evaluarse no solo por su volumen sino por su efectividad. La inversión pública debe orientarse cada vez más a resultados concretos en reducción de privaciones, equidad territorial y sostenibilidad del bienestar. En este sentido, la alineación entre el crecimiento presupuestal y las dimensiones del IPM es un paso fundamental, pero aún insuficiente para cerrar las brechas estructurales de manera definitiva.

Finalmente, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 38, 39 y 40 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de la República (CGR) analizó y auditó la programación y ejecución del Presupuesto General de la Nación vigencia 2024.

Según la CGR, por la significatividad de las situaciones descritas, en la sección de Fundamento de la opinión no razonable, la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro de la Nación no presentó los aspectos materiales del presupuesto correspondientes a la vigencia de 2024, según los principios presupuestales y reglamentación del Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996.

Cabe señalar que en la vigencia 2024 la ejecución presupuestal fue especialmente confusa desde el inicio, con la expedición de varios decretos de liquidación y sucesivos decretos de aplazamiento a lo largo de la vigencia para culminar en el cierre de la vigencia con un Decreto de recorte fiscal que, sumado a las pérdidas de apropiación y el volumen de reservas, se redujo sustancialmente la provisión de bienes y servicios del Estado en cerca de $47,13 billones.

Introducción.

La Contraloría General de la República, en cumplimiento del mandato constitucional del artículo 268, modificado por el Acto Legislativo 04 de 2019 en su numeral 15, y de las Leyes 5 de 1992 y 42 de 1993 en sus artículos 310 y 38, 39, respectivamente, que establecieron como función del Contralor General de la República la de presentar la Cuenta General del Presupuesto y el Tesoro al Congreso de la República, hace lo propio con el informe correspondiente a la vigencia 2024.

En el capítulo primero se desarrollan los aspectos generales del presupuesto, partiendo de los supuestos bajo los cuales se hizo la programación presupuestal y su resultado. En el segundo capítulo se analiza la ejecución de los ingresos y los gastos presupuestales, mostrando las operaciones a las que debió acudir el Ejecutivo para financiar el gasto, que incluye el rezago presupuestal y los resultados de las auditorías ejecutadas por la CGR, con el fin de refrendar las reservas constituidas en la vigencia 2023, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 42 de 1993.

En el tercer capítulo se presenta la Cuenta del Tesoro, se analizan los flujos de caja y las operaciones con las que el Tesoro gestionó recursos para atender la Programación Anual de Caja.

En el cuarto capítulo se examinan el gasto social y la pobreza con el detalle de los principales hechos y consecuencias de la aplicación de los recursos sobre el gasto social.

Finalmente, en atención al mandato del artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de la República, con base en los principales hallazgos e inconsistencias presupuestales consolidados del proceso auditor, tipificando los errores y omisiones de las entidades que configuran el presupuesto general de la Nación, emite la opinión sobre la razonabilidad de la Cuenta General del Presupuesto y el Tesoro para la vigencia 2024.

Capítulo I.

Aspectos generales del presupuesto.

Este capítulo analiza los aspectos relacionados con la programación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2024. La primera sección presenta las principales variables macroeconómicas que afectaron el cumplimiento de los objetivos del presupuesto, tanto en materia de planeación, programación y ejecución. La segunda analiza los principales resultados del proceso de programación presupuestal, tanto para los ingresos como para los gastos.

  - Los supuestos macroeconómicos en el presupuesto 2024 y los resultados económicos.

La publicación y difusión de informes, reportes y análisis de las diferentes etapas del proceso presupuestario, junto a la divulgación de estadísticas claras, completas y oportunas relacionadas con la programación y ejecución presupuestal, resultan ser fundamentales para la transparencia de la gestión fiscal. Esto, debido a que el presupuesto anual es la principal herramienta con la que cuenta el ejecutivo para fijar y llevar adelante la política fiscal.

La estructura de los ingresos indica las opciones y posibilidades de financiación para ejecutar los planes de gasto. La estructura de los gastos señala las prioridades del Gobierno Nacional en materia de asignación de recursos. Ambas estructuras determinan el alcance y la forma de intervención del gobierno en la economía y son, en ultimas, la forma de concretar sus propuestas en materia de políticas públicas.

En la etapa de preparación y aprobación, el Presupuesto General de la Nación indica las acciones que el gobierno nacional tiene la intención de realizar durante la siguiente vigencia fiscal y cómo pretende financiarlas. Por ello, tanto su diseño como su ejecución deben ser consistentes con las metas económicas de las diferentes autoridades económicas. Este capítulo presenta, en su primera parte, los supuestos económicos utilizados en la elaboración del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2024 y el contexto económico en que se desarrolló su ejecución. La segunda parte, analiza los principales resultados del proceso de programación presupuestal, tanto para los ingresos como para los gastos.

Uno de los elementos fundamentales que debe contener el documento del proyecto de Presupuesto General de la Nación es el marco macroeconómico que se utilizó en su formulación. Esto permite evaluar si dicho marco fue construido mediante el uso de un conjunto de supuestos coherentes, creíbles, probables e imparciales. Contar con un marco macroeconómico cuantitativo realista, que sea integral y coherente, garantiza la credibilidad del presupuesto y la solvencia del gobierno.

La normatividad colombiana vigente establece que el presupuesto anual debe elaborarse y presentarse dentro de un panorama integral de política macroeconómica y fiscal de mediano plazo: el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y el Plan Financiero. Es decir, debe darse cumplimiento con el Principio de Coherencia establecido por la Ley 1473 de 2011. Uno de los elementos a evaluar es si los supuestos macroeconómicos usados en la elaboración del Presupuesto General de la Nación son consistentes con dicho marco.

En este sentido, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público declaró que “la programación presupuestal se basó en los mismos supuestos macroeconómicos empleados para la formulación del MFMP 2023”1. Dichos supuestos eran consistentes con un déficit fiscal del Gobierno Nacional Central de 4,5% del PIB. El Ministerio de Hacienda justificó el uso de este escenario macroeconómico así:

“Se trata de supuestos realistas, si se quiere conservadores, que dan cuenta de una postura fiscal ajustada a las posibilidades reales de financiamiento en un contexto de desaceleración económica, elevado pago del servicio de la deuda pública, y la necesidad de reducir los déficits fiscales y de cuenta corriente (déficits gemelos) para consolidar la estabilidad macroeconómica.”2

Una comparación de los supuestos utilizados en la programación del Presupuesto General de la Nación y los resultados económicos (Cuadro 1-1) muestran las diferencias entre el contexto económico vivido frente al esperado.

1.Ministerio de Hacienda (2023). Anexo Mensaje Presidencial Presupuesto General de la Nación 2024. Pág. 26. Se comprueba que son los mismos supuestos mediante la revisión de las Tablas 1.1. y 2.1 del MFMP 2023 y del Cuadro 1.1.1 del Anexo Mensaje Presidencial PGN 2024.

2.Ministerio de Hacienda (2023). Anexo Mensaje Presidencial Presupuesto General de la Nación 2024. Pág. 27.

Cuadro 1-1

Principales supuestos macroeconómicos Presupuesto General de la Nación 2024

2023 2024

Variables Supuesto Observado Supuesto Observado

| Tasa real de crecimiento económico % | 1,8 | 0,7 | 1,5 | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PIB nominal (miles de millones de pesos $) | 1.605.532,0 | 1.584.562,0 | 1.695.592,0 | 1.706.447,2 |
| PIB nominal (variación %) | 9,8 | 7,7 | 5,6 | 7,7 |

| Importaciones (millones USD) | 60.781,0 | 59.445,3 | 61.009,0 | 60.363,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crecimiento importaciones totales % | -15,1 | -16,8 | 0,5 | 1,5 |

| Inflación doméstica fin de periodo, IPC % | 9,2 | 9,3 | 5,7 | 5,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devaluación promedio periodo, % | 9,0 | 1,7 | -0,8 | -5,9 |
| Tasa de cambio promedio periodo, $ | 4.640,0 | 4.330,1 | 4.603,0 | 4.073,8 |

| Precio spot crudo Brent, promedio anual USD | 78,6 | 82,5 | 74,5 | 80,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Fuente: Ministerio de Hacienda, - DANE – Banco de la República – u.S. Energy Information Administration (EIA)

El MFMP 2023, siguiendo las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de abril de 2023, consideraba que tras la recuperación de la economía mundial en 2022 (crecimiento de 3,4%) se moderaría el buen desempeño de la actividad económica global y proyectaba una tasa de crecimiento real del PIB mundial de 2,8% y 3,0% para 2023 y 2024 sostenido por mejores condiciones financieras y monetarias a nivel global.

Este escenario no se cumplió y la economía mundial resultó ser más resiliente de lo estimado pese a que los bancos centrales de las principales economías retardaron más de lo esperado el inicio del ciclo de recortes de sus tasas de política. En ultimas, el panorama externo fue más favorable que el estimado: un crecimiento de la economía global de 3,5% en 2023 y de 3,3% en 2024 (Fuente: FMI).

El proyecto de presupuesto estimaba un incremento real de la economía del 1,8% para 2023. Según el MFMP 2023, la desaceleración de la actividad económica respondería a un menor dinamismo del consumo de los hogares debido a la alta inflación, unas condiciones monetarias menos holgadas y la desaparición del choque positivo sobre la demanda de la eliminación de las medidas de aislamiento social, lo cual sería compensado por un crecimiento de las exportaciones. Para 2024, se estimó un crecimiento real del PIB de 1,5%, cuyo bajo crecimiento respondería a la desaceleración de las economías de los principales socios comerciales y a la caída en el precio internacional de los commodities, aunque se estimaba una alta recuperación de la inversión.

Los resultados mostraron que la economía tan solo creció 0,7% en 2023 y el resultado de 2024 fue de 1,6%, es decir, levemente superior al esperado. La economía colombiana se desaceleró desde el segundo semestre de 2022, en un fenómeno que se prolongó y se realzó durante 2023 hasta llegar a registrar una variación negativa en el tercer trimestre (Gráfico 1-1).

C

Gráfico 1-1

Colombia: Tasa de crecimiento real 2019-2024.

Porcentaje

Fuente: DANE.

En 2023, por ramas de actividad económica, los peores resultados se encontraron en comercio, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida (-3,6%), construcción (-3,1%) e industrias manufactureras (-2,7%); mientras que, por el lado de la demanda, se destacó la caída de 12,7% de la formación bruta de capital fijo y el bajo crecimiento del consumo privado (0,4%).

Según el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2024 la economía vivió una paulatina recuperación desde un crecimiento real del PIB de 0,3% en primer trimestre del año (frente al mismo trimestre de 2023) hasta un

incremento de 2,5% en el cuarto trimestre de 2024.

Por el lado de la oferta, los sectores productivos que más expandieron su actividad durante 2024 fueron las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación (8,2%); agricultura, ganadería, caza y pesca (8,0%) y la administración pública, defensa, salud y educación (3,3%). En contraste, las ramas de actividad con peor desempeño fueron: explotación de minas y canteras (-5,0%); las industrias manufactureras (-2,1%); e información y comunicaciones (-0,8%). Se destaca que dos ramas con variaciones negativas en 2023 se recuperaron en 2024: construcción (1,9%) y comercio, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida (1,4%).

La demanda interna presentó en 2024 un incremento real de 2,0%, destacando la recuperación de la formación bruta de capital fijo en 3,2%. El consumo privado creció en 1,6%, mientras que el consumo público mostró un incremento real de 0,7%. Las exportaciones presentaron un incremento real de 2,5%, al tiempo que las importaciones aumentaron en 4,4%.

Uno de los eventos más importantes en 2023 fue el gran retroceso del 16,8% en las importaciones, en respuesta al débil desempeño de la demanda interna. Para 2024, las importaciones, medidas en dólares, alcanzaron USD 60.363,3 millones, con un aumento de 1,5%. Esta recuperación fue paulatina: en el primer trimestre las compras externas del país continuaron cayendo como en 2023; en el segundo trimestre se presentaron meses con variaciones anuales positivas y en el segundo semestre de 2024 se consolidó la recuperación de las importaciones. En el frente fiscal, el incremento del valor de las importaciones generó un mayor recaudo por aranceles e IVA externo en el segundo semestre del año.

Para la elaboración del Presupuesto General de la Nación 2024 se utilizó un supuesto de inflación de 9,2% para 2023 y de 5,7% para 2024. El comportamiento de los precios en 2023 resultó relevante, ya que los incrementos decretados en los salarios de los empleados públicos deben tener en cuenta la inflación de la vigencia anterior. Esto se hace para respetar lo ordenado por la Corte Constitucional en el sentido que los funcionarios públicos deben mantener su poder adquisitivo. Además, algunos rubros de ingresos y gastos pueden estar determinados por la inflación de la vigencia anterior o por la inflación esperada para 2024.

El Gobierno esperaba que la inflación retrocediera en 2023, al eliminarse choques de oferta y medidas contraccionistas de las autoridades económicas que afectaron los precios en 2022. La inflación observada en 2023 (9,3%) estuvo muy cerca de la estimada. Para 2024 la inflación mantuvo la tendencia descendente favorecida por la caída de los precios de los bienes, aunque se mantuvo la inflación de los servicios. Esto último se explicó, en parte, por la indexación de algunos de ellos como arrendamientos. La inflación en 2024 se ubicó en 5,2% por debajo de la estimación del gobierno (aunque aún por encima de la meta del Banco de la República).

Gráfico 1-2

Tasa de inflación y rango meta de política 2019-2024.

Porcentaje

Fuente: DANE – Banco de la República.

La reducción de la inflación brindó las condiciones para que el Banco de la República iniciará, en diciembre de 2023, el ciclo de recortes de su tasa de interés de intervención, el cual continuó durante 2024 llevando la tasa de política hasta 9,5% (Gráfico 1-3). Esta caída permitió que el conjunto de tasas de interés locales también descendiera en 2024. Sin embargo, las tasas de los TES B, principal instrumento de endeudamiento interno, no mostraron esta tendencia.

Gráfico 1-3

Evolución tasas de interés locales 2019-2024

Porcentajes

Fuente: Banco de la República.

En 2023, el peso colombiano presentó una apreciación mucho más fuerte que la esperada por el Ministerio de Hacienda al preparar el Presupuesto General de la Nación: tras cerrar 2022 en $4.810,20 por dólar la tasa de cambio presentó una fuerte apreciación del 20,5%, cerrando 2023 en $3.822,05. Comparando las tasas de cambio promedio, se presentó una depreciación del 1,7% frente a 9,0% esperada por el Gobierno.

Para 2024 se estimaba una apreciación promedio de 0,8%, partiendo de una base mayor ($4.640,0) frente a la observada ($4.330,1). La dinámica de la tasa de cambio en 2024 mostró en los primeros cinco meses del año un comportamiento relativamente estable (Gráfico 1-4). Dicha estabilidad estuvo favorecida por unos precios internacionales del petróleo por encima de USD 80,0/barril; la entrada estacional de divisas en la primera parte del año para el pago de impuestos y un alto diferencial de tasas de interés a favor del país.

Gráfico 1-4

Evolución de la tasa de cambio representativa 2024 Pesos por dólar.

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

Desde junio de 2024, el peso se depreció debido a la caída en los precios internacionales del petróleo, un fuerte incremento de la incertidumbre fiscal local, la incertidumbre generada por los resultados de las elecciones en Estados Unidos y la moderación de las expectativas de recortes de tasas de intervención por parte de la FED. Al comparar las tasas de cierre de 2023 ($3.822,05) y de 2024 ($4.409,15), la TRM presentó una depreciación del 15,4%. Al comparar las tasas de cambio promedio de 2023 ($4.330,1) y 2024 ($4.073.8) se presentó una apreciación de 5,9%.

El precio internacional del petróleo es uno de los determinantes de la evolución de la tasa de cambio y un factor clave para determinar ciertos rubros de ingreso (tributarios, contribuciones, dividendos, etc.). Los precios internacionales del petróleo estuvieron por encima de lo estimado por el Gobierno: el crudo Brent presentó un precio promedio en 2024 de USD 80,5 por barril, inferior en USD 2,0 por barril al promedio de 2023, pero superior en USD 6,00 por barril al estimado por el Ministerio de Hacienda.

El precio internacional de la referencia Brent fluctuó en 2024 entre un mínimo de USD 70,31 por barril y un máximo de USD 93,12 por barril (Gráfico 1-5). En la primera parte del año, los precios se elevaron por los temores del impacto de conflictos geopolíticos (Rusia -Ucrania, Israel – Hamas) sobre la producción petrolera, las señales de mayor demanda de crudo por un mejor desempeño de Estados Unidos y los esfuerzos de la OPEP y sus aliados para cumplir cabalmente con los recortes programados.

Gráfico 1-5

Evolución del precio internacional del petróleo: crudo BRENT, 2024.

Dólares por barril.

Fuente: U.S. Energy Information Administration.

En la segunda parte del año, los precios internacionales del crudo cayeron debido a: (i) el temor de una sobreoferta de crudo con el inicio en octubre del desmonte de los recortes voluntarios a la producción de crudo (en respuesta la OPEP y sus aliados decidieron aplazar el comienzo de los recortes); (ii) el incremento de la producción de países no pertenecientes a la OPEP como Brasil, Guyana y Estados Unidos; (iii) una menor demanda de crudo por el mal desempeño de la economía europea y china; y (iv) el menor impacto esperado en la producción de petróleo de los ataques de Israel sobre Irán.

La siguiente sección detalla los principales aspectos relacionados con la programación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2024 hasta llegar al presupuesto aprobado. Las modificaciones realizadas se detallarán en las secciones de ejecución de ingresos y gastos del capítulo segundo.

1.2.- Programación del presupuesto 2024.

1.2.1.- Programación del gasto: la disyuntiva de cómo financiar la inversión pública.

Para la vigencia 2024, la presentación del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) estuvo totalmente a cargo del gobierno del presidente Gustavo Petro, y lo hizo un por un monto de $502,60 billones, de los cuales el 61,3% se destinó a funcionamiento, el 19,9% a inversión y el 18,8% a cubrir el servicio de la deuda (Cuadro 1-2).

Cuadro 1-2

Programación del PGN 2023 - 2024 Billones de pesos y porcentajes

Objeto del gasto	2023	2024	Variación %

|  | Proyecto | Part. | Proyecto | Part. | (2023/2024) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcionamiento | 250,64 | 64,0 | 310,33 | 61,7 | 23,8 |
| Adquisición de activos financieros | 0,66 | 0,2 | 0,73 | 0,1 | 11,7 |
| Adquisición de bienes y servicios | 11,56 | 3,0 | 13,67 | 2,7 | 18,2 |
| Disminución de pasivos | 0,42 | 0,1 | 0,35 | 0,1 | -16,8 |
| Gastos de comercialización y producción | 2,03 | 0,5 | 1,80 | 0,4 | -11,6 |
| Gastos de personal | 44,19 | 11,3 | 54,97 | 10,9 | 24,4 |
| Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora | 1,13 | 0,3 | 1,24 | 0,2 | 10,4 |
| Transferencia de capital | 0,64 | 0,2 | 0,84 | 0,2 | 30,7 |
| Transferencias corrientes | 190,02 | 48,5 | 236,74 | 47,1 | 24,6 |
| Deuda | 78,00 | 19,9 | 94,52 | 18,8 | 21,2 |
| Servicio de la deuda pública externa | 24,02 | 6,1 | 43,15 | 8,6 | 79,6 |
| Comisiones y otros gastos | 0,11 | 0,0 | 0,22 | 0,0 | 95,0 |
| Intereses | 13,18 | 3,4 | 20,11 | 4,0 | 52,6 |
| Principal | 10,72 | 2,7 | 22,81 | 4,5 | 112,7 |
| Servicio de la deuda pública interna | 53,98 | 13,8 | 51,38 | 10,2 | -4,8 |
| Comisiones y otros gastos | 0,30 | 0,1 | 0,29 | 0,1 | -2,8 |
| Fondo de contingencias | 3,51 | 0,9 | 1,43 | 0,3 | -59,4 |
| Intereses | 28,95 | 7,4 | 35,12 | 7,0 | 21,3 |
| Principal | 21,22 | 5,4 | 14,54 | 2,9 | -31,5 |
| Inversion | 62,79 | 16,0 | 97,75 | 19,4 | 55,7 |
| Total general | 391,43 | 100,0 | 502,60 | 100,0 | 28,4 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito público, Proyectos de PGN

El proyecto de Presupuesto General de la Nación, que presentó el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República para la vigencia 2024 ascendió a $502,59 billones (29,5% del PIB), distribuido en gastos de funcionamiento con $310,32 billones, servicio de la deuda pública con $94,52 billones e inversión con $97,74 billones. El monto de este proyecto del Presupuesto General de la Nación fue un 28,4% superior al presentado en 2023, el cual ascendió a $391,43 billones (24,7% del PIB). (Cuadro 1-3).

Cuadro 1-3

Programación del PGN 2023 - 2024 por sectores Billones de pesos y porcentajes

Sectores	2023	2024	Variación

|  | Proyecto | Part. % | Proyecto | Part. % | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agricultura y desarrollo rural | 2,07 | 0,5 | 9,13 | 1,8 | 341,4 |
| Ambiente y desarrollo sostenible | 1,21 | 0,3 | 2,04 | 0,4 | 68,8 |
| Ciencia, tecnología e innovación | 0,30 | 0,1 | 0,40 | 0,1 | 32,6 |
| Comercio, industria y turismo | 1,24 | 0,3 | 1,46 | 0,3 | 17,9 |
| Comunicaciones | 2,29 | 0,6 | 3,91 | 0,8 | 70,5 |
| Congreso de la república | 0,84 | 0,2 | 1,04 | 0,2 | 23,5 |
| Cultura | 0,50 | 0,1 | 1,47 | 0,3 | 194,5 |
| Defensa y policía | 46,31 | 11,8 | 52,83 | 10,5 | 14,1 |
| Deporte y recreación | 0,65 | 0,2 | 1,31 | 0,3 | 102,9 |
| Educación | 53,44 | 13,7 | 70,45 | 14,0 | 31,8 |
| Empleo público | 0,54 | 0,1 | 0,58 | 0,1 | 7,0 |
| Fiscalía | 5,75 | 1,5 | 6,48 | 1,3 | 12,7 |
| Hacienda | 48,27 | 12,3 | 54,49 | 10,8 | 12,9 |
| Igualdad y equidad | - | - | 10,75 | 2,1 | - |
| Inclusión social y reconciliación | 17,82 | 4,6 | 14,98 | 3,0 | -16,0 |
| Información estadística | 0,62 | 0,2 | 1,62 | 0,3 | 159,5 |
| Inteligencia | 0,12 | 0,0 | 0,19 | 0,0 | 49,9 |
| Interior | 2,69 | 0,7 | 3,68 | 0,7 | 36,8 |
| Justicia y del derecho | 4,29 | 1,1 | 5,03 | 1,0 | 17,3 |
| Minas y energía | 6,08 | 1,6 | 12,56 | 2,5 | 106,5 |
| Organismos de control | 3,53 | 0,9 | 4,30 | 0,9 | 21,8 |
| Planeación | 2,01 | 0,5 | 2,05 | 0,4 | 2,2 |
| Presidencia de la república | 1,57 | 0,4 | 2,38 | 0,5 | 51,8 |
| Rama judicial | 6,49 | 1,7 | 8,97 | 1,8 | 38,2 |
| Registraduría | 2,32 | 0,6 | 1,66 | 0,3 | -28,5 |
| Relaciones exteriores | 1,43 | 0,4 | 1,72 | 0,3 | 19,7 |
| Salud y protección social | 48,96 | 12,5 | 61,49 | 12,2 | 25,6 |
| Servicio de la deuda pública nacional | 72,28 | 18,5 | 92,35 | 18,4 | 27,8 |
| Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición | 0,66 | 0,2 | 0,84 | 0,2 | 27,2 |
| Trabajo | 37,89 | 9,7 | 46,11 | 9,2 | 21,7 |
| Transporte | 13,98 | 3,6 | 16,73 | 3,3 | 19,7 |
| Vivienda, ciudad y territorio | 5,26 | 1,3 | 9,58 | 1,9 | 82,0 |
| Total general | 391,43 | 100,0 | 502,60 | 100,0 | 28,4 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito público, Proyectos de PGN.

Este proyecto del Presupuesto General de la Nación orientó los esfuerzos presupuestales hacia la consolidación de una sociedad más igualitaria. En particular, el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) 2024 destinó recursos a iniciativas clave para hacer realidad las cinco transformaciones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND): (i) ordenamiento del territorio alrededor del agua; (ii) seguridad humana y justicia social; (iii) garantía del derecho humano a la alimentación; (iv) transformación productiva, internacionalización y acción climática; y (v) convergencia regional.

Con relación a la programación de los gastos, su marco de referencia fue el plan de austeridad fiscal (Decreto 199 de 2024), que estableció un plan de austeridad del gasto para las entidades que forman parte del Presupuesto General de la Nación, el cual buscaba promover la eficiencia, equidad y economía en la administración de los recursos públicos, en línea con los principios constitucionales y las disposiciones de la Ley 2155 de 2021.

El proyecto de Presupuesto General de la Nación presentó un incremento en la inversión del 55,7%, el cual fue optimista si se compara con la ejecución de la vigencia 2023 que alcanzó el 71,3%, quedando $15,60 billones en reservas que deberían ser ejecutadas en 2024 junto con los recursos asignados, lo que implicaría un esfuerzo adicional, por parte de las entidades, para ejecutar lo que se traía de la vigencia anterior más los recursos asignados en la nueva vigencia.

Las transferencias corrientes fue el rubro más representativo en los gastos de funcionamiento, con una participación del 47,1%, debido, principalmente, a los recursos asignados al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que correspondieron a

$12,9 billones que transfirió el Gobierno Nacional para cubrir los subsidios aplicados de la vigencia 2023 y, en el segundo semestre, se desembolsaron $7,6 billones adicionales, completando así los pagos correspondientes de la vigencia.

En la programación de la inversión se registró un incremento de 55,7% frente a la vigencia anterior, al pasar de $62,79 billones a $97,75 billones, porcentaje que superó cualquier crecimiento mostrado en los anteriores en los proyectos de presupuesto de inversión. Este aumento reflejó el compromiso del Gobierno con las cinco transformaciones del Plan Nacional de Desarrollo (PND), enfocándose en proyectos estratégicos que promuevan el desarrollo regional y la paz total.

Los incrementos más sobresalientes se generaron en los sectores Agropecuario con un 518,2%, Cultura 344,8%, Inteligencia 306,0%, Estadística 235,1%, Vivienda 150,8%,	Comunicaciones 146,2% Recreación y Deporte 111,4 e Interior 103,3% (Cuadro 1-4).

Ese presupuesto estuvo enfocado hacia la transformación productiva con justicia social y ambiental, priorizando sectores como educación, salud, inclusión social y reconciliación, procurando reducir las desigualdades y promover un desarrollo más equitativo y sostenible.

En cuanto a la programación de la inversión, se observó un crecimiento generalizado en la mayoría de los sectores, en especial, del Agropecuario con un incremento del 518,2%, al pasar de $1,32 billones en 2023 a $8,16 billones en 2024, de manera consistente con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y que representó un cambio radical en la política de desarrollo rural y seguridad alimentaria.

Le siguieron Cultura con una variación del $344,8%, al pasar de $259 mil millones en 2023 a $1,15 billones en 2024, resaltando la apuesta del gobierno por el fortalecimiento del sector cultural; Información estadística, al pasar de $410 mil millones en 2023 a $1,37 billones en 2024, con un crecimiento del 235%, que se reflejaría en fortalecimiento institucional y de capacidades técnicas para toma de decisiones; y el sector de Inteligencia, que si bien no contó con gran cantidad de recursos, si tuvo una variación significativa, al pasar de $0,9 mil millones en 2023 a $37 mil millones en 2024, con una variación del $311,1% (Cuadro 1-4). Esas variaciones reflejaron el interés del Gobierno por cumplir con políticas delineadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Cuadro 1-4

Programación de la inversión en el Presupuesto General de la Nación 2023 – 2024 Billones de pesos y porcentajes

Objeto del gasto 2023 2024 Variación % (2023/2024)

Variables Proyecto Part. Proyecto Part.

| Agropecuario | 1,32 | 2,1 | 8,16 | 8,3 | 518,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambiente y desarrollo sostenible | 0,70 | 1.1 | 1,46 | 1,5 | 108,4 |
| Ciencia y tecnología | 0.27 | 0,4 | 0,37 | 0,4 | 34,8 |
| Comercio, industria y turismo | 0,51 | 0,8 | 0,40 | 0,4 | -21,9 |
| Comunicaciones | 1,27 | 2,0 | 3,12 | 3,2 | 146,2 |
| Congreso de la república | 0,10 | 0,2 | 0,14 | 0,1 | 29,2 |
| Cultura | 0,26 | 0,4 | 1,15 | 1,2 | 344,8 |
| Defensa y policía | 2,01 | 3,2 | 3,18 | 3,3 | 58,1 |
| Deporte y recreación | 0,59 | 0,9 | 1,25 | 1,3 | 111,4 |
| Educación | 5,22 | 8,3 | 8,42 | 8,6 | 61,4 |
| Empleo público | 0,36 | 0,6 | 0,37 | 0,4 | 3,5 |
| Fiscalía | 0.22 | 0,3 | 0,26 | 0,3 | 19,0 |
| Hacienda | 6,87 | 10,9 | 4,85 | 5,0 | -29,3 |
| Igualdad y equidad | - | - | 9,67 | 9,9 | - |
| Inclusión social y reconciliación | 15,93 | 25,4 | 12,74 | 13,0 | -20,0 |
| Información estadística | 0,41 | 0,7 | 1,37 | 1,4 | 235,1 |
| Inteligencia | 0,01 | 0,0 | 0,04 | 0,0 | 306,0 |
| Interior | 0,30 | 0,5 | 0,61 | 0,6 | 103,3 |
| Justicia y del derecho | 0,71 | 1,1 | 0,74 | 0,8 | 2,9 |
| Minas y energía | 4,31 | 6,9 | 8,05 | 8,2 | 86,7 |
| Organismos de control | 0,46 | 0,7 | 0,55 | 0,6 | 20,7 |
| Planeación | 1,47 | 2,3 | 1,54 | 1,6 | 5,2 |
| Presidencia de la república | 0,50 | 0,8 | 0,47 | 0,5 | -6,0 |
| Rama judicial | 0,71 | 1,1 | 0,91 | 0,9 | 26,7 |
| Registraduría | 0,17 | 0,3 | 0,31 | 0,3 | 87.7 |
| Relaciones exteriores | 0,11 | 0,2 | 0,12 | 0,1 | 7,0 |
| Salud y protección social | 1,15 | 1,8 | 2,11 | 2,2 | 83.6 |
| Sistema integral de verdad. Justicia y reparación y no repetición | 0,24 | 0,4 | 0,27 | 0,3 | 13,0 |
| Trabajo | 4,62 | 7,4 | 5,68 | 5,8 | 22,9 |
| Transporte | 9,66 | 15,4 | 13,60 | 13,9 | 40,8 |
| Vivienda, ciudad y territorio | 2,33 | 3,7 | 5,84 | 6,0 | 150,8 |
| Total general | 62,79 | 100 | 97,75 | 100 | 55,7 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Proyectos del PGN.

Al finalizar las discusiones del proyecto del Presupuesto General de la Nación en el Congreso de la República para la vigencia 2024, el presupuesto aprobado fue el mismo al programado por 502,59 billones (29,5% del PIB), presentando algunas modificaciones en la distribución del gasto que no impactaron el monto. Caso contrario se había presentado en la discusión del proyecto del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2023, que pasó de un proyecto inicial de $391,43 billones a $405,62 billones, con un incremento de $14,19 billones, con un aumento de 3,6%.

El crecimiento real del Presupuesto General de la Nación para 2024, con relación a 2023, fue de 23,91%, resaltando el incremento de la inversión en 34,5% frente a la vigencia 2023, que reveló un claro interés en el crecimiento de la inversión como motor de empuje de la economía (Cuadro 1-5).

Cuadro 1-5

Proyecto aprobado 2023 -2024 Billones de pesos y porcentajes

2023                                                              2024                                       Variación

|  | Proyecto | Aprobado | Modificación | Proyecto | Aprobado | Modificación | % Aprobado (2023/2024) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcionamiento | 250,64 | 253,41 | 0,00 | 310,33 | 308,22 | -2,10 | 21,6 |
| Adquisición de activos financieros | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | -0,00 | 11,3 |
| Adquisición de bienes y servicios | 11,56 | 11,61 | 0,00 | 13,67 | 13,57 | -0,10 | 16,8 |
| Disminución de pasivos | 0,42 | 0,42 | -0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | -15,7 |
| Gastos de comercialización y producción | 2,03 | 1,37 | -0,00 | 1,80 | 1,34 | -0,46 | -2,1 |
| Gastos de personal | 44,19 | 46,49 | 0,00 | 54,97 | 54,89 | -0,08 | 18,1 |
| Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora | 1,13 | 1,13 | -0,00 | 1,24 | 1,22 | -0,02 | 8,7 |
| Transferencia de capital | 0,64 | 0,52 | -0,00 | 0,84 | 0,84 | 0,00 | 59,3 |
| Transferencias corrientes | 190,02 | 191,22 | 0,00 | 236,74 | 235,29 | -1,45 | 23,0 |
| Deuda | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 94,52 | 94,52 | 0,00 | 21,2 |
| Servicio de la deuda pública externa | 24,02 | 24,02 | 0,00 | 43,15 | 37,26 | -5,89 | 55,1 |
| Comisiones y otros gastos | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,22 | 0,23 | 0,01 | 101,6 |
| Intereses | 13,18 | 13,18 | 0,00 | 20,11 | 17,52 | -2,59 | 32,9 |
| Principal | 10,72 | 10,72 | 0,00 | 22,81 | 19,51 | -3,30 | 81,9 |
| Servicio de la deuda pública interna | 53,98 | 53,98 | 0,00 | 51,38 | 57,26 | 5,89 | 6,1 |
| Comisiones y otros gastos | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,29 | 0,30 | 0,01 | 0,0 |
| Fondo de contingencias | 3,51 | 3,51 | 0,00 | 1,43 | 1,43 | 0,00 | -59,4 |
| Intereses | 28,95 | 28,95 | 0,00 | 35,12 | 35,12 | 0,00 | 21,3 |
| Principal | 21,22 | 21,22 | 0,00 | 14,54 | 20,42 | 5,88 | -3,8 |
| Inversión | 62,79 | 74,22 | 0,01 | 97,75 | 99,85 | 2,10 | 34,5 |
| Total general | 391,43 | 405,63 | 0,01 | 502,60 | 502,60 | 0,00 | 23,91 |

##### Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Proyectos de PGN.

##### 1.2.2.- Los avatares del Decreto de liquidación

Una vez aprobada la Ley del Presupuesto, el Gobierno Nacional debe expedir el Decreto de liquidación que tiene unas formalidades legales establecidas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP). Para su expedición, debe incluir el desglose de cada una de las partidas que se van a ejecutar en la vigencia en un anexo, según establece la norma.

Para la vigencia 2024, el presupuesto fue aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 2342 del 18 de diciembre de 2023 y el Gobierno Nacional Central (GNC) expidió el decreto de liquidación - Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023-, con el cual pretendía modificar la normativa vigente al incorporar, en su artículo 1, el total del anexo que la norma establece.

Después de mucha controversia generada en el Congreso de la República y la expedición por parte de la Contraloría General de la República de una función de advertencia, esta norma fue modificada por el Decreto 0312 del 6 de marzo de 2024, que corrigió los yerros establecidos en los decretos expedidos anteriormente. Con esos manejos presupuestales, poco ortodoxos, comenzaron los problemas para el presupuesto de la vigencia 2024, que se detallaremos a continuación.

El Decreto de Liquidación del Presupuesto es un acto administrativo mediante el cual el Gobierno Nacional detalla y distribuye el presupuesto aprobado por el Congreso de la República, especificando el detalle de los rubros, con sus valores, que se asignarán a cada entidad, programa y proyecto del Estado para la vigencia fiscal correspondiente. Debe incluir el presupuesto de rentas y recursos de capital, el presupuesto de gastos (funcionamiento, inversión y servicio de la deuda) y los anexos con el detalle del presupuesto aprobado. Dicho Decreto deberá ser firmado por el Presidente de la República antes del 31 de diciembre del año anterior al de la vigencia presupuestal.

Su importancia radica en que es el punto de partida para la ejecución del presupuesto de la vigencia que comienza. Si por algún motivo el Decreto no fuera promulgado, el Gobierno Nacional no podrá comprometer ni ejecutar gasto público, con la consecuencia de la parálisis de todo el sector público.

Para la preparación de este Decreto, se toma el proyecto del presupuesto que fue presentado por el gobierno al Congreso de la República, en las comisiones económicas y luego se incluyen las modificaciones efectuadas por el Congreso en el transcurso de las discusiones.

Este Decreto se acompaña de un anexo, en el cual se encuentra el detalle del gasto para la vigencia respectiva, de acuerdo a lo expuesto por el Decreto 111 de 1996: Artículo 67. “Corresponde al Gobierno dictar el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación.” En la preparación de este decreto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Nacional observará las siguientes pautas:

1.- Tomará como base el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno a consideración del Congreso.

2.- Insertará todas las modificaciones que se le hayan hecho en el Congreso.

3.- Este decreto se acompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal respectivo (Ley 38 de 1989, artículo 554 y Ley 179 de 1994, artículo 31).

El Decreto de la Liquidación del Presupuesto deberá tomar como base el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno ante el Congreso de la República y contener todas las modificaciones realizadas durante las diferentes discusiones en el Congreso. El Decreto deberá ir acompañado de un anexo, el cual tendrá el detalle del gasto para la vigencia fiscal respectiva, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 38 de 1989, artículo 54 y Ley 179 de 1994, artículo 31).

De igual forma, el Decreto 4730 de 2005: artículo 15. Detalla lo referente al Decreto de Liquidación del Presupuesto. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público preparará el Decreto de liquidación del presupuesto, el cual contendrá un anexo que incluirá el detalle desagregado de la composición de las rentas y apropiaciones aprobados por el Congreso de la República. Adicionalmente, se podrá incluir un documento con las metas que deben cumplir las entidades con las apropiaciones asignadas.

El artículo 16, modificado por el artículo 1° del Decreto 2260 de 1996, quedará así:

El anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto, en lo correspondiente a gastos, incluirá, además de las clasificaciones contempladas en el artículo 14 del Decreto 568 de 1996…” Unidades Ejecutoras Especiales, Cuentas, Subcuenta, Objeto del gasto…”. dónde se detallará el presupuesto de gastos para la siguiente vigencia.

Una vez cumplidos los requisitos, se procederá a cargar el respectivo Decreto de liquidación al Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), convirtiéndose en el primer paso de la ejecución del Presupuesto General de la Nación, de acuerdo con el Decreto 2789 de 2004, en su artículo 21.

De acuerdo con lo anterior y con la estructura con la que quedó el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación, cualquier modificación que se requiera hacer al articulado que se encuentra en el “Anexo”, que se detalla en el artículo 1 del Decreto 2295 del 2023, se deberá realizar mediante decreto y no con un acto administrativo, como se realiza en las últimas décadas con la vigencia del Decreto 111 de 1996. Ahora bien, la entidad encargada de realizar los traslados presupuestales es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y no la Presidencia de la República, lo cual se convertiría en otra falencia en el Decreto de Liquidación.

El Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023, en su artículo 92. Anexo. Estipula: el anexo del detalle del gasto para la vigencia fiscal 2024, de que trata el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, se encuentra contenido en el artículo 1 del presente Decreto.

Por consiguiente, se pretermite la Ley 38 de 1989 donde se detalla en el numeral 3 que “El Decreto deberá ir acompañado de un anexo, el cual tendrá el detalle del gasto para la vigencia fiscal respectiva”

La Ley es precisa en el sentido que deberán existir dos partes en el Decreto de Liquidación: una parte que hace referencia al articulado del Decreto y otra que explícitamente se refiere al anexo como el detalle del gasto, con cada una de sus partes.

Por tal razón, se consideró que no se cumplieron los requerimientos de la Ley 38 de 1989 y el Decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación, presentándose un vicio de forma, que pudo subsanarse modificando el artículo 1 de la Ley 2295 de 2003 y extrayendo el detalle del Presupuesto General de la Nación a su anexo original, tal y como lo exige la Ley.

Por las diferentes críticas, el Gobierno Nacional procedió a expedir el Decreto 103 del 5 de febrero de 2024, con el fin de corregir los yerros del Decreto 2295 del 29 de diciembre 2023, en el cual se enviaba la mayoría del detalle del presupuesto de ingresos y gastos al anexo, como lo estipula el Estatuto, pero modificó solo parte del artículo 1, mencionando los recursos que quedaran en el Ministerio de Educación Nacional, en su programa de inversión referente a la calidad y fomento de la educación superior, con recursos por $5,1 billones, que se considera importante para el desarrollo del plan de gobierno, pero que continua con el yerro, puesto que el resto del Decreto no permaneció intacto.

Con la modificación realizada por el Decreto 103 de 2024, se continuó con el yerro de no cumplir con el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, pues no se cumplía con todos los requisitos. De tal forma que el Gobierno Nacional debió emitir un nuevo decreto, el 163 del 14 de febrero de 2024, mediante el cual modificó el artículo 92, en donde queda expreso que: “…que algunas secciones que se señalan a continuación este contenido en el anexo del presente Decreto, de conformidad a lo establecido en el artículo 67 Estatuto Orgánico.” Con este nuevo decreto se continua con el yerro de no cumplir lo estipulado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, en el artículo 67.

A raíz de la forma como se expidió el Decreto de Liquidación y los subsiguientes decretos que continuaban con el incumplimiento del Estatuto Orgánico del Presupuesto, la Contraloría General de la República, al observar esta situación y en el marco de las facultades constitucionales y legales atribuidas a este órgano de control, realizó un pronunciamiento de advertencia ordinaria como gestor fiscal al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, en el ejercicio de la vigilancia fiscal ordinaria a la programación y ejecución presupuestal; en concreto, respecto del Decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación (Presupuesto General de la Nación) 2024 y anexo del Decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación 2024, lo cual permitió evidenciar actuaciones de la administración de orden jurídico, técnico y financiero que afectaron la adecuada gestión fiscal frente a las distintas obligaciones presupuestales adquiridas.

Como consecuencia de la función de advertencia expedida por la Contraloría General de la República, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 312 del 6 de marzo de 2024, en el cual se modificó el artículo 1 del Decreto 2295 de 2023, con el fin de que contuviese el detalle establecido en el artículo 2 de la Ley 2342 de 2023, con lo cual se corrigen los yerros contenidos en los decretos anteriores y da cumplimiento a lo establecido en artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, permitiendo la normal ejecución de los recursos del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2024.

### Capítulo II

### Ejecución del Presupuesto General de la Nación 2024

En este capítulo la Contraloría General de la República presenta los principales resultados de la ejecución del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2024. La primera sección registra la ejecución de los ingresos y, posteriormente, se presenta la ejecución de gasto que además incluye la ejecución de las reservas presupuestales de la vigencia 2023, la refrendación de las reservas 2024, las vigencias futuras ejecutadas y finalmente el balance presupuestal.

### 2.1.- Ejecución de ingresos: Las expectativas que no se cumplieron.

En esta sección se registran los principales resultados de la ejecución del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital en 2024. Es decir, se expone con qué recursos efectivos contó el Gobierno Nacional para financiar su gasto, cuál fue el origen de esos ingresos, qué tan cerca estuvieron de la meta establecida y qué factores explicaron su comportamiento.

##### 2.1.1.- Modificaciones al presupuesto de rentas y recursos de capital 2024: ajuste necesario y errática programación

Como se mencionó en el capítulo anterior, el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para la vigencia 2024 fue aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 2342 del 18 de diciembre de 2023 y su liquidación se realizó mediante Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023, y modificado por el Decreto 0312 del 6 de marzo de 2024. Se estableció un aforo estimado inicial de $502,60 billones, equivalente al 29,5% del PIB para 2024.

Al cierre de 2024 se realizaron modificaciones negativas al presupuesto por $27,40 billones, que resultaron de créditos por $1,04 billones y contra créditos por $28,44 billones. Respecto a los créditos, estos correspondieron a mayores recursos de capital de la Nación (especialmente por mayores ingresos esperados por donaciones de organismos internacionales) por $72.126,15 millones y una estimación más alta de los ingresos no tributarios de los Establecimientos Públicos por $969.233,49 millones (Cuadro 2-1).

Cuadro 2-1

Modificaciones al presupuesto de rentas y recursos de capital 2024

Billones de pesos

| Nombre del recurso | Aforo inicial | Créditos | Contra créditos | Aforo actual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nación | 476,53 | 0,07 | -28,40 | 448,21 |
| Ingresos Corrientes de la Nación | 317,40 | 0,00 | -28,40 | 289,01 |
| Ingresos Tributarios | 315,86 | 0,00 | -28,40 | 287,47 |
| Impuestos Directos | 166,70 | 0,00 | -20,00 | 146,70 |
| Impuestos Indirectos | 149,16 | 0,00 | -8,40 | 140,76 |
| Ingresos No Tributarios | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 1,54 |
| Recursos de capital de la Nación | 140,82 | 0,07 | 0,00 | 140,89 |
| Rentas parafiscales | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 3,11 |
| Fondos especiales | 15,21 | 0,00 | 0,00 | 15,21 |
| Establecimientos Públicos | 26,06 | 0,97 | -0,05 | 26,98 |
| Ingresos corrientes | 12,63 | 0,97 | 0,00 | 13,60 |
| Recursos de capital | 7,08 | 0,00 | -0,05 | 7,04 |
| Fondos Especiales Estapúblicos | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,76 |
| Contribuciones parafiscales | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 5,59 |
| Total | 502,60 | 1,04 | -28,44 | 475,20 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, SIIF II

Respecto a los contracréditos3, se presentó una caída en la proyección de ingresos tributarios de la Nación del orden de $28,40 billones por menores ingresos estimados de renta (-$20,00 billones) y de IVA (-$8,40 billones). Dicho cambio reflejó la reducción en los ingresos corrientes de la Nación establecida por el Decreto 1522 del 18 de diciembre de 2024. Esta disminución estuvo justificada por “el comportamiento observado de los recaudos al mes de noviembre de 2024 y su impacto en el resultado fiscal de la actual vigencia, hace necesario que se efectúe un recorte en el Presupuesto General de la Nación para garantizar el cumplimiento de las metas de déficit establecidas por la Regla Fiscal” (Decreto 1522 de 2024, parte considerativa).

Debe resaltarse que se presentó una recomposición de los recursos de capital de la Nación, disminuyendo los otros recursos de capital en $27,46 billones y aumentando los recursos de crédito interno en el mismo monto, con lo cual el Ministerio de Hacienda cubrió este faltante inicial con mayor endeudamiento interno. Con estos cambios el aforo vigente al cierre del año fiscal 2024 ascendió a $475,20 billones (27,8% del PIB).

##### 2.1.2.- Resultados generales.

La información del SIIF reveló que en 2024 los recaudos netos en efectivo ascendieron a $400,91 billones (23,5% del PIB), es decir, se recaudó el 84,4% de lo estimado para la vigencia total (el nivel de ejecución más bajo de los últimos diez años).

Dentro de los recaudos, $403,85 billones se hicieron en efectivo y se realizaron devoluciones por $2,94 billones4. Los ingresos netos de la Nación llegaron a $371,08 billones (82,8% de la meta anual), mientras que los ingresos propios de los Establecimientos Públicos alcanzaron $29,83 billones (110,6% del recaudo estimado para el año). Respecto al aforo vigente, los ingresos tributarios alcanzaron el 85,4% de la meta anual y los recursos de capital de la Nación el 72,9% del monto estimado (Cuadro 2-2).

3.Dentro del lenguaje presupuestal un contracrédito es simplemente una operación que consiste en la reducción de una partida presupuestal.

4.Dentro de las devoluciones $2,83 billones correspondieron a devoluciones de impuestos. Dentro de estos $2,63 billones se realizaron a través de transferencias bancarias que se realizan mediante el aplicativo SIIF–NACIÓN y $199.225,30 millones correspondieron a los valores pagados a los turistas extranjeros y depósitos judiciales (DIAN, Notas a los estados contables de los ingresos fiscales DIAN función recaudadora, diciembre de 2024, pág. 24)

Ejecución de Ingresos Presupuesto General de la Nación 2024 Billones de pesos

Cuadro 2-2

Aforo

Efectivo	Recaudo

Concepto

definitivo

Efectivo	Devoluciones

efectivo neto

|  | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presupuesto General de la Nación | 475,20 | 403,85 | 2,94 |  | 400,91 |
| Recursos Nación | 448,21 | 373,96 | 2,89 |  | 371,08 |
| Ingresos corrientes de la Nación | 289,01 | 250,02 | 2,84 |  | 247,18 |
| Ingresos tributarios | 287,47 | 248,36 | 2,83 |  | 245,53 |
| Impuestos directos | 146,70 | 120,97 | 1,24 |  | 119,73 |
| Impuestos indirectos | 140,76 | 127,39 | 1,59 |  | 125,79 |
| Ingresos no tributarios | 1,54 | 1,66 | 0,01 |  | 1,65 |
| Recursos de capital de la Nación | 140,89 | 102,78 | 0,01 |  | 102,77 |
| Contribuciones parafiscales | 3,11 | 3,57 | 0,00 |  | 3,57 |
| Fondos especiales | 15,21 | 17,61 | 0,04 |  | 17,57 |
| Establecimientos públicos | 26,98 | 29,89 | 0,06 |  | 29,83 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público – SIIF II

Dentro de los recursos efectivos netos de la Nación, los ingresos tributarios aportaron el 66,2% ($245,53 billones), los recursos de capital el 27,7% ($102,77 billones) y los fondos especiales el 4,7% ($17,57 billones). El resto de los recaudos provinieron de los ingresos corrientes no tributarios y las contribuciones parafiscales. Respecto a los ingresos propios de los Establecimientos Públicos, el 52,5% correspondió a ingresos corrientes no tributarios ($15,67 billones), el 24,1% a los recursos de capital ($7,20 billones), el 19,5% a las contribuciones parafiscales ($5,83 billones) y el 3,8% restante a sus fondos especiales ($1,14 billones).

Al separar la totalidad del Presupuesto General de la Nación por concepto de ingreso, se observó que los impuestos aportaron el 61,5% del recaudo efectivo neto de esta vigencia. Dentro de estos, los impuestos directos contribuyeron con el 30,0% y los impuestos indirectos con el 31,5% (Gráfico 2-1). De recursos del crédito se recibió el 18,7% de los ingresos, con el crédito interno aportando el 11,9% y el externo el 6,8%. Los ingresos se completaron con los ingresos corrientes no tributarios (8,7%), los otros recursos de capital (8,8%) y las contribuciones parafiscales (2,4%) (Gráfico 2-1).

Gráfico 2-1

Presupuesto General de la Nación: recaudo efectivo neto por concepto Participación porcentual

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público – SIIF II

El Cuadro 2-3 muestra los principales montos e indicadores asociados a la programación y ejecución del presupuesto de rentas para el periodo 2018-2024. El aforo inicial aumentó desde $235,55 billones en 2018 (23,8% del PIB) hasta $502,60 billones en 2024 (29,5% del PIB), esto es una tasa promedio de crecimiento nominal anual del 13,6%. Cabe resaltar que en 2024 se presentó un máximo del indicador aforo inicial en relación al PIB, debido al alto crecimiento estimado de los ingresos tributarios (estimación que no se cumplió y cuyo fallo resultó determinante para entender la dinámica de la ejecución del PGN en 2024, que se presentará en detalle más adelante).

Cuadro 2-3

| Presupuesto de Rentas 2018 – 2024 Montos globales e indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | AFORO INICIAL | AFORO DEFINITIVO | RECAUDO EFECTIVO NETO | INDICADOR DE MODIFICACIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCION | RECAUDO: TASA DE CRECIMIENTO NOMINAL | RECAUDO: TASA DE CRECIMIENTO REAL | RECAUDO PORCENTAJE PIB | RECAUDO/ PAGOS DE LA VIGENCIA |  |
| Billones de pesos |  |  |  |  | Billones de pesos |  |  |  |  |  |
| 2018 | 235,55 | 233,26 | 219,92 | 99,0 | 94,3 | 2,2 | -2,3 | 22,3 | 108,0 |  |
| 2013 | 245,00 | 250,41 | 237,48 | 102,2 | 94,8 | 8,0 | 3,8 | 22,4 | 103,1 |  |
| 2020 | 271,71 | 309,22 | 288,54 | 113,8 | 93,3 | 21,5 | 19,7 | 28,9 | 111,7 |  |
| 2021 | 314,00 | 343,98 | 320,71 | 109,5 | 93,2 | 11,1 | 3,1 | 26,9 | 107,1 |  |
| 2022 | 350,40 | 352,66 | 328,80 | 100,6 | 93,2 | 2,5 | -10,8 | 22,4 | 105,7 |  |
| 2023 | 405,63 | 423,17 | 398,66 | 104,3 | 94,2 | 21,3 | 13,4 | 25,2 | 107,9 |  |
| 2024 | 502,60 | 475,20 | 400,91 | 94,5 | 84,4 | 0,6 | -4,9 | 23,5 | 102,0 |  |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público – SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República,

A lo largo de la vigencia fiscal, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó las modificaciones necesarias al aforo ajustando las estimaciones de los diferentes conceptos de ingreso. En este periodo, se recortó el presupuesto de ingresos en 2018, mientras que en 2020 y 2021 se realizaron fuertes adiciones, las cuales se requerían para atender los gastos asociados a la crisis económica y de salud pública generada por la pandemia del COVID 19. En 2023 los cambios incrementaron el presupuesto de rentas en un 4,3%, como lo muestra el indicador de modificación. En 2024 las modificaciones antes mencionadas redujeron el aforo hasta un 94,5% del monto inicial, pero aún con este cambio los ingresos esperados resultaron excesivamente optimistas cuando los comparamos con el recaudo efectivo neto.

El recaudo efectivo neto corresponde a los recursos realmente conseguidos y con los que cuenta el gobierno para respaldar su gasto. Este pasó de $219,92 billones en 2018 (22,3% del PIB) a $400,91 billones en 2024 (23,5% del PIB). Este último año se presentó una caída real del 4,9% por el menor dinamismo de los recaudos por impuestos directos.

El nivel de ejecución (cuánto recibió respecto a cuánto proyectaba recibir) bajó del 94,3% en 2018 y 94,8% en 2019 hasta el 93,2% promedio en el bienio 2021-2022, lo que mostró una desmejora en la precisión de la estimación, al menos del monto global. En 2023 el índice de recaudo aumentó ubicándose en 94,2%. En 2024 el nivel de ejecución alcanzó tan solo el 84,4%, lo que en términos de caja se tradujo en que faltaron $74,29 billones para alcanzar la meta recortada.

Al calcular la ratio entre el recaudo efectivo neto y los pagos realizados en la vigencia, se encontró que los ingresos fueron suficientes para cubrir este momento de gasto de la respectiva vigencia (indicador superior al 100%). En 2020 se alcanzó un alto nivel de este indicador (111,7%) debido a que no se comprometieron y, por tanto, no se pagaron cerca de $18 billones del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). Por el contrario, en 2024 el indicador tuvo un valor mínimo (en el periodo mostrado), estando muy cerca del 100%, lo que explicó los bajos niveles de los depósitos de la Tesorería al final del año.

El monto global de los ingresos del Presupuesto General de la Nación creció en términos reales al considerar la totalidad del periodo presentado, con lo que el recaudo neto en 2024 fue superior en 20,4%, en términos reales, al monto de 2018. Sin embargo, este incremento no ha sido constante: se presentaron fuertes aumentos en 2020 y 2023 y caídas reales en 2022 y 2024.

Entre 2018 y 2024 se dio un cambio importante en la composición de los ingresos presupuestales (Gráfico 2-2). En las vigencias 2022 y 2023 los cambios en la legislación tributaria y la recuperación de la actividad económica de 2022 permitieron que el recaudo tributario ganase una mayor participación, representando casi las dos terceras partes de los ingresos totales y superando incluso la participación promedio del 62% que se tenía antes de la pandemia (bienio 2018-2019). Esto cambió en 2024 cuando los ingresos tributarios perdieron participación.

Gráfico 2-2

Recaudo efectivo neto: participación de los conceptos de ingreso 2018-2024.

Porcentaje

Fuente: Contraloría General de la República

El incremento de los ingresos tributarios en 2022 y 2023 permitió que los recursos originados en operaciones de crédito, que fueron tan importantes durante la crisis económica asociada al COVID 19 (2020 y 2021), perdieran participación en ese bienio, aunque en 2024 la volvieron a ganar para cubrir el faltante que dejó la caída en el recaudo tributario.

El incremento de la participación de recursos de capital diferentes al crédito mostró los importantes recursos provenientes de los dividendos y excedentes financieros en 2023 y 2024, cuya participación fue superada por la de 2021 cuando se registró la venta de ISA E.S.P. Finalmente, cabe destacar el incremento de los ingresos propios de los establecimientos públicos por las mayores contribuciones recibidas.

Antes de continuar con el detalle de la ejecución del presupuesto de ingresos y rentas, medido por el recaudo efectivo neto, se hará una breve mención a lo sucedido con los recaudos y devoluciones en papeles, de acuerdo con la información reportada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a la Contraloría General de la República.

Recaudo en papeles 2023-2024

Cuadro 2-4

Billones de pesos	Variación

Impuesto

|  | 2023 | 2024 | Absoluta | Porcentual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renta | 1,02 | 1,02 | 0,01 | 0,7% |
| Retención renta | 6,34 | 9,30 | 2,96 | 46,8% |
| IVA | 2,73 | 3,60 | 0,87 | 31,8% |
| Retención ventas | 0,78 | 1,09 | 0,31 | 39,0% |
| Aduanas | 2,96 | 4,03 | 1,07 | 36,1% |
| Gasolina | 0,21 | 0,37 | 0,15 | 73,1% |
| GMF | 0,36 | 0,83 | 0,47 | 130,4% |
| Otros impuestos | 0,20 | 0,44 | 0,24 | 123,1% |
| Total | 14,60 | 20,68 | 6,08 | 41,6% |

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En 2024 los recaudos en papeles fueron de $20,68 billones (Cuadro 2-4) frente a un valor recaudado en 2023 de $14,60 billones, con un incremento del 41,6%. En Títulos de Devolución de Impuestos (TIDIS) se recaudaron $20,39 billones; en Certificados de Inversión Audiovisual5, $243.869,63 millones; en Certificados de Reembolso Tributario6, $38.939,03 millones y en Títulos para la Renovación del Territorio7, $5.350,14 millones (Fuente: DIAN).

Por impuesto, los mayores recaudos en papeles se hicieron por concepto de retención de renta y complementarios ($9,30 billones), aduanas ($4,03 billones) e IVA ($3,60 billones).

El artículo 862 del Estatuto Tributario establece que para solicitudes de devolución de impuestos aprobadas que superen 1.000 Unidades de Valor Tributario8 (UVT), que para la vigencia fiscal 2024 correspondían a $47,07 millones, se deben realizar mediante la emisión de TIDIS. En 2024 las devoluciones en TIDIS ascendieron a $20,73 billones frente a las realizadas en 2023 por $14,96 billones. Por concepto de impuesto de renta se efectuaron devoluciones por $14,21 billones y $6,15 billones por IVA. Se destacó que las devoluciones se concentraron durante el segundo semestre del año (Cuadro 2-5).

5.Los Certificados de Inversión Audiovisual (CINA) fueron creados mediante el artículo 178 de la Ley 1955 de 2019 y reglamentados por el Decreto 474 de 2020 del Ministerio de Cultura. Corresponden a valores negociables emitidos por el Ministerio de Cultura, equivalentes hasta al 35% de la inversión realizada en Colombia por productores extranjeros de obras audiovisuales, que no sean declarantes del impuesto de renta y que podrán ser negociados con personas naturales o jurídicas que sí sean declarantes.

6.“El Certificado de Reembolso Tributario (CERT) es un instrumento por el cual el Gobierno Nacional busca estimular las exportaciones, por medio de una estrategia de devolución de la totalidad o una parte de los impuestos indirectos que paga el exportador, al cual se le entrega el certificado que sirve como soporte que garantiza el pago por parte del agente exportador de dichos impuestos” (DIAN, Notas a los estados contables de los ingresos fiscales DIAN función recaudadora, diciembre de 2024, pág. 33).

7.“Los títulos para la renovación del territorio-TRT, de los que trata el artículo 800-1 del estatuto tributario son la contraprestación por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios de obras por impuestos. Dichos títulos tendrán la calidad de negociables y podrán ser utilizados por su tenedor para pagar hasta el cincuenta por ciento (50%) del total del saldo a pagar por concepto del impuesto sobre la renta y complementarios, o el ciento por ciento (100%) de las deudas por concepto del mismo impuesto.” (DIAN, Notas a los estados contables de los ingresos fiscales DIAN función recaudadora, diciembre de 2024, pág. 34)

8.La Resolución 000187 del 28 de noviembre de 2023 de la DIAN fijó el valor de la UVT para 2024 en $47.065.

Devoluciones en TIDIS 2023 - 2024 Billones de pesos

Cuadro 2-5

| Concepto | 2023 | I trim | II Trim | III Trim | IV trim | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Renta | 8,89 | 0,11 | 1,51 | 8,20 | 4,40 | 14,21 |
| Ventas | 5,73 | 0,29 | 1,68 | 1,56 | 2,62 | 6,15 |
| Aduanas | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Otros | 0,31 | 0,03 | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,36 |
| Total | 14,96 | 0,43 | 3,31 | 9,86 | 7,13 | 20,73 |

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

De acuerdo con el artículo 862 del Estatuto Tributario: “El valor de los títulos emitidos en cada año, no podrá exceder del diez por ciento (10%) del valor de los recaudos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales respecto al año anterior; se expedirán a nombre del beneficiario de la devolución y serán negociables.”. Bajo estas condiciones, las devoluciones con TIDIS tenían en 2024 un límite de $27,89 billones, el cual no se sobrepasó.

En las siguientes secciones se presenta el detalle de la ejecución de ingresos. En primer lugar, lo referente a los recursos de la Nación y, al final, lo relacionado con los ingresos propios de los Establecimientos Públicos.

##### 2.1.3.- Ingresos corrientes: ingresos tributarios.

Según la clasificación presupuestal, los ingresos corrientes tienen como elementos característicos su continuidad y regularidad frente al carácter eventual de los recursos de capital. En este sentido, constituyen las disponibilidades normales del Estado, lo que permite que se destinen a atender sus actividades rutinarias. Los recaudos netos en efectivo de los ingresos corrientes de la Nación en 2024 ascendieron a $247,18 billones (14,5% del PIB), de los cuales $245,53 billones correspondieron a ingresos tributarios (99,3% del total) y $1,65 billones a ingresos no tributarios (0,7% del total) (Cuadro 2-6). Los ingresos corrientes de la Nación representaron el 61,2% de todos los ingresos del Presupuesto General de la Nación y el 66,2% de los recursos de la Nación.

Cuadro 2-6

Ejecución Ingresos Corrientes de la Nación 2024: Recaudo Efectivo Neto

|  | 2023 | 2024 | Absoluta | Porcentual | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos Corrientes de la Nación | 264,18 | 247,18 | (17,01) | -6,4 | 100,0 | 100,0 |
| Tributarios | 262,91 | 245,53 | (17,38) | -6,6 | 99,5 | 99,3 |
| Directos | 141,42 | 119,73 | (21,68) | -15,3 | 53,5 | 48,4 |
| Indirectos | 121,49 | 125,79 | 4,30 | 3,5 | 46,0 | 50,9 |
| No Tributarios | 1,28 | 1,65 | 0,37 | 29,3 | 0,5 | 0,7 |

Concepto

Billones de pesos	Variación	Participación

Al comparar con los resultados de 2023, los ingresos corrientes fueron inferiores en $17,01 billones, con un decremento nominal del 6,4% (-11,5% en términos reales). Los ingresos tributarios presentaron una dinámica desfavorable al registrar una caída de $17,38 billones (-6,4%), mientas que los ingresos no tributarios registraron un incremento nominal del 29,3%.

En 2024, por concepto de ingresos tributarios, se recaudaron $245,53 billones9. Dentro del recaudo tributario efectivo por impuestos directos se recibieron $119,73 billones y por impuestos indirectos $125,79 billones. Respecto a 2023, el recaudo tributario presentó una disminución nominal del 6,6% (caída real del 11,2%). La caída del recaudo tributario fue uno de los fenómenos centrales dentro de los resultados de la gestión financiera del Gobierno Nacional durante la vigencia fiscal 2024. En lo corrido del año se observó una caída de los impuestos externos, una fuerte reducción de los ingresos por cuotas del impuesto de renta (especialmente de los grandes contribuyentes) y una caída de las retenciones, tanto de renta como de IVA.

Para entender lo sucedido con el recaudo tributario en 2024, se considera conveniente desarrollar los siguientes temas:

1.- Cómo se construyó la meta de recaudo inicial de la vigencia 2024;

2.- Explicar los elementos generales que esclarecen el por qué la meta no se alcanzó; y

3.- Exponer los elementos específicos para algunos impuestos que marcaron su evolución en 2024.

###### 2.1.3.1.- La meta de recaudo tributario.

###### .

La meta inicial de recaudo tributario para 2024 se fijó en $315,86 billones, que frente al resultado de 2023 ($262,91 billones) estimó un incremento de los impuestos del 20,1%, muy superior al aumento nominal esperado del PIB del 5,6%. El Mensaje Anexo al Proyecto de Presupuesto 2024 y la actualización del Plan Financiero 2024 reconocían que el mayor recaudo se sustentaría en cuatro factores:

1.- Una lucha más eficaz contra la evasión soportada por un incremento de la planta asignada a actividades misionales de la DIAN, especialmente en el área de fiscalización, y las disposiciones del Título VI de la Ley 2277 de 2022 que da a la DIAN mayores herramientas en la lucha contra la evasión y la elusión. De acuerdo con el MFMP 2023 (página 104) el impacto de esta medida sería un incremento en los ingresos de gestión de la DIAN del orden del 0,8% del PIB ($13,56 billones, con un PIB estimado de $1.695,59 billones).

9.En lo referente al recaudo tributario bruto, la DIAN informó que este llegó en 2024 a $267,20 billones, de los cuales $20,39 billones correspondieron a recaudo en papeles (TIDIS). Frente al recaudo bruto de 2023 ($278,92 billones) se presentó una caída nominal de 4,2%.

2.- Un arbitramento de litigios en materia tributaria más eficaz entre los contribuyentes y la DIAN, mediante la aprobación de una ley sobre la materia. De acuerdo con el MFMP 2023 (pág. 104), el impacto de esta medida sería del orden del 0,9% del PIB ($15,26 billones, con un PIB estimado de $1.695,59 billones).

3.- Algunas medidas de la Ley 2277 de 2022, como el incremento de las tarifas del impuesto de renta a personas naturales de altos ingresos y los recaudos de los impuestos saludables.

4.-. Un menor recaudo en papeles.

A lo largo de 2024 se revisaron algunas de las metas establecidas. Así, en febrero de 2024, en la actualización del Plan Financiero 2024, se reconoció que los ingresos por arbitramento de litigios serían menores en 0,3 p.p. del PIB a lo inicialmente planteado, es decir, la estimación pasó de $15,26 billones a $10 billones. En el MFMP 2024 presentado en junio se manifestó que:

“La gestión de la administración tributaria para reducir la evasión también sufriría un revés frente a lo estimado (…) estas acciones, que inicialmente buscaban aumentar el recaudo tributario de 2024 en 0,8%, fueron revisadas a la baja y proyectadas en 0,2% del PIB, debido a que la administración tributaria no logró concretar los cambios esperados, razón por la cual los efectos de mayor recaudo tomarían más tiempo en materializarse.” (Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024, página 44).

De tal manera, la meta por aumento de gestión de la DIAN se redujo a la cuarta parte.

Pese a que el desempeño del recaudo fue desfavorable a lo largo de 2024, la meta presupuestal solo fue ajustada en diciembre. Mediante esta modificación se bajó la estimación de ingresos tributarios en $28,40 billones hasta $287,47 billones, meta que en diciembre era inalcanzable.

Esto contrasta con la meta de recaudo bruto de la DIAN, que pasó de una meta inicial de $312,40 billones a $279,43 billones10 (el recaudo bruto fue de $267,20 billones, lo que implicó un cumplimiento de 95,6%). Lo que más llama la atención es que las metas de recaudo bruto de la DIAN (que incluyen recaudo en papeles), tanto inicial como final, estaban por debajo de la meta presupuestal (que no incluye recaudo en papeles), indicando que existía divergencia al interior del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

###### 2.1.3.2.- Factores que impactaron el recaudo.

Diversos elementos pudieron afectar la ejecución en el transcurso del año y ayudar a explicar las diferencias entre los datos reales y los estimados. Referente a los factores que impactaron el recaudo tributario en 2024 cabe señalar:

- El crecimiento económico en 2023 fue menor al esperado y la recuperación en 2024 fue paulatina;

10.Fuente: Comunicación DIAN a la CGR (Radicado DIAN 100202153-000162) del 24 de febrero de 2025.

- La Ley de arbitramentos que debió retirarse del Congreso de la República al no tener un ambiente favorable para su aprobación;

- Los menores recaudos por gestión de la DIAN frente a los esperados; y

- Las decisiones de la Corte Constitucional.

Respecto al tercer punto, la Contraloría General de la República hizo varios requerimientos a la DIAN sobre este tema. Mediante comunicación de octubre 10 de 202411 (en adelante Comunicación DIAN) y correo del 24 de febrero de 202512 (en adelante Correo DIAN) la Entidad dio respuesta a estos requerimientos, además de contar con el Informe de Gestión de la DIAN 2024. La respuesta se resume a continuación:

Consideraciones iniciales: la DIAN parte de reconocer que la meta de gestión del 0,8% del PIB se apoyaba en dos bases:

- Las disposiciones adoptadas por la reforma tributaria para incrementar las capacidades de fiscalización y lucha contra la evasión (Titulo VI de la Ley 2277 de 2022); y

- El fortalecimiento institucional derivado de la creación de 6.200 nuevos empleos de la planta de la DIAN.

Además “la meta de gestión de la DIAN se obtiene a través de la medición del impacto de las actividades de facilitación y de control que realiza la entidad entre gestión masiva, perceptiva, persuasiva y en actividades de fiscalización con impacto en el recaudo” (Comunicación DIAN, página 4). Se indicó con ello la complejidad de las actividades de fiscalización y, por tanto, la necesidad de contar con personal idóneo para cumplir con dichas tareas.

2.1.3.3.- Hechos y factores que explican la caída en la meta por gestión de la DIAN:

1.- La caída en la actividad económica, en la medida que disminuye los ingresos tributarios, termina afectando la gestión de la DIAN al tener menores recursos que auditar.

2.- Respecto al impuesto de renta, la gestión de la DIAN se vio restringida, porque “muchas declaraciones de renta accedieron a los beneficios de auditoría que dejaban en firme esas declaraciones en un plazo de seis meses, limitando la capacidad de control de la entidad en las siguientes vigencias fiscales” (Comunicación DIAN, página 2).

11.Radicado DIAN DGEA_100202152_268. Radicado Contraloría General de la República: 2024ER0230038.

12.Radicado DIAN 100202153-000162 del 24 de febrero de 2025.

3.- Retrasos en la provisión de empleos de la DIAN: se parte de considerar que mediante expedición del Decreto 0419 de 2023 fueron creados 10.207 empleos destinados a ampliar la planta de personal de la DIAN. La provisión de dichos puestos debía realizarse desde la vigencia 2023 hasta la vigencia 2026.

Desde 2020 la DIAN había iniciado un proceso de selección de personal que buscaba disminuir la figura de provisionalidad en la entidad, además de cubrir también los empleos creados. De tal manera, se pusieron en marcha, por medio de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), cuatro procesos de selección cuyas características se muestran en el Cuadro 2-7. En 2023 se dio inicio a la provisión de empleos de carrera administrativa y durante 2024 se efectuaron 4.556 nombramientos en periodo de prueba (Fuente: DIAN – Informe de Gestión 2024, pág. 75).

Características Convocatorias selección y provisión de empleos DIAN

Cuadro 2-7

Convocatoria	Tipo	Cantidad de empleos ofertados

Convocatoria 1461 de 2021	Abierta	1.500

Convocatoria 2238 de 2021	Ascenso	622

Convocatoria 2497 de 2022	Abierta y ascenso	4.700

Convocatoria 2667 de 2024	Abierta y ascenso	1.100

Total	7.922

Fuente: Informe de Gestión 2024

Inicialmente se esperaba que los 4.700 nombramientos de la Convocatoria 2497 de 2022 tuvieran listas de elegibles expedidas para febrero de 2024. Sin embargo, se presentaron retrasos explicados por:

1.- No fue posible desarrollar, con un solo operador, las cinco fases del proceso de selección, por lo cual debió estructurase una licitación para escoger un segundo operador.

2.- Se presentaron retrasos en la escogencia del segundo operador que debía realizar los exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas, por demoras en la aprobación de las vigencias futuras y por trámites internos.

3.- Retrasos en la realización de los exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas por falta de disponibilidad de médicos en diciembre de 2023 y enero de 2024 y fallos de tutela que obligaron a repetir exámenes.

4.- Se debieron atender las acciones de tutela13 instauradas por los aspirantes, elegibles y ciudadanía en general.

13.En desarrollo de los procesos de provisión de la planta de personal a través del uso de listas y concurso de méritos en total la entidad recibió 1.553 tutelas (Fuente: DIAN, Informe de Gestión, 2024, pág. 6)

La DIAN aclaró que no todos los nombramientos se traducen en un aumento efectivo de la planta de la entidad, porque el concurso es “un mecanismo para que los servidores de carrera asciendan y el personal vinculado mediante la figura de provisionalidad ingrese a la carrera administrativa” (Comunicación DIAN página 8). Además, se presentaron situaciones propias de la dinámica de la planta, como son las desvinculaciones de personal por renuncias y retiros. Así, el número de nombramientos no corresponden a la variación real de la planta.

En resumen: “este proceso de selección por mérito, su construcción y ejecución fueron realizadas con base en el anterior sistema de carrera administrativa, es decir, con el Decreto Ley 71 de 2020, el cual determinó una serie de etapas durante la convocatoria y previas a los nombramientos en periodo de prueba, configurando diversas actuaciones administrativas que generan procesos de selección demorados, extensos y con alto grado de litigio, de tal manera que, al dar cumplimiento a estas etapas, se impactó la oportunidad requerida para la provisión de los empleos” (Comunicación DIAN, página 5).

- El proceso de adaptación y aprendizaje de los nuevos funcionarios requeridos para una integración eficiente y eficaz en la entidad es un “proceso continuo, sistemático, puede variar en duración y en curva de aprendizaje, dependiendo de la complejidad del cargo y las habilidades previas del empleado” (Comunicación DIAN pág. 9). Es decir, que se requiere de un tiempo para que un servidor, recién ingresado, pueda ejercer sus funciones con plena efectividad.

- Medidas establecidas Ley 2277 de 2022: el Título VI de la Ley 2277 de 2022 estableció medidas relacionadas con la tributación por:

1.- Presencia económica significativa;

2.- Reglas para imputar los ingresos en especie;

3.- El tope indicativo en la depuración de costos del IRPN; y

4.- El fortalecimiento de la tipificación de los delitos de evasión tributaria.

La DIAN aclara que el efecto de estas medidas demorara un tiempo en materializarse, debido a que requiere “un proceso de maduración y consolidación que se verá reflejado en el tiempo y que no necesariamente tendría un impacto en las cifras de gestión del año 2024” (Comunicación, página 9).

Para responder a la caída en el recaudo y fortalecer la gestión de la DIAN, la administración adoptó medidas normativas (ajuste de resoluciones, por ejemplo), operacionales (creación y ajuste de formularios, actividades de facilitación, ajuste a lineamientos) y actividades de investigación y control.

Como un último factor cabe destacar que, mediante Sentencia C-540/23, la Corte Constitucional de Colombia declaró inexequibles disposiciones del Régimen Simple de Tributación (RST) que regulaban las tarifas y topes de ingresos para contribuyentes dedicados a la educación, la atención en salud humana, los servicios de consultoría y las profesiones liberales.

Además, la misma Corte Constitucional, mediante Sentencia C-489/23, declaró inexequible el parágrafo 1 del artículo 19 de la Ley 2277 de 2022, el cual prohibía la deducibilidad de las regalías de la base gravable del impuesto de renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Esta última decisión impactó el recaudo estimado en la Ley 2277 de 2022 para la vigencia de 2024 y aumentó la presión sobre el recaudo en TIDIS.

Recaudo por impuesto.

La separación del recaudo tributario por impuesto en las vigencias 2023 y 2024 se muestra en el Cuadro 2-8. El recaudo tributario neto llegó a $245,53 billones, de los cuales el 48,8% correspondió a impuestos directos y el 51,2% a impuestos indirectos. Los impuestos directos presentaron una caída de $21,68 billones respecto al recaudo de 2023, que fue parcialmente contrarrestada por un incremento de $4,30 billones en los impuestos indirectos. En consecuencia, comparado con 2023, los impuestos indirectos ganaron participación. En lo que sigue se muestra lo sucedido con los principales tributos.

Ingresos tributarios: recaudo efectivo neto 2023 y 2024

Cuadro 2-8

| Recaudo en Variación Participación Concepto efectivo neto |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | Absoluta | Porcentual | 2023 | 2024 |
| Ingresos tributarios | 262,91 | 245,53 | -17,38 | -6,6% | 100,0% | 100,0% |
| Impuestos directos | 141,42 | 119,73 | -21,68 | -15,3% | 53,8% | 48,8% |
| Impuesto sobre la renta y complementarios | 139,52 | 117,05 | -22,47 | -16,1% | 53,1% | 47,7% |
| Cuota impuesto de renta y complementarios | 49,55 | 28,20 | -21,35 | -43,1% | 18,8% | 11,5% |
| Retenciones impuesto sobre la renta 89,97 |  | 88,85 | -1,12 | -1,2% | 34,2% | 36,2% |
| Impuesto al patrimonio | 1,21 | 1,47 | 0,26 | 21,1% | 0,5% | 0,6% |
| Impuesto a la riqueza | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -44,4% | 0,0% | 0,0% |
| Impuesto de normalización tributaria | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -85,0% | 0,0% | 0,0% |
| Régimen Simple | 0,67 | 1,21 | 0,54 | 79,7% | 0,3% | 0,5% |
| Impuestos indirectos | 121,49 | 125,79 | 4,30 | 3,5% | 46,2% | 51,2% |
| Impuesto sobre aduanas y recargos | 38,66 | 37,18 | -1,49 | -3,8% | 14,7% | 15,1% |
| Impuesto sobre las ventas | 61,96 | 64,88 | 2,92 | 4,7% | 23,6% | 26,4% |
| IVA interno | 50,32 | 53,62 | 3,30 | 6,6% | 19,1% | 21,8% |
| Retencion IVA interno | 11,64 | 11,26 | -0,38 | -3,2% | 4,4% | 4,6% |
| Impuesto de timbre nacional 0,22 |  | 0,25 | 0,03 | 16,0% | 0,1% | 0,1% |
| Impuesto de timbre nacional sobre salidas al 0,53 |  | 0,65 | 0,12 | 23,3% | 0,2% | 0,3% |
| Impuesto a la explotación de oro, plata y platino | 0,07 | 0,07 | 0,00 | -0,3% | 0,0% | 0,0% |
| Gravamen a los movimientos financieros | 13,62 | 14,09 | 0,47 | 3,4% | 5,2% | 5,7% |
| Impuesto al turismo | 0,37 | 0,37 | 0,00 | -1,0% | 0,1% | 0,2% |
| Impuesto nacional al consumo | 3,33 | 3,50 | 0,16 | 4,9% | 1,3% | 1,4% |
| Impuesto nacional a la gasolina y al ACPM | 2,17 | 2,20 | 0,02 | 1,0% | 0,8% | 0,9% |
| Impuesto nacional al carbono | 0,56 | 0,53 | -0,03 | -4,7% | 0,2% | 0,2% |
| Impuesto a productos comestibles ultra procesados industrialmente | 0,00 | 1,81 | 1,81 | n.a. | 0,0% | 0,7% |
| Impuesto a productos plásticos de un solo uso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n.a. | 0,0% | 0,0% |

y complementarios

exterior

Impuesto a las bebidas ultra procesadas azucaradas

0,00	0,27	0,27	n.a.	0,0%	0,1%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

Impuesto de renta y complementarios.

El impuesto de renta generó un recaudo de $117,05 billones, con un decrecimiento de 16,1%. El bajo dinamismo de la actividad económica en 2023 (crecimiento real del PIB 0,7%) impactó desfavorablemente el componente de cuotas que presentó una disminución de 43,1%, que significó una caída de ingresos por $21,35 billones, que explican el 98,4% de la reducción total de los recaudos por impuestos directos.

Cuando se observa el recaudo bruto de la seccional operacional de la DIAN de Grandes Contribuyentes, se puede apreciar el fuerte impacto que tuvo la caída del componente de cuotas en el recaudo bruto total (Cuadro 2-9): mientras en 2023 se recaudaron $34,32 billones, en 2024 el recaudo fue inferior en $19,74 billones, llegando tan solo a

$14,58 billones.

Cuadro 2-9

Recaudo tributario bruto

Seccional Operativa Grandes Contribuyentes.

Billones de pesos

Vigencia	Renta cuota

IVA

Declaraciones

Retenciones 1/

GMF		Otros impuestos

Total

| 2021 | 6,42 | 15,86 | 38,10 | 6,71 | 2,66 | 69,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 13,52 | 22,94 | 62,79 | 12,55 | 4,11 | 115,92 |
| 2023 | 34,32 | 26,31 | 76,70 | 13,87 | 4,80 | 156,01 |
| 2024 | 14,58 | 27,48 | 75,38 | 14,51 | 6,73 | 138,67 |

Fuente: DIAN

1/Retención en la Fuente a título de Timbre Nacional, Renta e IVA

Para los grandes contribuyentes, el menor recaudo tuvo su origen en “el efecto de las autorretenciones y los anticipos pagados en 2023”14. Para el caso de las autorretenciones, a través del Decreto 261 de 2023, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público incrementó las tarifas de autorretención especial a título de renta para personas jurídicas.

En 2024, mediante el Decreto 242 de 2024, se volvieron a modificar las tarifas de autorretención aplicables a las empresas del sector minero y de hidrocarburos, esta vez disminuyéndolas: 1) para empresas del sector de extracción del petróleo crudo la tarifa fue reducida del 4,50% al 2,60%; 2) para las del sector de extracción de carbón lignito del 4,50% al 2,20%; y, 3) para las del sector de extracción de oro del 3,60% al 2,40%.

14.Fuente: DIAN. Comunicación enviada a la CGR el 10 de octubre de 2024, pág. 4

De acuerdo con el Informe de Auditoría Financiera Inter Delegada realizada a la Unidad Administrativa Especial – DIAN (vigencia 2024), se encontró que, de acuerdo con la información entregada por la DIAN, en las declaraciones del impuesto de renta de las personas jurídicas y naturales del año gravable 2023, el anticipo15 del impuesto de renta para el año gravable siguiente alcanzó la suma de $12,7 billones, cifra que, de acuerdo a las dinámicas del recaudo tributario, impactó el recaudo efectivo de 2024.

Respecto al impacto del aumento de los anticipos y las autorretenciones, la auditoría encontró que: “los altos montos por concepto de anticipos liquidados en 2023 como consecuencia de los altos impuestos por las empresas, así como, por la aplicación del Decreto 261 de 2023 en materia de autorretenciones provocaron una disminución del 48% en el saldo a pagar, así como un incremento del 58% en los saldos a favor en las declaraciones presentadas en 2024” (página 24).

En cuanto a las personas naturales, la Ley 2277 de 2022 introdujo cambios para aplicar desde el año gravable 2023 y que se declararon por primera vez en 2024. Entre dichos cambios están la disminución de renta exenta del 25%, limitándola a 790 UVT (antes 2.880 UVT); se unifican todas las bases de las rentas liquidas cedulares; la cédula general de personas naturales ahora limita las rentas exentas y deducciones imputables de 1.340 UVT anuales (antes 5.040 UVT); se incrementa la deducción de dependientes económicos en 72 UVT por dependiente hasta un máximo de cuatro dependientes; se adicionó una nueva deducción del 1% de valor de las adquisiciones sin que exceda 240 UVT anuales siempre y cuando estén soportadas con factura electrónica; entre otros.

Dentro de las acciones de gestión de la DIAN se habilitaron 6.736.071 declaraciones sugeridas para personas naturales frente a 5.273.072 de 2023. Además, se implementaron servicios que permiten a los ciudadanos identificar si se encuentra o no obligado a declarar renta y facilitar la forma de hacerlo. Para las personas jurídicas se implementó un sistema de información sugerida para la declaración de renta a partir de la información consolidada de factura electrónica de 2023.

IVA

Por concepto de IVA interno se lograron ingresos por $64,88 billones, con un crecimiento nominal de 4,7% (caída real del 0,5%), destacándose la disminución del 3,2% en el componente de retenciones. Debe destacarse que, aunque la economía colombiana creció en 1,7% en 2024, dos ramas de actividad que resultan determinantes para el recaudo del IVA tuvieron comportamientos menos favorables: la industria manufacturera, con una caída real de 2,1% y el comercio, transporte, alojamiento y comida, con un crecimiento de 1,4%.

15.Es necesario tener en cuenta que este “Anticipo de renta” impacta dos anualidades fiscales. En la primera anualidad, el valor del anticipo puede incrementar el “Saldo a pagar por impuesto” o el “Total saldo a pagar”, o bien reducir el “Total saldo a favor”. En la segunda anualidad, este anticipo puede ser imputado registrándolo en la casilla “Anticipo de renta liquidado año gravable anterior”, lo cual genera el efecto opuesto al observado en la primera anualidad, bien sea disminuyendo el “Saldo a pagar por impuesto” o el “Total saldo a pagar” o, en su defecto, aumentando el “Total saldo a favor”.

En 2024 no se presentaron cambios legislativos respecto a este impuesto. Dentro de las acciones de gestión de la DIAN, se encuentra el incremento de las declaraciones sugeridas de este impuesto y se desarrolló la estrategia “Al día con la DIAN, le cumplo al país”, en la cual cada mes 3.800 funcionarios, en promedio, visitaron más de 183 mil responsables de facturar en todo el país para promover y verificar la expedición correcta de la factura electrónica (Fuente: DIAN, Notas a los Estados Financieros 2024, página 46).

Aduanas – IVA externo.

Aduanas y recargos, que incluye IVA externo, tuvo un recaudo de $37,18 billones, que resultó inferior en $1,49 billones al recaudo de 2023. Este comportamiento estuvo asociado a la evolución de las importaciones, las cuales cayeron hasta junio en 3,9%, pero que en el segundo semestre del año se recuperaron de forma que en el acumulado a diciembre presentaron un incremento del 2,1% (fuente: DANE). Este comportamiento fue reforzado por la evolución del peso colombiano que mostró una fuerte depreciación en el segundo semestre del año.

La DIAN en 2024 actualizó la plataforma tecnológica donde funciona su sistema de importaciones (SYGA). En el plano normativo, mediante el Decreto 0659 de 2024, se estableció un nuevo Estatuto Aduanero.

Gravamen a los movimientos financieros (GMF).

En 2024, el gravamen a los movimientos financieros presentó un incremento de tan solo 3,4%, contribuyendo con un recaudo de $14,09 billones. En 2024 no se presentaron cambios normativos a este tributo.

Impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación (RST).

Por el RST16 se recibieron ingresos por $1,21 billones en 2024, con un incremento del 79,7% frente al recaudo de 2023. En este régimen se encuentran inscritos 138.986 contribuyentes, de los cuales el 34,5% corresponden a personas naturales y el 65,5% a personas jurídicas (Fuente: DIAN, Informe de Gestión 2024, página 5).

Impuestos saludables.

Una de las novedades en la vigencia fiscal fue el recaudo de los llamados impuestos saludables creados en la última reforma tributaria. Por el impuesto a productos comestibles ultra procesados industrialmente se recibieron $1,81 billones y por el impuesto a las bebidas ultra procesadas azucaradas se recaudaron $272.829,21 millones.

16.El RST es un sistema para el pago de impuestos que se declara anualmente y se paga con anticipos bimestrales, al cual acceden voluntariamente personas naturales y jurídicas que cumplan ciertos requisitos. Con una sola declaración se cumple con el deber de declarar y pagar los siguientes impuestos: impuesto unificado simple (sustitutivo de renta), impuesto nacional al consumo, ganancia ocasional, industria y comercio, avisos y tableros, y sobretasa bomberil.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los impuestos saludables “son aquellos que gravan los productos no saludables (por ejemplo, tabaco, alcohol, bebidas azucaradas). El consumo de estos productos es un factor de riesgo importante para múltiples enfermedades no transmisibles (ENT), incluidas enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias y diabetes. Asimismo, el consumo de estos productos genera externalidades negativas, así como consecuencias socialmente indeseables que no se reflejan en su precio de mercado”17.

Según la OPS, este tipo de gravámenes presentan tres tipos de beneficios:

1.- Desincentivan el consumo de productos no saludables;

2.- Generan ingresos fiscales adicionales; y

3.- En el largo plazo, tienen el potencial de reducir los costos de atención médica y aumentar la productividad laboral.

En Colombia, los impuestos saludables fueron establecidos por el artículo 54 de la Ley 2277 de 2022 (Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social) y en los cuales se gravan las bebidas ultra procesadas azucaradas, y los productos comestibles ultra procesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas.

De acuerdo con la Ley 2277 de 2023, el hecho generador del impuesto a las bebidas ultra procesadas azucaradas18 y del impuesto a los productos comestibles ultra procesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas está constituida en la producción, venta, retiro de inventarios o actos que impliquen la transferencia de dominio a título gratuito u oneroso; y en la importación.

El responsable para estos dos impuestos será el productor y/o el importador, según el caso. La base gravable del impuesto a las bebidas ultra procesadas azucaradas es el contenido en gramos (g) de azúcar por cada cien mililitros (100 ml) de bebida, o su equivalente, producidas por el productor o importadas por el importador. La base gravable del impuesto a los productos comestibles ultra procesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas está constituida por el precio de venta.

El Artículo 51 de la Ley 2277 de 2022 estableció el impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. Los sujetos responsables de este impuesto son los productores o importadores. El impuesto se genera en la venta, el retiro para consumo propio o la importación para consumo propio de estos productos. La base gravable del impuesto es el peso en gramos del envase, embalaje o empaque de plástico de un solo uso. La tarifa del impuesto es de 0,00005 UVT por cada gramo del envase, embalaje o empaque.

17.Organización Panamericana de la Salud. Impuestos saludables. Disponible en: https://www. paho.org/es/temas/impuestos-saludables

|8,Se considera como bebida ultra procesada azucarada la bebida liquida que no tenga un grado alcohólico volumétrico superior a cero coma cinco por ciento (0,5%), y a la cual se le ha incorporado cualquier azúcar añadido. Incluye bebidas gaseosas o carbonatadas, bebidas a base de malta, bebidas tipo té o café, bebidas a base de fruta en cualquier concentración, refrescos, zumos y néctares de fruta, bebidas energizantes, bebidas deportivas, refrescos, aguas saborizadas y mezclas en polvo.

Gestión de la DIAN.

Se finaliza lo relacionado con los ingresos tributarios con lo referente a la gestión de recaudo por parte de la DIAN. Como se expuso en la parte anterior, la DIAN sigue tomando diferentes medidas para mejorar los montos recaudados. De acuerdo con el Informe de Gestión 2024 de la DIAN, entre las medidas adoptadas, no mencionadas hasta ahora, se encuentran:

- La implementación de la factura electrónica ha sido una de las estrategias más importantes desarrolladas por la DIAN en los últimos años. En 2024 se habilitaron 221.234 facturadores electrónicos, con ello llegaron a 1.324.817 el total de sujetos habilitados para facturar electrónicamente.

- Para el registro del Registro Único Tributario (RUT) se implementó una mejora que aprovecha la interoperabilidad con la Registraduría Nacional del Estado Civil, disminuyendo el tiempo de inscripción. Al cierre de 2024 se inscribieron en el RUT, haciendo uso de este servicio, 219.721 personas naturales. Desde finales de 2023 se dispuso un servicio de inscripción en línea para uniones temporales y consorcios que ha permitido 7.604 inscripciones.

- Se realizaron nuevos desarrollos relacionados con la firma electrónica para la declaración de renta.

- Otra de las grandes estrategias recientes de la DIAN ha sido la implementación de las declaraciones sugeridas elaboradas con la información de la factura electrónica y la información exógena. Con dicha estrategia, se pretende establecer mínimos de recaudo esperados y ejercer una acción de persuasión en los contribuyentes. Durante 2024 se dispusieron 8.394.017 declaraciones sugeridas, lo que representó un incremento del 20% respecto a 2023.

Revisión proyectos de inversión.

La auditoría realizada en el primer semestre de 2025 a la Unidad Administrativa Especial – DIAN revisó lo relacionado con los proyectos de inversión a cargo de la entidad. Para la vigencia fiscal se solicitaron recursos por $381.879,90 millones, cuya discriminación se presenta en el Cuadro 2-10. Dentro de estos, se destaca el proyecto “Implementación del plan de modernización tecnológica en la DIAN a nivel nacional” con recursos solicitados por $141.225,78 millones.

Cuadro 2-10

| DIAN Proyectos de inversión registrados en la DIIP – DPN Millones de pesos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código BPIN | Proyecto | Recursos solicitados 2024 |
| Programa 1305 Fortalecimiento del recaudo y tributación |  | 287.448,36 |
| Proyecto nuevo | Implementación y masificación de nuevos documentos electrónicos del sistema de facturación. | 6.000,00 |
| 2018011000258 | Implementación del plan de mordernización tecnológica en la DIAN a nivel nacional. | 141.225,78 |
| 2018011000867 | Fortalecimiento y dotación del laboratorio nacional de aduanas nacional. | 52.550,25 |
| 2018011000875 | Implementación del Plan Anual Antievasión nacional | 84.340,85 |
| Proyecto nuevo | Centro de Experiencia Digital: hacia la creación de aprendizajes en torno a Cultura de la Legalidad. | 3.331,49 |
| Programa 1399 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Hacienda |  | 94.431.54 |
| 2018011000315 | Mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la DIAN a nivel nacional. | 60.612,39 |
| 2018011000260 | Mejoramiento y adecuación de la sede de la DIAN en la ciudad de Pereira. | 8.242,00 |
| 2018011000267 | Construcción y adecuación del puesto Fronterizo de Paraguachón, Maicao. | 1.431,97 |
| 2018011000304 | Construcción y dotación de la infraestructura física para la sede de la DIAN de Villavicencio | 24.595,18 |
| TOTAL |  | 381.879,90 |

Fuente: Informe de Auditoría Financiera Inter Delegada realizada a la U.A.E.  DIAN.

De acuerdo con lo informado al equipo auditor, este proyecto tenía entre sus objetivos:

- Mejorar la eficiencia operativa, a través de la actualización de los sistemas de información, permitiendo que las operaciones misionales se ejecuten de manera más ágil y con menores errores.

- Asegurar una mayor disponibilidad de los servicios tecnológicos, de tal manera que no se genera afectación al proceso de recaudo o en la interacción con los contribuyentes.

- Mejorar la experiencia del usuario con los servicios prestados a través de la página web por la entidad.

Para la vigencia 2024 solo se asignaron para este proyecto $33.000 millones, es decir el 23,4% de lo solicitado, de los que solo se comprometieron $28.894 millones. Estas diferencias entre lo solicitado, lo asignado y lo ejecutado “impactaron las metas propuestas, como se puede apreciar en el componente de Sistemas de Información implementados, cuyo indicador aparece con un 0% de resultado. Los recursos fueron direccionados al mantenimiento y sostenimiento de los sistemas que la entidad describe, como actualización” (Informe de Auditoría, página 67).

El informe enfatiza que:

“con los recursos del Proyecto de Inversión, la DIAN ha procurado mantener en continuidad y funcionamiento los aplicativos con que cuenta, para garantizar las operaciones; sin embargo, se evidencia deterioro en la funcionalidad de varios aplicativos, pues como se puede verificar en los informes de la misma entidad, persisten errores en los sistemas de información. Esto se ha ocasionado, porque en los últimos años, no se ha realizado una renovación de las soluciones informáticas frente al mundo de alternativas que las tecnologías digitales van produciendo. Persiste la coexistencia de numerosos aplicativos que no permiten una interrelación efectiva entre ellos.” (Informe de Auditoría, p.p. 67-68).

Tras revisar los resultados del proyecto y teniendo en cuenta la limitación en los recursos asignados la auditoria concluyó que:

“al culminar los cinco años de duración del proyecto, no logró su fin primordial de desarrollar e implementar mejoras en los sistemas de información para los procesos misionales, de modo que, dichos sistemas fueran fortalecidos, mejorados y se ampliara la plataforma tecnológica; logrando la integración de los aplicativos que conforman el ecosistema informático de la entidad y la interoperabilidad con otros sistemas”. (Informe de Auditoría, página 70)

Resultados de gestión

Las cifras de gestión de la DIAN muestran un importante avance, tanto en la gestión efectiva como en la aceptada. La gestión efectiva de fiscalización (actos administrativos que se encuentran en firme) en sus diferentes ámbitos (tributaria, aduanera, cambiaria e internacional) llegó a $16,20 billones, con un incremento de $1,22 billones frente a la vigencia 2023 (Cuadro 2-11).

Cuadro 2-11

Recaudo por gestión DIAN. Billones de pesos

Concepto	2023	2024	Variación absoluta

Variación Porcentual

| Gestión efectiva 1/ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiscalización tributaria | 11,63 | 13,87 | 2,24 | 19,3% |
| Fiscalización aduanera | 1,20 | 0,56 | -0,64 | -53,2% |
| Fiscalización cambiaria | 0,39 | 0,38 | -0,01 | -2,0% |
| Fiscalización internacional | 1,76 | 1,38 | -0,38 | -21,5% |
| Gestión aceptada 2/ |  |  |  |  |
| Fiscalización tributaria | 6,45 | 10,91 | 4,47 | 69,3% |
| Fiscalización aduanera | 0,68 | 0,49 | -0,19 | -28,0% |
| Fiscalización cambiaria | 0,37 | 0,31 | -0,07 | -17,5% |
| Fiscalización internacional | 0,09 | 0,13 | 0,04 | 40,0% |

1/ Comprende los actos administrativos proferidos en el ejercicio de las funciones, pero que aún están en discusión porque el procedimiento administrativo se encuentra en curso.

2/ Comprende los actos administrativos que se encuentran en firme, es decir, cuando el procedimiento administrativo ya ha finalizado. En esta categoría también se incluye el recaudo obtenido en el ejercicio de las funciones.

Fuente: DIAN

Este resultado abre la cuestión de si la meta inicialmente propuesta de incremento de recaudo por gestión de la DIAN no era demasiado optimista. Además, al no alcanzarse las metas propuestas la entidad puede llegar a perder credibilidad. Por ello, se recomienda que en la programación presupuestal las estimaciones de las fuentes de ingresos sean prudentes y alcanzables y no basadas en hechos contingentes (como la aprobación de una ley) o inciertos (un amplio incremento de los recaudos por gestión).

2.1.4.- La Presión Tributaria 2000-2024: trece reformas y más ajustes fiscales.

La Presión Tributaria corresponde a la razón entre los impuestos recaudados sobre el Producto Interno Bruto (PIB).

Tt

Presión Tributaria=   PIBt

Donde Tt son los recaudos tributarios del país en el periodo t. En este caso solo se consideran los impuestos nacionales y solo los que son efectivamente recaudados. Para este indicador se supone que el PIB es una medida adecuada de la capacidad tributaria de la economía.

La Presión Tributaria mide cuánta es la carga tributaria que impone un gobierno a sus ciudadanos. Esta medida se ha utilizado para realizar comparaciones internacionales y ver el peso de los distintos sistemas tributarios nacionales en un punto específico del tiempo.

En un país determinado importa no solo el nivel del indicador sino su evolución en el tiempo. Sea r la tasa de crecimiento nominal del recaudo tributario y n la tasa de crecimiento nominal de la economía. Para dos periodos consecutivos de tiempo, tenemos que la Presión Tributaria tendrá un crecimiento positivo, nulo o negativo si la diferencia entre las tasas (r-n) es positivo, nulo o negativo. Es interesante ver que la tasa de crecimiento del recaudo r responde a diversos factores:

- Un crecimiento vegetativo que corresponde al ajuste anual de las bases tributarias por la inflación o por el crecimiento real de la economía. Por ejemplo, el consumo de algunos bienes gravados crece con la economía o el valor de algunos ingresos gravados se ajustan con la inflación, por tanto, el recaudo tributario aumentara por este efecto.

- Variaciones en las bases gravables o en las tarifas de los impuestos producto de reformas al sistema tributario.

- Mejoras en la gestión del recaudo tributario que bajen los niveles de evasión.

El indicador de Presión Tributaria de los impuestos nacionales (total de los recaudos de Impuestos Nacionales dividido entre el PIB) se presenta en el Gráfico 2-3.

Gráfico 2-3

Evolución de la Presión Tributaria Impuestos Nacionales 2000-2024 Porcentaje

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, DANE, Cálculos Contraloría General de la República.

Se toma la información de recaudos tributarios de la ejecución presupuestal. Mientras en 2000 este indicador se ubicaba en 9,8% en 2024 llegó a 14,4% con un incremento de 4,6 puntos porcentuales en dos décadas y media. El punto máximo se alcanzó en el 2023 cuando tuvo un valor de 16,6%.

En la primera década del siglo el recaudo presentó un incremento sostenido hasta 2008, subiendo en 3,8 puntos porcentuales del PIB favorecido por el alto crecimiento real de la actividad económica (4,6% promedio entre 2001 y 2007). El menor dinamismo de la actividad económica en 2008 y 2009 (crecimiento real del 3,3% y 1,1%, respectivamente) afectaron el recaudo en 2009 y 2010.

Entre 2012 y 2015 los impuestos nacionales, como porcentaje del PIB, se mantuvieron en promedio en 14,3% del PIB. En los siguientes tres años se presentó un descenso de la presión fiscal nacional llegando a 13,4% en 2018. En 2019 el indicador se recuperó hasta 14,3% por el buen desempeño de la economía y el impacto de la Ley de Financiamiento. En este periodo las múltiples reformas tributarias aprobadas no se tradujeron en un aumento sostenido de la carga de los impuestos nacionales, los cuales suelen subir tras una reforma tributaria y después vuelven a descender.

La crisis económica generada por la pandemia impactó negativamente el recaudo de impuestos, como porcentaje del PIB, mostrando una caída de 1,2 puntos porcentuales del PIB. La recuperación de la economía en 2021 y 2022 y la implementación de la Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social (Ley 2277 de 2022) permitieron una recuperación del indicador de presión tributaria logrando en 2023 el valor máximo en el periodo: 16,6%. Debe tenerse en cuenta que el incremento de las autorretenciones y los anticipos pagados en 2023 favorecieron el comportamiento del indicador.

En 2024 se dio una caída de este indicador de 2.2 p.p. del PIB, la mayor en el periodo mostrado. Como se ha anotado en la sección anterior, en lo corrido del año se observó una caída de los impuestos externos, una fuerte reducción de los ingresos por cuotas del impuesto de renta (especialmente de los grandes contribuyentes) y una caída de las retenciones, tanto de renta como de IVA. Dicha caída estuvo asociada al bajo dinamismo económico de 2023, el lento despegue de la economía en 2024, un mal desempeño de las importaciones en el primer semestre de 2024, las mayores autorretenciones y anticipos pagados en 2023 y los efectos de las decisiones de la Corte Constitucional.

Trece grandes reformas en este periodo han modificado continuamente la legislación tributaria del país (una de ellas fue declarada inexequible por la Corte Constitucional) (Cuadro 2-12). El IVA ha tenido, por ejemplo, múltiples tarifas que cambian con las reformas: la Ley 488 de 1998 había fijado la tarifa en 15%; la reforma de 2000 (Ley 633) aumentó la tarifa un punto porcentual llevándola a 16%; la Ley 788 de 2002 instituyó tarifas diferenciales del 2, 7, 10 y 20%; la reforma de 2003 introdujo tarifas del 3% y 5% para la cerveza y los juegos de azar; la Ley 1607 de 2012 eliminó la diversidad de tarifas y las redujo a tres: 5%, 16% y 0% para bienes y servicios exentos; y la Ley 1819 de 2016 elevó la tarifa al 19%. Casi cada reforma ha incluido y excluido bienes de la base.

Cuadro 2-12

Evolución de la Presión Tributaria Nacional 2000-2024.

| Presión Cambios en la Ley Año Tributaria Tributaria |  |  | Algunas acciones de Gestión |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ley |  |
| 2000 | 9,8 |  |  |
| 2001 | 11,3 | 633 de 2000 |  |
| 2002 | 11,4 |  | Aparece el MUISCA |
| 2003 | 11,7 | 788 de 2002 |  |
| 2004 | 12,1 | 863 de 2003 | Introduce el RUT Decreto 2788 |
| 2005 | 12,5 |  |  |
| 2006 | 13,4 |  | Firma Digital |

2007	13,4	1111 de 2006	Presentación electrónica de declaraciones

Decreto 1791

2008	13,5	Reestructuración Administrativa DIAN De-

creto 4048

| 2009 | 13,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 12,4 | 1370 de 2009 |  |
| 2011 | 13,7 | 1430 de 2010 Plan Anticorrupción y Estrategia antitrámi- |  |
|  |  |  | tes Ley 1474 |
| 2012 | 14,4 |  | Plan Anticorrupción Decreto 2641 |
| 2013 | 14,1 | 1607 de 2012 |  |
| 2014 | 14,2 |  | Programa Ayuda Renta |
| 2015 | 14,5 | 1739 de 2013 | NAF (Núcleos de apoyo contable y Fiscal) |
| 2016 | 13,6 |  |  |
| 2017 | 13,8 | 1819 de 2016 | Impulso a la factura electrónica |
| 2018 | 13,4 |  |  |
| 2019 | 14,3 | 1943 de 2018 inex | Introducción del Régimen Simple |
|  |  |  | "Declaraciones Sugeridas |
|  |  |  | Incremento del número de facturadores |
|  |  |  | electrónicos Proceso de modernización |
| 2020 | 13,1 | 2010 de 2019 | tecnológica Ampliación planta de personal |
|  |  |  | DIAN en funciones misionales |
|  |  |  | Estrategia “Al día con la DIAN, |
|  |  |  | le cumpló al país”" |
| 2021 | 13,6 |  |  |
| 2022 | 14,5 | Ley 2155 de 2021 |  |
| 2023 | 16,6 | Ley 2277 de 2022 |  |
| 2024 | 14,4 |  |  |

Fuente: Contraloría General de la República.

El impuesto de renta también ha sido modificado varias veces: las exenciones y sujetos obligados a declarar han sido revisados en diversas oportunidades y las reformas de 2002 y 2003 crearon sobretasas a la tarifa. La reforma del 2012 creó el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) y el Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) como mecanismos para determinar el impuesto de renta a cargo de las personas naturales clasificadas como empleados.

Esa misma reforma modificó la tarifa para las personas jurídicas de 33% a 25%, pero creó el CREE, un impuesto sobre los ingresos (susceptibles de crear patrimonio) de las empresas, con una tarifa del 8% (aunque en sus tres primeros años de vida la tarifa se incrementa en un punto adicional) destinado a financiar programas sociales específicos (SENA, ICBF y Salud). La Ley 1739 de 2014 creó la sobretasa al CREE y elevó la tarifa al 9%.

La Ley 1819 de 2016 elevó la tarifa del impuesto sobre la renta para personas jurídicas con el fin de recoger las tarifas del CREE y la sobretasa del CREE. Así, para 2017 la tarifa se estableció en 34% más una sobretasa del 6% al tiempo que derogo el CREE. Además, se reestructuró el impuesto sobre la renta para personas naturales: se implantó una nueva clasificación de los ingresos, se eliminó el IMAN y el IMAS, se limitaron las exenciones y las deducciones al 40% y se crearon tarifas diferenciales sobre los dividendos.

La Ley 2010 de 2019 estableció una reducción gradual de la tarifa para las personas jurídicas hasta el 30% en 2022, creó nuevas tarifas marginales del 34%, 37% y 39% para las personas naturales; la Ley 2155 de 2021 incrementó la tarifa para las personas jurídicas al 35% y La Ley 2277 de 2022 creó una sobretasa para el sector financiero y de extracción de carbón y petróleo.

El GMF fue creado amparado en un decreto de emergencia económica con el fin de atender la crisis del sistema financiero de 1998. Inicialmente se fijó su tarifa en dos por mil y se anunció como un impuesto transitorio. Un año después se amplió su permanencia con el fin de atender los gastos generados por la reconstrucción del Eje Cafetero. La reforma del 2000 aumentó la tarifa a tres por mil y la reforma del 2003 la elevó a cuatro por mil. La reforma de 2014 planteó una reducción gradual de la tarifa desde 2019, pero las reformas posteriores dieron marcha atrás con la medida.

En 2002 fue declarado el Estado de Conmoción Interior (Decreto 1837 de 2002) y bajo este régimen de excepción se creó el impuesto para preservar la seguridad democrática, con una tarifa del 1,2% sobre el patrimonio líquido. Siguiendo las mismas características de este impuesto, la Ley 863 de 2003 creó temporalmente el impuesto patrimonio, con base gravable el patrimonio líquido superior a $3.000 millones y una tarifa del 0,3%, que debería estar vigente solo por tres años.

Pero en 2006 se incrementó la tarifa a 1,2% para los siguientes cuatro años, teniendo en cuenta el patrimonio poseído a 1 de enero del 2007 fuera igual o superior a $3.000 millones. La Ley 1430 de 2010 fijó una tarifa de 2,4% para patrimonios líquidos iguales o superiores a $3.000 millones e inferiores a $5.000 millones y una tarifa de 4,8% para patrimonios líquidos superiores a $5.000 millones. La Ley 2010 de 2019 creó un impuesto temporal al Patrimonio con una tarifa del 1%. La Ley 2277 de 2022 vuelve permanente el impuesto al Patrimonio con tarifas graduales entre 0,5% al 1,5%.

Otros tributos también fueron introducidos, como el de la reforma de 2012 con el impuesto nacional al consumo, el cual presenta las siguientes tarifas: 4%, 8% y 16%; la Ley 2010 de 2019 extendió el impuesto al consumo para la enajenación de inmuebles. Igualmente, la reforma de 2016 creó un monotributo voluntario como un régimen simplificado de pago del impuesto de renta para personas naturales dedicadas al comercio al por menor y a las peluquerías y creó un impuesto sobre las emisiones de carbono de todos los combustibles fósiles; la Ley 1739 de 2014 introdujo el impuesto a la riqueza; la Ley 1943 de 2018 (declarada inexequible y sustituida por la Ley 2010 de 2019) creó el Régimen Simple de Tributación y la Ley 2277 de 2022 creó los llamados impuestos saludables.

El órgano encargado de la recaudación de impuestos nacionales en Colombia es la DIAN19, la cual debe asegurar que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias. Para cumplir con este objetivo realiza un conjunto de actividades, procedimientos y normativas que permiten la recaudación de impuestos de forma oportuna y eficiente por parte del Estado. A este proceso se le denomina gestión tributaria y abarca la identificación de los contribuyentes, la determinación de sus obligaciones tributarias (determinación de la base imponible, la aplicación de las tasas impositivas definidas en la ley, reconocimiento de la procedencia y validez de los beneficios fiscales, etc.) los mecanismos para la declaración de impuestos, los procedimientos para el cobro y pago de tributos, las actividades de control y fiscalización y la atención de recursos y reclamaciones.

El Cuadro 2-11 contiene algunas medidas que han impactado la gestión tributaria realizada por la DIAN. Esta relación no pretende ser exhaustiva sino indicativa de los múltiples factores que afectan las tareas de la DIAN: cambios normativos, desarrollos tecnológicos, cambios administrativos, definición de estrategias, desarrollo de una cultura de pago, etc. Aunque no es fácil determinar el aporte de cada medida al incremento del recaudo si se reconoce que ellas suelen tener un impacto positivo y, por tanto, se deben brindar condiciones y recursos a la DIAN para la mejora continua de su actividad.

2.1.5.- Ingresos corrientes: ingresos no tributarios.

19. En 2020 se expidió el Decreto 1742 de 2020 que modificó la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de

Impuestos y Aduanas Nacionales y que mantiene vigencia hasta la fecha. El Decreto 1742 de 2020, artículo 1, Competencia determina que dentro de sus funciones la administración de los impuestos nacionales, aclarando que:

“La administración de los impuestos comprende su recaudación, fiscalización, liquidación discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

La administración de los derechos de aduana y demás impuestos al comercio exterior, comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. La dirección y administración de la gestión aduanera comprende el servicio y apoyo a las operaciones de comercio exterior, la aprehensión, decomiso o declaración en abandono de mercancías a favor de la Nación, su administración, control y disposición.”

En 2024 el recaudo efectivo neto por los ingresos corrientes no tributarios llegó a $1,65 billones, los cuales representaron el 0,67% de los ingresos corrientes de la Nación y el 0,44% de los recursos de la Nación. Respecto al año anterior, los ingresos no tributarios presentaron un crecimiento nominal de 29,3%. Respecto al aforo definitivo, se recaudó el 107,2% de lo estimado para 2024. (Cuadro 2-13).

Cuadro 2-13

Ejecución ingresos corrientes no tributarios – Nación, 2023-2024.

Billones de pesos

Concepto

Recaudo en efectivo neto

Variación	Participación

|  | 2023 | 2024 | Absoluta | Porcentual | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos no tributarios | 1,28 | 1,65 | 0,37 | 29,3 | 100 | 100 |
| Contribuciones | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 18,7 | 3,2 | 3,0 |
| Contribuciones sociales | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 14,1 |  |  |
| Contribuciones diversas | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 25,0 |  |  |
| Tasas y derechos administrativos | 0,28 | 0,25 | -0,03 | -10,1 | 21,6 | 15,0 |
| Certificaciones y constancias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,3 |  |  |
| Expedición de licencias de uso de semillas para siembra y de cultivo de plantas de cannabis | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -35,8 |  |  |
| Participación en tarifas de derechos de tránsito | 0,27 | 0,24 | -0,03 | -9,6 |  |  |
| Multas, sanciones e intereses de mora | 0,36 | 0,77 | 0,41 | 113,9 | 28,1 | 46,5 |
| Multas y sanciones | 0,35 | 0,74 | 0,39 | 110,6 |  |  |
| Intereses de mora | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 235,5 |  |  |
| Venta de bienes y servicios | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 40,0 | 1,6 | 1,7 |
| Ventas de establecimiento de mercado | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 45,8 |  |  |
| Ventas incidentales de establecimiento no de mercado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14,3 |  |  |
| Transferencias corrientes | 0,58 | 0,56 | -0,02 | -3,9 | 45,5 | 33,9 |
| Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida | 0,16 | 0,14 | -0,02 | -11,1 |  |  |
| Sentencias y conciliaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,4 |  |  |
| Transferencias de otras entidades del gobierno general | 0,19 | 0,11 | -0,08 | -41,3 |  |  |
| Recursos FRISCO | 0,23 | 0,30 | 0,07 | 32,6 |  |  |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República

Por grupos de conceptos de ingresos, las multas, sanciones e intereses de mora aportaron el 46,5% de los ingresos corrientes no tributarios; las transferencias corrientes el 33,5% y las tasas y derechos administrativos el 15,0%. Por conceptos, se destacó el incremento de los ingresos por multas y sanciones en $0,38 billones, en especial, por el crecimiento de las sanciones fiscales, que pasaron de $0,30 billones en 2023 a $0,68 billones en 2024.

También destacó el incremento de las transferencias por recursos FRISCO20 en $0,07 billones y por intereses de mora en $0,02 billones. En tanto, la mayor disminución se presentó en los recaudos por transferencias de otras unidades del Gobierno General que bajó en $0,080 billones y en los ingresos por participación en tarifas de derechos de tránsito21 en $0,03 billones.

2.1.6.- Ejecución de los recursos de capital de la Nación.

El aforo inicial para 2024 mostraba que el gobierno nacional estimaba entradas por recursos de capital por $140,82 billones (Cuadro 2-13). Después de las modificaciones realizadas el aforo definitivo alcanzó $140,89 billones (la principal modificación fue una recomposición de $27,46 billones entre los recursos del crédito interno y los otros recursos de capital). El recaudo efectivo neto por recursos de capital de la Nación llegó a $102,77 billones, con un porcentaje de ejecución del 72,9% respecto al aforo definitivo. En 2024 los recursos de capital de la Nación presentaron un incremento nominal del 13,2% por los mayores excedentes financieros y dividendos registrados y los más altos recursos del crédito interno recibidos (Cuadro 2-14).

20.- Estas corresponden al ingreso que perciben las entidades definidas por ley como beneficiarias del porcentaje de recursos que de conformidad con las destinaciones previstas en la Ley (Leyes 1708 de 2014 y 1849 de 2017) y que debe transferir la entidad encargada de la administración de los bienes del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO). Dichos recursos corresponden aquellos que el Gobierno Nacional recibe de los bienes sobre los que se declare la extinción de dominio o que se realice enajenación temprana, y los recursos provenientes de la productividad de los bienes administrados, de acuerdo con los establecido en las normas vigentes sobre la materia.

21.- Este concepto abarca el ingreso que percibe el Ministerio de Transporte, por concepto de la fracción de las tarifas por los trámites de licencia de tránsito, placa única nacional, tarjeta de registro, licencias de conducción y demás especies venales que se realizan en los organismos de tránsito.

Cuadro 2-14

Ejecución recursos de capital 2024 Billones de pesos

2024

| 2023 Concepto Recaudo Neto |  | Aforo Inicial 1 | Modificac. 2 | Aforo Vigente 3 =1+2 | Recaudo Efectivo Neto 4 | Diferencia (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recursos de capital de la Nación 90,75 |  | 140,82 | 0,07 | 140,89 | 102,77 | -38,12 |
| Disposición de activos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Excedentes financieros | 1,87 | 3,94 | 0,00 | 3,94 | 3,99 | 0,05 |
| Dividendos y utilidades | 18,44 | 25,55 | 0,00 | 25,55 | 21,04 | -4,50 |
| Rendimientos financieros | 0,98 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 0,84 | -0,48 |
| Recursos de crédito externo | 27,17 | 27,43 | 0,00 | 27,43 | 27,08 | -0,35 |
| Recursos de crédito interno | 38,46 | 46,25 | 27,46 | 73,71 | 47,72 | -25,99 |
| Transferencias de capital | 0,04 | 0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,04 |
| Recuperación de cartera – prestamos | 2,68 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,94 | 0,77 |
| Recursos del balance | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 5,89 | 0,00 | -5,89 |
| Reintegros y otros recursos no apropiados | 1,12 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,93 | -1,07 |
| Otros recursos de capital | 0,00 | 28,25 | -27,46 | 0,79 | 0,09 | -0,70 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II

De los recursos de capital se destaca lo siguiente:

La Nación recibió como pago de excedentes financieros un total de $3,99 billones, con el siguiente detalle:

- De la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se recibieron $3,94 billones, de los cuales $3,44 billones se recaudaron en el primer trimestre (excedentes de la vigencia 2022) y $500.000 millones en el segundo semestre (parte de los excedentes de la vigencia 2023 que se debieron consignar en 2024 para cumplir lo ordenado en el Documento CONPES 4139 del 1 de agosto de 2024).

- De la Industria Militar (Indumil) se recibieron $50.000 millones, de acuerdo con lo establecido en el CONPES 4115 de 2023, los cuales se recibieron en febrero.

Los ingresos por dividendos y utilidades fueron de $21,04 billones, de los cuales se recibieron $9,22 billones del Banco de la República, $11,35 billones de Ecopetrol y $449.694,08 millones del Grupo Bicentenario. En 2023, el Banco de la República obtuvo una utilidad de $9,23 billones, como resultado de ingresos por $14,80 billones y egresos por $5,57 billones. La Junta Directiva del Banco de la República aprobó trasladar en 2024 al Gobierno Nacional la suma de $9,22 billones (Cuadro 2-15).

Cuadro 2-15

Ingresos por excedentes financieros, dividendos y utilidades 2019-2024

Billones de pesos

| Recursos recaudados | 2019 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Excedentes financieros | 0,83 | 1,07 | 1,16 | 0,85 | 1,87 | 3,99 |
| Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) | 0,30 | 0,77 | 0,81 | 0,50 | 1,27 | 3,94 |
| Fondo Unico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) | 0,25 | 0,12 | 0,30 | 0,31 | 0,37 | 0,00 |
| Otros | 0,28 | 0,18 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | 0,05 |
| Dividendos y utilidades | 14,57 | 14,50 | 7,90 | 10,85 | 18,44 | 21,04 |
| Banco de la República | 2,02 | 7,00 | 6,63 | 0,56 | 1,61 | 9,22 |
| Ecopetrol 1/ | 11,42 | 6,55 | 0,62 | 9,51 | 16,42 | 11,35 |
| Otros | 1,13 | 0,96 | 0,66 | 0,78 | 0,42 | 0,48 |

1/ En 2023 los dividendos de Ecopetrol a la Nación fueron de $21,58 billones, pero parte de ellos no

tuvieron registro presupuestal.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II

Por solicitud del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, parte de las utilidades a distribuir se pagó con la entrega de TES B del portafolio de intervención monetaria del Banco de la República, valorados a precios de mercado y el remanente se pagó en efectivo (Artículo 27 Ley 2342 de 2023).

Por su parte, Ecopetrol informó que en el ejercicio contable 2023 obtuvo utilidades por $19,06 billones. Al agregarle las reservas liberadas de ejercicios anteriores y descontarle las reservas que obligatoriamente se deben constituir por ley quedaron a disposición de la Asamblea Ordinaria de Accionistas $24,82 billones. La Asamblea decidió destinar $12,83 billones para pago de dividendos y $12,00 billones para constituir una reserva adicional. Dentro del pago de dividendos le correspondieron a la Nación $11,35 billones.

Por recursos del crédito se tuvieron ingresos por $74,80 billones, de los cuales 63,8% correspondió a crédito interno y 36,2% a crédito externo. Frente a 2023 se presentaron mayores recaudos por $9,17 billones por este concepto (Cuadro 2-16).

Cuadro 2-16

Recursos del crédito 2023-2024 Billones de pesos

Concepto

Recaudo efectivo neto	Variación

2023	2024	Absoluta	Porcentual

| Recursos de crédito externo | 27,17 | 27,08 | -0,09 | -0,3% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bonos | 17,51 | 18,44 | 0,92 | 5,3% |
| Entidades de fomento | 1,20 | 3,45 | 2,25 | 187,2% |
| Organismos multilaterales | 8,45 | 5,19 | -3,26 | -38,6% |
| BID | 4,34 | 0,45 | -3,89 | -89,7% |
| BIRF | 3,16 | 3,21 | 0,05 | 1,7% |
| CAF | 0,96 | 1,53 | 0,57 | 59,3% |
| Otras instituciones financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n.a |
| Recursos de crédito interno | 38,46 | 47,72 | 9,26 | 24,1% |
| Colocación y títulos TES | 38,46 | 47,72 | 9,26 | 24,1% |
| Bonos y otros títulos emitidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| Total recursos del crédito | 65,63 | 74,80 | 9,17 | 14,0% |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II

Los recursos del crédito externo22 llegaron a $27,08 billones. Dentro de las operaciones realizadas en el año destacan:

- La reapertura de los dos bonos sociales emitidos el año anterior, con colocaciones por USD 650,0 millones cada uno.

- La emisión de un bono global con vencimiento en 2036, operación en la que se obtuvieron USD 2.000 millones. De este monto, USD 1.361 millones hacen parte del financiamiento de 2024 (cuentan con registro presupuestal) y USD 639 millones se usaron para realizar una operación de manejo (sin registro presupuestal)

- La emisión de un bono global con vencimiento en 2054 por USD 1.640 millones.

- Recursos recibidos del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID, por sus siglas en inglés) por USD 150,00 millones, préstamo a 20 años firmado en diciembre de 2023 y cuyos recursos están destinados a financiar el programa de Acción climática y transición energética.

- Recursos por EUR 450 millones correspondientes a tres préstamos con la agencia alemana KFW, por EUR 150 millones cada uno, destinados al financiamiento de diversos programas

- Recursos por USD 350 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), destinados al financiamiento del programa de Apoyo a la descentralización y biodiversidad en territorios en Colombia.

- Recursos por USD 250 millones recibidos de Banco Centroamericano de Integración Económica, destinados al financiamiento del programa de Apoyo a la acción climática, transición energética justa y fortalecimiento fiscal verde de la república de Colombia.

22.- Mediante Ley 2382 de 16 de julio 2024 el Congreso de la República aprobó el aumento del cupo de endeudamiento externo del Gobierno Nacional en USD 17.607 millones.

- Recursos por USD 750 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, destinado al financiamiento del programa de Operación de desarrollo de política verde y resiliente 2.

Por recursos del crédito interno se lograron ingresos por $47,72 billones, correspondientes a emisiones de TES B, de los cuales $40,94 billones se colocaron en subastas y $6,78 billones con entidades públicas. Este monto colocado fue superior en 24,1% al registrado en 2023.

Aunque el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio por finalizado el cronograma de subastas de largo plazo en octubre, en diciembre se llevó a cabo la operación de subasta de un TES B Verde, por la cual se recaudó $927.245 millones en la operación (valor nominal de $1,05

billones).

Cabe anotar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió TES B para el pago de pasivos por $16,14 billones, de los cuales $12,67 billones se destinaron al FEPC; $3,44 billones a bonos pensionales y $29.999,98 millones a sentencias. Estas emisiones no tienen registro presupuestal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 2342 de 2023.

Por recuperación de cartera se recaudaron $944.363 millones, con una disminución del 64,7% frente a lo obtenido en 2023, debido a los menores ingresos por los acuerdos marco de retribución (Ley 1955 de 2019). Finalmente, por rendimientos financieros, reintegros y otros recursos no apropiados se recibieron $843.840,12 millones y $928.478,71 millones, respectivamente.

2.1.7.- Ejecución de otros ingresos de la Nación.

El rubro de otros ingresos comprende las rentas parafiscales y los fondos especiales de la Nación. Las primeras se refieren a gravámenes que afectan a un determinado y único grupo social o económico y que se utilizan para beneficio del propio sector. Para la vigencia 2024 se aforaron $3,11 billones por contribuciones parafiscales y durante la vigencia no se realizaron modificaciones. De estos se recaudaron $3,57 billones (nivel de ejecución del 114,8%), siendo superiores en 39,5% respecto a lo obtenido en 2023.

Dentro de las rentas parafiscales se destacó el incremento nominal anual del 40,5% en los ingresos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), que alcanzaron $3,48 billones. El incremento respondió a mayores ingresos por contribuciones sociales por $621.702,66 millones y por el aumento en $380.485,72 millones en los rendimientos financieros. Por su parte, los recaudos por la contribución de espectáculos públicos23 presentaron un incremento de 10,1%, llegando a $91.649,88 millones.

23.- La Contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas fue creada con la Ley 1493 de 2011. Esta indica que los productores de los espectáculos públicos de las artes escénicas deben recaudar el 10% del valor de la boletería, cuyo precio individual sea igual o superior a tres Unidades de Valor Tributario (UVT).

Los fondos especiales corresponden a ingresos pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el Legislativo, así como los creados y definidos en la ley para la prestación de un servicio específico. Inicialmente, los fondos especiales (49 en total) se habían aforado en

$15,21 billones y este aforo no se modificó en la vigencia. De estos se recaudaron $17,57 billones (nivel de ejecución del 115,5%).

Por concepto de ingresos, $630.930,6 millones correspondieron a ingresos tributarios, $16,15 billones a ingresos corrientes no tributarios y $780.165,1 millones a recursos de capital (Cuadro 2-17). Dentro de los ingresos corrientes no tributarios, $12,05 billones correspondieron a contribuciones y $3,14 billones a transferencias corrientes. Dentro de los recursos de capital $743.856,9 millones correspondieron a rendimientos financieros y $25.761,7 millones a reintegros.

| Cuadro 2-17 |  |
| --- | --- |
| Ejecución ingresos Fondos Especiales vigencia 2024 Billones de pesos |  |
| Concepto Recuado efectivo neto | Participación |
| Ingresos Corrientes 16,79 | 95,6% |
| Ingresos Tributarios 0,63 | 3,6% |
| Impuestos Directos 0,01 | 0,1% |
| Impuestos Indirectos 0,62 | 3,5% |
| Ingresos No Tributarios 16,15 | 92,0% |
| Contribuciones 12,05 | 68,6% |
| Derechos Económicos por Uso de Recursos Naturales 0,05 | 0,3% |
| Multas, Sanciones e Intereses de Mora 0,08 | 0,5% |
| Tasas y Derechos Administrativos 0,35 | 2,0% |
| Transferencias Corrientes 3,14 | 17,9% |
| Venta de Bienes y Servicios 0,49 | 2,8% |
| Recursos de Capital 0,78 | 4,4% |
| Disposición de Activos 0,00 | 0,0% |
| Rendimientos Financieros 0,74 | 4,2% |
| Recursos de Terceros 0,01 | 0,0% |
| Recuperación de Cartera – Préstamos 0,00 | 0,0% |
| Transferencias de Capital 0,00 | 0,0% |
| Recursos del Balance 0,00 | 0,0% |
| Reintegros y Otros Recursos No Apropiados 0,03 | 0,1% |
| Recaudo Efectivo Neto Total 17,57 | 100,0% |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II

Discriminando por fondos, se destacaron los recaudos efectivos del Fondo de Solidaridad Pensional ($2,51 billones), el Fondo de Recursos SOAT y FONSAT ($2,51 billones), el Fondo Salud Fuerzas Militares ($1,55 billones), el Fondo Salud Policía Nacional ($1,54 billones); contribución entidades vigiladas por la Contraloría General de la República ($1,52 billones) y el Fondo Financiación Sector Justicia ($1,25 billones) (Cuadro 2-18).

Cuadro 2-18

Nivel de ejecución por fondo especial, vigencia 2024 Billones de pesos

Fondo especial	Aforo

vigente

Recaudo efectivo neto

Nivel de ejecución

| Fondo de Solidaridad Pensional | 1,20 | 2,51 | 208,9% |
| --- | --- | --- | --- |
| Fondo de Recursos Soat y Fonsat (antes Fosyga) | 2,89 | 2,51 | 86,9% |
| Fondo Salud Fuerzas Militares | 1,44 | 1,55 | 107,5% |
| Fondo de Salud Policia Nacional | 1,36 | 1,54 | 113,8% |
| Contribución Entidades Vigiladas Contraloria General de la República | 1,25 | 1,52 | 120,8% |
| Financiacion Sector Justicia | 1,53 | 1,25 | 81,3% |
| Fondo Especial de Pensiones Telecom, Inravisión y Teleasociadas | 1,11 | 1,05 | 94,7% |
| Fondo Seguridad y Convivencia Ciudadana | 0,54 | 0,72 | 132,1% |

| Fondo de Modernización, Descongestión y Bienestar 0,33 |  | 0,64 | 194,6% |
| --- | --- | --- | --- |
| Fondo para Defensa de Derechos e Intereses 0,40 |  | 0,55 | 135,9% |
| Colectivos |  |  |  |
| Fondos Internos Ministerio Defensa | 0,54 | 0,53 | 98,0% |
| Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos | 0,47 | 0,52 | 111,2% |
| Fondo Sobretasa al ACPM (Ley 488/98) | 0,35 | 0,44 | 124,3% |
| Fondo Nacional de las Universidades Estatales de Colombia | 0,11 | 0,26 | 235,8% |
| Otros Fondos (35) | 1,66 | 1,97 | 118,6% |
| Total | 15,21 | 17,57 | 115,5% |

de la Administración de Justicia

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

##### 2.1.8.- Ejecución de los ingresos propios de los establecimientos públicos.

Para la vigencia 2024 los ingresos de los establecimientos públicos se aforaron en $26,06 billones y a lo largo del año se hicieron modificaciones por $922.151,14 millones, llevando a un aforo definitivo de $26,98 billones (Cuadro 2-19). El recaudo efectivo ascendió a $29,83 billones, con un incremento de $4,77 billones frente al recaudo de la vigencia 2023, es decir un incremento nominal del 19,0%. Por ingresos corrientes se recibieron $15,67 billones, destacándose los recaudos por contribuciones ($4,58 billones), tasas y derechos administrativos ($5,46 billones) y venta de bienes y servicios ($3,74 billones).

Cuadro 2-19

Ejecución ingresos propios de los Establecimientos Públicos, 2024 Billones de pesos

Concepto

Aforo inicial (1)

Aforo vigente (2)

Recaudo efectivo neto

(3)

Diferencia

(3)-(2)

| Ingresos Corrientes | 12,63 | 13,60 | 15,67 | 2,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No tributarios | 12,63 | 13,60 | 15,67 | 2,07 |
| Contribuciones | 2,03 | 2,03 | 4,58 | 2,55 |
| Tasas y derechos administrativos | 5,33 | 5,33 | 5,46 | 0,13 |
| Multas, sanciones e intereses de mora | 0,24 | 0,24 | 0,35 | 0,11 |
| Derechos económicos por uso de recursos naturales | 0,39 | 0,39 | 0,60 | 0,20 |
| Venta de bienes y servicios | 3,41 | 4,35 | 3,74 | -0,61 |
| Transferencias corrientes | 1,22 | 1,25 | 0,94 | -0,32 |
| Recursos de Capital | 7,08 | 7,04 | 7,20 | 0,16 |
| Disposición de activos | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Excedentes financieros | 6,48 | 6,48 | 6,07 | -0,41 |
| Dividendos y utilidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimientos financieros | 0,22 | 0,22 | 0,65 | 0,43 |
| Transferencias de capital | 0,10 | 0,05 | 0,01 | -0,05 |
| Recuperación de cartera | 0,19 | 0,19 | 0,17 | -0,01 |
| Recursos del balance | 0,04 | 0,04 | 0,03 | -0,01 |
| Recursos de terceros | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,05 |
| Reintegros y otros recursos no apropiados | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,15 |
| Fondos Especiales | 0,76 | 0,76 | 1,14 | 0,37 |
| Contribuciones Parafiscales | 5,59 | 5,59 | 5,83 | 0,24 |
| Total Establecimiento Públicos | 26,06 | 26,98 | 29,83 | 2,85 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II.

De las contribuciones se destacaron los ingresos recibidos por derecho económico por precios altos ($1,27 billones) y derecho económico por participación en la producción ($1,43 billones), ambas recibidas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y contribuciones asignaciones de retiro militares y policía ($594.254,09 millones).

Dentro de las tasas y derechos administrativos, se destacaron los ingresos recibidos por: permiso para el uso del espectro radioeléctrico ($1,33 billones), peajes ($738.662,92 millones), contraprestación para la provisión de redes y servicios ($544.874,59 millones), derechos de registro ($443.130,91 millones), derechos de aeródromo ($428.289,25 millones) y expedición de pasaportes ($312.184,07 millones).

Por recursos de capital se recaudaron $7,20 billones, de los cuales $6,07 billones correspondieron a excedentes financieros, $647.256,23 millones a rendimientos financieros, $196.808,82 millones a reintegros y otros recursos no apropiados y $172.540,82 millones a recuperación de cartera. Dentro de los excedentes financieros se destacaron los recibidos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos ($4,32 billones), el ICBF ($524.295,90 millones), la Agencia Nacional de Minería ($242.925,86 millones), el Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ($153.819,12 millones) y Aerocivil ($136.157,13 millones).

Los recaudos por contribuciones parafiscales llegaron a $5,83 billones, siendo superiores nominalmente en 11,0% al recaudo de 2023. Tres entidades reciben recursos parafiscales: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

En términos reales (pesos constantes de 2024) las rentas parafiscales pasaron de $5,37 billones en 2019 a $5,83 billones en 2024, con un marcado descenso en 2022 cuando solo se recibieron $5,24 billones de 2024. Se destaca el incremento de las rentas parafiscales del ICBF que en este periodo se incrementaron en $330.315,19 millones de 2024 (Gráfico 2-4).

Gráfico 2-4

Contribuciones parafiscales de los Establecimientos públicos 2019-2024.

Billones de pesos constantes de 2024

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, DANE y cálculos Contraloría General de la República.

Los fondos especiales de los establecimientos públicos obtuvieron in- gresos por $1,14 billones, siendo los fondos con mayores ingresos el Fondo Emprender ($348.523 millones), el Fondo Nacional de Seguridad Vial ($262.388 millones), el Fondo Industria de la Construcción ($194.745 millones) y Fondos INPEC ($114.305 millones).

Dentro de los 73 establecimientos públicos, cinco de ellos concentra- ron el 64,7% de sus ingresos totales: Agencia Nacional de Hidrocarburos (AHN) con $7,08 billones, ICBF con $4,61 billones, el SENA con $2,80 billones, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FONTIC) con $2,43 billones y la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil con $2,37 billones (Cuadro 2-20).

Cuadro 2-20

Ingresos efectivos por Establecimiento Público 2024.

Billones de pesos

| Establecimiento público Aforo |  | Recaudo en | Porcentaje de |
| --- | --- | --- | --- |
|  | vigente | efectivo neto | ejecución (%) |
| Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) | 4,44 | 7,08 | 159,2 |
| Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) | 4,53 | 4,61 | 101,8 |
| Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | 2,28 | 2,80 | 122,7 |
| Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2,62 | 2,43 | 92,9 |
| Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil | 2,57 | 2,37 | 92,2 |
| Agencia Logística de las Fuerzas Militares | 1,02 | 0,97 | 95,2 |
| Instituto Nacional de Vías | 1,06 | 0,94 | 88,7 |
| Superintendencia de Notariado y Registro | 0,82 | 0,84 | 102,5 |
| Agencia Nacional de Minería - ANM | 0,21 | 0,64 | 304,1 |
| Caja de Retiro de las Fuerzas Militares | 0,43 | 0,46 | 108,2 |
| Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) | 0,39 | 0,44 | 112,8 |
| Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores | 0,39 | 0,44 | 111,5 |
| Hospital Militar | 0,49 | 0,43 | 88,1 |
| Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional | 0,47 | 0,41 | 86,5 |
| Superintendencia Nacional de Salud | 0,31 | 0,37 | 121,0 |
| Superintendencia Financiera de Colombia | 0,43 | 0,35 | 81,8 |
| Fondo Nacional Ambiental - Gestión General | 0,27 | 0,31 | 115,2 |
| Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios | 0,30 | 0,28 | 94,3 |
| Agencia Nacional de Seguridad Vial | 0,20 | 0,26 | 134,5 |
| Superintendencia de Industria y Comercio | 0,29 | 0,26 | 89,4 |
| Resto Establecimientos Públicos | 3,45 | 3,12 | 90,4 |
| Total | 26,98 | 29,83 | 110,6 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

### 2.2.- Ejecución del gasto: la cronología de un ajuste anunciado

Si la programación del gasto fue compleja para la vigencia 2024, la ejecución presentó diversos aspectos desafiantes. Desde el primero de enero se registraron problemas con la distribución del presupuesto y dudas sobre los nuevos procedimientos para realizar las operaciones presupuestales para su efectiva ejecución. A ello se sumaron las restricciones por las expectativas de ingresos, que desde principios del año se vislumbraba que no se alcanzarían a cumplir como se señaló en

el punto anterior.

El presupuesto inicial de 2024 llegó a $502,60 billones, se registró una disminución de $27,40 billones (1,12% del PIB), que estuvo asociado principalmente al ajuste fiscal que se concretó al finalizar el año por un monto de $28,0 billones, para un presupuesto definitivo de $475,20 billones. Sin embargo, este monto se reduciría en $18,73 billones, como producto de las pérdidas de apropiación, de manera que el monto comprometido ascendió a $456,46 billones. El resultado en esta fase del ciclo presupuestal es que el Estado recibió bienes y servicios con cargo a los recursos de la vigencia (obligaciones de gasto) por $394,74 billones (23,57% del PIB), y pagó $393,04 billones (Gráfico 2-5).

Gráfico 2-5

Ejecución presupuestal 2024 Billones de pesos

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

Con ello, se generó otro hecho fundamental: el Gobierno constituyó reservas presupuestales por $61,73 billones y cuentas por pagar por $1,69 billones, para un total del rezago presupuestal de $63,42 billones (Gráfico 2-5). Situación que denotó los problemas de caja que sufrió el Gobierno para cumplir con sus metas de ejecución de planes y proyectos.

Durante la vigencia 2024 se observó una variación en la estructura del gasto por objeto frente al año anterior, derivada en gran parte del recorte del Presupuesto General de la Nación, lo cual impactó principalmente los componentes de inversión y funcionamiento. En efecto, el gasto total, medido por el momento de obligación, se distribuyó en funcionamiento con el 66,0% del total ejecutado, seguido del servicio de la deuda con 21,0% y la inversión con una participación del 13,0%.

Comparado con 2023, cuando el funcionamiento alcanzó el 63,7%, la deuda el 20,2% y la inversión el 16,1%, se evidenció una reducción significativa en el peso de la inversión dentro del PGN, lo cual obedeció, no solo al recorte presupuestal sino también a una menor ejecución de recursos en esta categoría. Este comportamiento reveló una priorización del gasto rígido sobre el gasto con mayor capacidad transformadora, limitando la posibilidad de expansión o fortalecimiento de programas estratégicos, con un impacto negativo sobre el crecimiento económico.

Por su parte, el gasto en funcionamiento, pese al ajuste presupuestal, incrementó su participación relativa, debido a su naturaleza inflexible asociada a gastos de personal y transferencias obligatorias por ley. Asimismo, el servicio de la deuda mantuvo una participación similar, reflejando el cumplimiento de los compromisos financieros adquiridos por el Estado, aun en un contexto de restricciones fiscales (Cuadro 2-21).

Cuadro 2-21

Ejecución presupuestal PGN 2024 Billones de pesos

| Concepto | Inicial | Definitiva | Compromiso | Obligación | Pago | Pérdidas de apropiación | Reserva | Cuentas por pagar | Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (8) = (3)-(4) | (9) = (4) - (5) | (7) = (4)/(2) |
| Funcionamiento | 308,22 | 290,16 | 278,42 | 260,34 | 259,82 | 11,74 | 18,08 | 0,52 | 89,7 |
| Gastos de personal | 54,89 | 51,09 | 50,01 | 49,53 | 49,43 | 1,09 | 0,47 | 0,10 | 96,9 |
| Adquisición de bienes y servicios | 13,55 | 17,01 | 16,47 | 12,27 | 12,08 | 0,54 | 4,21 | 0,19 | 72,1 |
| Transferencias Corrientes | 235,30 | 217,16 | 207,38 | 194,32 | 194,27 | 9,78 | 13,07 | 0,04 | 89,5 |
| SGP | 70,54 | 70,54 | 70,54 | 68,25 | 68,25 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 96,8 |
| Pagos pensionales sin FOMAG | 46,53 | 45,04 | 44,90 | 44,19 | 44,19 | 0,14 | 0,71 | 0,00 | 98,1 |
| Aseguramiento en salud | 35,25 | 37,86 | 37,30 | 37,09 | 37,09 | 0,55 | 0,21 | 0,00 | 98,0 |
| Educación Superior sin pensiones | 5,58 | 6,05 | 6,02 | 5,92 | 5,91 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 97,8 |
| FOMAG | 11,66 | 11,66 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| Resto de transferencias | 65,74 | 46,02 | 37,03 | 27,27 | 27,23 | 8,99 | 9,76 | 0,03 | 59,2 |
| Gastos de comercialización y producción | 1,34 | 2,09 | 1,95 | 1,81 | 1,63 | 0,14 | 0,14 | 0,18 | 86,9 |
| Adquisición de activos financieros | 0,73 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,6 |
| Disminución de pasivos | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 94,4 |
| Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora | 1,22 | 1,27 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 87,1 |
| Transferencia de Capital | 0,84 | 0,54 | 0,51 | 0,33 | 0,33 | 0,03 | 0,18 | 0,00 | 61,3 |
| Servicio de la deuda | 94,52 | 94,43 | 90,58 | 82,78 | 82,78 | 3,85 | 7,79 | 0,00 | 87,7 |
| Servicio de la deuda pública externa | 37,26 | 37,26 | 35,99 | 31,94 | 31,94 | 1,27 | 4,05 | 0,00 | 85,7 |
| Principal | 19,51 | 19,51 | 18,75 | 16,97 | 16,97 | 0,76 | 1,78 | 0,00 | 87,0 |
| Intereses | 17,52 | 17,52 | 17,13 | 14,87 | 14,87 | 0,40 | 2,25 | 0,00 | 84,9 |
| Comisiones y otros gastos | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,02 | 0,00 | 42,4 |
| Servicio de la deuda pública interna | 57,26 | 57,17 | 54,59 | 50,84 | 50,84 | 2,58 | 3,75 | 0,00 | 88,9 |
| Principal | 20,42 | 13,92 | 12,10 | 8,64 | 8,64 | 1,82 | 3,46 | 0,00 | 62,1 |
| Intereses | 35,12 | 41,53 | 40,91 | 40,69 | 40,69 | 0,62 | 0,22 | 0,00 | 98,0 |
| Comisiones y otros gastos | 0,30 | 0,30 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,06 | 0,00 | 28,6 |
| Fondo de contingencias | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| Inversión | 99,85 | 90,60 | 87,47 | 51,61 | 50,44 | 3,14 | 35,85 | 1,17 | 57,0 |
| Total | 502,60 | 475,20 | 456,46 | 394,74 | 393,04 | 18,73 | 61,73 | 1,69 | 83,1 |
| Total sin servicio de la deuda | 408,07 | 380,76 | 365,89 | 311,95 | 310,26 | 14,88 | 53,93 | 1,69 | 81,9 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

En conclusión, el ajuste fiscal aplicado durante 2024 se reflejó en una reconfiguración de la estructura del gasto público, en donde la inversión fue el componente más afectado, cediendo espacio a los componentes de funcionamiento y deuda, cuya ejecución tiende a ser menos flexible. Esta situación plantea retos para la sostenibilidad del crecimiento económico, al limitarse los recursos destinados a proyectos de inversión con impacto en el desarrollo productivo y social del país. A lo largo de la ejecución, el GNC indujo a las pérdidas de apropiación como una manera de ajuste. Finalmente, este se materializaría en un recorte a final del año sobre las partidas que habían sido denominadas como de ‘concepto previo’ del Ministerio de Hacienda o del Departamento Nacional de Planeación.

2.2.1.- Modificaciones al presupuesto de gastos.

El PGN aprobado para 2024 registro ajustes netos por $27,31 billones, con lo que su monto definitivo pasó de 502,60 billones a $475,20 billones. La principal modificación del presupuesto provino del ajuste fiscal realizado a finales de la vigencia, por $28,40 billones, mediante el Decreto 1522 del 18 de diciembre de 2024 (Cuadro 2-22).

Cuadro 2-22

Modificaciones al PGN 2024

Billones de pesos

Concepto

Apropiación inicial

Ley 2276

de 2023

Ajuste Neto

Decreto 0766

Junio de 2024 Aplazamiento

Decreto 1238 Oct.

de 2024 Adición

Decreto 1296 Oct.

de 2024 Adición

Decreto 1389

Nov. de 2024 Desplazamiento

Resolución 2986 de

Oct. 2024

Reducción Decreto 1522

Dic. 2024

Apropiación

definitiva

| Funcionamiento | 308,22 | -18,06 | -20,00 | 0,21 |  | -0,77 |  | -18,06 | 290,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos de personal | 54,89 | -3,80 |  |  |  |  |  | -3,80 | 51,09 |
| Adquisición de bienes y servicios | 13,55 | 3,46 |  |  |  |  |  | 3,46 | 17,01 |
| Transferencias | 235,30 | -18,14 |  |  |  |  |  | -18,14 | 217,16 |
| Gastos de comercialización y producción | 1,34 | 0,75 |  |  |  |  |  | 0,75 | 2,09 |
| Adquisición de activos financieros | 0,73 | -0,08 |  |  |  |  |  | -0,08 | 0,65 |
| Disminución de pasivos | 0,35 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,35 |
| Gastos por tributos, multas, sanciones | 1,22 | 0,05 |  |  |  |  |  | 0,05 | 1,27 |
| Transferencia de Capital | 0,84 | -0,30 |  |  |  |  |  | -0,30 | 0,54 |
| Deuda | 94,52 | -0,09 |  |  |  |  | -0,09 | 0,00 | 94,43 |
| Principal | 39,93 | -6,50 |  |  |  |  | -6,50 | 0,00 | 33,43 |
| Intereses | 52,64 | 6,41 |  |  |  |  | 6,41 | 0,00 | 59,05 |
| Comisiones y otros gastos | 0,52 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,52 |
| Fondo de contingencias | 1,43 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 1,43 |
| Inversión | 99,85 | -9,25 |  |  | 0,17 | 0,77 |  | -9,25 | 90,60 |
| Total | 502,60 | -27,40 | -20,00 | 0,21 | 0,17 | 0,00 | -0,09 | -28,40 | 475,20 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

A ese resultado se llegó después de muchas expectativas a lo largo de la vigencia, en la cual se debió ajustar el Decreto de liquidación del Presupuesto y luego aplazar $20,00 billones mediante el Decreto 0766 de junio de 2024. Sobre estos dos decretos se configuraron las principales modificaciones, a las cuales se sumaron otros ajustes como una adición presupuestal por $210.000 millones (Decreto 1238 de 2024) y $117.000 millones por el Decreto 1296 de octubre de 2024. En noviembre se expidió el Decreto 1339, mediante el cual se realizó un desaplazamiento de apropiaciones por $770.000 millones, pero, a la vez, se aplazaron apropiaciones por el mismo monto (Cuadro 2-23).

Cuadro 2-23

Variación de los principales rubros del PGN 2024 2023 a 2024

Porcentaje

|  | De la apropiación inicial | De la apropiación final |
| --- | --- | --- |
| Funcionamiento | 21,2 | 11,0 |
| Gastos de personal | 18,2 | 12,5 |
| Adquisición de bienes y servicios | 17,6 | 6,7 |
| Transferencias | 23,0 | 11,8 |
| Gastos de comercialización y producción | -2,1 | 11,3 |
| Adquisición de activos financieros | 11,3 | -15,3 |
| Disminución de pasivos | -15,7 | -27,8 |
| Gastos por tributos, multas, sanciones | 8,8 | 12,7 |
| Deuda | 21,2 | 20,3 |
| Inversión | 34,5 | 8,7 |
| Total | 23,9 | 12,3 |

Concepto

Variación (%) 2024/2023

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

##### 2.2.2.- Pérdidas de apropiación.

En la vigencia 2024 se hizo más evidente una situación que genera un contrasentido en la programación y ejecución presupuestal que es el monto anual de las pérdidas de apropiación. Las pérdidas de apropiación constituyen la diferencia entre el monto de la apropiación definitiva y los compromisos de gasto. Se trata de autorizaciones de gasto que expiran al finalizar la vigencia el 31 de diciembre y, como lo establece el artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, no se pueden comprometer, adicionar, transferir o contracreditar.

Mientras que en las discusiones en el Congreso para la aprobación del presupuesto se pretendía un ajuste en el monto a aprobar, finalmente este se concretó en $502,20 billones que, con las modificaciones efectuadas al presupuesto inicial, se redujo en $18,73 billones (6,8%) (Cuadro 2-23). Las fallas en la programación, la deficiente gestión de los recursos presupuestados y la decisión de recortar el tamaño del gasto de manera indirecta, conllevaron a un incremento en las pérddas de apropiación en un 6,84%, que significó un incremento frente a la vigencia 2023, cuando las pérdidas ascendieron a $17,5 billones (Cuadro 2-24).

Pérdidas de apropiación Presupuesto General de la Nación 2023-2024 por objeto del gasto

Cuadro 2-24

2023	2024

| Objeto del gasto | Definitiva | Compromisos | Pérdidas de apropiación | Definitiva | Compromisos | Pérdidas de apropiación | Variación % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcionamiento | 261.336 | 255.373 | 5.962 | 290.161 | 278.420 | 11.741 | 96,9 |
| Adquisición de activos financieros | 763 | 673 | 89 | 646 | 641 | 5 | -94,8 |
| Adquisición de bienes y servicios | 15.939 | 15.375 | 563 | 17.009 | 16.474 | 535 | -5,0 |
| Disminución de pasivos | 491 | 486 | 5 | 354 | 345 | 9 | 74,4 |
| Gastos de comercialización y producción | 1.874 | 1.692 | 182 | 2.086 | 1.950 | 136 | -25,4 |
| Gastos de personal | 45.406 | 43.843 | 1.563 | 51.095 | 50.007 | 1.087 | -30,4 |
| Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora | 1.130 | 968 | 162 | 1.273 | 1.112 | 161 | -0,4 |
| Transferencia de capital | 1.525 | 1.415 | 109 | 538 | 506 | 31 | -71,2 |
| Transferencias corrientes | 194.209 | 190.921 | 3.288 | 217.160 | 207.384 | 9.775 | 197,3 |
| Deuda | 78.498 | 75.260 | 3.238 | 94.433 | 90.578 | 3.854 | 19,0 |
| Servicio de la deuda pública externa | 26.544 | 24.941 | 1.603 | 37.260 | 35.990 | 1.270 | -20,8 |
| Comisiones y otros gastos | 150 | 90 | 61 | 229 | 113 | 116 | 90,9 |
| Intereses | 13.202 | 12.281 | 921 | 17.521 | 17.125 | 396 | -57,0 |
| Principal | 13.192 | 12.570 | 622 | 19.510 | 18.751 | 758 | 21,9 |
| Servicio de la deuda pública interna | 51.954 | 50.319 | 1.634 | 57.173 | 54.589 | 2.584 | 58,1 |
| Comisiones y otros gastos | 295 | 203 | 92 | 295 | 148 | 147 | 60,5 |
| Fondo de contingencias | 4.013 | 4.013 | 0 | 1.427 | 1.427 | - | -100,0 |
| Intereses | 30.151 | 28.966 | 1.185 | 41.529 | 40.909 | 619 | -47,8 |
| Principal | 17.494 | 17.137 | 357 | 13.922 | 12.104 | 1.818 | 408,9 |
| Inversion | 83.339 | 75.006 | 8.332 | 90.602 | 87.466 | 3.137 | -62,4 |
| Total general | 423.173 | 405.640 | 17.533 | 475.196 | 456.464 | 18.732 | 6,84 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

Las apropiaciones no utilizadas, o lo que se denomina comúnmente, pérdidas de apropiación, son el resultado de diferentes factores en las entidades como lo pueden ser las demoras administrativas, los problemas en la contratación pública, la planeación inadecuada del gasto, los cambios en prioridades o políticas públicas, la falta de capacidad técnica en las entidades para ejecutar proyectos o las más comunes restricciones legales o técnicas que impidan usar los recursos como lo son los aplazamientos, la no autorización de PAC o el no levantamiento de los previos conceptos por no cumplir con los requisitos para la ejecución de los recursos.

Los montos más representativos de las pérdidas de apropiación en la vigencia de 2024 se concentraron en las transferencias corrientes por $9,7 billones, principalmente en las transferencias realizadas a entidades del Gobierno con $6,2 billones y prestaciones sociales con

$3,2 billones; el servicio de la deuda pública interna, con $2,6 billones, en el rubro Otras cuentas por pagar, por $1,8 billones; y, en Inversión con $3,1 billones, principalmente en los proyecto de inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad con $249 mil millones, infraestructura y servicios de transporte aéreo con $227 mil millones, gestión de recursos públicos con $214 mil millones y consolidación productiva del sector de energía eléctrica con $173 mil millones (Cuadro 2-24).

Entre las entidades que concentran las pérdidas de apropiación en funcionamiento, existen rubros preponderantes con un comportamiento particular: no registran compromisos de gasto, porque son partidas apropiadas para ser distribuidas, pero presentan pérdidas de apropiación. Así, en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estos rubros son Otros gastos de personal y Otras transferencias que se distribuyen previo concepto de la DGPPN; en el Ministerio de Salud es el rubro de Otros recursos para seguridad social; y en la Rama Judicial- Tribunales y Juzgados el rubro de otras transferencias-distribución previo concepto DGPPN. En el caso de funcionamiento, los Ministerios de Hacienda y de Trabajo concentraron el 63,3% de las pérdidas de apropiación. Adicionalmente, nótese que en ajuste fiscal de diciembre fueron en esos mismos ministerios donde se concentró el recorte presupuestal (Cuadro 2-25).

Cuadro 2-25

Concentración pérdidas de apropiación y recorte presupuestal por unidades ejecutoras 2024

Billones de pesos

| Unidad ejecutora Ajuste Pérdidas |  |  | Participación | Participación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de apropiación | tipo gasto% | % |
| Deuda -0,09 |  | 3,85 | 100 | 20,6 |
| Servicio de la deuda pública nacional | -0,09 | 3,80 | 98,6 | 20,3 |
| Subtotal resto de unidades | 0,00 | 0,05 | 1,4 | 0,3 |
| Funcionamiento | -18,06 | 11,74 | 100 | 62,7 |
| Ministerio de Hacienda y Crédito Público | -15,96 | 4,31 | 36,7 | 23,0 |
| Ministerio del Trabajo - Gestión General | -3,96 | 3,13 | 26,6 | 16,7 |
| Ministerio de Salud y Protección Social | 0,02 | 0,68 | 5,8 | 3,6 |
| Registraduría Nacional del Estado Civil | -0,05 | 0,41 | 3,5 | 2,2 |
| Ministerio del Interior - Gestión General | -0,02 | 0,24 | 2,0 | 1,3 |
| Superintendencia de Notariado y Registro | 0,00 | 0,22 | 1,9 | 1,2 |
| Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | -1,32 | 0,21 | 1,8 | 1,1 |
| Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) | 0,00 | 0,18 | 1,6 | 1,0 |
| Defensoría del Pueblo | 0,03 | 0,14 | 1,2 | 0,7 |
| Ministerio de Defensa Nacional - Ejército | 1,26 | 0,11 | 1,0 | 0,6 |
| Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional | -0,07 | 0,11 | 0,9 | 0,6 |
| Procuraduría General de la Nación | -0,01 | 0,11 | 0,9 | 0,6 |
| Subtotal resto de unidades | 2,01 | 1,89 | 16,1 | 10,1 |
| Inversión | -9,25 | 3,14 | 100,00 | 16,7 |
| Ministerio de Hacienda y Crédito Público | -2,23 | 0,27 | 8,7 | 1,5 |

| Unidad Administrativa Especial 0,00 |  | 0,25 | 8,1 | 1,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Departamento Administrativo -1,79 |  | 0,25 | 7,9 | 1,3 |
| para la Prosperidad Social |  |  |  |  |
| Ministerio de Minas y Energía - Gestion General | -0,51 | 0,19 | 5,9 | 1,0 |
| Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura | -0,01 | 0,14 | 4,6 | 0,8 |
| Instituto Nacional de Vías | 0,09 | 0,14 | 4,3 | 0,7 |
| Departamento Nacional de Planeación | -0,16 | 0,13 | 4,0 | 0,7 |
| Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | -0,21 | 0,11 | 3,5 | 0,6 |
| Subtotal resto de unidades | -4,44 | 1,66 | 52,8 | 8,8 |
| Total general | -27,40 | 18,73 |  | 100 |

de la Aeronáutica Civil

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

En el caso de los gastos de inversión, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de Prosperidad concentraron el 16,2% de las pérdidas de apropiación. En el Ministerio de Hacienda el rubro determinante fue el apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional- Distribución previo concepto del DNP. De nuevo, se trata de un rubro con vocación de ser distribuido, pero que tiene pérdidas de apropiación por fallas de planeación o como resultado de la racionalización del gasto para cumplir las metas fiscales (Cuadro 2-25).

La ineficiencia e ineficacia derivada de las pérdidas de apropiación por $18,73 billones, constituye un recorte del gasto destinado a la adquisición de bienes y servicios durante la vigencia y no tiene justificación en medio de las grandes necesidades sociales y de infraestructura del país. Cada peso que no se ejecute implica actividades que no se realizan, productos que no se entregan y metas y objetivos que no se cumplen.

Por esta razón, la CGR vienen recalcando en los informes al Congreso de la República sobre la conveniencia de que, en la programación del presupuesto, la existencia de pérdidas de apropiación lleve a recortar la asignación de gasto a las entidades que las generan.

2.2.3.- La ejecución del gasto.

La ejecución del presupuesto se mide como la relación entre las obligaciones de gasto y la apropiación definitiva. En 2024, se ejecutaron $394,74 billones, lo que equivalió al 83,1% de la apropiación final. En términos de ejecución por obligaciones, el gasto de funcionamiento presentó el mayor nivel de ejecución con 89,7% seguido por el servicio de la deuda con un 87,7%, mientras que la inversión mostró el nivel más bajo con 57,0%. En comparación con 2023, se evidenció una disminución en la ejecución general, al pasar del 87,6% al 83,1%, reflejando un menor grado de ejecución efectiva del presupuesto aprobado (Cuadro 2-26).

Cuadro 2-26

Ejecución del gasto vigencia 2024 Billones de pesos

|  | 2023 | Definitivo | Compromisos | Obligaciones | Pagos | Obligaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcionamiento | 261,34 | 290,16 | 278,42 | 260,34 | 259,82 | 89,7 |
| Gastos de personal | 45,41 | 51,09 | 50,01 | 49,53 | 49,43 | 96,9 |
| Adquisición de bienes y servicios | 15,94 | 17,01 | 16,47 | 12,27 | 12,08 | 72,1 |
| Transferencias | 195,73 | 217,70 | 207,89 | 194,65 | 194,60 | 89,4 |
| Gastos de comercialización y producción | 1,87 | 2,09 | 1,95 | 1,81 | 1,63 | 86,9 |
| Adquisición de activos financieros | 0,76 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 98,5 |
| Disminución de pasivos | 0,49 | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 94,2 |
| Gastos por tributos, multas, sanciones | 1,13 | 1,27 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 87,1 |
| Deuda | 78,50 | 94,43 | 90,58 | 82,78 | 82,78 | 87,7 |
| Interna | 51,95 | 57,17 | 54,59 | 50,84 | 50,84 | 88,9 |
| Externa | 26,54 | 37,26 | 35,99 | 31,94 | 31,94 | 85,7 |
| Inversión | 83,34 | 90,60 | 87,47 | 51,61 | 50,44 | 57,0 |
| Total | 423,17 | 475,20 | 456,46 | 394,74 | 393,04 | 83,1 |

Concepto	Definitivo

2024

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General

Desde los compromisos que permiten medir el nivel de apropiación utilizada a través de contratos y actos administrativos, entre otros, se registró un monto de $456,46 billones, equivalentes al 96,1% del PGN (es decir, se registraron pérdidas de apropiación por este objeto de gasto del 3,9%). Los gastos de funcionamiento alcanzaron un alto nivel de ejecución en compromisos, con 96,0%, mientras que el servicio de la deuda mantuvo un comportamiento similar al año anterior con 95,9%. No obstante, en el caso de la inversión, el nivel de compromisos fue del 96,5%, aunque con una ejecución considerablemente menor en obligaciones y pagos, lo que sugiere retrasos en la ejecución efectiva de los proyectos de inversión o reasignaciones presupuestales.

En términos generales, la brecha entre compromisos y pagos sigue siendo un factor relevante en la ejecución presupuestal. A pesar de que el nivel de compromisos se mantiene elevado, con un 96,1%, los pagos efectivos solo alcanzaron el 82,7%, lo que se reflejó en los rezagos en la materialización del gasto público. Esta situación puede estar vinculada a aspectos administrativos, restricciones operativas o programaciones de gasto diferidas, lo que impacta la eficiencia en la ejecución de los recursos asignados.

##### 2.2.4.- Gastos de funcionamiento: el gasto inercial.

Durante la vigencia 2024, los compromisos en gastos de funcionamiento ascendieron a $278,42 billones, que representaron una ejecución del 96,0% frente a la apropiación definitiva. Por su parte, las obligaciones fueron $260,34 billones, con una ejecución del 89,7%, mientras que los pagos totalizaron $259,82 billones, lo que equivale al 89,5%. Se observó una leve disminución respecto a 2023, tanto en obligaciones como en pagos, debido a que hubo un recorte del presupuesto (Cuadro 2-27).

Cuadro 2-27

Ejecución del gasto de funcionamiento vigencia 2024 Billones de pesos

|  |  |  | 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Definitivo | Compromisos | Obligaciones | Pagos | Ejecución por obligaciones |
| Funcionamiento | 290,16 | 278,42 | 260,34 | 259,82 | 89,7 |
| Gastos de personal | 51,09 | 50,01 | 49,53 | 49,43 | 96,9 |
| Adquisición de bienes y servicios | 17,01 | 16,47 | 12,27 | 12,08 | 72,1 |
| Transferencias | 217,70 | 207,89 | 194,65 | 194,60 | 89,4 |
| Gastos de comercialización y producción | 2,09 | 1,95 | 1,81 | 1,63 | 86,9 |
| Adquisición de activos financieros | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 98,5 |
| Disminución de pasivos | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 94,2 |
| Gastos por tributos, multas, sanciones | 1,27 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 87,1 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

Entre los rubros más relevantes que explican el desempeño de los gastos de funcionamiento estuvieron las transferencias que ascendieron a $207,89 billones, con una ejecución del 95,5%; los gastos de personal con $ 51,10 billones, con una ejecución de 97,9% y la adquisición de bienes y servicios con $17,01 billones, que se ejecutaron en un 96,9%.

El gasto de personal mostró una apropiación definitiva de $51,09 billones y mantuvo altos niveles de ejecución: 97,9% en compromisos ($50,00 billones), 96,9% en obligaciones ($49,53 billones) y 96,7% en pagos ($49,43 billones). Este comportamiento obedeció a su carácter rígido, asociado a compromisos legales y contractuales y mantiene la tendencia de estabilidad observada en años anteriores.

Los componentes de este rubro incluyen salarios por $28,39 billones, remuneraciones no constitutivas de factor salarial por $11,66 billones y contribuciones inherentes a la nómina por $9,91 billones (Cuadro 2-28).

Cuadro 2-28

Ejecución de gastos de personal 2023-2024 Billones de pesos

2023	2024	Variación

| Concepto | Definitiva | Definitiva | Compromisos | Obligaciones | Pagos | obligaciones 2024 /2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salario | 26,21 | 28,80 | 28,43 | 28,40 | 28,39 | 10,3 |
| Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | 9,52 | 11,88 | 11,71 | 11,67 | 11,66 | 25,2 |
| Contribuciones inherentes a la nómina | 8,81 | 10,25 | 10,29 | 9,92 | 9,84 | 20,1 |
| Otros gastos de personal - Distribución previo concepto DGPPN | 0,85 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Personal extranjero en consulados y embajadas (local) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -2,3 |
| Total gastos de personal | 45,41 | 51,09 | 50,45 | 50,01 | 49,91 | 15,4 |

Fuente: CMinisterio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

Por su parte, la adquisición de bienes y servicios evidenció un comportamiento mixto. Aunque los compromisos ascendieron a $16,47 billones, con una ejecución del 96,9%, las obligaciones y pagos fueron significativamente menores, ubicándose en $12,26 billones (72,1%) y $12,07 billones (71,0%), respectivamente. Esta diferencia puede estar relacionada con procesos administrativos, contratación pendiente de legalización o rezagos en el cumplimiento de los contratos suscritos (Cuadro 2-29).

Cuadro 2-29

Gastos en adquisición de bienes y servicios 2023 -2024 Según sector institucional

Billones de pesos

|  |  | 2023 |  | 2024 | Obligaciones |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sector Administrativo | Definitiva | Obligaciones | Definitiva | Obligaciones | Variación (%) 2024 / 2023 | Participación 2024 (%) |
| Defensa y Policía | 7,35 | 5,84 | 9,01 | 5,80 | -0,8 | 47,3 |
| Interior | 1,85 | 1,41 | 2,29 | 1,92 | 36,3 | 15,6 |
| Fiscalía | 0,62 | 0,54 | 0,68 | 0,53 | -1,7 | 4,3 |
| Hacienda | 0,59 | 0,43 | 0,63 | 0,43 | 1,2 | 3,5 |
| Relaciones Exteriores | 0,56 | 0,51 | 0,63 | 0,55 | 7,4 | 4,5 |
| Justicia y del Derecho | 0,54 | 0,41 | 0,58 | 0,46 | 10,2 | 3,7 |
| Rama Judicial | 0,46 | 0,38 | 0,52 | 0,41 | 7,5 | 3,4 |
| Congreso de la República | 0,22 | 0,18 | 0,29 | 0,20 | 9,3 | 1,6 |
| Transporte | 0,22 | 0,18 | 0,27 | 0,23 | 27,4 | 1,9 |
| Órganos de Control | 0,40 | 0,24 | 0,25 | 0,20 | -19,4 | 1,6 |
| Registraduría | 1,73 | 1,30 | 0,22 | 0,13 | -90,1 | 1,0 |
| Agricultura y Desarrollo Rural | 0,15 | 0,12 | 0,20 | 0,18 | 44,3 | 1,4 |
| Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición | 0,14 | 0,12 | 0,17 | 0,15 | 31,6 | 1,2 |
| Inclusión Social y Reconciliación | 0,15 | 0,09 | 0,14 | 0,11 | 25,1 | 0,9 |
| Presidencia de la República | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,11 | 10,3 | 0,9 |
| Salud y Protección Social | 0,12 | 0,10 | 0,13 | 0,11 | 18,1 | 0,9 |
| Comercio, Industria y Turismo | 0,09 | 0,08 | 0,13 | 0,11 | 39,6 | 0,9 |
| Trabajo | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 15,4 | 0,8 |
| Educación | 0,08 | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 21,5 | 0,6 |
| Planeación | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 19,3 | 0,7 |
| Minas y Energía | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,07 | 31,8 | 0,6 |
| Ambiente y Desarrollo Sostenible | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 14,0 | 0,5 |
| Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 9,0 | 0,4 |
| Información Estadística | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 33,1 | 0,3 |
| Cultura | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 33,4 | 0,3 |
| Empleo Público | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 21,0 | 0,3 |
| Inteligencia | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 35,3 | 0,2 |
| Igualdad y equidad | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 16,7 | 0,1 |
| Vivienda, Ciudad y Territorio | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 7,5 | 0,1 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 9,1 | 0,1 |
| Deporte y Recreación | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -0,5 | 0,0 |
| Total general | 15,94 | 12,55 | 17,01 | 12,27 | -2,3 | 100,0 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

En el caso del sector Defensa y Policía, su monto se explicó porque en su función misional corresponde a actividades relevantes como la adquisición de repuestos, las dotaciones e intendencia, los equipos y raciones de campaña y los gastos asociados a la operación de equipos (Cuadro 2-29).

En la vigencia 2024, se observó una significativa reducción del 90,1% en el valor de las obligaciones del sector Registraduría respecto a la vigencia 2023, al pasar de $1.296.000 millones a $129.000 millones. Esta marcada disminución se explicó fundamentalmente por el carácter excepcional del presupuesto ejecutado durante 2023, el cual respondió a las necesidades logísticas y operativas derivadas de los procesos electorales desarrollados en 2022 y 2023

Durante dicho período, se financiaron gastos asociados a las elecciones de Congreso y Presidencia, incluyendo la preinscripción de ciudadanos, componentes de seguridad de la información y arrendamientos de sedes, así como actividades relacionadas con las consultas interpartidistas y la reposición de gastos de campaña. La finalización de estos gastos extraordinarios, sumada a un contexto de ajuste fiscal, se tradujo en una menor apropiación para 2024, reflejando una ejecución más alineada con las necesidades operativas regulares del sector.

En general, el comportamiento del gasto de funcionamiento en 2024 evidenció una alta ejecución en las fases iniciales de la cadena presupuestal, especialmente en los compromisos, y un desempeño estable en los componentes de mayor rigidez, como el gasto de personal. No obstante, se identificaron brechas relevantes en la ejecución de bienes y servicios, lo que sugirió oportunidades de mejora en la planeación, contratación y seguimiento a la ejecución de estos recursos.

La ejecución del rubro de transferencias en 2024 registró una ejecución por obligaciones que ascendió a $194,6 billones, un 93,6% de la apropiación definitiva. Sin embargo, es importante tener presente que la ejecución de las transferencias según la base de registro de las obligaciones no implica la recepción de bienes y servicios. A su vez, las transferencias corrientes representaron el 99,7% de las transferencias totales y entre sus principales rubros se encuentran aquellos que agrupan las transferencias a entidades del gobierno, en donde las obligaciones son $128,93 billones y las destinadas a las prestaciones sociales que tuvieron una ejecución de $61,2 billones (Cuadro 2-30).

Cuadro 2-30

Transferencias en el PGN 2024 Billones de pesos

|  | 2023 | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Definitiva | Definitiva | Compromisos | Obligaciones | Pagos |
| Transferencias de capital | 1,52 | 0,51 | 0,33 | 0,33 | 0,54 |
| A entidades públicas | 1,20 | 0,18 | 0,09 | 0,09 | 0,19 |
| Para el pago de deuda e intereses | 0,32 | 0,33 | 0,24 | 0,24 | 0,35 |
| Transferencias corrientes | 194,21 | 207,38 | 194,32 | 194,27 | 217,16 |
| A empresas | 1,87 | 2,11 | 1,80 | 1,80 | 2,14 |
| A entidades del gobierno | 128,68 | 137,05 | 128,93 | 128,91 | 143,28 |
| A gobiernos y organizaciones internacionales | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,22 |
| A instituciones sin ánimo de lucro que sirven a los hogares | 0,39 | 0,32 | 0,25 | 0,24 | 0,39 |
| A los hogares diferentes de prestaciones sociales | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| A productores de mercado que distribuyen directamente a los hogares | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Becas y otros beneficios de educación | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Prestaciones sociales | 61,12 | 65,49 | 61,27 | 61,27 | 68,73 |
| Sentencias y conciliaciones | 1,62 | 1,61 | 1,48 | 1,48 | 1,80 |
| Subvenciones | 0,27 | 0,51 | 0,30 | 0,30 | 0,51 |
| Total transferencias | 195,73 | 207,89 | 194,65 | 194,60 | 217,70 |

Rubro

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

##### 2.2.5.- Inversión: La cenicienta de la ejecución presupuestal.

Durante 2024 la apropiación definitiva para inversión ascendió a $90,6 billones, de los cuales se comprometieron $87,5 billones (96,5 %). Sin embargo, el proceso de reconocimiento de obligaciones llegó a $51,6 billones (57,0 %) y los pagos efectuados representaron $50,4 billones (55,7 %), evidenciando una brecha significativa entre la programación inicial y la materialización efectiva del gasto de capital.

El mayor esfuerzo de inversión se concentró en Inclusión Social y Reconciliación, que obligó $17,6 billones y pagó $17,2 billones, registrando la ejecución más alta del conjunto (84,0 % sobre su apropiación definitiva). Le siguió Educación, con obligaciones por $5,8 billones (71,2 %) y Transporte, que a pesar de comprometer el 97,8 % de su apropiación, solo obligó el 37,7 %. Sectores como Rama Judicial (24,6 %) y Agricultura y Desarrollo Rural (32,6 %) reflejan los rezagos más significativos, asociados principalmente a retrasos en los procesos precontractuales y a la reprogramación de proyectos multianuales (Cuadro 2-31).

Cuadro 2-31

Inversión por sector administrativo 2024 miles de millones de pesos

|  | Inicial | Definitiva | Compromisos | Obligaciones | Pagos | obligaciones (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agricultura y Desarrollo Rural | 8,00 | 6,82 | 6,63 | 2,22 | 2,21 | 32,6 |
| Ambiente y Desarrollo Sostenible | 1,46 | 1,44 | 1,40 | 0,54 | 0,53 | 37,2 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,30 | 0,30 | 86,9 |
| Comercio, Industria y Turismo | 0,39 | 0,34 | 0,33 | 0,19 | 0,17 | 54,8 |
| Congreso de la República | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,15 | 0,15 | 56,5 |
| Cultura | 1,03 | 0,99 | 0,97 | 0,54 | 0,54 | 54,8 |
| Defensa y Policía | 3,21 | 3,10 | 2,89 | 1,12 | 1,11 | 36,0 |
| Deporte y Recreación | 1,30 | 0,99 | 0,93 | 0,32 | 0,32 | 32,3 |
| Educación | 8,40 | 8,09 | 8,06 | 5,76 | 5,65 | 71,2 |
| Empleo Público | 0,37 | 0,38 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 84,4 |
| Fiscalía | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 69,4 |
| Hacienda | 5,55 | 3,32 | 3,03 | 1,02 | 1,00 | 30,7 |
| Inclusión Social y Reconciliación | 22,72 | 20,93 | 20,55 | 17,59 | 17,18 | 84,0 |
| Información Estadística | 1,38 | 1,05 | 0,99 | 0,57 | 0,57 | 54,9 |
| Inteligencia | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 40,3 |
| Interior | 0,67 | 0,56 | 0,49 | 0,22 | 0,22 | 38,7 |
| Justicia y del Derecho | 0,76 | 0,73 | 0,70 | 0,29 | 0,27 | 39,7 |
| Minas y Energía | 8,05 | 7,53 | 7,29 | 4,46 | 4,37 | 59,3 |
| Organos de Control | 0,55 | 0,52 | 0,46 | 0,34 | 0,34 | 66,9 |
| Planeación | 1,14 | 0,98 | 0,84 | 0,39 | 0,38 | 39,5 |
| Presidencia de la República | 0,52 | 0,82 | 0,71 | 0,10 | 0,10 | 12,1 |
| Rama Judicial | 1,15 | 1,14 | 0,99 | 0,28 | 0,27 | 24,6 |
| Registraduría | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,16 | 0,14 | 50,7 |
| Relaciones Exteriores | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 77,9 |
| Salud y Protección Social | 2,11 | 2,06 | 1,97 | 0,94 | 0,92 | 45,7 |
| Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,19 | 0,19 | 76,5 |
| Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 3,22 | 3,26 | 3,08 | 2,14 | 1,85 | 65,6 |
| Trabajo | 5,88 | 5,66 | 5,51 | 4,75 | 4,71 | 83,8 |
| Transporte | 13,96 | 12,78 | 12,30 | 4,81 | 4,74 | 37,7 |
| Vivienda, Ciudad y Territorio | 5,99 | 5,37 | 5,32 | 1,61 | 1,61 | 30,1 |
| Total general | 99,45 | 90,42 | 87,28 | 51,59 | 50,41 | 57,1 |

Sector Administrativo

2024

Ejecución

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

Respecto a 2023, la inversión presentó una caída de 14,3 p.p. en el indicador de ejecución de obligaciones (de 71,3 % a 57,0 %), atribuible al recorte (primero aplazamiento y luego ajuste) aplicado al PGN a finales del año y a la postergación de proyectos de obra pública mientras se ajustaban sus cronogramas financieros. No obstante, la mayor flexibilidad en programas sociales permitió mantener una dinámica de compromisos cercana al 97 %, evitando pérdidas significativas de apropiación, pero dejando los pagos para la vigencia 2025.

Al analizar la inversión por líneas programáticas, se destacaron las asignaciones orientadas a inclusión social y productiva de la población vulnerable y desarrollo integral de la niñez, que alcanzaron ejecuciones de obligaciones de 81,7 % y 92,7 %, respectivamente. En contraste, programas de infraestructura como Red vial primaria (35,6 %) y Red vial regional (33,5 %) mantuvieron rezagos sustanciales, reflejando cuellos de botella en la fase de contratación de obras. Particularmente, resultó crítico el programa Mecanismos de Transporte hacia la Paz desde el sector Presidencia, que no registró obligaciones en 2024, debido al pendiente ajuste de los esquemas de desembolso con los entes territoriales (Cuadro 2-32).

Cuadro 2-32

Ejecución de la inversión en Presupuesto General de la Nación por intersubsectorial vigencia 2024

Billones de pesos

| Sector administrativo Inicial | Definitiva | Comprom. | Obligac. | Pagos | Participación en la apropiación definitiva (%) | Ejecución obligaciones (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo integral de niñas, niños, 9,16 adolescentes y sus familias | 9,15 | 9,08 | 8,48 | 8,36 | 10,1 | 92,7 |
| Inclusión social y productiva para la población 10,51 en situación de vulnerabilidad | 8,72 | 8,47 | 7,12 | 6,95 | 9,6 | 81,7 |
| Infraestructura red vial primaria 9,64 | 8,48 | 8,35 | 3,02 | 2,97 | 9,4 | 35,6 |
| Consolidación productiva del sector de energía 5,80 eléctrica | 5,58 | 5,41 | 3,31 | 3,31 | 6,2 | 59,3 |
| Calidad y fomento de la educación superior 5,29 | 5,04 | 5,04 | 3,31 | 3,31 | 5,6 | 65,7 |
| Acceso a soluciones de vivienda 4,43 | 4,15 | 4,15 | 1,50 | 1,50 | 4,6 | 36,1 |
| Ordenamiento social y uso productivo del 4,91 territorio rural | 4,06 | 3,99 | 0,80 | 0,80 | 4,5 | 19,8 |
| Formación para el trabajo 4,14 | 4,05 | 3,99 | 3,54 | 3,52 | 4,5 | 87,3 |
| Calidad, cobertura y fortalecimiento de la 3,06 educación inicial, prescolar, básica y media | 3,00 | 2,98 | 2,40 | 2,30 | 3,3 | 80,0 |
| Atención, asistencia y reparación integral a 2,35 las víctimas | 2,35 | 2,32 | 1,39 | 1,39 | 2,6 | 59,1 |
| Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías 2,34 de la Información y las Comunicaciones | 2,38 | 2,24 | 1,50 | 1,24 | 2,6 | 62,9 |
| Capacidades de las Fuerzas Militares en 2,23 seguridad pública y defensa en el territorio nacional | 2,20 | 2,06 | 0,87 | 0,87 | 2,4 | 39,5 |
| Infraestructura red vial regional 1,51 | 1,51 | 1,49 | 0,50 | 0,50 | 1,7 | 33,5 |
| Infraestructura y servicios de transporte aéreo 1,64 | 1,64 | 1,42 | 0,57 | 0,56 | 1,8 | 34,9 |
| Acceso al servicio público domiciliario de gas 1,35 combustible | 1,07 | 1,05 | 0,56 | 0,56 | 1,2 | 52,3 |
| Acceso de la población a los servicios de agua 1,40 potable y saneamiento básico | 1,08 | 1,05 | 0,07 | 0,07 | 1,2 | 6,1 |
| Mejoramiento de la planeación territorial y 0,97 sectorial | 0,83 | 0,71 | 0,30 | 0,29 | 0,9 | 35,8 |
| Salud pública y prestación de servicios 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,13 | 0,13 | 0,8 | 19,3 |
| Gestión de recursos públicos 3,07 | 0,85 | 0,63 | 0,53 | 0,53 | 0,9 | 63,0 |
| Mecanismos de transición hacia la paz a 0,16 nivel nacional y territorial desde el sector Presidencia | 0,54 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,6 | 0,0 |
| Resto de programas 25,21 | 23,23 | 21,88 | 11,70 | 11,25 | 25,6 | 50,4 |
| Total general 99,85 | 90,60 | 87,47 | 51,61 | 50,44 | 100,0 | 57,0 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

###### Inversión pública y crecimiento: formación bruta de capital fijo.

Durante 2024, la evolución de la inversión pública estuvo determinada por un contexto de desaceleración económica, ajustes fiscales y menores niveles de ejecución presupuestal. En este marco, la información de ejecución presupuestal indica que la formación bruta de capital del Gobierno Nacional presentó un comportamiento contractivo durante la primera mitad del año, con una recuperación parcial hacia el cierre del cuarto trimestre.

Según los datos consolidados, la inversión del Gobierno Nacional presentó una fuerte caída de -9,5 % en 2023 y, aunque logró una leve recuperación en 2024, cerró el año con una variación negativa anual de 0,6 %, manteniéndose aún en terreno negativo. En contraste, el PIB mostró un crecimiento real de 1,6 % en 2024, recuperándose parcialmente frente a la caída del 0,6 % en 2023 (Gráfico 2-6).

Gráfico 2-6

Inversión pública y crecimiento del PIB 2008-2024

Porcentajes

Fuente: DANE, Formación bruta de Capital, Cálculos Contraloría General de la República.

Este comportamiento reafirmó la volatilidad de la inversión frente a las variaciones del ciclo económico. Mientras el PIB se mantuvo en una trayectoria relativamente estable, la inversión pública mostró una mayor sensibilidad a los ajustes fiscales y operativos, perdiendo parte de su rol contra cíclico frente al crecimiento agregado. A diferencia del impulso observado, después de la caída en la Pandemia, en 2021 y 2022, la contribución de la inversión al crecimiento económico fue limitada en 2024.

Desde la perspectiva de la Formación Bruta de Capital Fijo, por tipo de activo, se destacó el repunte de la inversión en recursos biológicos cultivados, que registró un crecimiento del 14,5 % en el cuarto trimestre de 2024. Asimismo, sobresalió el repunte de la inversión en Maquinaria y Equipo, que venía presentando una tendencia negativa sostenida desde mediados de 2022, con variaciones trimestrales que incluso llegaron a situarse por debajo del -10% en 2023. No obstante, en 2024 este componente mostró una recuperación significativa, cerrando el cuarto trimestre con un crecimiento de 14,1%, lo que representa el mayor aumento interanual desde 2021. Este repunte reflejó una mayor demanda por bienes de capital importados y un impulso renovado desde sectores productivos que reactivaron sus planes de inversión (Gráfico 2-7)

Gráfico 2-7

Variación de la Formación Bruta de Capital Fijo 2017-2024 Porcentajes

Fuente: DANE, Formación bruta de Capital, Cálculos Contraloría General de la República.

Los productos de propiedad intelectual registraron un aumento más moderado de 1,8 %. En contraste, la inversión en vivienda continuó con un comportamiento contractivo, cerrando el año con una caída del

-2,5 %, afectada por la desaceleración en la construcción y los ajustes en la política de subsidios.

En cuanto a la categoría de Otros edificios y estructuras, se evidenció una desaceleración importante, con un crecimiento del 12,5 % al cierre del año, por debajo de los niveles alcanzados en trimestres anteriores. En conjunto, estos resultados reflejaron una recuperación heterogénea entre los distintos componentes de la inversión, donde los sectores vinculados a bienes de capital mostraron mayor dinamismo que aquellos relacionados con infraestructura física.

##### 2.2.6.- Servicio de la deuda: el inexorable cumplimiento del GNC.

El tercer gran componente del gasto desde el punto de vista presupuestal es el Servicio de la deuda. Dichos gastos tienen como objeto “atender el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al pago del principal, los intereses, las comisiones, y todo tipo de gastos derivados de las operaciones de crédito público que realizan los órganos del PGN con el fin de dotar a la entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago”24.

Para la contabilización, tanto de la programación como de la ejecución de este gasto, se tiene en cuenta la división de la deuda pública entre externa e interna. Dicha división considera el criterio de residencia usado en las estadísticas de cuentas nacionales y de balanza de pagos. Es decir, ni la moneda ni la nacionalidad son usados como criterios de clasificación presupuestal. Además, la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001 determinaron que los aportes realizados al Fondo de Contingencias debían incluirse como parte del servicio de la deuda interna.

Para la vigencia fiscal 2024 se apropiaron inicialmente $94,52 billones, que correspondían al 18,8% de la apropiación total de la vigencia. Este monto fue superior en 21,1% al aprobado para la vigencia anterior, debido al incremento esperado en el servicio de la deuda externa 55,1%) ante el inicio de las amortizaciones que se debían cancelar al FMI por el crédito contratado durante la pandemia.

Durante 2024, la apropiación se redujo en 0,1% hasta una definitiva de $94,43 billones, que correspondió al 19,9% de la apropiación definitiva total (es decir en el recorte de fin de año este rubro no se afectó) (Cuadro 2-33).

Cuadro 2-33

Ejecución servicio de la deuda pública – Vigencia 2024 Billones de pesos.

| Concepto Apropiación inicial |  | Apropiación definitiva | Compromiso | Obligación | Pagos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigencia actual |  |  |  |  |  |
| Servicio de la deuda pública externa | 37,26 | 37,26 | 35,99 | 31,94 | 31,94 |
| Amortizaciones | 19,51 | 19,51 | 18,75 | 16,97 | 16,97 |
| Intereses, comisiones y otros gastos | 17,75 | 17,75 | 17,24 | 14,97 | 14,97 |
| Servicio de la deuda pública interna | 57,26 | 57,17 | 54,59 | 50,84 | 50,84 |
| Amortizaciones | 20,42 | 13,92 | 12,10 | 8,64 | 8,64 |
| Intereses, comisiones y otros gastos | 35,41 | 41,82 | 41,06 | 40,77 | 40,77 |
| Fondo de contingencias | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Total vigencia actual | 94,52 | 94,43 | 90,58 | 82,78 | 82,78 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

24.- Ministerio de Hacienda (2022). Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Colombiano. Pág. 242.

Aunque la apropiación no varió significativamente, si se presentó una recomposición entre los objetos de gasto que componen el servicio de la deuda interna, incrementando el pago estimado de intereses y reduciendo el de amortizaciones. Esto, debido a que estimaban menos gastos de amortización de las cuentas por pagar por sostenibilidad financiera del SGSSS Contributivo, que pasó de una apropiación inicial de $7,55 billones a una definitiva de $1,26 billones.

Durante la vigencia se comprometieron $90,58 billones, se obligaron $82,78 billones y se pagaron $82,78 billones por concepto de Servicio de la deuda. El indicador de ejecución presupuestal (Obligaciones / Apropiación definitiva) llegó a 87,7%. Por concepto de servicio de la deuda externa se obligaron $31,94 billones y por servicio de la deuda interna $50,84 billones. Cabe señalar que, adicionalmente a lo anterior, en las obligaciones por cuentas por pagar que venían de la vigencia anterior $6.736,50 millones correspondían a servicio de la deuda interna (pago de aportes al Fondo de Contingencias) y que de la ejecución de las reservas presupuestales en 2024 se obligaron $145.200,83 millones por servicio de la deuda25.

Los gastos por servicios de la deuda vienen perdiendo participación dentro de la ejecución del Presupuesto General de la Nación, medida por el momento de obligación. Se puede observar que el servicio de la deuda representó entre 2000 y 2006, en promedio, el 37,4% de las obligaciones totales. El indicador mantuvo desde entonces una tendencia descendente hasta alcanzar un mínimo de 17,5% en 2020 (Gráfico 2 -8).

Gráfico 2-8

Participación del servicio de la deuda obligado

dentro del Presupuesto General de la Nación (obligaciones) 2000-2024

Porcentaje

Fuente: CGR sobre cifras de SIIF II – Ministerio de Hacienda.

- La ejecución del rezago constituido se trata en la siguiente sección.

La estrategia del Gobierno Nacional de colocar deuda a más largo plazo, las tasas más favorables obtenidas en las operaciones de crédito público desde que se recuperó el grado de inversión en 2011, el uso rutinario de operaciones de canje de TES B y de recompras de títulos externos e internos (que no tienen impacto presupuestal) fueron los factores que explican esta disminución.

Para 2021 y 2022, la ratio entre las obligaciones por servicio de la deuda y las obligaciones totales aumentó, debido a los mayores saldos de la deuda del Gobierno Nacional, la depreciación del peso, el incremento de las tasas de interés y el aumento de los gastos de las amortizaciones internas por las llamadas otras cuentas por pagar en 2022.

Finalmente, en 2023 la ratio retrocedió hasta 20,3%, favorecida por la apreciación del peso colombiano y el menor gasto por amortizaciones internas de las otras cuentas por pagar. Esta situación cambió en 2024 cuando la depreciación del peso en el segundo semestre del año, los altos pagos de intereses internos por las operaciones pasivas con los fondos administrados y las elevadas amortizaciones de deuda externa incrementaron el indicador al 21,0%.

Respecto al servicio de la deuda externa cabe destacar lo siguiente:

- Por servicio de la deuda externa se obligaron $31,94 billones, con un indicador de ejecución del 85,7%. Las amortizaciones alcanzaron $16,97 billones, de las cuales $2,48 billones correspondieron a vencimientos de bonos y $14,49 billones a cancelaciones de préstamos.

- En los bonos en 2024 se presentó el vencimiento de un bono global emitido en 2004 por USD 659 millones. El bono global que vencía en febrero de 2024 se había pagado anticipadamente en 2023. Cabe anotar que entre octubre y noviembre se realizó una recompra de bonos externos por USD 639,27 millones de dólares que permitió hacer una sustitución parcial de los bonos globales con vencimiento en 2026 y 2027, esta operación no tiene impacto presupuestal.

- De los préstamos se destacó el pago de las primeras cuatro cuotas trimestrales (de ocho pactadas) por $10,21 billones (USD 2.445,24 millones) del préstamo otorgado por el FMI con cargo a la Línea de Crédito Flexible en 2020.

- Por intereses y comisiones se obligaron $14,97 billones, con un indicador de ejecución del 84,3%. De estos, $8,78 billones correspondieron a títulos y $6,19 billones a préstamos.

Respecto a la deuda interna, se destacó lo siguiente:

- El Ministerio de Hacienda realizó operaciones de canje en el segundo semestre de 2023 con títulos que vencían en 2024 por $7,43 billones. En el primer trimestre de 2024 se continuó con estas operaciones por un monto de $4,37 billones lo cual le abrió espacio presupuestal al gobierno.

- Por servicio de la deuda interna se obligaron $50,84 billones con un indicador de ejecución del 88,9%. Por amortizaciones se obligaron $8,64 billones, que se discriminan así: $7,14 billones correspondieron a vencimientos de bonos de largo plazo (de los cuales $6,84 billones correspondieron al TES B denominado en pesos que venció en julio de 2024), $1,39 billones a cuentas por pagar y $120.131,87 millones a otros préstamos.

- En el caso de las cuentas por pagar $81.473,22 millones se obligaron con cargo a las reservas presupuestales, si a esto se le adiciona lo obligado durante la vigencia actual ($1,39 billones) resulta un monto obligado total de $1,47 billones. En el caso del Ministerio de Hacienda estos montos obligados se discriminan en: $682.177,90 millones para pago de bonos pensionales, $144.235,53 millones para acreencias y acuerdos de pago de servicios y tecnología en salud, $54.802,36 millones a cuentas pendientes de las canastas de servicios y tecnologías en salud destinados a la atención del Coronavirus COVID-19 prestados durante la emergencia sanitaria (Artículo 153 de la Ley 2294 de 2023) y $5.592,14 millones para cuentas derivadas de sostenibilidad financiera SGSSS Contributivo, entre otros (Cuadro 2-34).

Cuadro 2-34

Pagos por amortizaciones otras cuentas por pagar 2021-2024 Billones de pesos

| Concepto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles (FEPC) | 0,94 | 8,97 | 0,88 | 0,00 |
| Sentencias o conciliaciones en mora | 1,02 | 7,43 | 0,00 | 0,00 |
| Sector Eléctrico | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| Acreencias y acuerdos de pago de servicios y tecnología en salud | 1,45 | 0,41 | 0,01 | 0,14 |
| Bonos pensionales | 0,33 | 0,36 | 0,00 | 0,68 |
| Sostenibilidad Financiera SGSSS Contributivo | 0,32 | 0,30 | 0,03 | 0,01 |
| Sector gas combustible | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| FOMAG Laudos Arbitrales | 0,27 | 0,00 | 0,65 | 0,00 |
| Coronavirus COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,05 |
| Total Ministerio de Hacienda | 4,33 | 17,98 | 1,68 | 0,89 |
| Cuentas por pagar otras unidades ejecutoras | 0,00 | 1,86 | 1,96 | 0,58 |
| Total otras cuentas por pagar | 4,33 | 19,84 | 3,64 | 1,47 |
| Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II |  |  |  |  |

- En el caso de las demás unidades ejecutoras se obligaron $580.185,55 millones26 correspondientes a las acreencias generadas por el pago de sentencias y conciliaciones por el Ministerio de Hacienda y que generó como contrapartida un pasivo que se formalizó a través de un Acuerdo Marco de Retribución, mecanismo establecido por el parágrafo 2 del Artículo 53 de la Ley 1955 de 2019.

- Las obligaciones por intereses y comisiones de deuda interna llegaron a $40,77 billones con un nivel de ejecución del 97,5%, estos se discriminan así: $34,80 billones correspondieron al pago tenedores de títulos de deuda, $5,97 billones por otras cuentas por pagar y $34.833,59 millones por otros préstamos. Respecto a las otras cuentas por pagar este pago correspondió a los intereses reconocidos a los Fondos Administrados por la Dirección del Tesoro Nacional por los depósitos administrados pasivos constituidos.

- Como aportes al Fondo de Contingencias se obligaron $1,43 billones, correspondientes en su totalidad a los aportes realizados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Este objeto de gasto resultó inferior en un 64,4% al monto obligado en 2023, debido a que el parágrafo del artículo 34 de la Ley 2342 de 2023 estableció que durante la vigencia 2024 “no se efectuarán los aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales de los que tratan los numerales 1 y 2 del artículo 5 de la Ley 448 de 1998 relacionados con los pasivos judiciales descritos en el artículo 194 de la Ley 1437 de 2011”, específicamente los aportes destinados a atender, oportunamente, las obligaciones dinerarias contenidas en providencias judiciales en firme.

### 2.3.- Rezago constituido en la vigencia 2023 y ejecutado en 2024.

Al cierre de la vigencia 2023, luego del período de transición que se les otorgó a las unidades ejecutoras del PGN para efectuar los ajustes necesarios al rezago potencial que quedó con corte de 31 de diciembre, se constituyeron reservas presupuestales por $34,98 billones y se registraron cuentas por pagar por $1,04 billones, para un rezago total de $36,02 billones, del cual durante la vigencia 2024 se reportó una ejecución a 31 de diciembre correspondiente al 72,8% (Cuadro 2-35).

- Dentro de los ingresos este monto se registra como un recurso de capital de la Nación dentro de las recuperaciones de cartera.

Cuadro 2-35

Ejecución rezago constituido 2023 Billones de pesos

Rezago 2023

| Rubro | Reservas | Cuentas por pagar | Total | Participacion (%) | Pagos | Ejecución (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcionamiento | 19,21 | 0,41 | 19,61 | 54,5 | 16,06 | 81,9 |
| Servicio deuda | 0,16 | 0,01 | 0,17 | 0,5 | 0,15 | 90,6 |
| Inversión | 15,61 | 0,62 | 16,24 | 45,1 | 10,02 | 61,7 |
| Total general | 34,98 | 1,04 | 36,02 | 100,0 | 26,23 | 72,8 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

##### 2.3.1.- Ejecución reservas constituidas en 2023.

De $34,98 billones en reservas constituidas en 2023, con corte a 31 de diciembre de 2024 se ejecutó un 72,04%, siendo las de funcionamiento las de más alta ejecución con un 81,50%, mientras que la más baja se presentó en las reservas constituidas para inversión con un 60,20%.

Esto implicó que de la apropiación presupuestal de 2025 deberían provisionarse $9,78 billones como ‘Pasivos exigibles – Vigencias expiradas’, imprimiendo mayor presión a un panorama presupuestal ya limitado por la no aprobación del proyecto de Presupuesto General de la Nación presentado por el Gobierno Nacional (Cuadro 2-36).

Cuadro 2-36

Ejecución reservas constituidas 2023 Billones de pesos

| Gasto Reserva |  | Participación | Compro- Obligación Pagos Ejecución No |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | constituida | % | misos |  |  | % | ejecutado |
| Funcionamiento | 19,21 | 54,91 | 18,60 | 15,66 | 15,65 | 81,50 | 3,55 |
| Deuda | 0,16 | 0,46 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 90,16 | 0,02 |
| Inversión | 15,61 | 44,63 | 15,12 | 9,40 | 9,40 | 60,20 | 6,21 |
| Total | 34,98 | 100,00 | 33,87 | 25,20 | 25,20 | 72,04 | 9,78 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

Adicionalmente, estos $9,78 billones de reservas constituidas en 2023 que no fueron ejecutadas en 2024, habría que sumarlos a los $17,53 billones reportados en 2023 como pérdidas de apropiación de esa vigencia, lo que lleva a concluir que de una apropiación definitiva de $423,17 billones dejaron de ejecutarse $27,31 billones correspondientes al 6,5% de los recursos apropiados.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres presentó el nivel más bajo de ejecución de reservas presupuestales con tan solo un 0,02%, representados en $2,13 billones que deberá cubrir con los recursos apropiados para la vigencia 2025, de los cuales, $2,08 billones se constituyeron como reservas presupuestales bajo el rubro Atención de desastres y emergencias en el territorio nacional - Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Por su parte, la unidad ejecutora Presidencia de la República - Gestión General no ejecutó en 2024 reservas presupuestales constituidas en 2023 por valor de $2,08 billones, es decir, que únicamente logró una ejecución del 8,80% de los $2,28 billones que se constituyeron en 2023. De éstas, $1,68 billones se constituyeron para el rubro transferencias corrientes - Servicio de apoyo financiero a programas y proyectos para el logro y mantenimiento de la paz.

##### 2.3.2.- Ejecución cuentas por pagar constituidas en la vigencia 2023.

##### Las cuentas por pagar registradas en 2023 alcanzaron una ejecución del 99,48%, reportando un logro en funcionamiento del 99,41%, mientras que en las cuentas por pagar correspondientes a inversión la ejecución fue del 99,51%. Las registradas con destino al Servicio de la deuda fueron ejecutadas en un 100% (Cuadro 2-37).

Cuadro 2-37

Ejecución Cuentas por Pagar Constituidas 2023 Billones de pesos

| Rubro | Cuentas por pagar | Obligación | Pagos | Ejecución % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcionamiento | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 99,41% |
| Servicio deuda | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100,00% |
| Inversión | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 99,51% |
| Total | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 99,48% |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

### 2.4.- Rezago presupuestal constituido en la vigencia 2024.

Para la vigencia 2024, con base en los registros realizados en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación, 177 unidades ejecutoras del PGN reportaron un rezago presupuestal de $63,42 billones, por cuanto se constituyeron reservas presupuestales por valor de $61,73 billones y $1,69 billones como cuentas por pagar. El rezago reportado en el SIIF equivale al 13,4% de la apropiación definitiva de la vigencia y fue superior en 76,1% al reportado en la vigencia inmediatamente anterior.

##### 2.4.1.- Reservas presupuestales constituidas en 2024.

Las reservas presupuestales en 2024 se distribuyeron en servicio de la deuda, $7,79 billones (12,6%); inversión, $35,85 billones (58,1%) y funcionamiento, $18,08 billones (29,3%) (Gráfico 2-7). De la apropiación para la vigencia, las reservas presupuestales representaron el 13,0% de la apropiación definitiva, con un incremento del 76,5% por encima de las constituidas en 2023. La variación más significativa se reflejó en el monto de la reserva presupuestal constituida para inversión, que pasó de $15,61 billones en 2023 a $35,85 billones en 2024 (129,7%) (Gráfico 2-9).

Gráfico 2-9

Reservas constituidas 2018-2024 Billones de pesos

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

En 2024 se hizo más evidente en el comportamiento de las reservas presupuestales la generalización de su uso como mecanismo de ejecución presupuestal y reflejó la continuidad en la implementación de normas que van en contra de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, pues, ante las dificultades de caja inducen a las unidades ejecutoras del presupuesto a constituir como reservas presupuestal obligaciones que dada la realidad económica debieron haberse registrado como cuentas por pagar.

###### 2.4.1.1. Reservas constituidas para Funcionamiento.

Respecto a los $18,08 billones de reservas presupuestales para funcionamiento, se destacó el monto del Ministerio de Trabajo por $3,7 billones (20,5%), de los que $3,61 billones se constituyeron con destino a la financiación de las pensiones del régimen de prima media con prestación definida (Colpensiones, Ley 1151 de 2007) y a los fondos de pensiones públicas del nivel nacional.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para funcionamiento constituyó reservas presupuestales por valor de $2,9 billones (15,9%), de las cuales $2,3 billones se comprometieron para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales - Ley 549 De 1999 (De Pensiones).

De otro lado, el Ministerio de Salud y Protección Social constituyó reservas presupuestales, por valor de $1,7 billones (9,6%), de los cuales $1,5 billones (86%) se destinaron al apoyo a programas de desarrollo de la salud, así como al aseguramiento, reclamaciones y servicios integrales en salud (Ley 100 de 1993 y Decreto 780 de 2016).

###### 2.4.1.2.- Reservas constituidas para inversión.

De las reservas constituidas para inversión, el mayor monto lo constituyó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con $4,2 billones (11,7%). De estos, $3,9 billones se destinarían a financiar el proyecto denominado Integración de territorios bajo el principio de la conectividad física y la multimodalidad.

Así mismo, se destacaron los $3,2 billones constituidos como reservas presupuestales para inversión por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), de los cuales el 78%, es decir, $2,5 billones, se constituyeron para el rubro de Fortalecimiento del programa de reforma agraria y reforma rural integral nacional.

El Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) constituyó en 2024 reservas presupuestales para inversión por valor de $2,6 billones. El 97,9% de estas reservas se constituyeron con destino a las transferencias corrientes, como el servicio de apoyo financiero para adquisición, construcción y arrendamiento de vivienda, así como para la asignación de subsidios.

###### 2.4.1.3.- Reservas constituidas para servicio a la deuda.

Para el servicio de la deuda pública en 2024, se constituyeron $7,79 billones como reservas presupuestales, que correspondieron a la Unidad Ejecutora Servicio de la Deuda Pública Nacional. De este monto, se constituyeron $3,74 billones para atender compromisos con TES B; $2,8 billones con organismos multilaterales y $1,1 billones con diversos títulos valores (Cuadro 2-38).

Cuadro 2-38

Reservas constituidas en 2024 para el servicio de la deuda Billones de pesos

| Rubro | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Pérdidas | Reservas | Ajuste Fiscal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deuda | 94,52 | 94,43 | 90,58 | 82,78 | 82,78 | 3,85 | 7,79 | -0,09 |
| Servicio de la deuda pública externa | 37,26 | 37,26 | 35,99 | 31,94 | 31,94 | 1,27 | 4,05 | - |
| Principal | 19,51 | 19,51 | 18,75 | 16,97 | 16,97 | 0,76 | 1,78 | - |
| Préstamos | 16,46 | 16,46 | 16,27 | 14,49 | 14,49 | 0,19 | 1,78 | - |
| Títulos de deuda | 3,04 | 3,04 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 0,56 | 0,00 | - |
| Intereses | 17,52 | 17,52 | 17,13 | 14,87 | 14,87 | 0,40 | 2,25 | - |
| Préstamos | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 6,14 | 6,14 | 0,00 | 1,13 | - |
| Titulos de deuda | 10,24 | 10,24 | 9,85 | 8,73 | 8,73 | 0,39 | 1,12 | - |
| Comisiones y otros gastos | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,02 | - |
| Otras cuentas por pagar | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Préstamos | 0,13 | 0,13 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,00 | - |
| Titulos de deuda | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | - |
| Servicio de la deuda pública interna | 57,26 | 57,17 | 54,59 | 50,84 | 50,84 | 2,58 | 3,75 | -0,09 |
| Principal | 20,42 | 13,92 | 12,10 | 8,64 | 8,64 | 1,82 | 3,46 | -6,50 |
| Otras cuentas por pagar | 8,18 | 3,18 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,80 | 0,00 | -5,00 |
| Préstamos | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,02 | 0,00 | - |
| Titulos de deuda | 12,10 | 10,60 | 10,60 | 7,14 | 7,14 | 0,00 | 3,46 | -1,50 |
| Intereses | 35,12 | 41,53 | 40,91 | 40,69 | 40,69 | 0,62 | 0,22 | 6,41 |
| Otras cuentas por pagar | 0,00 | 6,50 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 0,53 | 0,00 | 6,50 |
| Préstamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Titulos de deuda | 35,12 | 35,03 | 34,94 | 34,72 | 34,72 | 0,09 | 0,22 | -0,09 |
| Comisiones y otros gastos | 0,30 | 0,30 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,06 | - |
| Titulos de deuda | 0,30 | 0,30 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,06 | - |
| Fondo de contingencias | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | - |

Fuente: CGR, sobre cifras del SIIF Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

La necesidad de proveer caja, llevó al Gobierno Nacional a constituir reservas en el servicio de la deuda como una figura distinta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo frente a lo establecido en el Estatuto Orgánico Presupuestal para el principio de anualidad. Lo singular de este asunto es que quedaron en reservas presupuestales contratos de crédito y emisiones de bonos, tanto para el pago de intereses y del principal. El artículo del Plan de Desarrollo (Ley 2294 del 19 de mayo de 2023) señala sobre el servicio de la deuda:

“ARTÍCULO 320. USO EFICIENTE DE RECURSOS DEL SERVICIO DE DEUDA. Con cargo a las apropiaciones presupuestales del servicio de la deuda pública de una determinada vigencia se podrán efectuar anticipos para el pago de operaciones de crédito público de la vigencia siguiente. Así mismo, los sobrantes de apropiaciones del servicio de la deuda de una determinada vigencia se podrán reservar para atender el servicio de deuda de la vigencia fiscal siguiente.” (Subrayado fuera del texto).

Este artículo va claramente en contravía del principio de anualidad establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Con lo cual esos $7,79 billones de reservas se constituyen un hallazgo en la determinación de la razonabilidad de la cuenta del presupuesto.

##### 2.4.2.- Refrendación reservas presupuestales constituidas y reservas inducidas en 2024.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 42 de 199327 y en desarrollo del Plan de Vigilancia y Control Fiscal (PVCF) de 2025, la Contraloría General de la República (CGR), por medio de sus delegadas sectoriales, realizó el proceso de refrendación de las reservas presupuestales constituidas en la vigencia 2024.

Las normas anuales de presupuesto, de manera recurrente, han venido induciendo a las unidades ejecutoras del PGN a constituir como reservas presupuestales movimientos que deberían haberse registrado como cuentas por pagar, habida cuenta que ya se habían recibido los bienes y servicios contratados, pero que por falta de PAC dichos recursos no podrían ser obligados.

Es así que el Decreto 1523 de 2024, “Por medio del cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025” en el artículo 29 contempla: “Para las cuentas por pagar que se constituyan a 31 de diciembre de 2024 se debe contar con el correspondiente programa anual mensualizado de caja de la vigencia, de lo contrario deberán hacerse los ajustes en los registros y constituir las correspondientes reservas presupuestales. Igual procedimiento se deberá cumplir en la vigencia 2025.”

- “ARTÍCULO 40. Será función del Contralor General de la República refrendar las reservas de apropiación que se constituyan al cierre de cada vigencia y que le debe remitir al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para los fines relacionados con la contabilidad de la ejecución del presupuesto. “

Con el fin de realizar un acercamiento a la realidad de la contabilidad presupuestal durante la vigencia 2024, se llevó a cabo una prueba con 86 de las entidades que durante 2024 ejecutaron recursos del PGN y constituyeron reservas presupuestales por valor de $59,2 billones (96% del total de reservas presupuestales constituidas).

A estas unidades ejecutoras se les solicitó certificar el valor de las reservas presupuestales que quedaron así constituidas por falta de PAC, en atención al artículo mencionado. En ese sentido, como resultado de la prueba realizada, estas unidades ejecutoras reportaron que constituyeron obligaciones como reservas presupuestales por un monto de $28,9 billones, atendiendo la instrucción impartida en el artículo 29 del Decreto 1523 de 2024, generando una sobrestimación en las reservas presupuestales y una subestimación de las cuentas por pagar por ese mismo valor (Cuadro 2-39).

Cuadro 2-39

Rezago constituido por 73 entidades de acuerdo con el registro en SIIF y lo que debió registrarse según el EOP

Billones de pesos

Reporte SIIF Nación II	Hechos económicos	Diferencias

| Reserva | Cuenta por pagar | Reserva real | Cuenta por pagar | Reserva real | Cuenta por pagar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59,2 | 1,3 | 30,4 | 30,1 | 28,9 | -28,9 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Contraloría General de la República, Direcciones de Vigilancia Fiscal, Auditorías sectoriales.

Adicionalmente, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, certificó que constituyó reserva presupuestal por valor de $7,7 billones con base en el artículo 27 del mismo decreto: “…Así mismo, con cargo a las apropiaciones del servicio de la deuda de la vigencia 2024 se podrán atender compromisos u obligaciones correspondientes a la vigencia fiscal 2025”, lo que en términos prácticos significa que el decreto en mención aprobó asumir compromisos del 2025 con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cerraba (2024), faltando así al cumplimiento del Principio de Anualidad establecido en el EOP que establece: “Anualidad. El año fiscal comienza el 1o. de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción”

2.4.3.- Cuentas por pagar constituidas en 2024.

Al cierre de la vigencia 2024, las unidades ejecutoras del PGN registraron en el SIIF Nación cuentas por pagar por valor de $1,69 billones lo que representó un incremento del 63,0%, frente a los $1,04 billones reportados en 2023.

A pesar del mencionado incremento en las cuentas por pagar de 2024, respecto a las vigencias más recientes, se considera que este monto se encuentra subestimado a causa de la normatividad presupuestal que continúa induciendo a las unidades ejecutoras a constituir como reservas presupuestales, hechos económicos que deberían registrarse como cuentas por pagar, toda vez que ya se habían recibido los bienes o servicios contratados. Esta situación refuerza la posición de la CGR, en cuanto al impacto que estos artículos de las leyes de presupuesto tienen en la determinación del déficit fiscal del GNC.

Con base en los ejercicios de la CGR, respecto a la aplicación de estas normas que contravienen al EOP, en lo referente a la constitución del rezago presupuestal, se estableció una subestimación en las cuentas por pagar que en 2024 fue de $10,95 billones (Gráfico 2-10).

Gráfico 2-10

Cuentas por pagar constituidas 2014 -2024

Billones de pesos de 2024

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Contraloría General de la República.

En resumen, del manejo de las reservas y las cuenta por pagar en la vigencia 2024, quedan los siguientes hechos:

- Reservas no refrendadas en los ejercicios de los auditores en un porcentaje superior al 5% del total, debido a que además de ser un incumplimiento normativo del artículo 40 de la Ley 42 de 1993, la causa radica principalmente en fallas de planeación o falencias de gestión. En este caso, la CGR no refrendó reservas por un monto de $3,29 billones.

- La constitución de cuentas por pagar, como reservas presupuestales, llevó al incumplimiento de los límites en la constitución de reservas y a la contravención del artículo 89 del Decreto 111, al permitir constituir reservas correspondientes a anticipos pactados o a bienes y servicios recibidos, que debieron registrarse en cuentas por pagar. El valor sobrestimado, de acuerdo con la prueba de auditoría realizada, fue de $10,95 billones.

2 . 5 . -   Límites de la Ley 225 de 1995 en la constitución de reservas en la vigencia 2024

Los montos constituidos de las reservas presupuestales aumentaron considerablemente por la política de inducir las reservas mediante los cambios normativos a través de la ley anual del presupuesto cuando se cambiaron temporalmente las reglas para la constitución de reservas presupuestales, al forzar el registro de reservas cuando no se cuente con el PAC, pese a contar con los elementos necesarios de las obligaciones presupuestales, como es la efectiva entrega de bienes y servicios. Pero en la vigencia 2024 se incrementaron aún más por la falta de recursos de la tesorería para la cubrir las apropiaciones ejecutadas, como se presentó anteriormente, al llegar a un monto máximo histórico de $61,73 billones.

Ese incremento inusitado generó un mayor incumplimiento de la norma orgánica presupuestal establecida en el artículo 78 del Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996), compilación en la Ley 255 de 1995, que estableció los límites para la constitución de reservas presupuestales, tanto para funcionamiento como para inversión del 2% y 15% respectivamente. De hecho, para inversión en la vigencia 2024 alcanzó un porcentaje de 39,6% y para funcionamiento de 7,2%.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha justificado el cumplimiento de la norma mediante la inclusión de un artículo en las leyes anuales de presupuesto que señala: “En lo relacionado con las cuentas por pagar y las reservas presupuestales, el presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal de 2023 cumple con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 344 de 1996 y el artículo 9o de la Ley 225 de 1995”. Norma que certifica hechos que aún no han ocurrido. Cómo una ley de PGN que empieza su vigencia el primero de enero de 2024 ¿cómo puede afirmarse que cuando termine la vigencia de la ley, que las reservas presupuestales constituidas sobre el presupuesto 2024 no excedieron los límites previstos en el artículo 78 del EOP?

Esa interpretación sesgada de la norma surge de la necesidad del gobierno nacional de presentar cifras favorables para el déficit fiscal en la administración (2018 -2022), sin embargo, ahora en la actual administración (2022-2026), se continuó con la misma práctica cuando se hizo evidente una crisis fiscal por la escasez de recursos presupuestales y la tendencia de echar mano de los recursos administrados por la tesorería para cubrir el gasto, y cuando ello no es posible, se utilizan las figuras presupuestales singulares para obtener

un mejor resultado.

A ello se sumó, como se registró en el capítulo primero, la deficiente programación presupuestal, que también se ha vuelto tradición una presupuestación incrementalista (se ajustan los presupuestos con la inflación en cerca del 15%, sin garantizar que los ingresos fiscales se incrementen en las mismas proporciones). Con ello no se evidenció claramente el recorte en aquellas entidades que incumplieron el mandato de la Ley 225 de 1995.

Esto en la vigencia 2024 se hizo más dramático con las cifras de las reservas constituidas, que alcanzaron los $61,73 billones, de las cuales para funcionamiento llegaron a $18,08 billones, para el servicio de la deuda $7,79 billones e inversión $35,85 billones. Ahora bien, en el caso del indicador de funcionamiento frente a las apropiaciones por

$219,62 billones (una vez descontados los montos del SGP de cada uno de esos rubros) se obtuvo un indicador del 7,2%. En el caso de la inversión, las reservas alcanzaron los $35,85 billones frente a las apropiaciones por $90,60 billones, con lo cual se obtuvo un indicador de 39,6%, incumpliendo el límite establecido en la norma orgánica (Gráfico 2-11).

Gráfico 2-11

Límites en la constitución de reservas Ley 225 de 1995

Porcentajes

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

Los cambios en la reglamentación realizados desde 2018, aumentaron el riesgo de incumplimiento en el indicador de la Ley 225 para funcionamiento e inversión, tanto en el agregado como individualmente para algunas entidades. De tal forma, el incumplimiento de ese indicador ha venido creciendo y para la vigencia de 2024 sobrepasó ampliamente en funcionamiento (7,2%) y en inversión (39,6%) frente a los límites establecidos del 2% y 15% respectivamente (Grafico 2-11 y Cuadro 2-40).

Cuadro 2-40

Límites en la constitución de reservas Ley 225 de 1995 y montos en que se sobrepasaron.

Billones de pesos y Porcentajes

| Datos / Indicadores | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcionamiento sin SGP | 102,34 | 109,96 | 115,42 | 168,00 | 166,21 | 161,43 | 156,38 | 190,79 | 219,62 |
| Reservas sin SGP | 4,80 | 4,24 | 3,91 | 7,51 | 11,23 | 7,23 | 13,68 | 17,33 | 15,79 |
| Inversión | 40,42 | 38,62 | 41,80 | 43,76 | 59,57 | 69,63 | 69,68 | 83,34 | 90,60 |
| Reservas inversión | 4,35 | 4,17 | 7,08 | 7,92 | 6,46 | 9,66 | 10,53 | 15,59 | 35,85 |
| Reservas sobre funcionamiento sin SGP | 5,4 | 4,1 | 3,55 | 6,50 | 6,68 | 4,35 | 8,75 | 9,08 | 7,2 |
| Reservas sobre inversión | 10,6 | 10,3 | 18,34 | 18,96 | 14,75 | 16,21 | 15,13 | 18,71 | 39,6 |
| Limite funcionamiento | 2 | 2 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Limite inversión | 15 | 15 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Puntos porcentuales sobre pasados | 3,4 | 2,1 | 1,6 | 4,5 | 4,7 | 2,3 | 6,7 | 7,1 | 5,2 |
| Funcionamiento (miles de millones) | 3,46 | 2,36 | 1,79 | 7,57 | 7,78 | 3,79 | 10,55 | 13,51 | 9,90 |
| Puntos porcentuales sobre pasados | (4,4) | (4,7) | 3,3 | 4,0 | (0,2) | 1,2 | 0,1 | 3,7 | 24,6 |
| Inversión ( miles de millones) | (1,79) | (1,81) | 1,39 | 1,73 | (0,15) | 0,84 | 0,09 | 3,09 | 22,26 |
| Total | 1,67 | 0,55 | 3,19 | 9,30 | 7,64 | 4,63 | 10,64 | 16,60 | 32,17 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

Llevando estos porcentajes frente al monto apropiado, se calcula que para inversión el monto se superó en $9,90 billones; mientras que para inversión alcanzó los $22,26 billones, para un total de $32,16 billones (Cuadro 2-40).

Es un mandato legal de la CGR de refrendar las reservas presupuestales (Ley 42 de 1993, artículo 40). Esta revisión se hace anualmente en la programación de las auditorías financieras. No existe un control previo, dado que no es posible determinar cuándo se van a constituir las reservas sobre una operación o proyectos de inversión, dado que las reservas se deben constituir por hechos fortuitos no por que sean inducidas por el propio Gobierno Nacional. Existe normativa (Ley 225 de 1995) que obliga a las entidades a reducir los presupuestos de las entidades con mayores montos de las reservas para funcionamiento e inversión (Gráfico 2-11). Eso lo debe ejecutar el propio Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Este comportamiento reduce la disponibilidad de nuevos recursos para la siguiente vigencia, ya que una proporción significativa de los fondos debe destinarse a cubrir compromisos realizados en años anteriores.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público justifica el cumplimiento de la norma con la inclusión de un artículo en las leyes anuales de presupuesto, que señala: “En lo relacionado con las cuentas por pagar y las reservas presupuestales, el presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal de 2023 cumple con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 344 de 1996 y el artículo 9 de la Ley 225 de 1995”. Norma que certifica hechos que aún no han ocurrido, en tanto cómo una ley de PGN, que empieza su vigencia el primero de enero de 2023, puede afirmar antes de que termine la vigencia de la ley que las reservas presupuestales constituidas sobre el presupuesto 2023 no han excedido los límites previstos en el artículo 78 del EOP.

Para la norma orgánica sobre el límite de las reservas, sea cual fuese la interpretación, si se refiere a cada sección presupuestal, e incluso debería referirse, en el caso de la inversión, a cada proyecto incorporado al PGN, el mandato legal de la refrendación de las reservas referida en el artículo 40 de la Ley 42 de 1993 es para cada contrato que se ejecute y su cumplimiento normativo para poder constituirse como reservas. Considerando el detalle de los proyectos de inversión existen muchos casos en que el indicador alcanzó el cien por ciento, es decir, se surtieron los momentos presupuestales hasta el compromiso, pero los recursos no se ejecutaron en la vigencia (obligaron) quedando pendientes el avance de los proyectos (Anexo 3).

### 2.6.- Vigencias futuras.

Las vigencias futuras (VF) son autorizaciones que el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) hace a los órganos ejecutores del PGN para que puedan asumir obligaciones que afecten presupuestos de vigencias siguientes al de la autorización, previo el cumplimiento de los requisitos para cada modalidad.

##### 2.6.1.- Evolución de las vigencias futuras.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2023 referencia vigencias futuras (VF) autorizadas, con corte al 31 de mayo de 2023, por valor de $185,7 billones para el periodo 2024-2053. Las autorizaciones se concentraron en gastos de inversión, con un total de $178,7 billones (96,2%), mientras que los $7,0 billones restantes (3,8%) se autorizaron para gastos de funcionamiento. Del total de las VF, el 73,3% ($136,2 billones) se autorizaron para el periodo 2024-203428.

De acuerdo con los reportes generados de SIIF Nación, con corte al 31 de diciembre de 2024, las vigencias futuras (VF) autorizadas ascienden a $255,1 billones y cubren el período 2025 – 2053. El 96% de las VF autorizadas se concentraron en gastos de inversión, con un total de $240,6 billones, mientras que $14,5 billones fueron autorizados para gastos de funcionamiento

El 52% de las autorizaciones correspondieron a recursos que se ejecutarán mediante Asociaciones Público-Privadas (APP), que en un 99% se destinarán o proyectos del sector transporte.

Del total de las autorizaciones por $255,12 billones, el 29% correspondió a las VF excepcionales ($74,04 billones), de las cuales el 71% se autorizaron con destino al sector Hacienda. La mayor proporción de estos recursos ($42 billones) tienen como fin el apoyo a la construcción de las líneas 1 y 2 del Metro de Bogotá y el 19% restante ($47,48 billones) son las autorizaciones de vigencias futuras ordinarias que se concentran en lo que queda de este período de gobierno y el próximo cuatrienio, y cuya participación más importante corresponde al sector Transporte ($10,0 billones) con destino a la construcción y mantenimiento de vías y al mejoramiento de servicios aeroportuarios. (Cuadro 2-41).

- Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023. Apéndice 3

Cuadro 2-41

Vigencias futuras autorizadas por tipo y cuatrienio Billones de pesos

| Tipo 2025- |  | 2027- | 2031- | 2035- | 2039- | 2043- | 2047- | 2051- Total Partic. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 |  | 2030 | 2034 | 2038 | 2042 | 2046 | 2050 | 2053 % |  |  |
| APP | 15,88 | 34,56 | 36,52 | 32,82 | 10,47 | 1,72 | 1,63 | 0,00 | 133,59 | 52,4 |
| Excepcional | 14,34 | 22,70 | 11,85 | 7,81 | 5,41 | 5,41 | 4,23 | 2,29 | 74,04 | 29,0 |
| Ordinaria | 38,41 | 8,93 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,48 | 18,6 |
| Total | 68,63 | 66,20 | 48,51 | 40,63 | 15,88 | 7,13 | 5,86 | 2,29 | 255,12 | 100,0 |
| Participación % | 26,9 | 25,9 | 19,0 | 15,9 | 6,2 | 2,8 | 2,3 | 0,9 | 100,0 |  |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República. (Generados 13/05/2025)

Hay que decir que del total del monto de las VF autorizadas, un 72,7% correspondió a compromisos heredados de gobiernos anteriores al actual. El 28,6% de las VF fue autorizado entre 2019 y julio de 2022 ($73,1 billones), mientras que el 44,1% se hizo durante el periodo 2010 - 2018 ($112,4 billones) y el 27,3% correspondió a cupos aprobados durante la presente administración ($69,7 billones).

Si bien, la utilización de las VF implica la reducción del espacio fiscal para los presupuestos de los años subsiguientes, también es claro que son un instrumento de planificación presupuestal y financiero que garantiza la incorporación, en los presupuestos de vigencias posteriores, de los recursos necesarios para la ejecución de proyectos plurianuales y otros gastos especiales que, por su naturaleza, requieren ejecutarse a lo largo de más de una vigencia fiscal, dada su importancia estratégica para el cumplimiento de los objetivos de las entidades.

Una eficiente planificación y programación del presupuesto tendría en cuenta el uso de las vigencias futuras ordinarias cuando la necesidad de bienes y servicios supere la anualidad, evitando o reduciendo así el uso de las reservas presupuestales como mecanismo ordinario de ejecución presupuestal, con las cuales se comprometen las apropiaciones en los últimos meses del año, especialmente en el mes de diciembre, para cubrir necesidades en los primeros meses del año siguiente, contraviniendo de esta manera el principio de anualidad contemplado en el EOP.

Es así como el porcentaje promedio de participación de las VF autorizadas en el PGN (sin deuda), durante el período 2012 - 2024 fue de 12%. Durante el mismo lapso, la ejecución de las VF, entendida como los compromisos adquiridos sobre los montos autorizados, muestra un nivel de ejecución promedio del 79% (Gráfico 2-12).

Gráfico 2-12

Vigencias Futuras autorizadas y ejecutadas 2012-2024*

Billones de pesos

- VF y PGN

- VF y Ejecución Presupuestal

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

##### 2.6.2.- Vigencias futuras autorizadas y comprometidas entre 2011 y 2023 para ejecutar en 2024.

Entre 2011 y 2023 se autorizaron vigencias futuras por $37,3 billones para ser ejecutadas en 2024, de las cuales, durante esta vigencia, se comprometió el 74%, por lo que $9,6 billones expiraron al no haberse comprometido al 31 de diciembre del año para el que fueron autorizadas (Cuadro 2-42).

Cuadro 2-42

Vigencias futuras autorizadas

y comprometidas para ejecutar en 2024 Billones de pesos

| Tipo | Autorizado | Comprometido | Expirado | % expirado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APP | 7,0 | 5,1 | 1,9 | 27% |
| Excepcional | 7,7 | 4,7 | 3,0 | 38% |
| Ordinaria | 22,6 | 17,9 | 4,7 | 21% |
| Total general | 37,3 | 27,7 | 9,6 | 26% |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República. Fecha de consulta: 21/05/2024

De los recursos de vigencias futuras que expiraron al no ser objeto de compromisos durante la vigencia 2024, el 42% correspondió a proyectos del sector Transporte, principalmente a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías) afectando proyectos de construcción, mejoramiento y mantenimiento de diferentes corredores viales a nivel nacional (Anexo 1).

De los $23 billones en vigencias futuras ordinarias autorizadas entre 2011 y 2023, para ser ejecutadas en 2024, se comprometió un 79%. Respecto a los $8 billones de las VF Excepcionales autorizadas entre 2011 y 2023, en 2024 se comprometieron $5 billones correspondientes al 62%. Por su parte, los $7 billones de las APP que se autorizaron, en un alto porcentaje en 2014, fueron ejecutadas (comprometidas) en un 73% en 2024 (Gráfico 2-13).

Gráfico 2-13

Vigencias futuras autorizadas y comprometidas para ejecutar en 2024

Billones de pesos

VF ordinarias

VF excepcionales

APP

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República. Fecha de consulta: 21/05/2024

El monto de vigencias futuras comprometidas para ejecutarse en 2024 equivale al 6,1% del total de apropiaciones comprometidas para la misma vigencia (Cuadro 2-43).

Cuadro 2-43

Porcentaje de vigencias futuras comprometidas por vigencia 2019-2024

Billones de pesos y porcentajes

| Concepto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos totales | 247,4 | 285,6 | 323,8 | 340,2 | 405,6 | 456,5 |
| VF Comprometidas | 16,6 | 17,1 | 20,9 | 28,3 | 23,3 | 27,7 |
| % VF Comprometidas / compromisos Totales | 6,7% | 6,0% | 6,5% | 8,3% | 5,8% | 6,1% |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

De los $17,9 billones en VF ordinarias comprometidas durante 2024, el sector Defensa y Policía acumula el 21% ($3,7 billones), recursos que en su mayor proporción estuvieron orientados al rubro de Adquisición de bienes y servicios. Por su parte, el sector Transporte comprometió el 13% de las VF ordinarias ($2,3 billones), principalmente con destino a los rubros de construcción, mejoramiento y mantenimiento de diferentes vías a nivel nacional. (Anexo 2)

Con relación a los $4,7 billones de las VF excepcionales que se comprometieron en 2024, el 42% de estos recursos se autorizaron para invertir por el sector Hacienda en proyectos construcción e implementación de diferentes sistemas de transporte a nivel nacional. (Anexo 3).

Las APP por $5,1 billones se comprometieron para inversión en el sector Transporte, en los proyectos de inversión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para el mejoramiento, rehabilitación, construcción, mantenimiento y operación de diferentes corredores viales y autopistas en el territorio nacional; así como para el Ministerio de Transporte - Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena (Cormagdalena) Con el objeto de la Recuperación de la Navegabilidad del Río Magdalena (Anexo 4).

##### 2.6.3.- Vigencias futuras autorizadas y comprometidas en 2024 para ejecutar de 2025 a 2034.

En la vigencia 2024 se autorizaron vigencias futuras por $21,2 billones para ejecutarse entre 2025 y 2034. El 76% de estas autorizaciones correspondieron a vigencias futuras ordinarias, el 22% a APP y el restante 2% se tramitó como VF excepcionales. Al cierre de 2024 se habían comprometido $16,2 billones, correspondientes al 78% de los montos autorizados (Cuadro 2-44).

Cuadro 2-44

Vigencias futuras autorizadas y comprometidas en 2024 Billones de pesos

| Tipo Autorizado |  | Comprometido | % Comprometido |
| --- | --- | --- | --- |
| APP | 4,6 | 4,6 | 100% |
| Excepcional | 0,4 | 0,2 | 62% |
| Ordinaria | 16,2 | 11,7 | 73% |
| Total general | 21,2 | 16,6 | 78% |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República. Fecha de consulta: generado el 21/05/2024.

Los $4,6 billones de la APP se autorizaron a la Agencia Nacional de Infraestructura para ser ejecutados en los rubros Modos de transporte más eficientes a nivel operativo y energética, así como el de Integración de territorios bajo el principio de la conectividad física y la multimodalidad.

Con respecto a las VF ordinarias, el 35,1% de las autorizaciones correspondió al sector Igualdad y equidad, con destino a los programas denominados Universalización de la atención integral a la primera infancia en los territorios con mayor riesgo de vulneración de derechos para la niñez y Fortalecimiento de las familias y las comunidades (Anexo 5).

### 2.7.- Resultado presupuestal.

En este acápite del informe se considera el balance presupuestal29 como la comparación entre los ingresos recaudados efectivamente (fuentes), frente a los gastos medidos en el momento de compromisos (usos).

En la vigencia 2024 se dieron importantes ajustes en la programación del presupuesto, al aprobarse por $502,54 billones y ajustarse su monto en $28,0 billones, para un presupuesto definitivo de $475,20 billones.

En la ejecución presupuestal se presentaron desequilibrios en los ingresos por efectos económicos de la crisis fiscal local y mundial y los regazos de la pandemia que debieron financiarse, en especial, los montos pagados por el subsidio a la gasolina. Así mismo, el Gobierno ajustó los ingresos en $18,00 billones, para un aforo definitivo de $475,20 billones, aumentando los ingresos tributarios-impuestos directos y reduciendo los recursos del crédito, como se explicó en detalle en el capítulo segundo del presente informe.

29.El artículo 39 de la Ley 42 de 1993 en el literal C., establece que la Contraloría debe presentar el “Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en los dos primeros literales del presente artículo, en forma tal que se refleje el superávit o déficit resultante. Esta información deberá presentarse de manera que permita distinguir las fuentes de financiación del presupuesto”. Ello en concordancia con lo establecido en la Ley 5ª de 1992 en su artículo 310.

Para la vigencia 2024, al comparar la ejecución de ingresos, que como recaudo neto llegó a $400,9 billones (recaudos menos devoluciones), mientras que la ejecución de gastos por compromisos del PGN (contratos legalizados y firmados) se situó por $456,3 billones, se registró un balance presupuestal negativo de $55,4 billones, el más alto en las últimas décadas, lo cual representó un aumento en el déficit por $51,0 billones frente al dato negativo arrojado en 2023 (Cuadro 2-45).

Como proporción de la actividad económica, el balance presupuestal se deterioró, al pasar del -0,3% del PIB en 2023 al -3,2% del PIB en 2024 (Gráfico 2-14). Este efecto en el balance presupuestal se originó, principalmente, por la reducción en el recaudo de los ingresos tributarios del presupuesto en la vigencia, frente a un gasto inercial que no registró mayores ajustes a pesar de decretarse la reducción presupuestal de $28,00 billones.

Cuadro 2-45

Resultado presupuestal por recaudo efectivo y compromisos Billones y porcentajes del PIB

Rubros

Diferencia 2024-2023

Porcentaje del PIB

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Vr Ab. % 2020 2021 2022 2023 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos del Presupuesto Nacional | 288,5 | 320,7 | 328,8 | 401,2 | 400,9 | -0,3 | -0,1 | 28,9 | 26,9 | 22,4 | 25,3 | 23,5 |
| Ingresos corrientes de la Nación | 131,7 | 162,3 | 213,3 | 264,2 | 247,2 | -17,0 | -6,4 | 13,2 | 13,6 | 14,5 | 16,7 | 14,5 |
| Ingresos tributarios | 131,2 | 161,6 | 212,2 | 262,9 | 245,5 | -17,4 | -6,6 | 13,1 | 13,5 | 14,4 | 16,6 | 14,4 |
| Ingresos No Tributarios | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 0,4 | 29,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Recursos De Capital De La Nación | 106,4 | 95,8 | 73,5 | 90,7 | 102,8 | 12,0 | 13,2 | 10,7 | 8,0 | 5,0 | 5,7 | 6,0 |
| Otros Ingresos y Rentas Parafiscales | 6,0 | 6,4 | 2,7 | 2,6 | 3,6 | 1,0 | 39,5 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Fondos Especiales | 35,6 | 41,1 | 15,6 | 18,7 | 17,6 | -1,1 | -6,0 | 3,6 | 3,4 | 1,1 | 1,2 | 1,0 |
| I-Ingresos De Los Establecimientos Públicos | 15,7 | 19,2 | 23,8 | 25,1 | 29,8 | 4,8 | 19,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| Total Gasto PGN (I + II + III) | 285,6 | 323,8 | 340,2 | 405,6 | 456,3 | 50,7 | 12,5 | 28,6 | 27,1 | 23,1 | 25,6 | 26,8 |
| I. Funcionamiento | 190,4 | 207,6 | 203,4 | 255,4 | 278,4 | 23,0 | 9,0 | 19,1 | 17,4 | 13,8 | 16,1 | 16,3 |
| II. Servicio De La Deuda | 53,2 | 59,7 | 70,8 | 75,3 | 90,5 | 15,2 | 20,2 | 5,3 | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 5,3 |
| III. Inversión | 42,0 | 56,5 | 66,0 | 75,0 | 87,4 | 12,4 | 16,5 | 4,2 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 5,1 |
| Déficit/Superávit | 2,9 | -3,0 | -11,4 | -4,4 | -55,4 | -51,0 | 1159,5 | 0,3 | -0,3 | -0,8 | -0,3 | -3,2 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

Gráfico 2-14

Resultado presupuestal

Billones de pesos y Porcentajes del PIB

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

## Capítulo III Cuenta del Tesoro.

### El comportamiento de la Tesorería en la vigencia 2024.

La Dirección General de Crédito Público y Tesorería Nacional DGCPTN (en adelante Tesorería) gestiona la liquidez y el manejo del portafolio de los activos y pasivos del Gobierno Nacional. La Tesorería gestiona el recaudo tributario y otros ingresos en las cuentas de depósito o bancarias y los pagos correspondientes al Presupuesto General de la Nación (PGN) y otras erogaciones que por mandato legal debe ejercer.

De acuerdo con esto, la Tesorería administra el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), el sistema de pagos a través de la Cuenta Única Nacional (CUN) y realiza el registro de las operaciones de crédito público de la Nación, lo que incluye los desembolsos de recursos del crédito, la recuperación de la cartera, la ejecución del servicio de la deuda de la Nación y el cumplimiento de las garantías y contragarantías que las entidades públicas constituyen sobre obligaciones contraídas por estas.

El Decreto 4712 de diciembre 2018 establece que la Tesorería realiza operaciones como la compra y venta de títulos valores en moneda nacional o extranjera, emitidos por la Nación, los Gobiernos, el Banco de la República, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras y las entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

La Tesorería también realiza compras con pacto de retroventa con entidades públicas y con entidades financieras; constituye depósitos remunerados y depósitos a término, realiza inversiones financieras, lleva a cabo préstamos transitorios a la Nación y efectúa operaciones de cubrimiento de riesgos, con estricta sujeción a las disposiciones cambiarias.

En este capítulo se evalúa la gestión de liquidez del Gobierno a partir del flujo de caja y el portafolio global de la Tesorería, que incluye la caja y el portafolio en pesos y dólares propios de la Tesorería, así como los recursos de los fondos que esta administra.

Con el flujo de caja se determinan las fuentes y usos de Tesorería y permite calcular el déficit o superávit según la metodología de

´por encima´ y ´por debajo de la línea´. Estos resultados deben ser congruentes con el balance contable consolidado de la Tesorería y Deuda, lo que en conjunto permite evaluar la liquidez, las fuentes de financiamiento y examinar la capacidad de los activos del Gobierno para afrontar las obligaciones de corto plazo.

Desde 2022 la Contaduría General de la Nación (CGN), a través del instructivo 0016 del 31 de marzo, estableció que para la preparación de información contable se haría con base en la combinación de operaciones de las entidades contables públicas Tesoro Nacional y Deuda Púbica Nación en una entidad, que para esta sección es la Tesorería, tal como se definió anteriormente.

### 3.2.- Fuentes y usos de Tesorería,

La principal fuente de recursos de la Tesorería en 2024 fueron los ingresos tributarios (62,0% del total), sin embargo, cedieron participación frente a los desembolsos de crédito, que constituyeron el 22,8% de los ingresos, a las operaciones de Tesorería (préstamos de fondos administrados principalmente), que representaron el 5,5% del total y a los ingresos por rendimientos financieros y excedentes de empresas comerciales e industriales (Cuadro 3-1).

Otras fuentes de recursos las constituyeron la utilización de la caja, la liquidación de activos del portafolio y las utilidades del Banco de la República.

En cuanto a los usos de los recursos, en 2024 los recursos de la tesorería se orientaron en 87,6% al gasto presupuestal, principalmente el de funcionamiento, seguido por pago de intereses que aumentó con respecto a 2023. Por su parte, el 9,2% de los usos se destinó a las amortizaciones de deuda, en gran parte al crédito interno, aunque este se redujo frente al año anterior (Cuadro 3-1).

Cuadro 3-1

Fuentes y Usos de la Tesorería 2023 - 2024 Billones de pesos

|  | 2023 | 2024 | Par % | var % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuentes | 370,1 | 400,9 | 100,0 | 8,3 |
| Ingresos corrientes | 267,0 | 251,2 | 62,7 | -5,9 |
| Tributarios | 265,6 | 248,7 | 62,0 | -6,4 |
| No tributarios | 1,4 | 2,5 | 0,6 | 80,9 |
| Fondos espec y otros | 4,8 | 4,7 | 1,2 | -2,5 |
| Otros rec capital | 8,9 | 21,9 | 5,5 | 145,0 |
| Desembolsos de crédito | 77,5 | 91,3 | 22,8 | 17,8 |
| Externo | 28,0 | 25,3 | 6,3 | -9,7 |
| Interno | 49,5 | 66,0 | 16,5 | 33,4 |
| (+) Desacum / (-) acum Portafolio Fome | 2,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| (+) Desacum / (-) acum Portafolio | -1,5 | 1,5 | 0,4 | -199,3 |
| Caja | 2,2 | 0,4 | 0,1 | -80,6 |
| Otras operaciones de Tesorería | 7,1 | 20,7 | 5,2 | 190,3 |
| Utilidades Banco Rep | 1,6 | 9,2 | 2,3 | 472,8 |
| Enajenación de activos | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Usos | 370,1 | 400,9 | 100,0 | 8,3 |
| Gastos presupuestales | 317,2 | 351,0 | 87,6 | 10,7 |
| Funcionamiento | 213,8 | 250,1 | 62,4 | 17,0 |
| Inversión | 58,1 | 47,8 | 11,9 | -17,6 |
| Intereses deuda | 42,4 | 49,2 | 12,3 | 16,1 |
| Externa | 13,3 | 14,4 | 3,6 | 8,5 |
| Interna | 29,2 | 34,9 | 8,7 | 19,5 |
| Otros gastos presupuestales | 2,9 | 3,9 | 1,0 | 33,3 |
| Gastos no presupuestales | 11,8 | 13,1 | 3,3 | 11,0 |
| Amortización de crédito | 41,1 | 36,8 | 9,2 | -10,6 |
| Externo | 10,9 | 16,2 | 4,0 | 48,7 |
| Interno | 30,3 | 20,6 | 5,1 | -31,9 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

### 3.3.- El balance de caja de la Tesorería.

Los ingresos corrientes en 2024 disminuyeron 5,9% frente al 2023, debido principalmente a la caída de los ingresos tributarios (-6,4%), mientras el gasto aumentó, especialmente el gasto presupuestal que creció 10,7% (Cuadro 3-2).

Cuadro 3-2

Balance de Tesorería 2023-2024

Billones de pesos	%PIB

|  | 2023 | 2024 | crec % | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos corrientes | 267,0 | 251,2 | -5,9 | 16,8 | 14,7 |
| Tributarios | 265,6 | 248,7 | -6,4 | 16,8 | 14,6 |
| No tributarios | 1,4 | 2,5 | 80,9 | 0,1 | 0,1 |
| Fondos espec y otros | 4,8 | 4,7 | -2,5 | 0,3 | 0,3 |
| Otros recursos capital | 8,9 | 21,9 | 145,0 | 0,6 | 1,3 |
| Gastos presupuestales | 317,2 | 351,0 | 10,7 | 20,0 | 20,6 |
| Funcionamiento | 213,8 | 250,1 | 17,0 | 13,5 | 14,7 |
| Inversión | 58,1 | 47,8 | -17,6 | 3,7 | 2,8 |
| Intereses deuda | 42,4 | 49,2 | 16,1 | 2,7 | 2,9 |
| Externa | 13,3 | 14,4 | 8,5 | 0,8 | 0,8 |
| Interna | 29,2 | 34,9 | 19,5 | 1,8 | 2,0 |
| Otros gastos presupuestales | 2,9 | 3,9 | 33,3 | 0,2 | 0,2 |
| Gastos no presupuestales | 11,8 | 13,1 | 11,0 | 0,7 | 0,8 |
| Déficit Tesorería | -48,2 | -86,3 | 79,0 | -3,0 | -5,1 |
| Financiamiento | 48,2 | 86,3 | 79,0 | 3,0 | 5,1 |
| Crédito externo | 17,2 | 9,2 | -46,6 | 1,1 | 0,5 |
| Desembolsos | 28,0 | 25,3 | -9,7 | 1,8 | 1,5 |
| Amortizaciones | 10,9 | 16,2 | 48,7 | 0,7 | 0,9 |
| Crédito interno | 19,2 | 45,4 | 136,2 | 1,2 | 2,7 |
| Desembolsos | 49,5 | 66,0 | 33,4 | 3,1 | 3,9 |
| Amortizaciones | 30,3 | 20,6 | -31,9 | 1,9 | 1,2 |
| Acumu Portafolio Fome | 2,4 | 0,0 |  | 0,1 | 0,0 |
| (+)Desacum / (-)acum Portafolio | -1,5 | 1,5 |  | -0,1 | 0,1 |
| Caja | 2,2 | 0,4 |  | 0,1 | 0,0 |
| Otras operaciones de Tesorería | 7,1 | 20,7 | 190,3 | 0,4 | 1,2 |
| Utilidades Banco Rep | 1,6 | 9,2 | 472,8 | 0,1 | 0,5 |
| Enajenación de activos | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

Lo anterior produjo un déficit de Tesorería del orden del 5,1% del PIB, que representó un aumento de 2,1 puntos porcentuales (p.p.) del PIB con respecto al 2023. Gran parte del déficit se cubrió con crédito interno y externo neto (3,2% del PIB), préstamos de los fondos administrados (1,0% del PIB), utilidades del Banco de la República (0,5% del PIB) y en menor grado con recursos del portafolio y el uso de la caja (Cuadro 3-2).

##### 3.3.1.- Portafolios de la Tesorería y los fondos administrados,

El saldo del portafolio de la Tesorería y los fondos administrados se situó en 2024 en $89,2 billones, lo que representó un incremento del 16,1% con respecto al 2023. El portafolio en pesos ocupó el 89,2% del total, mientras el portafolio en dólares alcanzó el 10,2% (Cuadro 3-3).

En cuanto a la distribución del portafolio, el 89,6% ($86,5 billones) les correspondió a los fondos administrados y el 10,4% a la Tesorería. El portafolio de esta última se situó en $10,0 billones, de los cuales,

$9,5 billones correspondieron al portafolio de dólares. El portafolio en pesos se redujo de $900 mil millones a $500 mil millones entre 2023 y 2024, constituidos por títulos TES y créditos de Tesorería a Gecelca y otras entidades (Cuadro 3-3).

El saldo de la caja de la Tesorería en 2024 cerró en $2,2 billones, esto es $400 mil millones menos que en 2023, cuyo uso se destinó al financiamiento del déficit. La disponibilidad final (portafolio propio más caja) se situó en 2024 en $12,2 billones, lo que representó una disminución del 13,3% frente al 2023 (Cuadro 3-3).

Cuadro 3-3

Composición del Portafolio de Tesorería y Fondos Administrados 2023-2024 Billones de pesos

| inversión | 2023 | 2024 | Part % | Variación relativa % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Depósitos Remunerados Banrep | 4,6 | 1,7 | 1,8 | -62,2 |
| Excedentes (Tesorería Nacional) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | (66,3) |
| Foncontin (garantías e infraestructura) | 2,2 | 1,1 | 1,1 | (51,1) |
| Otros | 2,2 | 0,6 | 0,6 | (72,9) |
| Depósitos Remunerados DGCPTN | 45,7 | 63,5 | 65,7 | 38,8 |
| Sistema General de Regalías | 33,7 | 39,8 | 41,2 | 18,0 |
| Fonpet | 1,8 | 10,5 | 10,9 | 472,8 |
| Foncontin (garantías e infraestructura) | 6,1 | 7,4 | 7,7 | 22,9 |
| Otros | 4,1 | 5,7 | 5,9 | 38,6 |
| TES | 23,8 | 20,7 | 21,4 | (13,2) |
| Excedentes (Tesorería Nacional) | 0,7 | 0,2 | 0,2 | (73,7) |
| Fonpet | 23,1 | 20,2 | 20,9 | (12,5) |
| CDT Findeter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Créditos (Gecelca y otros) |  | 0,2 | 0,3 |  |
| Total portafolio pesos | 74,2 | 86,2 | 89,2 | 16,1 |
| Portafolio dólares | 11,0 | 10,4 | 10,8 | (5,4) |
| Fonpet | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 121,7 |
| Excedentes (Tesorería Nacional) | 10,6 | 9,5 | 9,9 | (10,1) |
| Total portafolio | 85,2 | 96,5 | 100,0 | 13,4 |
| Portafolio Fondos Administrados | 73,7 | 86,5 | 89,6 | 17,4 |
| Portafolio Tesorería Nacional (1) | 11,5 | 10,0 | 10,4 | (12,6) |
| En pesos | 0,9 | 0,5 |  | (43,9) |
| En dólares | 10,6 | 9,5 |  | (10,1) |
| Caja Tesorería (2) | 2,6 | 2,2 |  | (16,1) |
| Disponibilidad final (1)+(2) | 14,1 | 12,3 |  | (13,3) |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

Cabe mencionar que el saldo de la caja de la Tesorería en general aumenta en transcurso del año con el flujo de ingresos tributarios, el endeudamiento, los préstamos de los fondos administrados, las transferencias de excedentes de las empresas comerciales e industriales del Estado y las utilidades del Banco de la República. El saldo disminuye con los pagos y cierra en montos mínimos en cada año.

Si bien el saldo de la caja en 2024 ($2,2 billones) fue inferior al promedio 2021-2024 ($3,0 billones) fue superior al saldo de 2019 ($1,7 billones). En las crisis, como en la pandemia o en la de 1999, se obtuvo liquidez de los fondos administrados y de líneas especiales de crédito. En última instancia el Banco de la Republica puede otorgar financiamiento a la Tesorería, previa aprobación de los miembros de la junta.

El portafolio promedio anual de los fondos administrados desde 2019 ha sido de $50 billones, con una tendencia al aumento, particularmente desde 2022, hasta alcanzar los $86,5 billones en 2024, de los cuales $63,5 billones están en depósitos remunerados de la Tesorería.

En la medida en que se alcance un crecimiento económico sostenido y unos bajos niveles de tasas de interés de la deuda, el recaudo tributario debe elevarse y el déficit y la deuda disminuyen, lo que mejora las condiciones de liquidez de la Tesorería.

En cuanto a la composición del portafolio de los fondos administrados, como se mencionó anteriormente, la mayor parte de los recursos fueron depósitos remunerados por la Tesorería ($63,5 billones). El resto de los activos se constituyeron por títulos TES ($20,3 billones) y depósitos remunerados en el Banco de la República ($1,7 billones) (Cuadro 3-3).

Se destacan fondos como el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) con un portafolio de $32,6 billones, distribuido principalmente en títulos TES y depósitos remunerados en la Tesorería, con algunos recursos en dólares y depósitos remunerados en el Emisor (Cuadro 3-3)

Otro fondo administrado por la Tesorería con montos significativos, como en la última década, es el Sistema General de Regalías (SGR). El portafolio en 2024 ascendió a $39,8 billones. Estos recursos del SGR se constituyeron en su totalidad en depósitos remunerados por la Tesorería. Otros fondos con recursos significativos fueron el Foncontin, Fondo Nacional de Garantías y el de Sentencias y conciliaciones.

##### 3.3.2.- Activos y pasivos corrientes de Tesorería (DGCPTN).

El portafolio activo de la Tesorería y de algunos fondos administrados, los saldos de efectivo, los vencimientos de los títulos TES y los bonos externos, así como los pagos de capital e intereses de préstamos de la Nación con la banca multilateral se registran en el balance de la Dirección General de Crédito Público y Tesorería Nacional (DGCPTN o Tesorería). La diferencia entre los activos30 y pasivos corrientes31 reflejan las condiciones de liquidez de la Tesorería, es decir, la capacidad de los activos para cubrir las obligaciones de corto plazo.

30.El activo corriente comprende los bienes y derechos por los cuales se tengan la intención de venderlos, consumirlos o distribuirlos en forma gratuita o a precios de no mercado, los que se mantengan principalmente con fines de negociación, los que se esperan realizar dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros, los que sean sea efectivo o equivalente al efectivo y puedan intercambiarse o utilizarse para cancelar un pasivo por un plazo máximo de 12 meses siguientes a la fecha de presentación de los estados financieros.

31.El pasivo corriente agrupa las obligaciones derivadas de las actividades de la Tesorería y la Deuda, exigibles en un periodo no mayor a un año.

Como se señaló al comienzo del capítulo la Contaduría General de la Nación (CGN) estableció que los estados financieros de la DGCPTN debían contener la información contable y financiera de las operaciones de Tesorería y Deuda pública. Con base en este consolidado se evalúa la liquidez del gobierno al cierre de 2024 y las condiciones para 2025.

##### 3.3.3.- Balance corriente de la DGCPTN.

Los activos corrientes de la Tesorería en 2024 se situaron en $49,6 billones, con una reducción del 21,3% frente al 2023, debido esencialmente a la disminución del efectivo y las inversiones. En el efectivo se redujeron los depósitos en el exterior y los depósitos remunerados en el Banco de la República (Cuadro 3-4).

Cuadro 3-4

Dirección General de Crédito Público y Tesorería Nacional: Activos y pasivos corrientes 2023- 2024

Billones de pesos

| Código |  | Concepto | 2023 | 2024 | Part. % | Crec % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activos |  | 63,1 | 49,6 | 100,0 | -21,3 |
| 11 | Efectivo |  | 26,0 | 20,8 | 42,0 | -19,9 |
| 1106 | Cuenta única nacional |  | 7,7 | 8,7 | 17,5 | 12,4 |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras |  | 10,4 | 3,5 | 7,1 | -66,2 |
| 111011 | Depósitos en el exterior |  | 5,8 | 1,8 | 3,6 | -69,3 |
| 111012 | Depósitos remunerados |  | 4,6 | 1,7 | 3,5 | -62,2 |
| 1120 | Fondos en tránsito |  | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
| 112005 | Cuenta corriente bancaria |  | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
| 1133 | Equivalentes al efectivo |  | 7,8 | 8,6 | 17,4 | 10,0 |
| 12 | Inversiones e instrumentos derivados |  | 20,7 | 3,5 | 7,1 | -83,1 |
| 1211 | Inversiones administración de liq en titulos de deuda |  | 20,7 | 3,5 | 7,1 | -83,1 |
| 121140 | Certificado Depósito a Término (CDT) |  | 11,8 | 1,6 | 3,3 | -86,2 |
| 121141 | Bonos y títulos emitidos por el sector privado |  | 7,3 | 0,7 | 1,4 | -90,3 |
| 121143 | Bonos y títulos emitidos por entidades públicas no financieras |  | 1,6 | 0,0 | 0,1 | -97,4 |
| 13 | Cuentas por cobrar |  | 0,6 | 0,4 | 0,8 | -38,6 |
| 14 | Préstamos por cobrar |  | 3,2 | 1,0 | 2,0 | -69,4 |
| 14 | Préstamos gubernamentales otorgados |  | 3,2 | 1,0 | 2,0 | -69,4 |
| 19 | Otros activos |  | 12,4 | 23,9 | 48,2 | 92,1 |
| 1908 | Recursos entregados en administración |  | 12,4 | 23,9 | 48,1 | 91,9 |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Pasivos |  | 187,0 | 238,0 | 100,0 | 27,3 |
| 22 | Emision y colocación de titulos de deuda |  | 28,3 | 45,9 | 19,3 | 62,0 |
| 2222 | Financiamiento interno de corto plazo |  | 18,8 | 27,1 | 11,4 | 44,1 |
| 2223 | Financiamiento interno de largo plazo |  | 5,0 | 16,2 | 6,8 | 227,3 |
| 2225 | Financiamiento externo de largo plazo |  | 4,6 | 2,6 | 1,1 | -43,4 |
| 23 | Préstamos por pagar |  | 28,0 | 58,4 | 24,5 | 108,1 |
| 2313 | Financiamiento interno de corto plazo |  | 12,8 | 24,3 | 10,2 | 89,5 |
| 231301 | Préstamo banca comercial |  | 0,4 | 0,4 | 0,1 | -2,7 |
| 231305 | Créditos de Tesorería |  | 12,4 | 23,9 | 10,0 | 91,9 |
| 2317 | Financiamiento externo de largo plazo |  | 15,2 | 34,1 | 14,3 | 123,7 |
| 24 | Cuentas por pagar |  | 11,1 | 5,5 | 2,3 | -50,9 |
| 29 | Otros pasivos |  | 119,5 | 128,3 | 53,9 | 7,4 |
| 2902 | Recursos recibidos en administración |  | 119,5 | 128,3 | 53,9 | 7,4 |
|  | Activo corriente - Pasivo corriente |  | -123,9 | -188,3 |  |  |
|  | Pasivo corriente / Activo corriente |  | 3,0 | 4,8 |  |  |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público -CHIP, Cálculos Contraloría General de la República.

Estos depósitos remunerados fueron en su mayoría recursos de los fondos administrados. Cabe mencionar que los depósitos del SGR, arriba mencionados en el portafolio total, se registran en el activo de este sistema. La disminución de estos depósitos se debió al traslado de estos recursos a la Tesorería, como depósitos remunerados, los cuales se registran en la cuenta Otros activos. Esta cuenta se incrementó en 92,1% en 2024 (Cuadro 3-4).

Respecto a la reducción de las inversiones, que pasaron de 20,7 billones en 2023 a $3,5 billones en 2024, obedeció a la liquidación de CDT del Fonpet, que en parte se trasladaron a los depósitos remunerados por la Tesorería. En cuanto a las inversiones en TES, casi en su totalidad del Fonpet (por $20,2 billones), no se registran en el activo sino en el pasivo de la Tesorería con signo negativo (Cuadro 3-4).

Los pasivos corrientes por su parte aumentaron en 27,3% en 2024, lo cual se explica por el incremento de cuentas como la de recursos recibidos en administración; la emisión y colocación de títulos de deuda a vencerse en 2025; las obligaciones por préstamos externos de largo plazo y; por los créditos de Tesorería. Estos últimos representan los depósitos remunerados por la Tesorería, que pertenecen a los fondos administrados, con excepción de los recursos del SGR, que se registran en la cuenta recursos recibidos en administración.

Como se mencionó anteriormente estos recursos son un mecanismo de financiación de corto plazo que se renuevan en la siguiente vigencia, dependiendo de las necesidades de liquidez de la Tesorería. La contrapartida de esta cuenta es la cuenta de recursos recibidos en administración en el activo.

Por otra parte, el aumento de los títulos y préstamos obedeció a las mayores obligaciones por emisiones títulos a vencerse en 2025, en gran parte títulos TES de corto plazo y en TES de emisiones pasadas, y por el incremento de las obligaciones derivadas del financiamiento externo de largo plazo, constituidas en su mayoría por los préstamos de la banca multilateral.

En cuanto a los recursos recibidos en administración, presentaron un aumento del 53,9% con respecto a 2023. En esta cuenta se registran los recursos recibidos de los fondos administrados; los recursos que hacen parte del plan de activos para el pago del pasivo pensional de entidades, según las disposiciones legales que se le asignan la Tesorería y; los recursos de entidades públicas que ejecutan el PGN y conforman el Sistema de Cuenta Única Nacional (SCUN).

El saldo de esta cuenta en 2024 se concentró en los fondos administrados (SGR, Foncontin, etc.) y en la custodia de los recursos del Fonpet, que hacen parte del portafolio global de la Tesorería comentado arriba. Todos estos recursos presentaron un incremento en 2024, al igual que la cuenta del SCUN.

Con los saldos de activos y pasivos corrientes de la Tesorería en 2024, la diferencia se situó en -$188,3 billones, lo que representó un aumento de la diferencia negativa de $64 billones con relación a 2023. Esto se derivó de la reducción de los activos en un 21,3% y un incremento de los pasivos en 27,3% (Cuadro 3-4).

Lo anterior implicó un aumento de la relación de los pasivos frente a los activos aumentó del 3,0 en 2023 al 4,8 en 2024, lo que significa que los activos de corto plazo no serán suficientes para cubrir las obligaciones en 2025. Situación que se ha vuelto costumbre en las últimas vigencias.

El pasivo neto de la Tesorería a corto plazo en 2024 (sin activos de los fondos administrados) ascendió a $202,3 billones, de los cuales $128 billones fueron obligaciones con fondos administrados y $80,4 billones compromisos asociados a deuda interna y externa. Los pasivos con los fondos administrados están cubiertos con diversas inversiones en el activo corriente y no corriente de la Tesorería, lo que asegura su cumplimiento en 2025.

Por su parte, las obligaciones de deuda interna y externa para 2025 deberán renovarse con nuevas emisiones o préstamos, las cuales también deberán utilizarse para cubrir el déficit de este año. Las emisiones de TES, además de servir como proceso de refinanciación de los mismos títulos, actúan como mecanismo para absorber la liquidez generada por el déficit de la Tesorería y brindan al mercado una alternativa de inversión. Cabe mencionar que el Banco de la República absorbe con las operaciones monetarias cualquier otro exceso de liquidez que pueda alejar la tasa de interés de corto plazo de la Tasa de Política Monetaria fijada por el emisor.

#### Conclusiones:

La principal fuente de recursos de la Tesorería en 2024 fueron los ingresos tributarios, aunque cedieron participación a los desembolsos de crédito, los rendimientos y excedentes de empresas del Estado y a los préstamos de los fondos administrados. Estos ingresos se complementaron con otros ingresos provenientes de la utilización de la caja, la liquidación del portafolio y las utilidades del Banco de la República. En conjunto estos recursos se destinaron en su mayor parte al gasto presupuestal y el resto a las amortizaciones de deuda.

Con la reducción de los ingresos corrientes en 2024 (5,9%) y el incremento del gasto presupuestal (10,7%), el déficit de Tesorería se situó en 5,1% del PIB, que representó un aumento de 2,1 puntos porcentuales -p.p.-del PIB con respecto al 2023. Gran parte del déficit se cubrió con crédito interno y externo neto (3,2% del PIB), los préstamos de los fondos administrados (1,0% del PIB), las utilidades del Banco de la República (0,5% del PIB) y en menor grado con recursos del portafolio propio y el uso de la caja.

El uso de los recursos de los fondos administrados como mecanismo para la financiación del déficit se ha vuelto una práctica normal en la medida en que el portafolio administrado se ha elevado en los últimos años. El portafolio promedio anual desde 2019 ha sido de $50 billones y alcanzó los $86,5 billones en 2024, de los cuales $63,5 billones estuvieron en depósitos remunerados por la Tesorería, lo que le brindó a esta una alta capacidad de liquidez. Estos recursos en su mayoría pertenecen al Fonpet, al SGR y a Foncontin.

Con respecto a la caja de la Tesorería cerró en $2,2 billones en 2024, esto es $400 mil millones menos que en 2023, cuyo uso se destinó al financiamiento del déficit. Este saldo de caja fue relativamente inferior al promedio de los últimos seis años ($3,0 billones) y superior al de la vigencia 2019. La disponibilidad final (portafolio más caja) se situó en 2024 en $12,2 billones, lo que representó una disminución del 13,3% frente a 2023.

El riesgo de liquidez está asociado a las condiciones macro fiscales. En la medida en que se alcance un crecimiento económico sostenido el recaudo tributario debe elevarse, lo que, aunado a unos bajos niveles de tasas de interés de la deuda, disminuyen el déficit y la deuda del GNC, lo que mejora las condiciones de liquidez de la Tesorería. De otro lado, la Tesorería, cuenta con una amplia liquidez de los fondos administrados. En condiciones de crisis podría en última instancia acudir al apoyo transitorio del Banco de la República, previa aprobación de los miembros de la junta.

Ahora bien, otra medida para afrontar una reducción drástica de la caja es recortar el gasto. No obstante, esto puede afectar el crecimiento económico, lo que reduciría aún más el recaudo y elevaría el déficit de la Tesorería y la deuda del gobierno.

Con los saldos de activos y pasivos corrientes de la Tesorería en 2024, la diferencia se situó en -$188,3 billones, lo que representó un aumento de la diferencia negativa de $64 billones con relación al 2023. La relación de los pasivos frente a los activos aumentó del 3,0 en 2023 al 4,8 en 2024, lo que, como ya es usual en cada año, significa que los activos de corto plazo no serán suficientes para cubrir las obligaciones en 2025.

El pasivo neto de la Tesorería a corto plazo en 2024 (descontado los activos de los fondos administrados) ascendió a $202,3 billones, de los cuales $128 billones fueron obligaciones con fondos administrados y $80,4 billones compromisos asociados a deuda interna y externa. Los pasivos con los fondos administrados están cubiertos con diversas inversiones en el activo corriente y no corriente de la Tesorería, lo que asegura su cumplimiento para 2025.

Por su parte, las obligaciones de deuda interna y externa para 2025 deberán renovarse con nuevas emisiones o préstamos, las cuales también deberán utilizarse para cubrir el déficit de este año. Las emisiones de TES, además de servir como proceso de refinanciación de los mismos títulos, actúan como mecanismo para absorber la liquidez generada por el déficit de la Tesorería y brindan al mercado una alternativa de inversión.

## Capítulo IV.

## Gasto social y pobreza.

### 4.1.- Marco normativo del Gasto Público Social en Colombia.

El gasto público social en Colombia cuenta con un sólido respaldo constitucional, reflejado en diversas normas que lo priorizan dentro de la asignación presupuestal, dada su relevancia para mejorar la calidad de vida y reducir las desigualdades socioeconómicas.

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 334, establece que el Estado dirige la economía con el fin de garantizar una mejor calidad de vida y una distribución equitativa de las oportunidades. En este contexto, el gasto social se considera prioritario, orientado a asegurar el acceso de toda la población —en especial de los sectores de menores ingresos— a bienes y servicios esenciales.

Asimismo, el artículo 350 de la Constitución dispone que la ley de apropiaciones debe contemplar un componente específico de gasto social. Para su distribución territorial se tienen en cuenta factores como el número de personas con necesidades básicas insatisfechas (NBI), la población total y la eficiencia fiscal y administrativa, según los criterios establecidos por la ley.

Por su parte, el Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111 de 1996) define el gasto público social en su artículo 41 como “aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como en inversión”.

Finalmente, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-151 de 199532, ratificó que el objetivo del gasto e inversión social no debe limitarse al incremento en la producción de bienes, sino que debe centrarse en la mejora del bienestar general y la satisfacción de necesidades fundamentales, con especial énfasis en la población más vulnerable.

### 4.2.- Composición y evolución del Gasto Social Público 2020 – 2024.

32.Sentencia C-151/95: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-151-95.htm

##### Gasto social por sector funcional33

Entre 2020 y 2024, Colombia experimentó un crecimiento sostenido en el gasto social público, pasando de $147,9 billones a $272,9 billones entre 2020 y 2024, lo que representa un incremento del 84,4% en términos nominales. Este aumento refleja un esfuerzo fiscal significativo orientado a atender los desafíos sociales derivados de la pandemia de COVID-19, así como a mitigar desigualdades estructurales en el acceso a derechos fundamentales como salud, educación y protección social (Cuadro 4-1).

Composición del gasto público social funcional y participación (2020-2024) Billones de pesos y porcentajes

Cuadro 4-1

|  | Monto | Partic. | Monto | Partic. | Monto | Partic. | Monto | Partic. | Monto | Partic. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabajo y seguridad social | 66,59 | 45,0 | 71,80 | 45,1 | 85,89 | 47,2 | 98,44 | 47,0 | 126,77 | 46,5 |
| Educación | 35,56 | 24,0 | 37,89 | 23,8 | 40,64 | 22,3 | 46,80 | 22,3 | 61,11 | 22,4 |
| Salud | 37,85 | 25,6 | 40,57 | 25,5 | 46,22 | 25,4 | 54,39 | 26,0 | 67,53 | 24,8 |
| Agua potable y saneamiento ambiental | 3,44 | 2,3 | 4,00 | 2,5 | 4,24 | 2,3 | 4,79 | 2,3 | 7,79 | 2,9 |
| Vivienda social | 2,95 | 2,0 | 3,30 | 2,1 | 3,26 | 1,8 | 3,25 | 1,6 | 5,87 | 2,2 |
| Cultura, deporte y recreación | 1,60 | 1,1 | 1,60 | 1,0 | 1,86 | 1,0 | 1,90 | 0,9 | 3,83 | 1,4 |
| Gasto social | 147,98 | 100,0 | 159,16 | 100,0 | 182,11 | 100,0 | 209,57 | 100,0 | 272,89 | 100,0 |

Concepto

2020	2021	2022	2023	2024

Fuente: Contraloría General de la República, proyectos Presupuesto General de la Nación (PGN).

El componente de trabajo y seguridad social fue el principal destino del gasto social durante este periodo. Su participación dentro del total pasó de 45% en 2020 a 46,5% en 2024, y su valor se incrementó en $60 billones. Esto reflejó el peso creciente de las pensiones, las transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, y otros programas orientados a la protección del ingreso de la población vulnerable, así como los costos crecientes asociados al envejecimiento demográfico. Esta tendencia indicó una prioridad del Estado en garantizar redes de protección para los sectores más expuestos a la pobreza o la informalidad.

33.El Ministerio de Hacienda aclara los datos de la serie del AGS: “Según revisión interinstitucional y de acuerdo con la convención del estándar institucional las contribuciones inherentes de la nómina que se venían clasificando como parte de la finalidad de Protección Social se reclasificaron a partir de 2021 a la función de la entidad por corresponder a gastos de personal. Este cambio metodológico altera el valor porcentual del GPS sobre el total del PGN, pero no el cumplimiento del mandato constitucional de dar prelación al GPS. Por el contrario, su medición mejora en transparencia, y resulta acorde con las condiciones y características que deben cumplir las estadísticas oficiales en Colombia bajo el respaldo de la autoridad rectora en la materia en el país (DANE) y en armonía con el estándar internacional”.

En segundo lugar, el gasto en salud mostró un aumento importante en términos absolutos, al pasar de $37,8 billones a $67,5 billones, lo cual representó un crecimiento del 78%. Sin embargo, su participación relativa dentro del gasto social se redujo levemente de 25,6% a 24,8%. Aunque esta reducción porcentual fue marginal, puede interpretarse como una señal de estancamiento en la prioridad relativa del sector salud frente a otros rubros, a pesar de los impactos persistentes de la pandemia en el sistema de salud y de las necesidades crecientes de cobertura y calidad.

El sector educación también aumentó su presupuesto de manera sostenida, pasando de $35,6 billones a $61,1 billones de pesos entre 2020 y 2024. No obstante, su participación en el gasto social disminuyó levemente de 24,0% a 22,4%. Este comportamiento indica que, si bien la inversión en educación ha crecido, no lo ha hecho al mismo ritmo que el gasto en seguridad social, lo que podría limitar el avance hacia una mejora estructural en la movilidad social y en el desarrollo del capital humano.

Los sectores de agua potable y saneamiento, vivienda social, y cultura, deporte y recreación presentaron incrementos modestos en su asignación presupuestal, pero su participación siguió siendo marginal dentro del gasto social. Por ejemplo, el rubro de agua potable y saneamiento pasó de representar el 2,3% en 2020 al 2,85% en 2024, y la vivienda social alcanzó el 2,2% en 2024. Estos datos evidenciaron una baja prioridad presupuestal en componentes clave para mejorar las condiciones de vida y reducir privaciones del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), tales como el acceso a servicios básicos, infraestructura habitacional y entornos saludables.

##### 4.2.2.- Participación del gasto social en el PGN y el PIB.

El Gráfico 4-1, sobre el tamaño relativo del Anexo Gasto Social como proporción del Presupuesto General de la Nación (PGN) y del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2020 y 2024, permite analizar la prioridad que ha dado Colombia al gasto social en su política fiscal reciente. En primer lugar, se observó que la proporción del gasto social, respecto al PGN, se mantuvo estable, situándose entre el 66,85% y el 69,66%. Esto indicó que más de dos tercios del presupuesto nacional ha estado de manera constante orientado a atender necesidades sociales, lo cual refleja una alta prioridad del Estado en sectores como salud, educación, protección social y vivienda.

Gráfico 4-1

Participación del gasto social en el PGN y el PIB

2020 - 2024

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Anexo Gasto Social, Cálculos Contraloría General de la República.

En contraste, la proporción del gasto social, frente al PIB, mostró una tendencia creciente. En 2020 representaba el 18,09% del PIB, pero para 2024 se proyectaba alcanzaría el 27,38%. Este aumento progresivo sugirió una intensificación del compromiso social del país, posiblemente como resultado de reformas estructurales, expansión de programas sociales o mayores ingresos fiscales que han permitido ampliar este rubro. El salto más significativo ocurrió entre 2022 y 2024, con un aumento de casi nueve puntos porcentuales en la participación del gasto social respecto al PIB.

Este comportamiento reflejó una mayor movilización de recursos sociales en proporción al tamaño de la economía colombiana, lo que puede interpretarse como una estrategia para enfrentar las secuelas de la pandemia, mitigar desigualdades estructurales y fortalecer el capital humano. No obstante, es importante subrayar que el incremento en el gasto social debe ir acompañado de eficiencia en su ejecución, calidad en la inversión pública y resultados concretos en la reducción de la pobreza, la desigualdad y las privaciones multidimensionales.

##### 4.2.3.- Distribución por sectores del ‘Gasto Social’.

El análisis de la distribución y participación por sectores de los recursos presupuestados en el anexo Gasto Social de Colombia entre 2020 y 2024 mostró una evolución clara, tanto en términos absolutos como en prioridades sectoriales. En general, el gasto social ha crecido significativamente, al pasar de $141,9 billones en 2020 a $272,89 billones en 2024, lo cual representó un aumento del 92,3% en ese período. Este incremento reflejó una intensificación del esfuerzo fiscal del Estado colombiano para atender necesidades sociales, con un énfasis en sectores clave como trabajo y seguridad social, salud y educación (Cuadro 4-2).

Cuadro 4-2

Distribución y participación por sectores de los recursos presupuestados en el Anexo Gasto Social 2020-2024

Porcentajes

| Sectores | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabajo y Seguridad Social | 61,8 | 71,8 | 85,89 | 98,08 | 126,38 |
| Salud | 36,3 | 40,6 | 46,22 | 54,75 | 67,93 |
| Educación | 35,9 | 37,9 | 40,64 | 46,80 | 61,11 |
| Agua Potable y saneamiento ambiental | 3,5 | 3,9 | 4,24 | 4,79 | 7,79 |
| Vivienda Social | 2,8 | 3,3 | 3,25 | 3,24 | 5,85 |
| Cultura, deporte y recreación | 1,6 | 1,6 | 1,86 | 1,91 | 3,83 |
| Total | 141,9 | 159,1 | 182,1 | 209,57 | 272,89 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Anexo Gasto Social, Cálculos Contraloría General de la República

Trabajo y Seguridad Social ha sido consistentemente el rubro más importante y su crecimiento el más marcado. En 2020 los recursos presupuestales para este sector alcanzaban los $61,8 billones y para 2024 llegaron a los $126,77 billones, duplicándose en términos nominales. Su participación, en el total del gasto social, también aumentó, lo cual sugirió una creciente prioridad en el financiamiento de pensiones, subsidios y programas de protección del ingreso, posiblemente como respuesta a la crisis social derivada de la pandemia y al envejecimiento de la población.

Educación se consolidó como el segundo sector con mayor asignación de recursos, al aumentar de $35,9 billones en 2020 a $61,11 billones en 2024, con un crecimiento del 70,3%. Aunque mantuvo una participación estable entre el 22% y el 24% del gasto social total, este crecimiento, en términos absolutos, reflejó el compromiso del Estado con el fortalecimiento del sistema educativo, la cobertura y la calidad de la educación básica, media y superior.

Salud también mostró un incremento relevante, al pasar de $36,3 billones a $67,53 billones en el mismo período, lo que implicó un aumento del 86%. Esto respondió, en parte, al impacto de la pandemia de la COVID-19, que obligó a reforzar el sistema de salud, aumentar la cobertura y mejorar la infraestructura y los servicios públicos en salud.

Los sectores de agua potable y saneamiento ambiental, vivienda social y cultura, deporte y recreación, aunque con asignaciones menores en comparación con los anteriores, también presentaron aumentos importantes. En particular, el presupuesto para agua potable y saneamiento creció un 122,6%, el de vivienda social un 109,3%, y el de cultura y deporte un 139,4%, lo cual evidenció un esfuerzo por fortalecer las condiciones de habitabilidad, el acceso a servicios básicos y el bienestar integral.

##### 4.2.4.- Fuentes de financiación del Gasto Público Social.

El gasto social público social en Colombia mostró un crecimiento importante entre 2023 y 2024. El total general pasó de $209,57 billones en 2023 a $272,89 billones en 2024, lo que representó un aumento de alrededor del 30%. Este incremento evidenció un esfuerzo significativo por parte del Estado para aumentar la inversión en programas sociales y atender las necesidades de la población en sectores como salud, educación y protección social.

Cuadro 4 -3

Gasto Público Social

según fuentes de financiación 2023-2024

Billones de pesos

| Fuente de recurso | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Nación |  |  |
| 10 Recursos corrientes | 129,70 | 224,63 |
| 11 Otros recursos del Tesoro | 59,62 | 24,81 |
| 13 Recursos corrientes de crédito externo | 0,04 | 0,17 |
| 14 Préstamos destinación específica | 0,31 | 0,36 |
| 16 Fondos especiales | 8,81 | 9,29 |
| 17 Rentas parafiscales | 2,68 | 3,11 |
| Subtotal Nación | 201,14 | 262,36 |
| Propios |  |  |
| 20 Ingresos corrientes | 2,61 | 3,29 |
| 21 Otros recursos de Tesorería | 0,92 | 1,16 |
| 26 Fondos especiales | 0,42 | 0,54 |
| 27 Rentas parafiscales | 4,48 | 5,55 |
| Subtotal Propios | 8,43 | 10,53 |
| Total General | 209,57 | 272,89 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Anexo Gasto Social, Cálculos Contraloría General de la República

La principal fuente de financiación del gasto social fue la Nación, que concentró más del 95% del total. Dentro de esta fuente, los recursos corrientes experimentaron un aumento notable del 73%, al pasar de $129,70 billones a $224,63 billones entre 2023 y 2024. Este crecimiento reflejó un aumento en la asignación presupuestal corriente, posiblemente derivado de un compromiso político para ampliar la cobertura social. Por otro lado, los recursos catalogados como ‘otros recursos del Tesoro’ presentaron una caída significativa de más del 58%, que pudo estar relacionado con cambios en la estructura de financiamiento o reasignación de partidas presupuestales.

Los recursos provenientes de crédito externo y préstamos de destinación específica aumentaron levemente, aunque su aporte fue relativamente pequeño en comparación con el total, lo que indicó que la dependencia del endeudamiento externo para financiar gasto social siguió siendo limitada. Asimismo, los fondos especiales y las rentas parafiscales registraron incrementos moderados, lo que sugirió un crecimiento en ingresos destinados a programas específicos y en la recaudación de contribuciones sociales.

En cuanto a los recursos propios de los Establecimientos Públicos destinados a atender el gasto social, también observaron un crecimiento cercano al 25%, al pasar de $8,43 billones en 2023 a $10,53 billones en 2024. Este aumento, especialmente en las rentas parafiscales y en los ingresos corrientes, reflejó la tarea de algunos establecimientos públicos clave como el SENA y ICBF cuya labor está dirigida a sectores sociales determinantes como el trabajo y la primera infancia.

4.3.- Análisis del Gasto Público Social por sectores prioritarios,

4.3.1.- Trabajo y seguridad social,

El gasto público social público destinado a trabajo y seguridad social en Colombia mostró un aumento significativo entre 2023 y 2024, al pasar de $98,44 billones a $126,77 billones, con un incremento cercano al 29%. Este crecimiento reflejó un fortalecimiento de la política social orientada a proteger a grupos vulnerables y a garantizar derechos laborales y de seguridad social para la población.

Cuadro 4 - 4

Gasto Social en trabajo y seguridad social según claves funcionales (2023-2024) Billones de pesos

| Fuente de recurso | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Funcionamiento |  |  |
| Edad avanzada | 55,06 | 73,94 |
| Enfermedad | 0,33 | 0,40 |
| Familia e hijos | 1,58 | 2,10 |
| Incapacidad | 0,03 | 0,03 |
| Población vulnerable | 1,95 | 3,60 |
| PROTECCIÓN SOCIAL N.E.P. | 19,88 | 16,91 |
| Subtotal funcionamiento | 78,83 | 96,98 |
| Inversión |  |  |
| Edad avanzada | 0,26 | 0,30 |
| Enfermedad | - | - |
| Familia e hijos | 7,79 | 9,68 |
| Incapacidad | - | - |
| Población vulnerable | 8,57 | 13,97 |
| PROTECCIÓN SOCIAL N.E.P. | 2,99 | 5,83 |
| Subtotal intervención | 19,61 | 29,79 |
| Total general | 98,44 | 126,77 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Anexo Gasto Social, Cálculos Contraloría General de la República.

Del gasto se distinguen dos grandes categorías: funcionamiento e inversión. En términos de funcionamiento, que incluye gastos operativos y corrientes para la prestación de servicios, el gasto aumentó de $78,83 billones en 2023 a casi $97,00 billones en 2024, con un incremento de aproximadamente el 23%. El rubro más significativo fue el destinado a la edad avanzada, que creció de $55,06 billones a $73,94 billones e indicó un fuerte compromiso con la protección y atención de la población adulta mayor, posiblemente reflejando mayores pensiones o beneficios sociales.

Otros componentes de funcionamiento también mostraron incrementos, aunque en menor proporción, como el gasto en familia e hijos (33% de aumento) y en la población vulnerable, que prácticamente se duplicó, al pasar de $1,95 billones a $3,60 billones, reflejando un aumento importante en programas sociales dirigidos a grupos en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, la categoría de Protección Social N.E.P. (no especificada en particular) presentó una reducción, al pasar de $19,88 billones a $16,91 billones, que pudo deberse a reestructuraciones o reasignaciones presupuestales.

En cuanto a la inversión, que comprende gastos destinados a proyectos, mejoras o ampliaciones de infraestructura y programas a largo plazo, el incremento fue aún más marcado, con un aumento del 52% entre 2023 y 2024, al pasar de $19,61 billones a $29,79 billones. Los gastos en inversión destinados a la familia e hijos y a la población vulnerable experimentaron los mayores crecimientos, con aumentos del 24% y 63%, respectivamente. Esto sugirió un fortalecimiento y ampliación de programas sociales de largo plazo para estos grupos.

El rubro de Protección Social N.E.P. en inversión también casi duplicó su presupuesto, al subir de $2,99 billones a $5,83 billones, lo que puede reflejar nuevos proyectos o iniciativas en protección social que aún no están especificados en detalle. Es importante destacar que algunos rubros, como enfermedad e incapacidad, no presentaron datos de inversión, lo que puede indicar que para estos temas la financiación es mayormente operacional.

##### 4.3.2.- Salud.

El gasto público social en Salud en Colombia mostró un crecimiento considerable entre 2023 y 2024, al pasar de aproximadamente $54,39 billones a $67,53 billones, con un incremento del 24%. Este aumento evidenció una mayor prioridad en la asignación de recursos para fortalecer el sector salud, clave para la mejora del bienestar y calidad de vida de la población (Cuadro 4-5).

El componente principal del gasto correspondió a funcionamiento, que incluyó gastos corrientes para la operación de los servicios y programas de salud. Este rubro aumentó 23% durante el período, al pasar de $53,16 billones a $65,33 billones. Dentro de funcionamiento, el gasto más significativo se encontró en la categoría Salud N.E.P. (no especificada), que creció de $37,59 billones a $41,01 billones, representando una proporción muy alta del total, lo cual indica que gran parte de los recursos se destinaron a programas y servicios generales de salud que no se detallan específicamente (Cuadro 4-5)

Cuadro 4 – 5

Gasto Público Social en salud según claves funcionales 2023-2024 Billones de pesos

| Fuente de recurso | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Funcionamiento |  |  |
| Productos farmacéuticos | 0,03 | 0,04 |
| Investigación y desarrollo relacionados con la salud | 0,00 | 0,00 |
| Salud N.E.P. | 37,59 | 41,01 |
| Servicios de salud pública | 1,47 | 1,88 |
| Servicios hospitalarios especializados | 0,15 | 0,19 |
| Servicios hospitalarios generales | 13,56 | 16,79 |
| Servicios médicos especializados | 0,03 | 0,03 |
| Servicios médicos generales | 0,33 | 5,40 |
| Subtotal funcionamiento | 53,16 | 65,33 |
| Inversión |  |  |
| Productos farmacéuticos | 0,00 | 0,00 |
| Investigación y desarrollo relacionados con la salud | 0,01 | 0,00 |
| Salud N.E.P. | 0,86 | 0,57 |
| Servicios de salud pública | 0,06 | 0,92 |
| Servicios hospitalarios especializados | - | - |
| Servicios hospitalarios generales | 0,08 | 0,09 |
| Servicios médicos especializados | - | - |
| Servicios médicos generales | 0,22 | 0,62 |
| Subtotal inversión | 1,23 | 2,20 |
| Total general | 54,39 | 67,53 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Anexo Gasto Social, Cálculos Contraloría General de la República

Otros componentes con incrementos relevantes fueron los servicios hospitalarios generales, que pasaron de $13,56 billones a $16,79 billones (24%) y los servicios de salud pública, con un crecimiento del 27% aproximadamente, de $1,48 billones a $1,88 billones. Estos aumentos sugirieron un esfuerzo por fortalecer la infraestructura hospitalaria y los programas de salud preventiva y comunitaria, aspectos clave para el sistema sanitario.

En cuanto a los servicios médicos generales, se observó un aumento extraordinario, al pasar de $332,74 mil millones a $5,40 billones, lo cual podría estar asociado a cambios en la categorización del gasto o una ampliación significativa de estos servicios. Otros rubros como productos farmacéuticos también aumentaron en funcionamiento, aunque en menor proporción, mientras que la inversión en investigación y desarrollo en salud permaneció constante, lo que puede señalar la necesidad de mayor impulso a la innovación en este sector.

El gasto en inversión, que incluyó proyectos y mejoras a largo plazo en infraestructura y equipamiento, presentó un aumento aún más pronunciado, al pasar de $1,23 billones a $2,20 billones, es decir, casi el doble. Esto reflejó un interés en fortalecer las capacidades del sistema de salud a mediano y largo plazo, especialmente en servicios de salud pública y médicos generales, con importantes aumentos en inversión. Sin embargo, otros rubros, como productos farmacéuticos e investigación, experimentaron reducciones en inversión, lo que podría indicar una priorización hacia aspectos más operativos y de atención directa.

##### 4.3.3.- Educación,

El gasto público social en educación presentó un incremento significativo entre 2023 y 2024, al pasar de aproximadamente $40,98 billones a $61,11 billones, con un aumento del 49%. Este crecimiento refleja una apuesta clara por fortalecer el sistema educativo en todos sus niveles y componentes, lo cual es fundamental para el desarrollo social y económico del país.

En la categoría de funcionamiento, que comprende los gastos operativos para la prestación de servicios educativos, el gasto se incrementó en 51%, al pasar de $31,02 billones a $46,87 billones. Dentro de este rubro, la educación primaria recibió la mayor asignación presupuestal, con un incremento notable de casi 29%, al pasar de $12,92 billones a $16,68 billones. Este aumento es crucial porque la educación primaria es la base del sistema educativo y un motor importante para la inclusión social (Cuadro 4-6).

| Cuadro 4-6 |  |
| --- | --- |
| Gasto Público Social en educación, según claves funcionales 2023-2024 Billones de pesos |  |
| Fuente de Recurso 2023 | 2024 |
| Funcionamiento |  |
| Educación n.e.p. 2,99 | 3,62 |
| Educación no atribuible a ningún nivel 0,36 | 0,61 |
| Educación preescolar 1,97 | 2,54 |
| Educación primaria 12,92 | 16,68 |
| Educación secundaria avanzada 3,51 | 4,52 |
| Educación secundaria básica 3,51 | 12,04 |
| Primera etapa de la educación superior 5,19 | 6,08 |
| Investigación y desarrollo relacionados con la educación 0,01 | 0,01 |
| Servicios auxiliares de la educación 0,55 | 0,76 |
| Subtotal funcionamiento 31,01 | 46,87 |
| Inversión |  |
| Educación n.e.p. 0,79 | 1,12 |
| Educación no atribuible a ningún nivel 4,43 | 5,36 |
| Educación preescolar 0,02 | 0,00 |
| Educación primaria 0,00 | 0,00 |
| Educación secundaria avanzada 0,00 | 0,00 |
| Educación secundaria básica 0,00 | 0,00 |
| Primera etapa de la educación superior 3,33 | 5,48 |
| Investigación y desarrollo relacionados con la educación 0,01 | 0,01 |
| Servicios auxiliares de la educación 1,39 | 2,26 |
| Subtotal intervención 9,97 | 14,23 |
| Total general 40,98 | 61,11 |

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Anexo Gasto Social, Cálculos Contraloría General de la República

La educación secundaria básica presentó un salto impresionante, al pasar de $3,51 billones en 2023 a $12,05 billones en 2024, más que triplicando su presupuesto, lo que podría estar relacionado con cambios en la estructura o en la focalización de recursos para este nivel educativo. La educación secundaria avanzada también aumentó, al igual que la primera etapa de la educación superior, al pasar de $5,19 billones a $6,09 billones, evidenciando esfuerzos para ampliar la cobertura y mejorar la calidad en educación superior.

Otras categorías como educación preescolar, educación no atribuible a ningún nivel y servicios auxiliares de la educación también aumentaron significativamente, mostrando una atención integral a todo el ciclo educativo. La inversión en investigación y desarrollo relacionados con la educación creció levemente, aunque representó una proporción pequeña del total, indicando un área que podría requerir mayor atención para impulsar innovación educativa.

En cuanto a la inversión, que incluye proyectos y desarrollos a mediano y largo plazo, se observó un crecimiento del 43%, al pasar de $9,97 billones en 2023 a $14,23 billones en 2024. Se destacaron los incrementos en la primera etapa de la educación superior, que casi se duplican, y en servicios auxiliares de la educación, que también aumentaron significativamente, reflejando un esfuerzo por mejorar infraestructura, tecnología y soporte para el sector educativo. Por otro lado, algunos niveles como educación preescolar no mostraron asignación en inversión para 2024, lo que podría deberse a cambios en la clasificación presupuestal o a la finalización de proyectos específicos.

### 4.4.- Diagnóstico de la pobreza multidimensional.

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) para Colombia es una herramienta integral que permite medir la pobreza desde una perspectiva multidimensional, considerando diversas privaciones que afectan el bienestar de los hogares, tales como educación, salud, acceso a servicios públicos, trabajo, entre otros. Este enfoque facilita la identificación de áreas prioritarias para la intervención de políticas públicas.

Para 2024, según el DANE, el 11,5% de la población colombiana se consideró multidimensionalmente pobre, lo que significa que experimenta carencias en múltiples dimensiones como educación, salud, trabajo, y vivienda. Ello representó una disminución de 0,6 puntos porcentuales respecto al 12,1% registrado en 2023, con una mejora frente al año anterior. Este descenso se atribuyó, en parte, al papel clave de la educación como motor importante en la reducción de la pobreza multidimensional.

No obstante, persistieron las desigualdades, pues a pesar de la disminución, la pobreza sigue siendo alta en ciertas regiones y grupos poblacionales como La Guajira y Chocó, donde dos de cada tres personas viven en pobreza. Además, según la encuesta de Calidad decVida del DANE, la percepción de pobreza en los hogares se redujo en 2024, al pasar de 49,5% en 2023 a 42,2%.

##### 4.4.1- Incidencia nacional y por regiones,

Entre 2010 y 2024, la incidencia de la pobreza multidimensional en Colombia mostró una tendencia decreciente significativa, al pasar del 29,7% al 11,5%. A pesar de estos progresos a nivel nacional, persistieron brechas notables entre zonas urbanas y rurales. En las cabeceras municipales la pobreza multidimensional disminuyó del 22,9% al 7,8%, mientras que en los centros poblados y zonas rurales dispersas pasó de 50,8% a 24,3%, lo cual evidenció una disparidad estructural que limita la equidad territorial (Gráfico 4-2).

Gráfico 4-2

Incidencia de la pobreza multidimensional en Colombia por dominio 2010-2024

Porcentaje

Datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del CNPV 2018. Nota: (*) Para el año 2017 los datos son representativos únicamente para el dominio Cabeceras (Para más información ver Anexo técnico en https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ condiciones_vida/pobreza/anex_pobreza_2017_correcion_cifras.pdf).

Fuente: cálculos CGR sobre cifras del SIIF, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Al observar el comportamiento por regiones, se destacaron los mayores avances en la región Caribe, que logró reducir su incidencia de 44,6% a 18,5%; y en la región Pacífica, que pasó de 31,8% a 11,8%. En contraste, la región Orinoquía - Amazonía presentó los resultados más

preocupantes: aunque también mostró una disminución, su incidencia en 2024 (20,3%) siguió siendo la más alta del país. Por su parte, Bogotá registró la menor incidencia (5,4%), aunque con un leve repunte en los últimos años, posiblemente asociado a dinámicas migratorias o socioeconómicas derivadas de la pandemia (Gráfico 4-3).

Gráfico 4-3

Incidencia de la pobreza multidimensional por región

2010-2024

Porcentaje

Datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del CNPV 2018. Nota: (*) Para el año 2017 los datos son representativos únicamente para el dominio Cabeceras (Para más información ver Anexo técnico en https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ condiciones_vida/pobreza/anex_pobreza_2017_correcion_cifras.pdf).

Fuente: DANE --Encuesta Nacional de Calidad de Vida. Actualizado el 22 de abril de 2025

El periodo 2020–2021 evidenció un retroceso parcial en la reducción de la pobreza multidimensional, debido al impacto de la pandemia por COVID-19, afectando especialmente a las zonas rurales y regiones más vulnerables. Sin embargo, a partir de 2022 se retomó la tendencia a la baja, favorecida por políticas públicas de asistencia, la recuperación económica y una mayor cobertura en servicios básicos.

##### 4.4.2.- Personas en situación de pobreza multidimensional.

Entre 2010 y 2024, Colombia logró reducir de manera significativa el número de personas en situación de pobreza multidimensional, al pasar de 12,9 millones a 6,0 millones de personas, con una disminución del 53,5%. Sin embargo, a pesar de esta evolución positiva, en 2024 todavía había más de 6,0 millones de colombianos afectados por privaciones múltiples, lo cual representó un reto estructural para la política social.

El comportamiento por dominios mostró que en las cabeceras municipales la pobreza multidimensional bajó de 7,6 millones en 2010 a 3,1 millones de personas en 2024. En contraste, los centros poblados y las zonas rurales dispersas pasaron de 5,3 millones a 2,8 millones de personas en el mismo período, lo cual indicó una mejora sustancial, pero menor en proporción, y reflejó la persistente brecha entre el ámbito urbano y el rural. Para 2024, más del 47% de las personas pobres multidimensionales aún vivían en zonas rurales (Gráfico 4-4).

Gráfico 4-4

Brecha entre pobres y no pobres

2010-2024

Porcentajes

Fuente: DANE --Encuesta Nacional de Calidad de Vida. Actualizado el 22 de abril de 2025

En el ámbito regional, la región Caribe, históricamente una de las más afectadas, redujo su población en pobreza multidimensional de 4,3 millones en 2010 a 2,2 millones de personas en 2024. La región Oriental también mostró un descenso notable, con una caída de más de un millón de personas. Las regiones Pacífica y Orinoquía-Amazonía, aunque presentaron reducciones importantes, mantuvieron una alta vulnerabilidad estructural. En cambio, la región Central fue la única que mostró un incremento en el número de personas pobres en 2024 respecto a 2023 (+81 mil), lo que podría estar relacionado con dinámicas migratorias internas, presiones sobre los servicios sociales o rezagos en ciertas áreas rurales de Antioquia, Tolima y Huila (Cuadro 4-5).

Gráfico 4-5

Número de personas en situación de pobreza multidimensional por región

(2010-2024)

(Miles de personas)

Datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del CNPV 2018. Nota: (*) Para el año 2017 los datos son representativos únicamente para el dominio Cabeceras (Para más información ver Anexo técnico en https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ condiciones_vida/pobreza/anex_pobreza_2017_correcion_cifras.pdf).

Fuente: DANE --Encuesta Nacional de Calidad de Vida. Actualizado el 22 de abril de 2025

Un caso atípico fue Bogotá, donde el número de personas pobres multidimensionales aumentó de 283 mil en 2023 a 431 mil en 2024, lo que representó un alza del 52%. Esta variación pudo estar asociada a un deterioro en el acceso a servicios, rezago en políticas focalizadas o mayor presión por desplazamientos desde otras regiones. Esta situación requiere atención especial, ya que contrasta con la tendencia nacional generalizada de reducción.

##### 4.4.3.- Privaciones Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).

Durante el período 2010-2024, Colombia registró avances considerables en la reducción de múltiples privaciones que componen el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). En particular, se evidencia una mejora sostenida en los indicadores de educación: el analfabetismo pasó de afectar al 13,6% de los hogares en 2010 al 7,1% en 2024, mientras que el bajo logro educativo disminuyó 17,4 puntos porcentuales, lo cual indica un mejor acceso y permanencia en el sistema educativo. El rezago escolar, otra privación clave, también bajó significativamente de 34,2% a 22%, lo que sugiere un fortalecimiento de la calidad y cobertura del sistema educativo (Cuadro 4-7).

181

Porcentaje de hogares con privaciones

por dimensión del IPM (Total Nacional, 2010-2024)

Cuadro 4-7

| Variable | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabajo informal | 81,1 | 80,5 | 79,0 | 78,2 | 77,1 | 74,9 | 74,1 |  | 72,7 | 72,9 | 74,2 | 73,5 | 72,7 | 71,4 | 70,7 |
| Bajo logro educativo | 55,7 | 54,9 | 53,5 | 52,2 | 51,3 | 49,0 | 47,2 |  | 44,5 | 44,0 | 42,2 | 40,8 | 40,9 | 39,4 | 38,3 |
| Rezago escolar | 34,2 | 33,1 | 32,4 | 30,8 | 31,0 | 28,6 | 27,6 |  | 27,4 | 25,8 | 25,9 | 24,9 | 24,3 | 24,3 | 22,0 |
| Desempleo de larga duración | 10,0 | 9,2 | 10,5 | 9,9 | 10,6 | 10,4 | 11,0 |  | 12,1 | 12,4 | 14,2 | 14,1 | 13,3 | 13,8 | 13,3 |
| Inadecuada eliminación de excretas | 11,9 | 14,4 | 12,1 | 11,7 | 10,4 | 9,9 | 9,5 |  | 11,6 | 11,0 | 10,2 | 10,4 | 9,7 | 9,3 | 9,1 |
| Sin acceso a fuente de agua mejorada | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 11,5 | 11,8 | 10,1 | 10,1 |  | 11,7 | 11,5 | 9,7 | 10,9 | 9,8 | 8,8 | 8,6 |
| Analfabetismo | 13,6 | 12,4 | 12,6 | 12,1 | 11,2 | 10,7 | 10,2 |  | 10,0 | 9,3 | 8,4 | 8,4 | 7,7 | 7,5 | 7,1 |
| Hacinamiento crítico | 14,3 | 13,3 | 12,2 | 11,6 | 10,0 | 9,8 | 8,7 |  | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 7,9 | 7,4 | 7,1 | 6,1 |
| Sin aseguramiento en salud | 20,8 | 18,8 | 17,9 | 16,9 | 12,1 | 11,1 | 9,6 |  | 11,0 | 11,3 | 10,8 | 10,1 | 8,4 | 6,7 | 6,0 |
| Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia | 11,1 | 10,2 | 8,8 | 9,0 | 8,6 | 8,3 | 7,9 |  | 8,3 | 7,9 | 7,6 | 8,0 | 6,9 | 6,5 | 5,7 |
| Material inadecuado de pisos | 6,3 | 6,4 | 6,0 | 5,8 | 5,3 | 4,7 | 4,6 |  | 6,2 | 6,4 | 6,3 | 5,9 | 5,6 | 5,1 | 4,9 |
| Barreras de acceso a servicios de salud | 6,8 | 8,1 | 6,5 | 7,1 | 6,3 | 6,4 | 4,4 |  | 6,2 | 5,5 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 2,9 |
| Material inadecuado de paredes exteriores | 2,9 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |  | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
| Inasistencia escolar | 4,3 | 4,5 | 3,9 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,7 |  | 3,1 | 2,7 | 16,4 | 5,5 | 2,3 | 2,3 | 1,8 |
| Trabajo infantil | 4,3 | 4,3 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 2,5 |  | 2,0 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,1 |

Datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del CNPV 2018.

Nota: (*) Para el año 2017 los datos son representativos únicamente para el dominio Cabeceras (Para más información ver Anexo técnico en https:// www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/anex_pobreza_2017_correcion_cifras.pdf).

Fuente: D--Encuesta Nacional de Calidad de Vida. Actualizado el 22 de abril de 2025. Datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del CNPV 2018.

En cuanto al acceso a servicios para la infancia y la salud, hubo progresos importantes. Las barreras a servicios para el cuidado de la primera infancia se redujeron casi a la mitad (11,1% a 5,7%) y el porcentaje de hogares con barreras de acceso a salud disminuyó del 6,8% al 2,9%. A su vez, el porcentaje de hogares sin aseguramiento en salud cayó del 20,8% en 2010 al 6% en 2024, resultado que reflejó el impacto positivo de la cobertura universal del sistema de salud y las políticas de aseguramiento subsidiado.

En el ámbito de las condiciones de vivienda, el hacinamiento crítico se redujo de 14,3% a 6,1% y la inadecuada eliminación de excretas pasó de 11,9% a 9,1%. Aunque estas mejoras son significativas, el rezago en saneamiento básico continúa siendo un problema en zonas rurales y periferias urbanas. De igual manera, los materiales inadecuados de pisos y paredes han registrado mejoras más moderadas, con valores cercanos al 5% y 2%, respectivamente en 2024.

Los indicadores relacionados con el trabajo también presentan mejoras, aunque con retos persistentes. El desempleo de larga duración aumentó levemente entre 2010 (10%) y 2024 (13,3%), con picos notables en 2020-2021 por la crisis del COVID-19. El trabajo infantil se redujo de forma sostenida, de 4,3% a 1,1%, reflejando avances en protección de la niñez. Sin embargo, el trabajo informal sigue siendo una privación estructural, con una leve reducción de 81,1% a 70,7%, lo que revela la necesidad de políticas de formalización laboral más efectivas.

El indicador de inasistencia escolar mostró un comportamiento estable en la mayoría del período, salvo el salto abrupto en 2020 (16,4%) debido a la pandemia. No obstante, la recuperación fue rápida y para 2024 se ubicó en 1,8%, incluso por debajo de niveles prepandemia, lo que refleja una fuerte resiliencia del sistema educativo y del entorno familiar.

4.4.4.- Principales retos y brechas territoriales.

Entre 2010 y 2024, Colombia redujo significativamente el número de personas en situación de pobreza multidimensional, al pasar de 12,9 millones en 2010 a seis millones en 2024. Esta reducción del 53% reflejó avances estructurales en acceso a derechos sociales básicos. No obstante, persistieron aproximadamente seis millones de personas en situación de privación, lo que implicó un desafío continuo para las políticas públicas.

La disminución de la pobreza fue más acentuada en las zonas urbanas (cabeceras), donde se logró reducir más de la mitad de la población en situación de pobreza multidimensional. En contraste, las zonas rurales (centros poblados y rural disperso) presentaron una disminución más lenta que indicó una brecha estructural persistente entre campo y ciudad. A nivel regional, los mayores logros se observaron en la región Oriental y el Caribe, mientras que la región Central mostró un leve aumento en 2024 respecto a 2023, lo que sugirió tensiones territoriales específicas.

La mayoría de las privaciones que conforman el IPM mostraron mejoras sustanciales. Se destacaron avances en educación (analfabetismo, rezago escolar, bajo logro educativo), acceso a salud (aseguramiento, reducción de barreras) y protección infantil (trabajo infantil, inasistencia escolar). También se registraron mejoras en condiciones habitacionales como el hacinamiento y materiales inadecuados.

A pesar del progreso, persistieron privaciones estructurales como el trabajo informal, que afectó al 70,7% de los hogares, y el desempleo de larga duración, que se mantuvo elevado (13,3%). Además, indicadores como la eliminación inadecuada de excretas y la falta de acceso a fuentes de agua mejorada siguen presentes, especialmente en zonas rurales. Estas dimensiones evidenciaron que la superación de la pobreza no solo requiere acceso a servicios, sino también condiciones de calidad, formalización e inclusión.

La crisis de la COVID-19 tuvo un efecto temporal en el aumento de ciertas privaciones en 2020 (notoriamente inasistencia escolar y desempleo), aunque los datos muestran una recuperación relativamente rápida a partir de 2021. Esto demostró cierta resiliencia institucional y social, aunque también subrayó la vulnerabilidad de ciertas poblaciones frente a choques externos.

### Conclusiones

##### Reducción de la pobreza multidimensional y expansión del gasto social.

Entre 2010 y 2024 Colombia logró avances significativos en la reducción de la pobreza multidimensional, con una disminución de 29,7% a 11,5% en la incidencia nacional, y del 53,5% en el número absoluto de personas afectadas. Estos logros se encontraron estrechamente vinculados con el esfuerzo fiscal sostenido, reflejado en el aumento del gasto social público, que creció 84,4% en términos nominales entre 2020 y 2024, al pasar de $147,9 billones a $272,9 billones. La coincidencia temporal entre estas dos dinámicas sugirió una correlación positiva entre el incremento del gasto social y la mejora en las condiciones de vida de la población.

##### Coincidencia entre prioridades presupuestales y mejoras en Privaciones.

Los sectores con mayor asignación presupuestal —trabajo y seguridad social, salud y educación— coincidieron con las dimensiones en las que se observaron las mayores reducciones de privaciones del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Por ejemplo, la fuerte inversión en educación, que pasó de $35,6 billones a $61,1 billones, se tradujo en mejoras sustanciales en indicadores como el analfabetismo, el bajo logro educativo y el rezago escolar.

Asimismo, el aumento en el presupuesto de salud (de $37,8 billones en 2023 a $67,5 billones en 2024) se asoció a la reducción de barreras de acceso, aumento del aseguramiento en salud y fortalecimiento de la atención primaria, lo cual repercutió directamente en los avances observados en condiciones de bienestar y atención sanitaria.

##### Retos persistentes en empleo y calidad del gasto social.

Sin embargo, el análisis también revela ciertas tensiones estructurales. Aunque el gasto en trabajo y seguridad social es el más alto y ha sido crucial para amortiguar el impacto de la pandemia y atender a grupos vulnerables, la persistencia del trabajo informal (70,7 % de los hogares presentan privación en esta variable del IPM) y del desempleo de larga duración (13,3 % de los hogares con privación de esta variable) evidencia que el componente laboral de la pobreza no se resuelve únicamente con transferencias o protección del ingreso.

Es necesario complementar estas medidas con políticas activas de empleo, formalización laboral y desarrollo productivo regional.

##### Baja priorización de sectores clave para el desarrollo territorial.

Otro punto crítico fue la baja asignación relativa a sectores que inciden directamente en las privaciones estructurales de las zonas rurales, como agua potable, saneamiento y vivienda social. A pesar de que estas partidas crecieron en términos absolutos, su participación siguió siendo marginal (alrededor del 2% del gasto social). Esta limitada prioridad presupuestal contribuyó a la persistencia de brechas urbano-rurales y regionales, como se observa en la situación de la región Orinoquía- Amazonía, donde la incidencia de la pobreza multidimensional sigue siendo la más alta del país (20,3%).

##### Eficiencia y sostenibilidad del gasto como desafíos centrales

Si bien el gasto social, como proporción del PIB, pasó del 18,09% en 2020 al 27,38% en 2024, este esfuerzo deberá evaluarse no solo por su volumen sino por su efectividad. La inversión pública debe orientarse cada vez más a resultados concretos en reducción de privaciones, equidad territorial y sostenibilidad del bienestar. En este sentido, la alineación entre el crecimiento presupuestal y las dimensiones del IPM es un paso fundamental, pero aún insuficiente para cerrar las brechas estructurales de manera definitiva.

### Capítulo V

### Opinión

##### 5.1.- Opinión no razonable.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 38, 39 y 40 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de la República (CGR) analizó y auditó la programación y ejecución del Presupuesto General de la Nación vigencia 2024, que comprendió: los estados que se detallan según el Decreto de Liquidación Anual, los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de capital contabilizados; los estados que muestran la ejecución de los egresos o Ley de Apropiaciones, detallados según el Decreto de Liquidación Anual; el estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos que refleja el superávit o déficit resultante; el detalle de los gastos pagados con cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las distintas cuentas que conforman el tesoro.

En opinión de la CGR, debido a la significatividad de las situaciones descritas, en la sección Fundamento de la opinión no razonable, la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro de la Nación no presentó, de conformidad con los principios presupuestales y reglamentación contenida en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996, los aspectos materiales del presupuesto correspondiente a la vigencia 2024.

5.2.- Fundamento de la opinión no razonable.

Con el fin de obtener la suficiente evidencia para formarse una opinión de la vigencia 2024, la Contraloría General de la República (CGR) realizó la evaluación de los resultados de la ejecución del presupuesto, del manejo de tesorería y su impacto sobre la economía del país e incluyó dentro Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2025 del primer semestre, auditorías financieras a 84 unidades ejecutoras del PGN, cuyo presupuesto apropiado ascendió a $440,04 billones, que correspondió al 92,60% del total definitivo por $475,20 billones. Al cierre de la vigencia 2023, se constituyeron reservas presupuestales por valor de $34,98 billones y se registraron cuentas por pagar, por $1,04 billones, para un rezago total de $36,02 billones, del cual, durante la vigencia 2024, se reportó una ejecución del 72,8%.

La CGR evidenció incorrecciones por $64,98 billones, que equivalen al 13,67% del presupuesto definitivo, siendo las de mayor importancia las siguientes:

Contravención de principios presupuestales y normatividad frente a las reservas presupuestales por $32,16 billones. Por un lado, incumplimiento del artículo 78 del Decreto 111 de 1996 respecto a los límites de las reservas presupuestales constituidas, sobrepasando el 2% de gastos de funcionamiento, en $9,90 billones y el 15% de los gastos de inversión en $22,26 billones, para un total excedido de $32,16 billones. Por el otro lado, en el marco del artículo 29 del Decreto 1523 de 2024, incumplieron el artículo 89 del Decreto 111 de 1996, al permitir constituir reservas que correspondían a anticipos pactados o a bienes y servicios ya recibidos, los cuales debieron registrarse en cuentas por pagar, sobrestimando así las reservas en $28,88 billones. Estas situaciones se contraponen al reflejo de la realidad presupuestal, con el propósito de presentar un mejor resultado fiscal.

Incumplimiento de los principios presupuestales de anualidad y universalidad, ya que con la necesidad de anticipar caja para la vigencia 2025, el Gobierno Nacional constituyó reservas presupuestales para el servicio de la deuda como una figura singular del Plan Nacional de Desarrollo por $7,79 billones, en contravía del Estatuto Orgánico de Presupuesto.

Contravención del principio de universalidad establecido en el artículo 15 del Decreto 111 de 1996, pues en el marco del artículo 62 de la Ley 2342 de 2023, se permite que ciertos gastos no tengan registro presupuestal restando transparencia en las operaciones efectuadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público quien emitió TES B para el pago de pasivos por $16,14 billones, de los cuales $12,67 billones se destinaron al FEPC, $3,44 billones a bonos pensionales y $29.999,98 millones a sentencias.

Incorrecciones evidenciadas en las auditorías individuales por $8,98 billones, de las cuales el 39,27% correspondió a reservas, el 60,35% a gastos, el 0,32% a ingresos y el 0,07% a cuentas por pagar.

Respecto a las opiniones presupuestales emitidas por la CGR, 37 unidades ejecutoras con apropiación por $323,47 billones fueron razonables, 20 unidades ejecutoras con apropiación por $55,08 billones con salvedades y 27 unidades ejecutoras con apropiación por $61,48 billones fueron no razonables.

La CGR considera que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base suficiente y adecuada, por lo que concluye que las incorrecciones fueron materiales y generalizadas en la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro de la Nación, por lo tanto, emite una opinión no razonable.

5.3.- Incorrecciones de las auditorías individuales.

La CGR llevó a cabo las auditorías financieras de conformidad con las Normas ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica 0012 de 2017, por la cual se adoptaron principios, fundamentos y aspectos generales para las auditorias y la Guía de Auditoría Financiera (GAF). Dentro de las auditorías financieras se estableció como uno de los objetivos principales la evaluación de la planeación, programación y ejecución del presupuesto para emitir la opinión correspondiente y la evaluación de las reservas presupuestales para efectos de la refrendación.

Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error frente a los principios o normatividad presupuestal y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en el presupuesto.

La CGR comunicó a los responsables de la dirección de los sujetos de control auditados el alcance y el momento de realización de las auditorías planificadas y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada por la CGR en el transcurso de las auditorías.

Resultado del proceso auditor efectuado por las Contralorías delegadas sectoriales se evidenciaron incorrecciones por $10,42 billones que para efectos del fundamento de opinión que presentó incorrecciones por $64,98 billones, no se agregaron las relacionadas con las reservas presupuestales que excedieron los límites contemplados, ni las reservas constituidas aunque se hubieran recibido los bienes y/o servicios contratados por $1,44 billones, ya que estaban incluidas en los hallazgos a nivel macro, por lo tanto, las incorrecciones de auditorías individuales sumaron$8,98 billones, de las cuales correspondieron a incumplimiento del principio de anualidad $5,02 billones, el 55,88% del total de incorrecciones, por cuanto se constituyeron reservas como un mecanismo ordinario de ejecución presupuestal sin que se cumpliera con situaciones excepcionales tal como lo exige la norma; del principio de planificación $3,83 billones, el 42,59%, por cuanto se apropiaron recursos que no se usaron durante la vigencia.

En menor cuantía, se incumplió con los principios de programación integral por $61.551,60 millones, por falta de ejecución de los recursos apropiados; la universalidad por $49.836,24 millones, por pérdidas de apropiación y la especialización por $25.561,06 millones, por deficiencias en los objetos de los proyectos de inversión (Anexo 6).

Se destacó el hallazgo del Ministerio de Educación Nacional, por $1,3 billones, originado en 15 reservas en las que no se presentó una adecuada justificación para su constitución ni los soportes documentales necesarios o porque presentaron soportes de justificación con fechas posteriores a la máxima establecida.

Por su parte, en la auditoría adelantada al Ministerio de la Igualdad se evidenció un hallazgo por $1,30 billones, debido a que la entidad presentó una apropiación definitiva de $1,55 billones, de los que se mostraron compromisos por $1,54 billones para una ejecución del 99,18%, en tanto que las obligaciones correspondían únicamente a $76.832,04 millones, por lo que hubo una ejecución efectiva del 4,96%.

En el Ministerio de Vivienda se evidenció incorrección por $1,11 billones, teniendo en cuenta que de la apropiación definitiva, por $1,23 billones, únicamente se obligó el 10,17% de este valor, es decir, $125.398,16 millones.

5.4.- Imposibilidades de obtener evidencia en auditorías micro.

La Guía de Auditoría Financiera (GAF) establece que se presenta una imposibilidad cuando no se puede obtener evidencia suficiente y adecuada, la cual tiene su origen en las limitaciones al trabajo del auditor y en la observancia de múltiples incertidumbres, de tal forma que el auditor considere que no es posible formarse una opinión o tener certeza de los registros presupuestales debido a su posible efecto en el total de la programación y ejecución del presupuesto.

No se presentaron imposibilidades de obtener evidencias significativas durante el proceso auditor.

ANEXO I

VIGENCIAS FUTURAS

Anexo 1

Vigencias futuras expiradas en 2024

Sectores y entidades más representativos - Cifras en pesos

| Sector / Entidad | VF Expiradas |
| --- | --- |
| Transporte | 4.002.037.085.684 |
| Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) | 2.142.485.838.693 |
| Agencia Nacional de Seguridad Vial ( | 183.450.073 |
| Instituto Nacional de Vías (Invías) | 1.311.725.185.068 |
| Ministerio de Transporte - Gestión General | 2.442.040.332 |
| Superintendencia de Puertos y Transporte | 437.253.360 |
| Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil | 543.158.503.363 |
| Unidad de Planeación del Sector de Infraestructura de Transporte | 1.604.814.793 |
| Defensa y Policía | 1.086.879.366.420 |
| Agencia Logística de las Fuerzas Militares | 20.629.293.796 |
| Caja de Retiro de las Fuerzas Militares | 1.502.843.762 |
| Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional | 765.915.972 |
| Club Militar de Oficiales | 1.634.305.998 |
| Fonpolicía - Gestión General | 219.447.320 |
| Hospital Militar | 73.420.277.741 |
| Instituto Casas Fiscales del Ejército (ICFE) | 3.700.819.204 |
| Ministerio de Defensa Nacional - Armada | 59.161.509.358 |
| Ministerio de Defensa Nacional - Comando General | 4.154.590.073 |
| Ministerio de Defensa Nacional - Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva | 7.150.944 |
| Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima (Dimar) | 3.267.543.315 |
| Ministerio de Defensa Nacional - Ejército | 143.548.507.048 |
| Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea | 174.937.464.444 |
| Ministerio de Defensa Nacional - Gestión General | 230.243.169.635 |
| Ministerio de Defensa Nacional - Salud | 49.007.511.018 |
| Policía Nacional - Educación | 942.581.862 |
| Policía Nacional - Gestión General | 10.599.411.230 |
| Policía Nacional - Salud | 305.753.272.006 |
| Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada | 552.133.623 |
| Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial | 2.831.618.069 |
| Hacienda | 764.968.022.292 |
| Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General | 723.786.083.821 |
| Superintendencia de la Economía Solidaria | 227.695.652 |
| Superintendencia Financiera de Colombia | 4.467.908.066 |

Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC)

252.901.005

Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación	295.183.631

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugppp) - Gestión General

12.053.098.201

Continuación Anexo 1 Vigencias futuras expiradas en 2024

Sectores y entidades más representativos - Cifras en pesos

| Sector / Entidad | VF Expiradas |
| --- | --- |
| Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 23.858.849.736 |
| Unidad de Información y Análisis Financiero | 26.302.180 |
| Presidencia de la República | 666.330.803.869 |
| Agencia de Renovación del Territorio Art - Gestión General | 6.350.711.319 |
| Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas | 72.645.061 |
| Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) | 20.740.916.483 |
| Presidencia de la República - Gestión General | 39.340.334.084 |
| Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | 599.826.196.921 |
| Rama Judicial | 465.654.125.746 |
| Comisión Nacional de Disciplina Judicial | 3.839.185.225 |
| Rama Judicial - Consejo de Estado | 7.688.636.139 |
| Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura | 315.358.576.662 |
| Rama Judicial - Corte Constitucional | 4.216.611.587 |
| Rama Judicial - Corte Suprema de Justicia | 7.786.486.227 |
| Rama Judicial - Tribunales y Juzgados | 126.764.629.907 |
| Interior | 373.894.418.506 |
| Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa | 1.842.090.088 |
| Dirección Nacional del Derecho de Autor | 93.017.700 |
| Ministerio del Interior - Gestión General | 188.536.957.928 |
| Unidad Nacional de Protección (UNP) | 183.422.352.789 |
| Trabajo | 355.584.492.597 |
| Ministerio del Trabajo - Gestión General | 14.529.533.765 |
| Ministerio del Trabajo - Superintendencia de Subsidio Familiar | 1.250.639.815 |
| Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | 339.804.319.016 |
| Agricultura y Desarrollo Rural | 31.890.404.688 |
| Agencia de Desarrollo Rural (ADR) | 258.020.484 |
| Agencia Nacional de Tierras (ANT) | 4.179.781.667 |
| Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) | 419.446.024 |
| Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) | 2.599.900.017 |
| Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Gestión General | 21.690.105.565 |
| Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas | 2.488.662.438 |
| Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA) | 254.488.493 |
| Ambiente y Desarrollo Sostenible | 10.858.276.857 |
| Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) | 782.597.598 |
| Fondo Nacional Ambiental - Gestión General | 902.338.067 |
| Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) | 920.775.932 |

Continuación Anexo 1 Vigencias futuras expiradas en 2024

Sectores y entidades más representativos - Cifras en pesos

| Sector / Entidad | VF Expiradas |
| --- | --- |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Gestión General | 1.431.276.050 |
| Parques Nacionales Naturales de Colombia | 6.821.289.210 |
| Comercio, Industria y Turismo | 16.473.571.739 |
| Instituto Nacional de Metrología (INM) | 264.205.605 |
| Ministerio de Comercio, Industria Turismo - Dirección General de Comercio Exterior | 4.383.211.925 |
| Ministerio de Comercio, Industria Turismo - Gestión General | 2.008.797.433 |
| Superintendencia de Industria y Comercio | 4.372.155.272 |
| Superintendencia de Sociedades | 5.445.158.905 |
| Unidad Administrativa Especial Junta Central Contadores | 42.597 |
| Congreso de la República | 20.062.925.035 |
| Cámara de Representantes | 5.904.236.543 |
| Senado de la República | 14.158.688.492 |
| Cultura | 8.835.424.315 |
| Archivo General de la Nación | 1.079.242.332 |
| Instituto Caro y Cuervo | 30.079.105 |
| Instituto Colombiano de Antropología e Historia | 31.239 |
| Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes - Gestión General | 7.726.071.638 |
| Deporte y Recreación | 11.153.456 |
| Ministerio del Deporte - Gestión General | 11.153.456 |
| Educación | 23.876.020.122 |
| Ministerio Educación Nacional - Gestión General | 23.869.599.645 |
| Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar | 6.420.477 |
| Empleo Público | 54.485.154.395 |
| Comisión Nacional del Servicio Civil | 25.771.096.084 |
| Departamento de la Función Pública - Gestión General | 202.564.999 |
| Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) | 28.511.493.313 |
| Fiscalía | 76.981.147.761 |
| Fiscalía General de la Nación - Gestión General | 73.262.788.882 |
| Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación | 492.547.695 |
| Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | 3.225.811.184 |
| Igualdad y Equidad | 274.688.717.715 |
| Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) | 274.671.940.321 |
| Ministerio de Igualdad y Equidad - Gestión General | 16.777.393 |
| Inclusión Social y Reconciliación | 329.378.479.828 |
| Centro de Memoria Histórica | 326.785.974 |
| Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Gestión General | 203.204.560.869 |

Continuación Anexo 1 Vigencias futuras expiradas en 2024

Sectores y entidades más representativos - Cifras en pesos

| Sector / Entidad | VF Expiradas |
| --- | --- |
| Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) | 17.660.532.621 |
| Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas | 108.186.600.365 |
| Información Estadística | 154.415.891.322 |
| Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) - Gestión General | 5.138.745.885 |
| Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) | 149.277.145.437 |
| Inteligencia | 2.617.793.689 |
| Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia - Gestión General | 2.617.793.689 |
| Justicia y del Derecho | 199.044.208.866 |
| Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) | 793.641.091 |
| Ministerio de Justicia y del Derecho - Gestión General | 706.286.488 |
| Superintendencia de Notariado y Registro | 16.907.723.766 |
| Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | 11.376.191.923 |
| Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) | 169.260.365.597 |
| Minas y Energía | 181.525.747.058 |
| Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) | 58.211.811.075 |
| Agencia Nacional de Minería (ANM) | 141.970.987 |
| Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas - Ipse | 128.684.474 |
| Ministerio de Minas y Energía - Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) | 174.688.590 |
| Ministerio de Minas y Energía - Gestión General | 121.959.669.206 |
| Servicio Geológico Colombiano | 811.010.209 |
| Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) | 97.912.518 |
| Organismos de Control | 59.256.146.431 |
| Auditoría General de la República - Gestión General | 2.559.226.899 |
| Contraloría General de la República - Gestión General | 41.592.779.656 |
| Defensoría del Pueblo | 11.051.281.872 |
| Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República | 27.649.267 |
| Procuraduría General de la Nación - Gestión General | 4.025.208.737 |
| Planeación | 24.827.044.697 |
| Departamento Nacional de Planeación - Gestión General | 10.496.110.856 |
| Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios | 4.357.320.476 |
| Unidad Administrativa Especial - Agencia Nacional de Contratación Pública - Colom- bia Compra Eficiente | 9.973.613.365 |
| Registraduría | 8.231.286.987 |
| Consejo Nacional Electoral (CNE) | 419.027.603 |

Continuación Anexo 1 Vigencias futuras expiradas en 2024

Sectores y entidades más representativos - Cifras en pesos

| Sector / Entidad | VF Expiradas |
| --- | --- |
| Fondo Rotatorio de la Registraduría | 405.409.814 |
| Registraduría Nacional del Estado Civil - Consejo Nacional Electoral | 5.207.254.759 |
| Registraduría Nacional del Estado Civil - Gestión General | 2.199.594.811 |
| Relaciones Exteriores | 51.555.059.194 |
| Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores | 45.966.136.493 |
| Unidad Administrativa Especial Migración Colombia | 5.588.922.701 |
| Salud y Protección Social | 31.899.963.937 |
| Fondo de Previsión Social del Congreso - Pensiones | 171.042.598 |
| Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia - Pensiones | 98.166.135 |
| Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia - Salud | 12.964.895.771 |
| Instituto Nacional de Salud (INS) | 1.487.579.819 |
| Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) | 2.011.541.308 |
| Ministerio de Salud y Protección Social - Gestión General | 1.006.077.779 |
| Ministerio de Salud y Protección Social - Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes | 6.479.130.016 |
| Superintendencia Nacional de Salud | 7.681.530.510 |
| Servicio de la Deuda Pública Nacional | 10.842.546.000 |
| Servicio de la Deuda Pública Nacional | 10.842.546.000 |
| Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición | 17.745.853.767 |
| Jurisdicción Especial para la Paz - Gestión General | 16.524.884.184 |
| Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado (Ubpd) | 1.220.969.583 |
| Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 193.159.449.569 |
| Agencia Nacional del Espectro (ANE) | 75.940.800 |
| Computadores para Educar (CPE) | 20.981.518 |
| Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 192.455.887.557 |
| Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación de Comunicaciones | 606.639.693 |
| Vivienda, Ciudad y Territorio | 83.237.493.828 |
| Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) | 485.837.363 |
| Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) | 69.546.528.703 |
| Ministerio de Vivienda, Ciudad Y Territorio - Gestión General | 13.205.127.762 |
| Total vigencias futuras expiradas | 9.581.248.102.281 |

Anexo 2

Vigencias futuras ordinarias comprometidas para ejecutar en 2024 Sectores y entidades más representativos - Cifras en pesos

| Sector/ Entidad | VF Comprometidas |
| --- | --- |
| Agricultura Y Desarrollo Rural | 78.438.962.806 |
| Agencia de Desarrollo Rural (ADR) | 6.891.587.644 |
| Agencia Nacional de Tierras (ANT) | 14.941.621.276 |
| Autoridad Nacional de Acuicultura Y Pesca (Aunap) | 1.995.890.010 |
| Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) | 19.977.301.939 |
| Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Gestión General | 22.013.861.051 |
| Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas | 11.318.598.341 |
| Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA) | 1.300.102.545 |
| Ambiente y Desarrollo Sostenible | 42.785.246.850 |
| Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) | 9.325.791.079 |
| Fondo Nacional Ambiental - Gestión General | 2.558.078.927 |
| Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) | 11.649.610.926 |
| Ministerio de Ambiente Y Desarrollo Sostenible - Gestión General | 7.554.406.452 |
| Parques Nacionales Naturales de Colombia | 11.697.359.466 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 160.506.563.146 |
| Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - Gestión General | 160.506.563.146 |
| Comercio, Industria Y Turismo | 51.744.352.744 |
| Instituto Nacional de Metrología (INM) | 1.869.736.968 |
| Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección General de Comercio Exterior | 6.644.173.330 |
| Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Gestión General | 8.912.316.535 |
| Superintendencia de Industria y Comercio | 23.295.779.584 |
| Superintendencia de Sociedades | 10.673.382.797 |
| Unidad Administrativa Especial Junta Central Contadores | 348.963.532 |
| Congreso de la República | 69.602.571.424 |
| Cámara de Representantes | 16.292.712.016 |
| Senado de la República | 53.309.859.408 |
| Cultura | 68.530.633.596 |
| Archivo General de la Nación | 2.108.138.620 |
| Instituto Caro y Cuervo | 409.416.934 |
| Instituto Colombiano de Antropología e Historia | 926.372.169 |
| Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes - Gestión General | 65.086.705.874 |
| Defensa y Policía | 3.707.342.395.148 |
| Agencia Logística de las Fuerzas Militares | 33.928.340.204 |
| Caja de Retiro de las Fuerzas Militares | 12.379.833.090 |
| Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional | 2.425.025.857 |
| Club Militar de Oficiales | 11.990.556.830 |

Continuación Anexo 2

Vigencias futuras ordinarias comprometidas para ejecutar en 2024 Sectores y entidades más representativos - Cifras en pesos

| Sector/ Entidad | VF Comprometidas |
| --- | --- |
| Defensa Civil Colombiana, Guillermo León Valencia | 868.946.860 |
| Fonpolicía - Gestión General | 1.492.430.320 |
| Hospital Militar | 258.345.274.720 |
| Instituto Casas Fiscales Del Ejército | 16.171.427.328 |
| Ministerio de Defensa Nacional - Armada | 219.337.278.548 |
| Ministerio de Defensa Nacional - Comando General | 24.983.897.927 |
| Ministerio de Defensa Nacional - Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva | 1.581.403.635 |
| Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima (Dimar) | 54.397.243.645 |
| Ministerio de Defensa Nacional - Ejército | 930.029.283.602 |
| Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea | 578.149.438.733 |
| Ministerio de Defensa Nacional - Gestión General | 292.671.090.000 |
| Ministerio de Defensa Nacional - Salud | 450.269.145.337 |
| Policía Nacional - Educación | 7.459.389.138 |
| Policía Nacional - Gestión General | 278.780.083.911 |
| Policía Nacional - Salud | 520.290.098.633 |
| Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada | 23.104.900 |
| Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial | 11.769.101.931 |
| Deporte y Recreación | 1.688.883.259 |
| Ministerio del Deporte - Gestión General | 1.688.883.259 |
| Educación | 1.205.923.573.833 |
| Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia | 109.481.058 |
| Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional | 142.941.453 |
| Ministerio Educación Nacional - Gestión General | 1.204.487.130.732 |
| Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar | 1.184.020.591 |
| Empleo Público | 33.703.816.161 |
| Comisión Nacional Del Servicio Civil | 10.177.384.946 |
| Departamento De La Función Pública - Gestión General | 1.277.133.620 |
| Escuela Superior De Administración Pública (ESAP) | 22.249.297.594 |
| Fiscalía | 176.188.435.273 |
| Fiscalía General de la Nación - Gestión General | 150.450.983.565 |
| Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación | 6.653.011.738 |
| Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | 19.084.439.970 |
| Hacienda | 905.678.133.772 |
| Fondo Adaptación | 1.527.735.000 |
| Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General | 622.226.920.704 |
| Superintendencia de la Economía Solidaria | 0 |

Continuación Anexo 2

Vigencias futuras ordinarias comprometidas para ejecutar en 2024 Sectores y entidades más representativos - Cifras en pesos

| Sector/ Entidad | VF Comprometidas |
| --- | --- |
| Superintendencia Financiera de Colombia | 24.453.047.622 |
| Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) | 453.300.181 |
| Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación | 1.886.999.642 |
| Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugppp) - Gestión General | 50.452.255.119 |
| Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 204.068.034.466 |
| Unidad de Información y Análisis Financiero | 609.841.038 |
| Igualdad y Equidad | 881.213.953.085 |
| Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) | 878.237.275.598 |
| Instituto Nacional para Ciegos (INCI) | 53.158.398 |
| Instituto Nacional para Sordos (INSOR) | 75.620.144 |
| Ministerio de Igualdad y Equidad - Gestión General | 2.847.898.946 |
| Inclusión Social y Reconciliación | 504.223.403.292 |
| Centro de Memoria Histórica | 2.811.642.148 |
| Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Gestión General | 106.293.429.132 |
| Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) | 206.855.159.786 |
| Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas | 188.263.172.225 |
| Información Estadística | 118.976.069.593 |
| Departamento Administrativo Nacional De Estadística (DANE) - Gestión General | 52.707.976.413 |
| Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) | 66.268.093.180 |
| Inteligencia | 16.923.821.902 |
| Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia - Gestión General | 16.923.821.902 |
| Interior | 1.584.898.493.946 |
| Dirección De La Autoridad Nacional De Consulta Previa | 1.214.381.932 |
| Dirección Nacional de Bomberos | 80.959.383 |
| Dirección Nacional del Derecho De Autor | 90.908.898 |
| Ministerio del Interior - Gestión General | 171.028.022.389 |
| Unidad Nacional de Protección (UNP) | 1.412.484.221.345 |
| Justicia y del Derecho | 1.064.422.344.921 |
| Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) | 3.048.458.639 |
| Ministerio de Justicia y del Derecho - Gestión General | 19.804.285.541 |
| Superintendencia de Notariado y Registro | 42.969.959.951 |
| Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | 9.900.066.078 |
| Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) | 988.699.574.713 |
| Minas y Energía | 150.394.195.458 |
| Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) | 3.054.863.233 |

Continuación Anexo 2

Vigencias futuras ordinarias comprometidas para ejecutar en 2024 Sectores y entidades más representativos - Cifras en pesos

| Sector/ Entidad | VF Comprometidas |
| --- | --- |
| Agencia Nacional de Minería (ANM) | 6.188.323.681 |
| Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) | 6.227.723.335 |
| Ministerio de Minas Y Energía - Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) | 91.749.557 |
| Ministerio de Minas Y Energía - Gestión General | 122.463.469.192 |
| Servicio Geológico Colombiano | 12.212.605.824 |
| Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) | 155.460.636 |
| Organismos de Control | 275.740.365.155 |
| Auditoría General de la República - Gestión General | 836.882.149 |
| Contraloría General de la República - Gestión General | 24.129.169.543 |
| Defensoría del Pueblo | 219.967.792.961 |
| Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República | 362.363.940 |
| Procuraduría General de la Nación - Gestión General | 30.444.156.562 |
| Planeación | 382.295.867.791 |
| Departamento Nacional de Planeación - Gestión General | 340.742.005.846 |
| Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios | 19.851.574.391 |
| Unidad Administrativa Especial - Agencia Nacional de Contratación Pública - Colom- bia Compra Eficiente | 21.702.287.554 |
| Presidencia de la República | 160.107.800.258 |
| Agencia de Renovación del Territorio (ART)- Gestión General | 5.194.520.209 |
| Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas | 52.708.735.102 |
| Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) | 62.195.379.727 |
| Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC) - Colombia | 346.359.268 |
| Presidencia de la República - Gestión General | 39.662.805.953 |
| Rama Judicial | 413.385.583.564 |
| Comisión Nacional De Disciplina Judicial | 8.285.680.716 |
| Rama Judicial - Consejo De Estado | 4.715.804.921 |
| Rama Judicial - Consejo Superior de La Judicatura | 165.844.917.066 |
| Rama Judicial - Corte Constitucional | 3.729.142.309 |
| Rama Judicial - Corte Suprema de Justicia | 13.897.132.664 |
| Rama Judicial - Tribunales Y Juzgados | 216.912.905.888 |
| Registraduría | 42.619.814.008 |
| Consejo Nacional Electoral (CNE) | 1.198.706.447 |
| Fondo Rotatorio de la Registraduría | 32.863.412.718 |
| Registraduría Nacional del Estado Civil - Consejo Nacional Electoral | 1.897.687.405 |
| Registraduría Nacional del Estado Civil - Gestión General | 6.660.007.438 |

| Sector/ Entidad | VF Comprometidas |
| --- | --- |
| Relaciones Exteriores | 216.196.971.064 |
| Fondo Rotatorio Del Ministerio De Relaciones Exteriores | 183.577.746.638 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores - Gestión General | 16.104.737.446 |
| Unidad Administrativa Especial Migración Colombia | 16.514.486.980 |
| Salud y Protección Social | 367.249.894.334 |
| Fondo de Previsión Social del Congreso - Pensiones | 285.495.048 |
| Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia - Pensiones | 5.099.815.089 |
| Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia - Salud | 270.006.684.925 |
| Instituto Nacional de Salud (INS) | 16.596.381.881 |
| Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) | 24.628.959.665 |
| Ministerio de Salud y Protección Social - Gestión General | 13.920.008.177 |
| Ministerio de Salud y Protección Social - Unidad Administrativa Especial Fondo Na- cional de Estupefacientes | 3.883.812.380 |
| Superintendencia Nacional de Salud | 32.828.737.169 |
| Servicio de la Deuda Pública Nacional | 19.741.529.280 |
| Servicio de la Deuda Pública Nacional | 19.741.529.280 |
| Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación Y No Repetición | 156.350.030.525 |
| Jurisdicción Especial para la Paz - Gestión General | 130.929.242.699 |
| Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado (Ubpd) | 25.420.787.826 |
| Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 402.524.724.951 |
| Agencia Nacional del Espectro (ANE) | 931.179.152 |
| Computadores para Educar (CPE) | 900.621.961 |
| Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 398.983.162.619 |
| Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Gestión General | 76.825.743 |
| Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación de Comunicaciones | 1.632.935.477 |
| Trabajo | 414.610.639.017 |
| Ministerio del Trabajo - Gestión General | 83.874.817.758 |
| Ministerio del Trabajo - Superintendencia de Subsidio Familiar | 7.236.953.899 |
| Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | 322.041.780.462 |
| Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | 3.380.048 |
| Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo | 1.453.706.850 |
| Transporte | 2.259.837.329.179 |
| Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) | 91.589.462.309 |
| Agencia Nacional de Seguridad Vial | 3.724.208.962 |
| Instituto Nacional de Vías (Invías) | 1.361.700.522.918 |
| Ministerio de Transporte - Gestión General | 155.974.088.105 |

Continuación Anexo 2

Vigencias futuras ordinarias comprometidas para ejecutar en 2024 Sectores y entidades más representativos - Cifras en pesos

| Sector/ Entidad | VF Comprometidas |
| --- | --- |
| Superintendencia de Puertos y Transporte | 8.670.552.607 |
| Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil | 631.559.629.084 |
| Unidad de Planeación del Sector de Infraestructura de Transporte | 6.618.865.195 |
| Vivienda, Ciudad y Territorio | 1.926.823.163.863 |
| Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) | 323.053.396 |
| Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) | 1.816.935.695.305 |
| Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Gestión General | 109.564.415.162 |
| Total general | 17.860.669.563.199 |

Continuación Anexo 2

Vigencias futuras ordinarias comprometidas para ejecutar en 2024 Sectores y entidades más representativos - Cifras en pesos

Anexo 3

Vigencias futuras excepcionales comprometidas para ejecutar en 2024 Sectores y Entidades más representativos - Cifras en pesos

Sector rubro	VF

Comprometidas

Defensa y Policía	699.984.993.500

Actualización de las capacidades ofensivas, de vigilancia y sistemas electrónicos para

las unidades de la Armada Nacional.

Fortalecimiento de la capacidad operacional del Ejército Nacional en la defensa de las

fronteras nacional.

22.030.240.000

97.615.144.100

| Fortalecimiento de las capacidades de fuegos aéreos para la seguridad y defensa a nivel nacional. | 380.339.609.400 |
| --- | --- |
| Fortalecimiento de los medios navales para la protección de la soberanía nacional. | 200.000.000.000 |
| Hacienda | 1.970.654.846.223 |
| Apoyo plan Todos Somos Pazcifico en el Litoral Pacífico nacional | 381.528.558.957 |

Construcción de la troncal de la calle 13 desde la troncal Avenida de Las Américas hasta el límite de la ciudad, río Bogotá del Sistema Transmilenio. Bogotá

Construcción e implementación de la primera línea del metro de Bogotá - movilidad integral Bogotá y la región

78.680.979.090

344.394.891.856

| Construcción de las fases II y III de la extensión del troncal Norte Quito Sur del sistema Transmilenio Soacha | 115.817.971.818 |
| --- | --- |
| Implantación del Regiotram de occidente entre Bogotá y Facatativá | 224.032.638.678 |
| Implementación de medidas de recuperación de las dinámicas hídricas naturales de la región de la mojana en el contexto actual de cambio climático y reducción de riesgo | 148.648.236.982 |
| Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia |  |
| Implementación sistema estratégico de transporte público - SETP Ibagué | 60.387.986.840 |

Construcción metro ligero de la 80 Medellín	483.135.949.879

Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio de Santa

Marta

12.000.000.000

Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Popayán	18.026.859.008

Implementación sistema estratégico de transporte público SETP en el municipio de

| Implementación sistema estratégico de transporte público SETP en el municipio de Neiva | 10.000.000.000 |
| --- | --- |
| Implementación sistema integrado de transporte masivo de Cali | 68.981.444.517 |
| Interior | 57.031.236.736 |

Armenia

25.019.328.598

Fortalecimiento a las entidades territoriales a través de la financiación de infraestructu- ra para la seguridad y convivencia ciudadana a nivel Nacional

57.031.236.736

Planeación	276.929.405.005

Apoyo al desarrollo de proyectos a través del Fondo Regional para los Contratos plan.

Nacional

276.929.405.005

Salud y protección social	199.383.699.453

Mejoramiento de la capacidad instalada asociada a la prestación de servicios de salud nacional

199.383.699.453

|  | VF Comprometidas |
| --- | --- |
| Tecnologías de la información y las comunicaciones | 186.722.353.956 |
| Desarrollo masificación acceso a internet nacional | 176.570.531 |
| Implementación soluciones de acceso comunitario a las tecnologías de la información y las comunicaciones nacional | 186.545.783.425 |
| Transporte | 968.430.602.902 |
| Conservación de vías a través de mantenimiento rutinario y administración vial. Nacional | 199.906.737.385 |
| Construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura para conectar territorios, gobiernos y poblaciones. Nacional | 259.844.172.644 |
| Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la carretera Buenaventura-Bogotá- Villavicencio-Puerto Gaitán-El Porvenir-Puerto Carreño. Transversal Buenaventura- Villavicencio-Puerto Carreño. Valle del Cauca, Quindío, Tolima, Cundinamarca, Meta, Vichada- | 20.078.479.280 |
| Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la carretera Cartago-Alcalá- Montenegro-Armenia. Valle del Cauca, Quindío | 21.812.105.570 |
| Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la Carretera Plato - Salamina - Palermo. Paralela Río Magdalena. Magdalena | 16.359.079.177 |
| Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la Carretera San Gil - Onzaga - Santa Rosita. Transversal San Gil - Mogotes - La Rosita. Santander, Boyacá | 15.000.000.000 |
| Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la carretera San Roque - La Paz - San Juan del Cesar - Buenavista y Valledupar - La Paz. Troncal del Carbón. Cesar, La Guajira | 10.906.052.785 |
| Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la carretera Tumaco-Pasto-Mocoa de la transversal Tumaco-Mocoa en los departamentos de Nariño, Putumayo | 10.906.052.785 |
| Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la carretera Túquerres - Samaniego. Nariño | 5.453.026.392 |
| Construcción de obras de emergencia en la infraestructura de la red vial primaria. Nacional | 36.671.184.747 |
| Mejoramiento, mantenimiento y conservación del sistema de transporte férreo en la red vial. Nacional | 14.223.180.259 |
| Mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación, construcción de la carretera Colombia - La Uribe, conexión Pacifico - Orinoquia. Huila, Meta | 19.000.000.000 |
| Mejoramiento apoyo estatal proyecto de concesión ruta del sol sector 2 nacional | 155.697.000.000 |
| Mejoramiento concesión Armenia – Pereira - Manizales | 3.283.000.000 |
| Mejoramiento y mantenimiento carretera Las ánimas-Santa Cecilia-Pueblo Rico- Fresno-Bogotá. Transversal Las ánimas-Bogotá. Chocó, Risaralda, Caldas, Tolima, Cundinamarca | 13.000.000.000 |
| Mejoramiento y mantenimiento Tribugá-Medellín-Puerto Berrio-Cruce Ruta 45-Barrancabermeja-Bucaramanga-Pamplona-Arauca. Chocó, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Arauca | 10.427.374.156 |
| Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales productivos - Colombia rural. Nacional | 82.797.000.000 |

Continuación Anexo 3

Vigencias futuras excepcionales comprometidas para ejecutar en 2024 Sectores y Entidades más representativos - Cifras en pesos

| Sector rubro | VF Comprometidas |
| --- | --- |
| Rehabilitación construcción y mantenimiento de la red férrea a nivel nacional nacional | 73.066.157.722 |
| Vivienda, ciudad y territorio | 381.480.647.642 |
| Apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Santiago de Cali | 381.480.647.642 |
| Total general | 4.740.617.785.417 |

Anexo 4

APP comprometidas para ejecutar en 2024 Sectores y Entidades más representativos - Cifras en pesos

| Sector / Entidad / Rubro | VF Comprometidas |
| --- | --- |
| Fiscalía | 50.434.061.031 |
| Fiscalía General de la Nación - Gestión General | 50.434.061.031 |
| Construcción, operación y mantenimiento de la sede única Fiscalía General de la Nación en Santiago de Cali | 50.434.061.031 |
| Transporte | 5.032.557.152.548 |
| Agencia nacional de infraestructura | 4.561.086.206.849 |
| Construcción operación y mantenimiento de la concesión autopista Conexión Pacifico 1 - autopistas para la Prosperidad, Antioquia | 241.181.149.698 |
| Construcción operación y mantenimiento de la vía Mulaló - Loboguerro, departamento del Valle del Cauca | 231.626.298.744 |
| Mejoramiento, construcción, mantenimiento y operación del corredor conexión norte - Autopistas para la Prosperidad departamento de Antioquia. | 180.067.900.943 |
| Mejoramiento, construcción, operación y mantenimiento de la concesión autopista conexión Pacífico 2, Antioquia, Occidente | 106.456.436.091 |
| Mejoramiento apoyo estatal proyecto de concesión Ruta del Sol- sector III - Nacional | 125.000.000.000 |
| Mejoramiento construcción, operación y mantenimiento de la autopista conexión Pacífico 3, autopistas para la prosperidad, Antioquia, Occidente | 186.705.409.292 |
| Mejoramiento construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de la vía Puerto Salgar-Barrancabermeja en los departamentos Cundinamarca, Boyacá y Santander | 281.639.631.816 |
| Mejoramiento construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de la vía Sabana de Torres-Curumaní en los departamentos Santander, Cesar. | 137.887.941.949 |
| Mejoramiento del corredor Puerta del Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz del Vizo, Departamento del Atlántico. | 58.762.094.102 |
| Mejoramiento rehabilitación y mantenimiento del corredor Honda - Puerto Salgar - Girardot, Cundinamarca, Centro Oriente | 94.119.570.121 |
| Mejoramiento rehabilitación, construcción, mantenimiento y operación del corredor Bucaramanga -Pamplona, Norte de Santander. | 134.360.534.994 |
| Mejoramiento, construcción, rehabilitación y mantenimiento del corredor Villavicencio - Yopal, departamentos del Meta y Casanare | 231.953.058.643 |
| Mejoramiento, construcción, rehabilitación, mantenimiento y operación corredor Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó, departamentos de Antioquia y Santander. | 174.088.172.752 |
| Mejoramiento, construcción, rehabilitación, mantenimiento y operación del corredor vial Pamplona - Cúcuta, departamento de Norte de Santander. | 333.498.614.172 |
| Mejoramiento, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de la concesión Autopista al Mar 1, departamento de Antioquia | 334.719.109.767 |
| Mejoramiento, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de la concesión Autopista al Mar 2, departamento de Antioquia. | 344.094.430.701 |
| Mejoramiento, rehabilitación, construcción, mantenimiento y operación corredor Popayán - Santander de Quilichao, departamento del Cauca | 195.454.005.234 |
| Mejoramiento, rehabilitación, construcción, mantenimiento y operación del corredor Rumichaca - Pasto, departamento de Nariño | 273.983.546.199 |

Continuación Anexo 4

APP comprometidas para ejecutar en 2024 Sectores y Entidades más representativos - Cifras en pesos

| Sector / Entidad / Rubro | VF Comprometidas |
| --- | --- |
| Mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y operación del corredor transversal del Sisga, departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Casanare. | 92.265.067.891 |
| Rehabilitación construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento de la Concesión Autopista al Río Magdalena 2 departamentos de Antioquia y Santander, Occidente | 225.476.961.064 |
| Rehabilitación mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor perimetral de Cundinamarca, Centro Oriente | 163.259.706.519 |
| Rehabilitación mejoramiento, construcción, mantenimiento y operación del corredor Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad departamentos de atlántico y Bolívar | 151.027.437.295 |
| Rehabilitación, mejoramiento, construcción, mantenimiento y operación del corredor Santana - Mocoa - Neiva, departamentos de Huila, Putumayo y Cauca | 181.728.211.877 |
| Restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique Nacional | 81.730.916.985 |
| Ministerio de transporte Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena (Cormagdalena) | 471.470.945.699 |
| Recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena | 471.470.945.699 |
| Total general | 5.082.991.213.579 |

Anexo 5

Vigencias futuras autorizadas en 2024 Sectores y Rubros - Cifras en pesos

| Vigencias futuras autorizadas en 2024 | Autorizadas | Comprometidas |
| --- | --- | --- |
| Agricultura y Desarrollo Rural | 66.355.739.639 | 53.683.407.416 |
| 1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia |  |  |
| ambiental / b. Coordinación institucional para optimizar la | 3.648.698.640 | 3.648.458.640 |
| formalización |  |  |
| Adquisición de bienes y servicios | 62.707.040.999 | 50.034.948.776 |
| Ambiente y desarrollo sostenible | 44.738.245.792 | 33.990.609.110 |
| 1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia |  |  |
| ambiental / c. Modernización de la institucionalidad ambiental | 9.082.607.949 | 345.559.431 |
| y de gestión del riesgo de desastres |  |  |
| 1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia |  |  |
| ambiental / d. Instrumentos de control y vigilancia ambiental | 1.513.040.250 | 1.512.234.180 |
| para la resiliencia |  |  |
| 4. Transformación productiva, internacionalización y acción |  |  |
| clímatica / b. Restauración participativa de ecosistemas, | 559.993.779 | 345.634.145 |
| áreas protegidas y otras áreas ambientalmente estratégicas |  |  |
| Adquisición de bienes y servicios | 33.582.603.814 | 31.787.181.355 |
| Ciencia, tecnología e innovación | 856.793.493 | 746.796.017 |
| Adquisición de bienes y servicios | 856.793.493 | 746.796.017 |
| Comercio, industria y turismo | 32.645.549.752 | 23.112.839.463 |
| 2. Seguridad humana y justicia social / c. Portabilidad de datos para el empoderamiento ciudadano | 65.578.667 | 65.578.667 |
| 4. Transformación productiva, internacionalización y acción |  |  |
| clímatica / b. Transformación para la diversificación producti- | 1.433.041.019 | 865.539.500 |
| va y exportadora |  |  |
| 4. Transformación productiva, internacionalización y acción |  |  |
| clímatica / c. Políticas de competencia, consumidor e infraes- | 9.301.447.849 | 7.543.779.289 |
| tructura de la calidad modernas |  |  |
| 5. Convergencia regional / b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | 6.549.975.112 | 6.435.957.239 |
| Adquisición de bienes y servicios | 15.295.507.105 | 8.201.984.768 |
| Congreso de la República | 57.102.014.446 | 49.357.284.339 |
| 5. Convergencia regional / b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | 21.696.725.694 | 21.696.725.694 |
| Adquisición de bienes y servicios | 35.405.288.752 | 27.660.558.645 |
| Cultura | 185.328.610.957 | 127.000.579.322 |
| 2. Seguridad humana y justicia social / b. Reconocimiento, |  |  |
| salvaguardia y fomento de la memoria viva, el patrimonio, las | 149.975.543.177 | 97.609.685.305 |
| culturas y los saberes - complejo hospitalario san juan de dios |  |  |
| 2. Seguridad humana y justicia social / d. Gobernanza cultural | 991.140.341 | 633.743.538 |
| 2. Seguridad humana y justicia social / f. Espacios culturales |  |  |
| como centros de pensamiento y acción para la construcción y | 26.740.801.119 | 23.010.445.788 |
| el ejercicio colectivo de la democracia |  |  |

Continuación Anexo 5 Vigencias futuras autorizadas en 2024 Sectores y Rubros - Cifras en pesos

| Vigencias futuras autorizadas en 2024 | Autorizadas | Comprometidas |
| --- | --- | --- |
| Adquisición de bienes y servicios | 7.621.126.320 | 5.746.704.691 |
| Defensa y policía | 2.337.408.190.226 | 1.914.309.059.070 |
| 2. Seguridad humana y justicia social / b. Capacidades estra- 196.049.832.435 116.911.729.471 |  |  |
| tégicas para salvaguardar los intereses nacionales |  |  |
| 2. Seguridad humana y justicia social / b. Sistema de bienes- |  |  |
| tar integral de la fuerza pública, sus familias y de los vetera- | 1.126.414.758 | 0 |
| nos |  |  |
| Adquisición de bienes y servicios | 1.343.163.452.943 | 1.059.795.352.832 |
| Construcción de viviendas fiscales y sus áreas comunes a nivel nacional | 16.088.296.087 | 0 |
| Contribuciones inherentes a la nómina | 1.181.996.000 | 1.051.996.000 |
| Fondo nacional de emergencias | 605.616.658 | 605.616.658 |
| Gastos de comercialización y producción | 152.642.397.926 | 121.647.550.870 |
| Mantenimiento recuperativo y estructural de viviendas fiscales y sus areas comunes a nivel nacional | 5.114.489.005 | 0 |
| Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | 601.865.438.574 | 595.576.631.839 |
| Salario | 19.570.255.840 | 18.720.181.400 |
| Deporte y recreación | 2.816.414.856 | 2.670.320.070 |
| 5. Convergencia regional / b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | 1.501.336.530 | 1.501.336.530 |
| Adquisición de bienes y servicios | 1.315.078.326 | 1.168.983.540 |
| Educación | 47.774.728.171 | 34.943.881.829 |
| 2. Seguridad humana y justicia social / k. Educación superior como un derecho | 4.867.347.518 | 0 |
| Adquisición de bienes y servicios | 42.907.380.653 | 34.943.881.829 |
| Empleo público | 52.949.749.188 | 17.917.658.976 |

2. Seguridad humana y justicia social / d. Modernización y

| 5. Convergencia regional / b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | 323.565.346 | 234.483.504 |
| --- | --- | --- |
| Adquisición de bienes y servicios | 5.856.156.815 | 4.386.855.617 |
| Fiscalía | 755.057.828.862 | 695.201.201.037 |
| 2. Seguridad humana y justicia social / d. Capacidades y la 13.207.544.492 13.207.544.492 |  |  |
| oferta del sistema de justicia |  |  |
| Adquisición de bienes y servicios | 741.850.284.370 | 681.993.656.545 |
| Hacienda | 473.100.764.679 | 283.642.014.466 |

transformación del empleo público

46.770.027.027	13.296.319.856

8. Estabilidad macroeconómica / 1. Administración eficiente

de los recursos públicos

8. Estabilidad macroeconómica / 2. Colombia: crecimiento 2022 - 2026

8.857.713.909	8.227.517.797

112.500.000.000	0

Continuación Anexo 5 Vigencias futuras autorizadas en 2024 Sectores y Rubros - Cifras en pesos

Vigencias futuras autorizadas en 2024	Autorizadas	Comprometidas

Adquisición de bienes y servicios	341.030.482.880	273.401.671.665

Atención de procesos judiciales y reclamaciones administrati-

vas del extinto das o su fondo rotatorio. Art. 238 Ley 1753 de

| Comité autónomo de la regla fiscal - carf art. 61. Ley 2155 de 2021 | 255.826.099 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Seguimiento, actualización de calculos actuariales, diseño de administración financiera del pasivo pensional de las entida- | 2.509.471.013 | 2.012.825.005 |
| des territoriales (artículo 48 de la ley 863 de 2003) |  |  |
| Igualdad y equidad | 5.683.700.903.815 | 3.665.261.581.523 |

2015 - pnd

7.947.270.778	0

3. Derecho humano a la alimentación / b. Entornos de desa- rrollo que incentiven la alimentación saludable y adecuada

| 7. Actores diferenciales para el cambio / 4. Fortalecimiento de las familias y las comunidades | 1.172.780.607.262 | 534.303.622.101 |
| --- | --- | --- |
| 7. Actores diferenciales para el cambio / 8. El instituto colom- |  |  |
| biano de bienestar familiar como impulsor de proyectos de | 87.948.634.557 | 71.434.780.942 |
| vida |  |  |
| Adquisición de bienes y servicios | 12.111.771.242 | 11.922.085.695 |
| Inclusión social y reconciliación | 206.183.712.714 | 201.427.431.215 |
| 2. Seguridad humana y justicia social / a. Sistema de transfe- rencias y programa renta ciudadana | 18.137.007.000 | 18.137.007.000 |
| 2. Seguridad humana y justicia social / i. Superación de situa- |  |  |
| ción de vulnerabilidad para la reparación efectiva e integral de | 171.385.183.467 | 170.878.821.467 |
| la población víctima del conflicto |  |  |
| Adquisición de bienes y servicios | 16.661.522.247 | 12.411.602.748 |
| Información estadística | 194.526.024.087 | 114.133.763.605 |

7. Actores diferenciales para el cambio / 2. Universalización de la atención integral a la primera infancia en los territorios con mayor riesgo de vulneración de derechos para la niñez

38.913.708.295	3.478.774.960

4.371.946.182.459	3.044.122.317.825

- Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia

ambiental / b. Actualización catastral multipropósito

| 5. Convergencia regional / b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | 832.401.348 | 832.391.348 |
| --- | --- | --- |
| Adquisición de bienes y servicios | 8.227.578.413 | 6.334.808.448 |
| Inteligencia | 2.775.409.058 | 2.473.230.849 |
| Adquisición de bienes y servicios | 2.775.409.058 | 2.473.230.849 |
| Interior | 865.715.361.966 | 828.590.280.490 |
| Adquisición de bienes y servicios | 696.381.077.417 | 677.144.126.247 |

Seguridad humana y justicia social / d. Datos sectoriales para aumentar el aprovechamiento de datos en el país

115.129.410.207	37.136.656.450

70.336.634.119	69.829.907.359

Fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana -fon- secon

169.334.284.549	151.446.154.244

Continuación Anexo 5 Vigencias futuras autorizadas en 2024 Sectores y Rubros - Cifras en pesos

| Vigencias futuras autorizadas en 2024 | Autorizadas | Comprometidas |
| --- | --- | --- |
| Justicia y del Derecho | 391.427.427.425 | 367.813.428.019 |
| 1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia 755.363.442 |  | 694.641.600 |
| 1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia 15.495.944.793 |  | 15.438.959.389 |
| 2. Seguridad humana y justicia social / c. Atención a la pobla- 98.654.270.968 |  | 88.648.965.403 |

ambiental / b. Actualización catastral multipropósito ambiental / c. Sistema de administración del territorio (sat)

ción condenada, sindicada y pospenada en los territorios

2. Seguridad humana y justicia social / e. Sistema nacional de defensa jurídica del estado

4.865.256.683	2.912.323.270

| Implementación del sistema integral de salud en el sistema penitenciario (no de pensiones) | 206.434.360.384 | 201.937.525.352 |
| --- | --- | --- |
| Minas y energía | 240.533.773.996 | 229.677.839.025 |
| 4. Transformación productiva, internacionalización y acción clímatica / a. Diversificación productiva asociada a las activi- | 8.970.551.915 | 8.227.271.499 |
| dades extractivas |  |  |

Adquisición de bienes y servicios	65.222.231.155	58.181.013.005

4. Transformación productiva, internacionalización y acción clímatica / b. Seguridad y confiabilidad energética

4. Transformación productiva, internacionalización y acción clímatica / c. Cierre de brechas energéticas

1.477.699.703	1.477.699.703

222.972.681.552	214.036.482.797

| 5. Convergencia regional / e. Capacidades y articulación para la gestión territorial | 133.330.000 | 118.330.000 |
| --- | --- | --- |
| Adquisición de bienes y servicios | 6.936.219.578 | 5.777.214.226 |
| Gastos de comercialización y producción | 43.291.248 | 40.840.800 |
| Organismos de control | 222.117.899.663 | 209.138.794.580 |
| Adquisición de bienes y servicios | 89.464.620.717 | 81.508.962.902 |
| Defensoría pública (ley 24 de 1992) | 120.693.610.473 | 117.231.631.339 |
| Fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos 11.959.668.473 10.398.200.339 -ley 472 de 1998. Planeación 142.209.354.444 51.004.364.867 |  |  |
| 1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia 832.128.820 |  | 832.128.820 |
| 5. Convergencia regional / a. Lucha contra la corrupción en 72.431.302.774 |  | 16.637.865.349 |
| 5. Convergencia regional / b. Entidades públicas territoriales y 6.063.129.847 |  | 5.295.994.149 |

ambiental / b. Actualización catastral multipropósito

las entidades públicas nacionales y territoriales

nacionales fortalecidas

5. Convergencia regional / f. Eficiencia institucional para el cumplimiento de los acuerdos realizados con las comunida- des

3.418.651.500	0

17.951.792.310	15.815.267.500

Continuación Anexo 5 Vigencias futuras autorizadas en 2024 Sectores y Rubros - Cifras en pesos

Vigencias futuras autorizadas en 2024	Autorizadas	Comprometidas

| 8. Estabilidad macroeconómica / 1. Administración eficiente de los recursos públicos | 2.189.329.388 | 2.188.729.388 |
| --- | --- | --- |
| Adquisición de bienes y servicios | 39.323.019.805 | 10.234.379.662 |
| Presidencia de la República | 60.273.173.561 | 41.859.855.350 |
| Adquisición de bienes y servicios | 55.427.987.576 | 37.054.648.030 |
| Fondo de programas especiales para la paz | 313.896.395 | 296.670.547 |
| Fondo de programas especiales para la paz: programa de 4.531.289.590 4.508.536.773 |  |  |
| reintegración social y económica |  |  |
| Rama Judicial | 559.478.872.399 | 262.233.251.235 |
| 2. Seguridad humana y justicia social / a. Política de estado |  |  |
| de transformación digital de la justicia de mediano y largo | 375.369.157.098 | 116.052.699.350 |
| plazo |  |  |
| Adquisición de bienes y servicios | 184.109.715.301 | 146.180.551.885 |
| Registraduría | 80.183.536.574 | 72.351.900.406 |
| Adquisición de bienes y servicios | 80.183.536.574 | 72.351.900.406 |
| Relaciones exteriores | 511.364.467.580 | 468.545.563.872 |
| 5. Convergencia regional / b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | 3.498.539.919 | 2.000.370.734 |
| Adquisición de bienes y servicios | 472.121.634.965 | 461.112.002.649 |
| Contribuciones inherentes a la nómina | 35.744.292.696 | 5.433.190.489 |
| Salud y protección social | 171.863.088.049 | 110.626.938.539 |

2. Seguridad humana y justicia social / c. Más gobernanza y gobernabilidad, mejores sistemas de información en salud

2. Seguridad humana y justicia social / c. Más gobernanza y

18.580.762.195	16.576.974.103

| gobernabilidad, mejores sistemas de información en salud - sistema único nacional de información interoperable y salud digital | 128.605.559.354 | 73.273.059.255 |
| --- | --- | --- |
| Adquisición de bienes y servicios | 21.525.823.430 | 17.728.747.776 |
| Gastos de comercialización y producción | 3.150.943.070 | 3.048.157.405 |
| Servicio de la deuda pública nacional | 4.548.408.482 | 4.548.408.482 |
| Otras cuentas por pagar | 2.487.374.283 | 2.487.374.283 |
| Títulos de deuda | 2.061.034.199 | 2.061.034.199 |
| Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no 43.152.157.687 |  | 40.721.796.887 |
| 2. Seguridad humana y justicia social / a. Fortalecimiento de 633.571.258 |  | 633.571.258 |
| 2. Seguridad humana y justicia social / c. Implementación del 17.088.624.052 |  | 15.551.804.145 |
| 5. Convergencia regional / b. Entidades públicas territoriales y 6.587.189.751 |  | 6.578.435.385 |

Repetición

la búsqueda de personas dadas por desaparecidas sistema restaurativo de la jurisdicción especial para la paz nacionales fortalecidas

Continuación Anexo 5 Vigencias futuras autorizadas en 2024 Sectores y Rubros - Cifras en pesos

| Vigencias futuras autorizadas en 2024 | Autorizadas | Comprometidas |
| --- | --- | --- |
| Adquisición de bienes y servicios | 18.842.772.626 | 17.957.986.099 |
| Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 647.008.681.938 | 287.059.819.103 |

2. Seguridad humana y justicia social / a. Estrategia de co- nectividad digital

| 5. Convergencia regional / b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | 19.103.438.286 | 18.064.824.153 |
| --- | --- | --- |
| 5. Convergencia regional / d. Gobierno digital para la gente | 7.319.477.110 | 1.513.214.465 |
| Adquisición de bienes y servicios | 7.502.168.270 | 5.534.793.896 |
| Ampliación del acceso a la oferta institucional del sector tic |  |  |
| para los grupos de interés y entidades territoriales a nivel | 5.219.745.000 | 5.219.745.000 |
| nacional |  |  |
| Fortalecimiento de la industria de ti nacional | 314.010.609.000 | 223.160.002.962 |
| Gastos de comercialización y producción | 6.684.825 | 6.684.825 |
| Implementación soluciones de acceso comunitario a las tec- nologías de la información y las comunicaciones nacional | 253.218.538.609 | 5.220.857.578 |
| Planes complementarios de salud (no de pensiones). | 19.254.395.164 | 18.890.151.210 |
| Trabajo | 149.834.377.848 | 36.834.701.105 |

4. Transformación productiva, internacionalización y acción clímatica / b. Cierre de brechas tecnológicas en el sector productivo

15.858.776.274	9.449.545.015

5.514.849.400	0

2. Seguridad humana y justicia social / b. Generación y pro- tección de empleos formales.

391.675.634	242.763.206

| 5. Convergencia regional / b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | 146.951.088.380 | 34.650.946.729 |
| --- | --- | --- |
| Adquisición de bienes y servicios | 2.491.613.834 | 1.940.991.170 |
| Transporte | 6.686.767.144.948 | 6.123.846.736.270 |
| 2. Seguridad humana y justicia social / b. Financiación soste- 7.679.677.560 |  | 0 |
| 2. Seguridad humana y justicia social / c. Fortalecimiento de 37.755.728.593 |  | 16.618.359.827 |
| 4. Transformación productiva, internacionalización y acción clímatica / c. Infraestructura de proyectos públicos y de aso- 13.225.592.973 |  | 12.971.319.723 |
| con menos emisiones 4. Transformación productiva, internacionalización y acción |  |  |
| climática / d. Modos de transporte más eficientes a nivel 2.322.770.306.669 operativo y energético |  | 2.322.770.306.669 |
| 5. Convergencia regional / a. Intervención de vías regionales 238.505.323.811 |  | 216.208.000.000 |
| 5. Convergencia regional / d. Integración de territorios bajo el 3.068.657.658.992 |  | 2.898.555.886.216 |

nible de los sistemas de transporte público

la seguridad vial para la protección de la vida

ciaciones público privadas adaptadas al cambio climático y

(secundarias y terciarias), terminales fluviales y aeródromos principio de la conectividad física y la multimodalidad

Continuación Anexo 5 Vigencias futuras autorizadas en 2024 Sectores y Rubros - Cifras en pesos

Vigencias futuras autorizadas en 2024	Autorizadas	Comprometidas

| 5. Convergencia regional /d. Integración de territorios bajo el principio de la conectividad física y la multimodalidad | 49.000.000.000 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Adquisición de bienes y servicios | 32.507.900.296 | 23.944.362.048 |
| Fortalecimiento del sistema de navegación aérea nacional | 7.775.176.621 | 7.534.146.077 |

5. Convergencia regional / e. Infraestructura y servicios logísticos

798.428.931.768	514.783.508.044

Transferencia a la corporación autónoma regional del río grande de la magdalena - cormagdalena

110.460.847.665	110.460.847.665

Vivienda, ciudad y territorio	256.542.194.977	244.276.222.860

| 5. Convergencia regional / h. Acceso a servicios públicos a partir de las capacidades y necesidades de los territorios | 252.087.086.576 | 240.129.443.078 |
| --- | --- | --- |
| Adquisición de bienes y servicios | 4.455.108.401 | 4.146.779.782 |
| Total general | 21.176.340.601.270 | 16.599.001.559.397 |

ANEXO 6

RELACIÓN DE HALLAZGOS PRESUPUESTALES 2024

#### Relación de hallazgos presupuestales consolidado

| Clase de hallazgos | Cantidad | Valor |
| --- | --- | --- |
| Incorrecciones | 155 | 10.425.095.928.071 |
| Imposibilidades | 1 | 1.613.234.821 |

Incorrecciones

| Unidad Ejecutora: Agencia Nacional de Desarrollo Rural |  |
| --- | --- |
| Código: 17-18-00 | Sector: 06 Agricultura y Desarrollo Rural |
| Opinión presupuestal: no razonable | Fenece la cuenta fiscal: No |
| Relación hallazgos |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |

| No. | Hecho | $ | CON |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se comprometieron recursos que se pactó el recibo de bienes y servicios para la vigencia siguiente, sin solicitud de autorización para ejecución de vigencias futuras, lo que generó una incorrección material de naturaleza presupuestal con cargo al rubro C-1708-1100, por valor de $38.823.688.643. | 38.823.688.643,00 | A |
| 2 | Las reservas presupuestales no cumplen con el requisito de fuerza mayor o caso fortuito, se consideró la ejecución por fuera de la anualidad y en algunos casos no se presentó el formato de justificación para la constitución. | 125.647.671.077,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) |  |
| --- | --- |
| Código: 21-11-00 | Sector: 07 Minas y Energia |
| Opinión presupuestal: Razonable | Fenece la cuenta fiscal: Si |
| Relación hallazgos |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencial |  |

| No. | Hecho | $ | CON |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | La apropiación definitiva de gastos de inversión para la vigencia fue de $ 382.524.997.557 y la reserva presupuestal de gastos de inversión con corte al 31 de diciembre del mismo periodo fue de $ 120.705.849.596. | 120.705.849.596,00 | SI |

| Unidad Ejecutora: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) |  |
| --- | --- |
| Código: 24-13-00 | Sector: 09 Transporte |
| Opinión presupuestal: con salvedades | Fenece la cuenta fiscal: No |
| Relación hallazgos |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencial |  |

| No. | Hecho | $ | CON |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Se identificó que la ANI constituyó una reserva parcial por $12.592,1 millones por no contar con PAC; sin embargo, no se evidenciaron soportes documentales que evidenciaran una gestión previa y efectiva para solicitar los recursos ni soportes que justificaran dicha clasificación. | 12.592.091.247,00 | D |
| 5 | Se evidenció que varias obligaciones, a pesar de haber sido conocidas con antelación, fueron tramitadas y registradas en las fechas límite del calendario presupuestal, sin una gestión oportuna que permitiera su pago dentro de la vigencia. | 1.919.910.503,00 | D |
| 6 | Se evidenció que la ANI, no tramitó la documentación requerida para la liberación de los recursos no ejecutados, ni suscribió el acta de cancelación correspondiente, para la reserva presupuestal del contrato VGCON-777-2023 | 205.063.220,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT) |  |
| --- | --- |
| Código: 17-17-00 | Sector: 06 Agricultura y Desarrollo Rural |
| Opinión presupuestal: no razonable | Fenece la cuenta fiscal: No |
| Relación hallazgos |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |

| No. | Hecho | $ | CON |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Constitución de reservas sin el cumplimiento de los requisitos establecidos o sin acreditar debidamente la existencia de fuerza mayor y/o caso fortuito. | 523.226.873.849,58 | D |
| 8 | Constitución de reservas sin el cumplimiento de los requisitos establecidos o sin acreditar debidamente la existencia de fuerza mayor y/o caso fortuito. | 563.718.693,00 | D |
| 9 | La CGR encontró que, el 19 de diciembre finalizó el contrato ANT-202410272, del cual quedó un saldo sin utilizar en cuantía de $41.930.720.50 que debió liberarse por parte de la ANT; sin embargo, la entidad lo constituyó en el SIIF como una reserva presupuestal, sin justificación. | - | D |

| Unidad Ejecutora: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares |  |
| --- | --- |
| Código: 15-03-00 | Sector: 14 Defensa y Policía |
| Opinión presupuestal: razonable | Fenece la cuenta fiscal: No |
| Relación hallazgos |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |

| No. | Hecho | $ | CON |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | La reserva se constituyó por el valor total del contrato $99.945.000, sin ninguna justificación de caso fortuito o fuerza mayor, además es importante resaltar que el contrato finalizó el 20 de diciembre de 2024, sin haberlo prorrogado y/o modificado. | 99.525.000,00 | D |
| 11 | Solicitó erróneamente la reducción de $38.390.144 del , mediante el cual se financió el contrato SAM-010-2024, el cual tiene un valor de $200.000.000 y se constituyó la reserva presupuestal por $161.601.522 quedando desfinanciado el pago total del contrato. | 38.390.144,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional |  |
| --- | --- |
| Código: 15-11-00 | Sector: 14 Defensa y Policía |
| Opinión presupuestal: razonable | Fenece la cuenta fiscal: Si |
| Relación hallazgos |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |

| No. | Hecho | $ | CON |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Se identificó que CASUR constituyó reservas presupuestales por más de $3.004.005.494 millones al cierre de la vigencia 2024, correspondientes a tres contratos suscritos al finalizar el año, en los que no se evidenció la entrega de bienes o servicios durante el año fiscal, y cuyas justificaciones no responden a causales legalmente válidas como fuerza mayor, caso fortuito o imprevisibilidad. Esta práctica refleja debilidades en la planeación y ejecución presupuestal, contraviene el principio de anualidad establecido en el artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | 3.004.005.494,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Computadores para Educar (CPE) |  |
| --- | --- |
| Código: 23-11-00 | Sector: 08 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| Opinión presupuestal: no razonable | Fenece la cuenta fiscal: No |
| Relación hallazgos |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |

| No. | Hecho | $ | CON |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ejecución presupuestal de la apropiación del 69.1% por falta de planeación y ejecución presupuestal. | 96.685.416.472,00 | A |
| 14 | CPE constituyo reservas presupuestales en la vigencia 2024 por valor de $132.478.193.359 es decir el 62,2% de los compromisos presupuestales de la vigencia 2024, de las cuales se tomo una muestra de $121.747.941.168. Se puede evidenciar que la contratación fue suscrita despues del mes de septiembre. | 121.747.941.168,00 | A |

| Unidad Ejecutora: Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor) |  |
| --- | --- |
| Código: 32-36-00 | Sector: 03 Ambiente y Desarrollo Sostenible |
| Opinión presupuestal: no razonable | Fenece la cuenta fiscal: No |
| Relación hallazgos |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |

| No. | Hecho | $ | CON |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Corpochivor constituyó Reservas presupuestales con recursos de la Nación –por $894.692.843, equivalentes al 17,27%, superó el tope máximo del 15%. | 117.861.443,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonia (CDA) |  |
| --- | --- |
| Código: 32-24-00 | Sector: 03 Ambiente y Desarrollo Sostenible |
| Opinión presupuestal: con salvedades | Fenece la cuenta fiscal: Si |
| Relación hallazgos |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |

| No. | Hecho | $ | CON |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | La Corporación CDA no incorporó en el presupuesto de Ingreso y Gastos recursos recaudados durante la vigencia 2024. | 864.626.800,00 | D |
| 17 | Se constató que existieron bienes adquiridos por $104.574.600, los cuales no surtieron el ingreso formal al sistema de almacén institucional de la Corporación CDA y sobre los cuales no se tiene control o trazabilidad alguna. | 104.574.600,00 | F |

| Unidad Ejecutora: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia)) |  |
| --- | --- |
| Código: 32-23-00 | Sector: 03 Ambiente y Desarrollo Sostenible |
| Opinión presupuestal: no razonable | Fenece la cuenta fiscal: No |
| Relación hallazgos |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |

| No. | Hecho | $ | CON |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Como resultado de la verificación de la ejecución presupuestal de ingresos de la vigencia 2024, al revisar los extractos y conciliaciones bancarias, se evidenció que durante las vigencias 2023 y 2024, se generaron rendimientos financieros por $52.309.029, en las cuentas donde se administran los recursos Propios, Convenios y del Fondo de Compensación Ambiental - FCA, que no fueron incorporados al presupuesto de la entidad territorial en la vigencia 2024, lo que pondría en riesgo los ingresos, y por ende, la financiación de los programas y proyectos con el efecto pertinente, en la capacidad de la entidad para cumplir con su misionalidad. | 39.393.431,00 | A |
| 19 | Como resultado del análisis de las reservas constituidas, se evidenció que 48 contratos por $7.629.244.454, superan el límite del porcentaje del 15% autorizado para la apropiación de reservas de los recursos de inversión, con un exceso de $,2,710,325,689, equivalente al 61%. | 2.710.325.689,00 | D |
| 20 | Al realizar el análisis de la muestra de las reservas se encontraron casos donde no eran reservas presupuestales sino cuentas por pagar al contratista y saldos a favor de la entidad. Además, los bienes y servicios contratados fueron recibidos durante la ejecución de los mismos. | 164.784.945,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá) |  |
| --- | --- |
| Código: 32-10-00 | Sector: 03 Ambiente y Desarrollo Sostenible |
| Opinión presupuestal: no razonable | Fenece la cuenta fiscal: No |
| Relación hallazgos |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |

| No. | Hecho | $ | CON |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Al cierre de la vigencia 2024, Corpourabá omitió reportar la totalidad de las obligaciones en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación con corte a 31 de diciembre de 2024. | 716.151.314,00 | SI |
| 22 | Las reservas presupuestales con recursos nación por $3.690.562.225, no se encuentran justificadas en causas o hechos de fuerza mayor o situaciones atípicas que impidieran la ejecución de los compromisos, omitiendo la aplicación de las normas presupuestales y desconociendo los principios de planeación y anualidad. Por otro lado, se evidencia diferencia de $24.188.254, entre las reservas presupuestales reconocidas mediante Resolución No. 250-03-03-99-2630-2024 y las reportadas en el SIIF NACIÓN por $3.714.750.479. | 3.714.750.479,00 | A |

| Unidad Ejecutora: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Gestion General |  |
| --- | --- |
| Código: 41-01-01 | Sector: 30 Inclusión Social y Reconciliación |
| Opinión presupuestal: no razonable | Fenece la cuenta fiscal: No |
| Relación hallazgos |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |

| No. | Hecho | $ | CON |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | deficiencias en los procesos de planeación y supervisión en la ejecución de los contratos, así como en la adopción de procedimientos para la entrega de los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento y pago de las obligaciones contractuales por parte del contratista. | 1.762.130.779,00 | D |
| 24 | Deficiencias en los procesos de planeación y supervisión en la ejecución de los contratos, así como en la adopción de procedimientos para la entrega de los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento y pago de las obligaciones contractuales por parte del contratista. | 287.755.753.082,00 | D |
| 25 | Deficiencias en el proceso de programación y planeación presupuestal, falta de planeación en la elaboración de los estudios previos, la viabilidad del proyecto, proceso de contratación e imprecisiones en la planeación y programación de la estimación del gasto. | 249.314.013.155,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Departamento Nacional de Planeacion - Gestion General |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 03-01-01 |  | Sector: 10 Planeación |  |  |
| Opinión presupuestal: razonable |  | Fenece la cuenta fiscal: Si |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencial |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 26 | Por error en la digitación el DNP consignó en el reporte de Obligaciones SIIF, entregado a la comision de la CGR, cifra presupuestal sobre apropiaciones que superaron en exceso el saldo disponible. |  | - | A |

| Unidad Ejecutora: Fondo Adaptación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 13-15-00 |  | Sector: 13 Hacienda |  |  |
| Opinión presupuestal: con salvedades |  | Fenece la cuenta fiscal: No |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 27 | En 8 facturas presentadas y pagadas, correspondientes al contrato fa-cd-fs-253-2022, se identificó que algunas de las actividades contempladas en las mismas no se encuentran soportadas y los informes de supervisión y del contratista no registran las entregas, no obstante, fueron pagadas. |  | - | D |

| Unidad Ejecutora: Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) |  |
| --- | --- |
| Código: 40-02-00 | Sector: 33 Vivienda, ciudad y territorio |
| Opinión presupuestal: no razonable | Fenece la cuenta fiscal: No |
| Relación hallazgos |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |

| No. | Hecho | $ | CON |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Apropiacion No utilizada | 412.623.573.585,00 | A |
| 29 | Vigencia futura no fue comprometida ni justificada durante el año 2024, y expiró | 4.744.537.500,00 | D |
| 30 | Reservas Presupuestales no refrendadas. | 1.151.772.090,00 | D |
| 31 | Falta de coordinación y comunicación entre las áreas de Finanzas Presupuesto y Contabilidad, para determinar el valor de la Reserva Inducida con cargo a la Fiduciaria occidente. | 220.282.546.000,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones |  |
| --- | --- |
| Código: 23-06-00 | Sector: 08 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| Opinión presupuestal: con salvedades | Fenece la cuenta fiscal: No |
| Relación hallazgos |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |

| No. | Hecho | $ | CON |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Se presentaron adiciones por valor de $248.433.260.377 y reducciones por $388.874.347.436, para un total de $637.307.607.813, que equivale al 18% de la apropiación inicial del presupuesto aprobado. | 637.307.607.813,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 17-02-00 |  | Sector: 06 Agricultura y Desarrollo Rural |  |  |
| Opinión presupuestal: no razonable |  | Fenece la cuenta fiscal: No |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 33 | Constitución de reservas sin el cumplimiento de los requisitos o sin acreditar la existencia de fuerza mayor y/o caso fortuito. E incumplimiento de exigencias legales, altera la ejecución del contrato en el tiempo establecido vulnera el principio de anualidad. |  | 7.220.006.837,00 | D |
| 34 | Constitución de reservas sin el cumplimiento de los requisitos o sin acreditar la existencia de fuerza mayor y/o caso fortuito. E incumplimiento de exigencias legales, altera la ejecución del contrato en el tiempo establecido vulnera el principio de anualidad. |  | 1.067.753.491,00 | D |
| 35 | Constitución de reservas sin el cumplimiento de los requisitos o sin acreditar la existencia de fuerza mayor y/o caso fortuito. E incumplimiento de exigencias legales, altera la ejecución del contrato en el tiempo establecido vulnera el principio de anualidad. |  | 2.654.844.875,00 | D |
| 36 | Se generó por la inadecuada planeación y programación en la suscripción del contrato; es así que, analizados los documentos que lo soportan, denota imposibilidad del cumplimiento de las obligaciones contractuales, lo que conlleva a infringir el principio de anualidad. |  | 1,00 | A |
| 37 | Se generó por la inadecuada planeación y programación en la suscripción del contrato; es así que, analizados los documentos que lo soportan, denota imposibilidad del cumplimiento de las obligaciones contractuales, lo que conlleva a infringir el principio de anualidad. |  | 1,00 | A |
| 38 | Se generó por la inadecuada planeación y programación en la suscripción del contrato; es así que, analizados los documentos que lo soportan, denota imposibilidad del cumplimiento de las obligaciones contractuales, lo que conlleva a infringir el principio de anualidad. |  | 1,00 | A |

| Unidad Ejecutora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 41-06-00 |  | Sector: 30 Inclusión Social y Reconciliación |  |  |
| Opinión presupuestal: no razonable |  | Fenece la cuenta fiscal: No |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 39 | Para la vigencia 2024 el ICBF presentó una baja ejecución de los recursos de inversión asignados a la entidad para el desarrollo de los proyectos misionales.(Hallazgo 18 D.G) |  | 769.376.958.277,00 | D |
| 40 | La justificación de la constitución de las reservas no corresponde a los criterios como fuerza mayor o caso fortuito Hallazgo 19 Atlántico, Hallazgo 20 Córdoba, Hallazgo 21 Meta y Hallazgo 22 Santander Hallazgo 23 Risaralda. |  | 5.315.440.877,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Instituto Nacional de Vías (Invías) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 24-02-00 |  | Sector: 09 Transporte |  |  |
| Opinión presupuestal: con salvedades |  | Fenece la cuenta fiscal: No |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 41 | Inadecuada gestión de control interno y supervisión durante el proceso de constitución de reservas presupuestales, toda vez que la entidad no constituyó las reservas presupuestales como lo estipula la normatividad y circulares relacionadas. |  | 151.713.114.760,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 12-08-00 |  | Sector: 27 Justicia y del Derecho |  |  |
| Opinión presupuestal: no razonable |  | Fenece la cuenta fiscal: No |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 42 | Contratos No 135 y 216 de 2024, se suscriben y se prorrogan al final de la vigencia y no se encontraban en el hecho de fuerza mayor y caso fortuito. |  | 17.841.992.903,00 | A |

| Unidad Ejecutora: Minagricultura - Gestión General |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 17-01-01 |  | Sector: 06 Agricultura y Desarrollo Rural |  |  |
| Opinión presupuestal: no razonable |  | Fenece la cuenta fiscal: No |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 43 | El 12/11/2024, se suscribió Contrato de Encargo Fiduciario 20240808 entre MADR y Fiduagraria, con plazo al 31/12/2025, tiempo insuficiente para desarrollar el objeto y las obligaciones que involucra, lo que generó una incorrección por subestimación en la ejecución presupuestal. |  | 23.823.408.000,00 | D |
| 44 | Deficiencias en la gestión al no adelantar oportunamente la programación de los recursos por lo que no se cumple con el principio de anualidad y las reglamentaciones en materia contractual y presupuestal por parte de los supervisores, de los ordenadores del gasto, y de las áreas involucradas. |  | 168.530.762.716,00 | D |
| 45 | Para 2024, MADR reporta en PIIP una ejecucion de $2.338.704.132,94 para seguimiento, pero no evidenció la asignación de $7.013.729.154,06 para indexación de subsidios, ni evidenció si hubo pérdida de apropiación. |  | 7.013.729.154,06 | D |

| Unidad Ejecutora: Minrelaciones Exteriores - Gestión General |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 11-01-01 |  | Sector: 12 Relaciones Exteriores |  |  |
| Opinión presupuestal: razonable |  | Fenece la cuenta fiscal: Si |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 46 | Revisados los soportes que acreditan los requisitos que originaron la constitución de las reservas, se evidenció que tres de ellas, por $189.956.704 presentan inconsistencias, situación que contraviene los conceptos y procedimientos normativos. |  | 189.956.704,00 | A |

| Unidad Ejecutora: Ministerio de Defensa Nacional - Armada |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 15-01-04 |  | Sector: 14 Defensa y Policía |  |  |
| Opinión presupuestal: razonable |  | Fenece la cuenta fiscal: Si |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 47 | Se concluye que la reserva presupuestal estuvo destinada a atender la adición autorizada el 10 de diciembre de 2024, para los frentes Comedor BINS18 y casas costeras, y por ende no se refrenda porque no corresponde a eventos excepcionales, de fuerza mayor, caso fortuito19, imprevisibles. |  | 1.735.703.574,89 | A |
| 48 | Los hechos que justificaron las modificaciones y ampliación de plazos, en algunos casos eran previsibles, por lo cual, no se enmarcan en la fuerza mayor. |  | 1.429.090.040,00 | A |

| Unidad Ejecutora: Ministerio de Defensa Nacional - Ejército |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 15-01-03 |  | Sector: 14 Defensa y Policía |  |  |
| Opinión presupuestal: con salvedades |  | Fenece la cuenta fiscal: Si |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 49 | En las OC la empresa ofrece un costo por m2 de $28.000 y $39.980 respectivamente, incrementando el costo del mismo insumo a suministrar en el mismo lugar en un periodo no mayor a 40 dias, sin justificar el incremento del 42% en su valor. |  | 4.078.339.420,00 | F |
| 50 | Menor cantidad de obra ejecutada con respecto a las facturadas por el contratista constructor y con presencia de daños en los elementos instalados. |  | 9.407.381,00 | F |
| 51 | La obligación del EJC del pago de una multa a la CAR por verter aguas residuales al subsuelo donde se encuentra ubicada la Base Militar La Calera. |  | 49.597.880,00 | F |
| 52 | La obligación del EJC del pago de una multa a CORMAGDALENA por verter aguas residuales a los afluentes hídricos circundantes donde se encuentra ubicado el Batallón de Infantería No 27. |  | 44.120.000,00 | F |
| 53 | La obligación del EJC del pago de una multa a la CAR por extraer agua del subsuelo en una coordenada no autorizada por la corporación, dentro de las instalaciones del predio de la ESPRO. |  | 371.506.642,00 | F |
| 54 | Se detectó un daño fiscal de $2.064.511.651,98 por la compra de calcetines para bota de combate sin registro sanitario, lo que llevó a su decomiso por el INVIMA. Aunque se cumplió con la normativa vigente al momento de la compra, la actualización posterior generó un daño patrimonial al Estado. |  | 2.064.511.651,98 | F |
| 55 | Ítems de obras ejecutadas mediante el contrato 281-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 que no cumplen con el estándar de calidad y los requerimientos necesarios para su funcionamiento. |  | 227.768.672,00 | F |
| 56 | Menor cantidad de obra ejecutada con respecto a las facturadas por el contratista constructor. |  | 49.769.280,00 | F |

| Unidad Ejecutora: Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea |  |
| --- | --- |
| Código: 15-01-05 | Sector: 14 Defensa y Policía |
| Opinión presupuestal: con salvedades | Fenece la cuenta fiscal: Si |
| Relación hallazgos |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |

| No. | Hecho | $ | CON |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | La Entidad argumenta que los elementos correspondientes al contrato fueron recibidos el 30 de diciembre de 2024, conforme al pedido de ingreso de material SAP 4500509402. | 1.373.000.000,00 | A |
| 58 | El servicio fue recibido el 30 de diciembre de 2024, conforme al pedido SAP 4500509402. | 994.483.800,00 | A |
| 59 | La Entidad argumenta que los elementos correspondientes al contrato fueron recibidos los días 30 y 31 de diciembre de 2024, bajo los números de pedido de ingreso de material SAP 4500509636 y 4500509436, respectivamente. | 28.132.637.200,00 | A |
| 60 | La Entidad argumenta que los elementos correspondientes al contrato fueron recibidos los días 30 y 31 de diciembre de 2024, bajo los números de pedido de ingreso de material SAP 4500509636 y 4500509436, respectivamente. | 4.830.220.250,00 | A |
| 61 | La Entidad argumenta que, mediante el oficio INTER- FACPS-002 del 18 de diciembre de 2024, la interventoría emitió concepto favorable en respuesta a la solicitud de modificación No. 1 del contrato de obra No. 158-00-A-COFAC-DIFRA-2024, suscrito con la firma contratista. | 4.551.500.562,00 | A |
| 62 | La Entidad argumenta que se requiere adicionar recursos y prorrogar el Contrato de Interventoría No. 230-00-A-COFAC-DIFRA-2024, cuyo objeto es la “Interventoría Técnica, Jurídica, Financiera, Administrativa y Contable para la Construcción del Módulo 'A' del Establecimiento de Sanidad Militar en el Comando Aéreo de Combate No. 1 en Puerto Salgar - Cundinamarca. | 433.831.061,60 | A |
| 63 | La Entidad argumenta que el plazo de entrega de bienes y servicios se vio afectado debido a circunstancias externas fuera del control del contratista, quien informó que, por trámites necesarios para obtener la autorización ITAR, no fue posible realizar la exportación de los equipos dentro de la fecha estipulada. | 36.000.000.000,00 | A |
| 64 | La Entidad argumenta que la no asignación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante el último bimestre de 2024 afectó el pago de los procesos contractuales que contaban con la recepción de bienes y servicios. Las gestiones reiteradas de solicitud de PAC se realizaron entre el 12 de noviembre y el 26 de diciembre de 2024, logrando únicamente atenderse los Gastos de Personal de la vigencia fiscal. | 9.059.077.596,34 | A |
| 65 | Se estableció un pago anticipado equivalente hasta por la suma de $9.059.077.596,34 MCTE, correspondiente a la vigencia 2024, con cargo al PAC de diciembre de 2024 y/o cuentas por pagar 2024, para ser cancelado en el primer trimestre de 2025. | 9.485.969.512,00 | A |

| 66 | Las gestiones reiteradas de solicitud de asignación de PAC se realizaron entre el 12 de noviembre y el 26 de diciembre de 2024, siendo atendidas únicamente las correspondientes a gastos de personal de la vigencia fiscal (se anexan soportes de solicitud de asignación de PAC). | 6.970.000.000,00 | A |
| --- | --- | --- | --- |
| 67 | La Entidad argumenta que, mediante oficio sin número fechado el 18 de diciembre de 2024, la empresa contratista solicitó una prórroga para el contrato de obra relacionado con los "Estudios, diseño, construcción y puesta en funcionamiento del pozo profundo de agua subterránea del Aeródromo de Velásquez, ubicado en el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá". Según el acta correspondiente, la fecha de inicio del contrato fue el 27 de noviembre de 2024, con un plazo de ejecución previsto hasta el 26 de marzo de 2025. | 392.163.407,80 | A |

| Unidad Ejecutora: Ministerio de Defensa Nacional - Gestión General |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 15-01-01 |  | Sector: 14 Defensa y Policía |  |  |
| Opinión presupuestal: no razonable |  | Fenece la cuenta fiscal: Si |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 68 | Mayores cantidades de obra pagadas en el contrato No 088/2023 por valor de cuarenta millones cincuenta mil pesos con noventa y un centavos ($ 40.050.000,91). |  | 40.500.000,00 | F |

| Unidad Ejecutora: Ministerio de Igualdad Y Equidad - Gestión General |  |
| --- | --- |
| Código: 46-01-01 | Sector: 36 Igualdad y Equidad |
| Opinión presupuestal: no razonable | Fenece la cuenta fiscal: No |
| Relación hallazgos |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |

| No. | Hecho | CON |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 | Para la vigencia 2024 el Ministerio de Igualdad y Equidad en su ejecución presupuestal de gastos, presenta una apropiación definitiva de $1.548.267.729.161 sobre el cual se realizan compromisos por $1.535.551.478.157 para una ejecución del 99.18%, en tanto que, las obligaciones corresponden a $76.832.035.809 lo cual muestra una ejecución efectiva del 4.96%. Ahora bien, dicha situación presenta un mayor impacto en los gastos de funcionamiento respecto al rubro: A-03-03-04-074 de Transferencias corrientes, por $1.300.000.000.000 encargado del desarrollo de programas misionales del Ministerio, dentro del cual no se realizó ejecución contractual ni de obligaciones de dichos recursos y para los rubros de inversión C-4603-1500-0002 se compromete un 86% con una ejecución del 14,56%, los cuales corresponden a 9 giros para FONIGUALDAD y un convenio con las Autoridades Tradicionales indígenas de Colombia y otro con Fideicomisos Sociedad Fiduciaria Fiducoldex para ejecución de los programas de Fondo Mujer Libre y Productiva, respecto al Rubro C-4603-1500- 0003 se compromete el 100% y obligaron el 22,87%, los cuales corresponden a un giro a FONIGUALDAD y un convenio con la “Asociación de resguardos indígenas del Tolima" ARIT, lo anterior evidencia deficiencias en la planeación y programación presupuestal, que impiden la efectiva ejecución de los recursos disponibles durante la vigencia fiscal 2024. | 1.300.000.000.000,00 | D |
| 70 | Para la vigencia 2024 el Ministerio de Igualdad y Equidad en su ejecución presupuestal de gastos, presenta una apropiación definitiva de $1.548.267.729.161 sobre el cual se realizan compromisos por $1.535.551.478.157 para una ejecución del 99.18%, en tanto que, las obligaciones corresponden a $76.832.035.809 lo cual muestra una ejecución efectiva del 4.96%. Ahora bien, dicha situación presenta un mayor impacto en los gastos de funcionamiento respecto al rubro: A-03-03-04-074 de Transferencias corrientes, por $1.300.000.000.000 encargado del desarrollo de programas misionales del Ministerio, dentro del cual no se realizó ejecución contractual ni de obligaciones de dichos recursos y para los rubros de inversión C-4603-1500-0002 se compromete un 86% con una ejecución del 14,56%, los cuales corresponden a 9 giros para FONIGUALDAD y un convenio con las Autoridades Tradicionales indígenas de Colombia y otro con Fideicomisos Sociedad Fiduciaria Fiducoldex para ejecución de los programas de Fondo Mujer Libre y Productiva, respecto al Rubro C-4603-1500- 0003 se compromete el 100% y obligaron el 22,87%, los cuales corresponden a un giro a FONIGUALDAD y un convenio con la “Asociación de resguardos indígenas del Tolima" ARIT, lo anterior evidencia deficiencias en la planeación y programación presupuestal, que impiden la efectiva ejecución de los recursos disponibles durante la vigencia fiscal 2024. | 40.286.715.495,00 | D |

Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro 2024

| Unidad Ejecutora: Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes - Gestion General |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 33-01-01 |  | Sector: 04 Cultura |  |  |
| Opinión presupuestal: r azonable |  | Fenece la cuenta fiscal: Si |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 71 | De las reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2024, seis no presentan la justificación de acuerdo con el procedimiento citado en la norma y al verificar los soportes allegados, no coincidió la información ni los valores de la reserva, las cuales no se refrendan. |  | 1.076.230.555,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Ministerio de Minas y Energia - Gestión General |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 21-01-01 |  | Sector: 07 Minas y Energía |  |  |
| Opinión presupuestal: razonable |  | Fenece la cuenta fiscal: Si |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 72 | De las autorizaciones vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2024, por valor de $244.423.138.398, se comprometieron $122.463.469.192,09 equivalentes al 50% y se liberan $15.647.247.818 de los recursos aprobados, expirando al cierre de la vigencia auditada la suma de $106.312.421.387,91. |  | 106.312.421.387,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Gestión General |  |
| --- | --- |
| Código: 23-01-01 | Sector: 08 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| Opinión presupuestal: razonable | Fenece la cuenta fiscal: Si |
| Relación hallazgos |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |

| No. | Hecho | $ | CON |
| --- | --- | --- | --- |
| 73 | En la ejecución del presupuesto durante la vigencia 2024, se evidenció que realizaron una serie de modificaciones entre reducciones y adiciones, (ver cuadro) así; Realizaron una reducción de los gastos de personal -rubro A-01 por $12,404 millones, específicamente en los conceptos de “sueldo básico, prima de servicio, primas extraordinarias y laudos arbitrales”, esto para poder cubrir un déficit en el rubro A-03-10, de “sentencias y conciliaciones” para lo cual tuvieron que adicionar un valor de $13.815 millones. | Sin valor | A |
| 74 | En la ejecución del presupuesto del MINTIC durante la vigencia 2024, se evidenció que dejaron de utilizar recursos por $ 7.249.762.309,71. De dicha situación se destacan los siguientes conceptos del gasto así: aportes a la seguridad social en salud, aportes al ICBF, remuneraciones o constitutivas de factor salarial, servicios recreativos, culturales y de servicios, sentencias y conciliaciones y laudos arbitrales. | Sin valor | A |
| 75 | La entidad presenta diferencias en cuanto a los valores suministrados, respecto de las modificaciones presupuestales, adiciones y reducciones; no concuerdan los valores presentados por cada concepto del gasto y su total presentado. | Sin valor | A |

| 76 | La entidad presenta una baja ejecución en algunos rubros de gasto, específicamente en los siguientes: “aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 77,23%, bonificación especial de recreación 73,49%, servicios para el cuidado de la salud humana 59,97%, incapacidades y licencias de maternidad y paternidad 44,04%, incapacidades 46,29% y licencias de maternidad y paternidad 41,68. | Sin valor | A |
| --- | --- | --- | --- |

| Unidad Ejecutora: Ministerio de Transporte - Gestion General |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 24-01-01 |  | Sector: 09 Transporte |  |  |
| Opinión presupuestal: con salvedades |  | Fenece la cuenta fiscal: No |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencial |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 77 | En la vigencia 2024 el Ministerio de Transporte tuvo pérdidas de apropiación por $1.900.000.000 en el proyecto del Runt, por debilidades en el proceso de planeación y administración de recursos, toda vez que no se ejecutaron esos recursos apropiados. |  | 1.900.000.000,00 | A |

| Unidad Ejecutora: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Gestion General |  |
| --- | --- |
| Código: 40-01-01 | Sector: 33 Vivienda, ciudad y territorio |
| Opinión presupuestal: no razonable | Fenece la cuenta fiscal: No |
| Relación hallazgos |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |

| No. | Hecho | $ | CON |
| --- | --- | --- | --- |
| 78 | Pérdida de apropiación. | 188.442.379,71 | D |
| 79 | Pérdida de apropiación. | 38.821.694.815,78 | D |
| 80 | Baja ejecución del presupuesto para el rubro de inversión en la vigencia 2024, teniendo en cuenta que la apropiación definitiva por $1.232.572.716.121 (1.23 billones), se obligó el 10,17% de este valor, es decir, $125.398.157.275,23. | 1.107.174.558.846,00 | D |
| 81 | El CONFIS autorizó al MVCT un cupo de vigencias futuras por $256.177.283.071 para ser ejecutadas en el 2025; de estos recursos se comprometieron $244.097.122.326,65; no se comprometió $12.080.160.744,35, equivalente al 4,72%, los cuales caducan. | 122.517.246,35 | D |
| 82 | El CONFIS autorizó al MVCT un cupo de vigencias futuras por $256.177.283.071 para ser ejecutadas en el 2025; de estos recursos se comprometieron $244.097.122.326,65; no se comprometió $12.080.160.744,35, equivalente al 4,72%, los cuales caducan. | 11.957.643.498,00 | D |
| 83 | El monto de las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre del 2024 de inversión correspondió a $1.067.493.491.632, (86,61% del total del presupuesto de inversión), superando en $882.607.584.214,30, el 15% establecido como límite de constitución de reservas para inversión. | 1.067.493.491.632,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Ministerio del Deporte - Gestion General |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 43-01-01 |  | Sector: 32 Deporte y recreación |  |  |
| Opinión presupuestal: no razonable |  | Fenece la cuenta fiscal: No |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 84 | Se identificaron reservas presupuestales que no están justificadas con los argumentos que permite la norma, por el contrario, están sustentadas en trámites inoportunos y no en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. |  | 64.845.419.806,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Ministerio del Interior - Gestion General |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 37-01-01 |  | Sector: 15 Interior |  |  |
| Opinión presupuestal: no razonable |  | Fenece la cuenta fiscal: No |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 85 | Deficiencias de supervisión al convenio 2008 de 2021, que avala desembolso de recursos y el avance de las obras sin el cumplimiento de requisitos, inobservando el principio de responsabilidad Art 26 de la ley 80 de 1993, generando retrasos , vulnerando los principios de eficiencia y publicidad. |  | 24.242.583.718,00 | A |
| 86 | Deficiencias de supervisión al convenio 2008 de 2021, que avala desembolso de recursos y el avance de las obras sin el cumplimiento de requisitos, inobservando el principio de responsabilidad Art 26 de la ley 80 de 1993, generando retrasos , vulnerando los principios de eficiencia y publicidad. |  | 19.581.105.598,00 | A |
| 87 | Deficiencias de supervisión al convenio 2008 de 2021, que avala desembolso de recursos y el avance de las obras sin el cumplimiento de requisitos, inobservando el principio de responsabilidad Art 26 de la ley 80 de 1993, generando retrasos , vulnerando los principios de eficiencia y publicidad. |  | 10.706.317.003,00 | A |
| 88 | Deficiencias de supervisión al convenio 2008 de 2021, que avala desembolso de recursos y el avance de las obras sin el cumplimiento de requisitos, inobservando el principio de responsabilidad Art 26 de la ley 80 de 1993, generando retrasos , vulnerando los principios de eficiencia y publicidad. |  | 41.084.318.060,00 | A |
| 89 | Deficiencias de supervisión al convenio 2008 de 2021, que avala desembolso de recursos y el avance de las obras sin el cumplimiento de requisitos, inobservando el principio de responsabilidad Art 26 de la ley 80 de 1993, generando retrasos , vulnerando los principios de eficiencia y publicidad. |  | 472.716.815,00 | A |
| 90 | La reserva presupuestal reportada fue de $20.410.000.000 inducida, cuando el valor cancelado en 2025, fue de $29.355.778.428, pagándose el 100% sin que el plazo se haya alcanzado ni la ejecución se haya cumplido. |  | 57.358.161.774,00 | A |
| 91 | De este desembolso, el Ministerio giró $3.000.000.000 a la ONIC mediante la Orden de Pago No. 476561024 del 30 de septiembre de 2024, constituyendo una cuenta por pagar de $3.066.522.678, es decir, generó una obligación presupuestal del convenio 2002 por $6.066.522.678, sin recibir ningún producto. |  | 3.066.522.678,00 | A |

| Unidad Ejecutora: Ministerio del Trabajo - Gestion General |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 36-01-01 |  | Sector: 29 Trabajo |  |  |
| Opinión presupuestal: razonable |  | Fenece la cuenta fiscal: Si |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 92 | Varios contratos fueron comprometidos en los últimos días del mes de diciembre. Así como, otros su justificación no representaba la fuerza mayor o caso fortuito. |  | 500.930.662,00 | A |
| 93 | Varios contratos fueron comprometidos en los últimos días del mes de diciembre. Así como, otros su justificación no representaba la fuerza mayor o caso fortuito. |  | 740.689.184,00 | A |

| Unidad Ejecutora: Ministerio del Trabajo - Superintendencia de Subsidio Familiar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 36-01-07 |  | Sector: 29 Trabajo |  |  |
| Opinión presupuestal: con salvedades |  | Fenece la cuenta fiscal: Si |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 94 | Se suscribió contrato por siete dias, tuvo que ser prorrogado por dos meses adicionales, lo que representa un poco más del 800% del tiempo inicialmente pactado. Vulnerando el principio de anualidad, improcedencia en la constitución de la reserva y omisión del tramite de vigencias futuras. |  | 790.000.000,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Ministerio Educacion Nacional - Gestion General |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 22-01-01 |  | Sector: 02 Educación |  |  |
| Opinión presupuestal: razonable |  | Fenece la cuenta fiscal: Si |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 95 | El Ministerio de Educación Nacional, para la vigencia 2024, presentó una baja ejecución presupuestal en los rubros de Inversión, con un 65% promedio, situación generada por debilidades en la gestión administrativa y en la planeación presupuestal. |  | 235.771.733.568,00 | D |
| 96 | Se evidenciaron reservas presupuestales constituidas al 31/12/2024, se identificaron 15 que no justificaron adecuadamente su constitución, porque no presentan los soportes documentales necesarios o porque presentaron soportes de justificación con fechas posteriores a la máxima establecida. |  | 1.336.679.570.957,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Parques Nacionales Naturales de Colombia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 32-01-02 |  | Sector: 03 Ambiente y desarrollo sostenible |  |  |
| Opinión presupuestal: con salvedades |  | Fenece la cuenta fiscal: No |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 97 | La constitución de la reserva no se fundamenta en hechos excepcionales e imprevisibles, lo anterior dado que la causa que la originó, fue el incumplimiento por parte del contratista y no únicamente, el aumento en la acumulación de lluvias que se señala por la entidad. |  | 1,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Policía Nacional - Gestión General |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 16-01-01 |  | Sector: 14 Defensa y Policía |  |  |
| Opinión presupuestal: con salvedades |  | Fenece la cuenta fiscal: Si |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 98 | Este hallazgo fiscal se evidencia el uso inadecuado del anticipo, toda vez que se adquirio poliza de cumplimiento con cargo al mismo. |  | 1.518.267.426,00 | F |
| 99 | No realizó la reducción del compromiso presupuestal No. 346124, omitiendo la liberación del saldo correspondiente, por un valor de $503.657.600 en los tiempos que exige la normatividad. |  | 503.657.600,00 | A |
| 100 | Relacionado con el pago extemporáneo por concepto Contribución Parafiscal Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia, donde la PONAL fue requerida por la DIAN con el fin de responder con sus propios recursos por la contribución dejada de retener a contratistas en la primera vigencia de 2018. |  | 960.087.422,00 | F |
| 101 | Inadecuada justificación de la reserva presupuestal constituida a 31 de diciembre de 2024. |  | 1.745.784.835,00 | D |
| 102 | Inadecuada justificación de la reserva presupuestal constituida a 31 de diciembre de 2024. |  | 3.028.138.998,82 | D |
| 103 | Inadecuada justificación de la reserva presupuestal constituida a 31 de diciembre de 2024. |  | 14.138.507.300,00 | D |
| 104 | Inadecuada justificación de la reserva presupuestal constituida a 31 de diciembre de 2024. |  | 4.464.437.120,00 | D |
| 105 | Inadecuada justificación de la reserva presupuestal constituida a 31 de diciembre de 2024. |  | 22.611.830.293,00 | D |
| 106 | Inadecuada justificación de la reserva presupuestal constituida a 31 de diciembre de 2024. |  | 3.360.000.000,00 | D |
| 107 | Inadecuada justificación de la reserva presupuestal constituida a 31 de diciembre de 2024. |  | 350.000.000,00 | D |

| 108 | Inadecuada justificación de la reserva presupuestal constituida a 31 de diciembre de 2024. | 6.471.231.868,50 | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 109 | Inadecuada justificación de la reserva presupuestal constituida a 31 de diciembre de 2024. | 4.535.267.132,00 | D |
| 110 | Inadecuada justificación de la reserva presupuestal constituida a 31 de diciembre de 2024. | 3.000.000.000,00 | D |
| 111 | Inadecuada justificación de la reserva presupuestal constituida a 31 de diciembre de 2024. | 315.000.000,00 | D |
| 112 | Inadecuada justificación de la reserva presupuestal constituida a 31 de diciembre de 2024. | 4.500.000.000,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 27-01-02 |  | Sector: 25 Rama Judicial |  |  |
| Opinión presupuestal: razonable |  | Fenece la cuenta fiscal: Si |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencial |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 113 | En el proceso de revisión del cierre presupuestal del CSJ – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira, vigencia 2024, por deficiencias en la planeación y ejecución contractual; se observaron vigencias expiradas por $345.308.438, afectando el presupuesto de la vigencia 2024 en dicho valor. |  | 345.308.438,00 | A |

| Unidad Ejecutora: Registraduria Nacional del Estado Civil - Gestion General |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 28-01-01 |  | Sector: 22 Registraduría |  |  |
| Opinión presupuestal: razonable |  | Fenece la cuenta fiscal: Si |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 114 | La adición No. 01 solicitada mediante oficio RNEC-I-2024-0112515 del 10 de diciembre de 2024, por la jefe de la Oficina Jurídica y Supervisora del contrato -jefe de Comunicaciones y Prensa, por $226.538.196, no cuenta con el Registro Presupuestal -RP que respalde el valor adicionado. |  | 226.538.195,00 | A |

| Unidad Ejecutora: Servicio Nacional De Aprendizaje (SENA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 36-02-00 |  | Sector: 29 Trabajo |  |  |
| Opinión presupuestal: con salvedades |  | Fenece la cuenta fiscal: No |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 115 | No hubo ejecución total de la vigencia futura para el periodo en que se programó, la no ejecución de estos recursos implica que no se podrán destinar a otras necesidades o proyectos. |  | 185.291.941,00 | D |
| 116 | Se afectó rubro con fines misionales, para temas de funcionamiento, los cuales no guardan relación con los objetos contractuales que hacen referencia a la atención a los beneficiarios de los funcionarios. |  | 879.000.000,00 | D |
| 117 | No se adelantaron las acciones por parte del SENA para excluir el IVA de los contratos para el proyecto de innovación tecnológica de geotermia de baja entalpia, energía renovable disponible para todos. |  | 431.684.685,00 | D |
| 118 | se observó que las facturas de ventas presentadas por el contratista incluyen ítems de servicios prestados para los cuales no se encontraron los soportes correspondientes (tiquetes) que avalen el Pago de tiquetes sin justificación, ocasionando un mayor valor pagado. |  | 3.731.560,00 | F |
| 119 | Se constituyeron reservas presupuestales sin el cumplimiento de los requisitos de fuerza mayor o caso fortuito, contraviniendo el principio de anualidad presupuestal. |  | 63.105.345.355,00 | D |
| 120 | No se pudo constatar si los bienes y servicios fueron recibidos dentro de la vigencias, para que se constituyeran como cuentas por pagar. |  | 247.693.167,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Superintendencia de Industria y Comercio |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 35-03-00 |  | Sector: 16 Comercio, Industria y Turismo |  |  |
| Opinión presupuestal: razonable |  | Fenece la cuenta fiscal: Si |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 121 | Se evidenció doble cobro por la operación del vehículo ETM-550 entre enero y octubre de 2024, al facturarse como "Camioneta 4x4 Operador" y como "Punto de Atención", por servicios reportados como prestados durante los mismos días e igual valor unitario. |  | 127.400.118,00 | F |
| 122 | Se identificaron inconsistencias entre los días facturados y pagados frente a los días de servicios reportados en los informes operativos del Contrato 1486 de 2019, como efectivamente ejecutados. |  | 1.002.461.490,00 | F |

| Unidad Ejecutora: Superintendencia de Notariado y Registro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 12-04-00 |  | Sector: 27 Justicia y del Derecho |  |  |
| Opinión presupuestal: con salvedades |  | Fenece la cuenta fiscal: Si |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 123 | La constitución de las reservas no cumplen con los criterios establecidos para ser consideradas como reservas presupuestales, al no existir razones imprevistas y excepcionales que justifiquen la constitución de las mismas; también, afecta los registros contables dado que genera subestimación. |  | 11.646.910.556,00 | A |

| Unidad Ejecutora: Superintendencia de Puertos y Transporte |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 24-17-00 |  | Sector: 09 Transporte |  |  |
| Opinión presupuestal: con salvedades |  | Fenece la cuenta fiscal: No |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 124 | Falta de soportes que demuestre las actividades realizada por la entidad para su constitución. |  | 131.540.901,00 | D |
| 125 | Falta de soportes que demuestre las actividades realizada por la entidad para su conatitución. |  | 30.842.000,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 03-24-00 |  | Sector: 10 Planeación |  |  |
| Opinión presupuestal: no razonable |  | Fenece la cuenta fiscal: No |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 126 | Falta de planeacion e inobservancia a los lineamientos legales para la constitución de reservas presupuestales para el cierre de la vigencia 2024. |  | 962.238.195,00 | D |
| 127 | Falencias en el proceso de planeación, programación y ejecución presupuestal de la entidad. |  | 9.805.736.400,00 | D |
| 128 | Falta de atención a las necesidades previstas por las cuales se planearon los proyectos de inversión, afectando no solo el cumplimiento de las metas propias de la SSPD, y las metas anuales del Plan Nacional de Desarrollo, sino las necesidades de las comunidades. |  | 20.123.272.895,00 | D |
| 129 | la SSPD no está haciendo uso oportuno y efectivo de los recursos asignados para cumplir con la totalidad de sus compromisos y obligaciones conforme a los parámetros establecidos y las políticas definidas para la ejecución mensual del PAC. |  | 31.643.717.708,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Superintendencia Financiera de Colombia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 13-13-00 |  | Sector: 13 Hacienda |  |  |
| Opinión presupuestal: con salvedades |  | Fenece la cuenta fiscal: Si |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 130 | Sobrecostos, pagos de cantidades mayores a las ejecutadas, cantidades reconocidas fuera de contrato. |  | 151.693.600,40 | F |
| 131 | Sobrecostos, duplicidad de pagos. |  | 137.686.269,95 | F |

| Unidad Ejecutora: Superintendencia Nacional de Salud |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 19-10-00 |  | Sector: 05 Salud y Protección Social |  |  |
| Opinión presupuestal: con salvedades |  | Fenece la cuenta fiscal: Si |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 132 | Baja ejecución de los recursos asignados a los proyectos de inversión 202300000000352 y 2020011000231. Inobservancia de los principios de programación integral, anualidad, universalidad y el principio de eficiencia en la gestión fiscal. |  | 16.335.253.389,00 | D |
| 133 | Pérdidas de apropiación del presupuesto general de la entidad por inobservancia a los principios presupuestales de Anualidad, Universalidad y Programación Integral, así como del principio de eficiencia en la gestión fiscal. |  | 47.085.826.513,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Unidad Administrativa Especial de Alimentacion Escolar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 22-46-00 |  | Sector: 02 Educación |  |  |
| Opinión presupuestal: no razonable |  | Fenece la cuenta fiscal: No |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 134 | Diferencia entre créditos y contra créditos por $229.629.442 en los traslados presupuestales ejecutados por la unidad y diferencia entre créditos y contra créditos por $35.410.615.131 frente a la información reportada en las resoluciones de modificaciones presupuestales. |  | 35.410.615.131,00 | A |
| 135 | Debido a falencias en el procedimiento de constitución del rezago presupuestal, ocasionando que no se revele la realidad de los hechos económicos. |  | 185.096.712.508,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Unidad Administrativa Especial de Gestion de Restitucion de Tierras Despojadas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 17-16-00 |  | Sector: 06 Agricultura y Desarrollo Rural |  |  |
| Opinión presupuestal: no razonable |  | Fenece la cuenta fiscal: No |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 136 | No se tuvo en cuenta el objeto del proyecto de inversión y el objeto de las apropiaciones que determinan la destinación de los recursos del Presupuesto General de la Nación. |  | 24.431.194.757,00 | D |
| 137 | El soporte para el pago de los eventos realizados es la factura con cobros de conceptos globales por los servicios prestados como transporte, hoteles, alimentacion, sin mas detalle que de cuenta del los gastos efectuados en cada evento. Hallazgo Fiscal $2.711.019.421. |  | 2.711.019.421,00 | F |

| Unidad Ejecutora: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 24-12-00 |  | Sector: 09 Transporte |  |  |
| Opinión presupuestal: no razonable |  | Fenece la cuenta fiscal: No |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 138 | Deficiencias en los controles establecidos en el proceso Presupuestal de la AEROCIVIL para el registro de las obligaciones presupuestales debido a que se están imputando al presupuesto gastos que no cumplen la normatividad para su reconocimiento como obligación presupuestal. |  | 2.416.374.888,00 | D |
| 139 | Deficiencias en los controles establecidos en el proceso Presupuestal de la AEROCIVIL para el registro de los ingresos presupuestales y sus ajustes, debido a que se están incluyendo en el presupuesto ingresos que no corresponden a la entidad. |  | 27.832.018.970,00 | D |
| 140 | "Deficiencias en la gestión contractual y presupuestal los hechos o situaciones presentadas como justificación eran previsibles y no se constituyen como eventos de fuerza mayor o caso fortuito. Debilidades y deficiencias en las etapas de planeación y ejecución del contrato." |  | 38.850.270.152,00 | D |
| 141 | "Deficiencias en la gestión contractual y presupuestal, toda vez que los hechos o situaciones presentadas como justificación eran previsibles y no se constituyen como eventos de fuerza mayor o caso fortuito. Debilidades y deficiencias en las etapas de planeación y ejecución del contrato." |  | 48.485.170.605,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 36-12-00 |  | Sector: 29 Trabajo |  |  |
| Opinión presupuestal: con salvedades |  | Fenece la cuenta fiscal: Si |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 142 | Al cierre de la vigencia 2023 se constituyeron reservas presupuestales para cancelar durante la vigencia 2024 no obstante, se evidencia que a 31 de diciembre del 2024 no se cancelaron las que se relacionan a continuación por $2.668.649.824 |  | 2.668.649.824,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Unidad de Atencion y Reparacion Integral a las Victimas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 41-04-00 |  | Sector: 30 Inclusión social y reconciliación |  |  |
| Opinión presupuestal: no razonable |  | Fenece la cuenta fiscal: No |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 143 | La UARIV dejó de ejecutar recursos aforados por $71.826.004.404 se presenta por deficiencias en el proceso de programación y planeación presupuestal, que no permitieron identificar las necesidades para reducir y/o modificar la apropiación definitiva |  | 71.826.004.404,00 | D |
| 144 | La UARIV dejó de ejecutar recursos aforados por $39,417,242,841se presenta por deficiencias en el proceso de programación y planeación presupuestal, que no permitieron identificar las necesidades para reducir y/o modificar la apropiación definitiva |  | 39.417.242.841,00 | D |
| 145 | Reservas presupuestales, constituidas al cierre de la vigencia 2024 por $214.944.469, no se ajustan a la normatividad antes señalada, toda vez, que su justificación y causa no obedece al criterio necesario de fuerza mayor o caso fortuito, es decir, a circunstancias imposibles de prever e irresistibles. |  | 214.944.469,00 | D |
| 146 | reservas presupuestales, constituidas al cierre de la vigencia 2024 por $35.209.925.724, no se ajustan a la normatividad antes señalada, toda vez, que su justificación y causa no obedece al criterio necesario de fuerza mayor o caso fortuito, es decir, a circunstancias imposibles de prever e irresistibles. |  | 35.209.925.724,00 | D |

| Unidad Ejecutora: Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código:12-11-00 |  | Sector: 27 Justicia y del Derecho |  |  |
| Opinión presupuestal: no razonable |  | Fenece la cuenta fiscal: No |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 147 | Revisada la información de la USPEC para la vigencia 2024, se pudo evidenciar una pérdida de apropiación de $21.465.398.074,2, distribuida en $7.845.862.242,3 para funcionamiento y $13.619.535.831,8. |  | 2.849.150.531,00 | A |
| 148 | Revisada la información de la USPEC para la vigencia 2024, se pudo evidenciar una pérdida de apropiación de $21.465.398.074,2, distribuida en $7.845.862.242,3 para funcionamiento y $13.619.535.831,8. |  | 4.898.013.477,50 | A |
| 149 | Revisada la información de la USPEC para la vigencia 2024, se pudo evidenciar una pérdida de apropiación de $21.465.398.074,2, distribuida en $7.845.862.242,3 para funcionamiento y $13.619.535.831,8. |  | 98.698.233,80 | A |
| 150 | Revisada la información de la USPEC para la vigencia 2024, se pudo evidenciar una pérdida de apropiación de $21.465.398.074,2, distribuida en $7.845.862.242,3 para funcionamiento y $13.619.535.831,8. |  | 13.619.535.831,80 | A |

| Unidad Ejecutora: Unidad Nacional de Protección (UNP) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código:37-08-00 |  | Sector: 15 Interior |  |  |
| Opinión presupuestal: razonable |  | Fenece la cuenta fiscal: Si |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 151 | La reserva constituida para inversión alcanzó el 61.6% del presupuesto de inversión del año inmediatamente anterior , Lo que indica que se superó el limite establecido del 15% para las reservas por gastos de inversión equivalente a $2.054.502.909 |  | 2.054.502.909,00 | A |
| 152 | Se evidenció que algunas de ellas se constituyeron sin el lleno de los requisitos, toda vez que las razones y condiciones dadas por la entidad para su constitución obedecen a gestiones administrativas de fácil prevención las cuales no son óbice para que la ejecución de los compromisos presupuestales no se realizaran dentro de la vigencia correspondiente |  | 4.015.000.000,00 | A |

| Unidad Ejecutora: Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 02-11-00 |  | Sector: 20 Presidencia de la República |  |  |
| Opinión presupuestal: no razonable |  | Fenece la cuenta fiscal: No |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 153 | La UNGRD autorizó la radicación de las facturas en la Fiduprevisora, sin la debida revisión y aprobación, como consecuencia de esto, se genera la presentación y pago de las deducciones de impuestos nacionales y territoriales por $37.693 millones. |  | 1,00 | A |
| 154 | Falencias en la derterminación de las cantidades de obra ejecutadas por el contratista y deficiencias en el respectivo seguimiento y control efectuado por parte de la Interventoría . Generando un mayor valor (Detrimento al Patrimonio 752 millones. |  | 1,00 | D |
| 155 | Las reservas presupuestales de la vigencia 2023, que no fueron ejecutadas en la vigencia 2024 conllevan al fenecimiento de estas por $ 2.129.693 millones. |  | 1,00 | A |

Imposibilidades

| Unidad Ejecutora: Policía Nacional - Gestión General |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: 16-01-01 |  | Sector: 14 Defensa y Policía |  |  |
| Opinión presupuestal: con Salvedades |  | Fenece la cuenta fiscal: Si |  |  |
| Relación hallazgos |  |  |  |  |
| A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal SI= Sin Incidencia |  |  |  |  |
| No. | Hecho |  | $ | CON |
| 1 | Se refiere al mal cálculo del IVA bajo la base del AIU tomando como base el artículo 462-1 y no sobre la base general del 19% del IVA según lo estipula el artículo 447 del Estatuto Tributario debido a las características del objeto del contrato. |  | 1.613.234.820,64 | F |

81110

Bogotá D.C.,

Honorable Representante

# DIEGO PATIÑO AMARILES

Presidente Comisión Legal de Cuentas

comision.legal@camara.gov.co Cámara de Representantes Bogotá D.C.

Asunto: Fe de erratas Informe General de la Cuenta y del Tesoro Vigencia 2024 Respetado doctor Patiño:

De manera atenta me permito informarle, que debido a un error involuntario en la transcripción final del Informe General de la Cuenta y del Tesoro Vigencia 2024 – página 230, correspondiente al Anexo de hallazgos, remitido a su despacho por el Dr. Carlos Enrique Silgado Betancourt, Contralor General de la República (E.F), mediante radicado 2025EE0151859 del 25 de julio de 2025, con la presente comunicación se procede a corregir la opinión presupuestal correspondiente al Ministerio de Defensa Nacional – Gestión General.

Cordial saludo,

# ALEJANDRO JOSÉ OVALLE GONT

Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas

Anexo: Un (1) folio

Aprobó: Libia Yolima Poveda Riaño, directora de Cuentas y Estadísticas Fiscales	 Revisó:	Eduardo Enrique Rodríguez, Coordinador de Gestión

Proyectó: Jackeline Vidal Arrieta, Profesional Universitario

FE DE ERRATA

Se hace constar que la publicación Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro 2024, se advirtió el siguiente error:

En la página 230 se presentó error en la opinión presupuestal del Ministerio de Defensa Nacional - Gestión General

Dice:

Debe decir:

SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

## VIGENCIA FISCAL 2024

Fuente: Contraloría General de la República

Teniendo en cuenta la importancia del citado informe para el cumplimiento de las funciones propias de la Comisión Legal de Cuentas y de la Plenaria de la Cámara de Representantes, se retoman los aspectos más relevantes así:

Para efectos del análisis de las cifras reflejadas en el presente informe y de acuerdo con información suministrada por el DANE, se tiene que para la vigencia 2024, el PIB (preliminar) de Colombia es por valor de $ 1.705.322 miles de millones.

“Introducción.

El análisis y control de la deuda pública requiere contar con un registro adecuado de sus saldos y movimientos. Para que sea provechoso ese registro debe ser oportuno, continuo y confiable. La Constitución Política de 1991 a través del Articulo 268 encargó expresamente esta tarea a la Contraloría General de la República. Este mandato fue reforzado por el Honorable Congreso de la República a través de la aprobación de las leyes 5 de 1992 y 42 de 1993. Esta última en el parágrafo del artículo 39, estableció la obligación de la Contraloría General de la República de informar a la Cámara de Representantes el estado de la deuda pública nacional y de las entidades territoriales al finalizar cada vigencia fiscal. Este informe cumple con dicha orden para la vigencia fiscal 2024.

Presentación.

Para facilitar la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión de los entes públicos, se requiere brindar a la ciudadanía información financiera y fiscal oportuna y creíble. Esto promueve el monitoreo y evaluación de la gestión financiera y de los resultados de las actividades del sector público por parte, tanto de la ciudadanía y del órgano legislativo como de otras partes interesadas. Con este objetivo, el seguimiento al endeudamiento público y la difusión de los resultados asociados con él constituyen tareas encargadas a la Contraloría General de la República mediante mandato constitucional.

El contexto económico local estuvo caracterizado por una recuperación moderada de la actividad económica, un descenso sostenido de la tasa de inflación, condiciones monetarias menos restrictivas, una fuerte depreciación del peso en el segundo semestre del año y un aumento del déficit fiscal.

Según los registros de la Contraloría General de la República (CGR), la deuda bruta total del sector público, al cierre de la vigencia 2024, alcanzó los $1.175,18 billones (68,9% del PIB). De la deuda pública total, le correspondieron $487,64 billones (USD 110.597,60 millones) a deuda externa (28,6% del PIB) y $687,54 billones a deuda interna (40,3% del PIB), siendo el Gobierno Nacional el principal prestatario, tanto interna como externamente.

Respecto a diciembre del 2023, la deuda pública total se incrementó en $154,61 billones (15,1%): la deuda interna aumentó $89,03 billones, mientras que la deuda externa lo hizo en $65,49 billones. Como porcentaje del PIB, la deuda pública total presentó una subida de 4,5 puntos porcentuales del PIB, respecto al registro de 2023.

En el caso de la deuda externa, la depreciación del 15,4% del peso en 2024 generó un ajuste cambiario que aumentó el saldo de la deuda externa en $57,63 billones. Dicho ajuste fue la razón por la cual, mientras que el saldo de la deuda pública externa, medida en dólares, se incrementó en apenas USD 146,72 millones, al medirla en pesos se presentó el crecimiento del saldo mencionado.

Al cierre del 2024, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central llegó a $962,23 billones (56,4% del PIB). Del portafolio de deuda, $360,21 billones (41,5%) correspondieron a endeudamiento externo y $687,53 billones (58,5%) a deuda interna. Al comparar con el cierre de 2023, la deuda total del Gobierno subió en $136,70 billones (16,6%).

Después tres años de descenso, en 2024 el indicador deuda pública, con respecto al PIB, aumentó en 4,3%, al pasar de 52,1% en 2023 a 56,4% en 2024. Pese a este incremento, el indicador se encontró por debajo del registro máximo de 2020, cuando se ubicó en 59,9% del PIB, aunque muy por encima de los niveles anteriores de la pandemia.

El portafolio de deuda del Gobierno Nacional Central (GNC) está constituido por títulos de deuda internos (62,4% del total) y externos (19,4% del total), préstamos con agencias multilaterales (15,2% del total), créditos con otros agentes externos (2,8% del total) y préstamos de entidades públicas locales (0,2%).

En el frente externo, el Gobierno Nacional obtuvo recursos de endeudamiento mediante la emisión de bonos (reapertura de referencias anteriores y nuevas referencias lanzadas) por USD 4.940,00 millones y la contratación de empréstitos con multilaterales por USD 2.716,80 millones. En el frente interno, las emisiones de TES B mediante subastas (TES B de corto plazo por $19,81 billones y TES B de largo plazo por $72,96 billones) y por colocación con entidades públicas ($8,20 billones) fueron la principal fuente de financiamiento.

Como sucedió en vigencias anteriores, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó operaciones de canje de TES B con el fin de disminuir la presión sobre la Tesorería. En 2024 se intercambiaron TES B con vencimiento en 2024 por $4,37 billones y en 2025 por $23,88 billones. Además, se emitieron TES B destinados a pagar la deuda con el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) por $13,85 billones y para el pago de otros pasivos por $4,67 billones.

El análisis de sostenibilidad realizado por el equipo técnico de la Contraloría General de la República indicó que el saldo de la deuda neta a PIB, previsto para 2025 por el Plan Financiero 2025, se situaría alrededor del 60,0% del PIB, lo que superaría en 5,0 p.p. del PIB el ancla de la deuda contemplado por la regla fiscal para el Gobierno Nacional Central (GNC). Esto hace necesario una revisión de la trayectoria de la deuda y sus determinantes macroeconómicos para los siguientes años, así como una discusión con respecto a la regla fiscal.

De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)2024, la tasa de interés de la deuda para el periodo 2025-2035 superaría la tasa de crecimiento económico promedio. En estas condiciones, la trayectoria de la deuda sería inestable y tendería a elevarse en el tiempo. Si bien en el marco de la regla fiscal esto se compensaría con un superávit primario permanente a partir de 2027, la inflexibilidad presupuestal llevaría a ajustes en la inversión pública con impacto en el crecimiento económico, lo que incrementaría la deuda o la mantendría en niveles similares a los actuales.

Si se contempla un escenario más ajustado al comportamiento histórico, y se permite un déficit primario del orden del 0,5% al 0,9% del PIB, lo cual requeriría un ajuste paramétrico a la regla fiscal, y al que se le adicionaría el ciclo económico y petrolero, se posibilitaría un crecimiento del orden del 3,4% o 3,6%, tal como ha sido la tendencia histórica desde los noventa. La deuda neta del Gobierno Nacional Central (GNC) se estabilizaría alrededor del 60% del PIB. Si la tasa de interés de la deuda se reduce a niveles inferiores al 3,0% y se logra un crecimiento del orden del 4,2%, la deuda se reduciría acercándose al ancla de la deuda. Esto debe sustentarse con un gasto público e inversión que se oriente a impulsar la productividad y un proceso de transformación productiva que logre diversificar la producción interna y las exportaciones.

Las entidades descentralizadas nacionales subieron sus niveles de endeudamiento total, al pasar de $105,73 billones en 2023 a $116,75 billones en 2024. En el último año se mantuvo la tendencia de mayor participación de los sectores minero, energético y financiero dentro de los saldos de deuda de este grupo de entidades, además de una tendencia al alza, especialmente en los sectores minero y energético. En el sector energético, diversos factores contribuyeron a este incremento, incluyendo la dinámica de la transición energética, la puesta en marcha de nuevos proyectos, la tendencia a la baja en los precios internacionales y la implementación de nueva regulación por parte de la Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles (CREG). Se destacó el caso de Ecopetrol S.A. con un saldo de $79,06 billones, de la cual el 96,3% es deuda externa.

Respecto a las entidades descentralizadas territoriales, el saldo de su deuda pública llegó a $63,26 billones (3,7% del PIB), superior en $4,82 billones al saldo de 2023. Las entidades territoriales han tenido gran dinámica crediticia por la necesidad de tener flujo de caja a corto plazo para dar cumplimiento a sus obligaciones de mejoramiento de infraestructura y pagos de capital de trabajo.

Dentro de este ámbito, el endeudamiento de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) sumó un total de $20,05 billones (el 77,2% del saldo del Grupo EPM) y la Empresa de Energía de Bogotá presentó un endeudamiento total de $12,08 billones (el 78,8% de la deuda del Grupo Energía de Bogotá). Se destacó el caso de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., que incrementó su endeudamiento en $1,55 billones.

La deuda de los gobiernos centrales territoriales ascendió a $32,94 billones al cierre de 2024 (1,9% del PIB), la deuda de los departamentos llegó a $8,02 billones (24,3% del total), la de las capitales a $19,54 billones (59,3% del total) y la de los municipios no capitales a $5,39 billones (16,4% del total). Respecto a 2023, se presentó un incremento de $2,08 billones. Cinco administraciones centrales territoriales concentraron el 61,1% de la deuda de estas entidades: Bogotá, con un saldo de $10,85 billones; Barranquilla, con $3,35 billones; Antioquía, con $2,35 billones; Medellín, con $2,26 billones y Cundinamarca, con $1,28 billones.

Uno de los aspectos fundamentales de la gestión de la deuda durante 2024, por parte de las entidades territoriales (gobiernos centrales y entidades descentralizadas) y de las entidades descentralizadas nacionales, fue la modificación a contratos vigentes de deuda mediante la firma de otrosíes y enmiendas. Estos cambios buscan aprovechar las mejores condiciones financieras del 2024 y han estado dirigidos a disminuir las tasas de interés de los préstamos y ampliar el periodo de disponibilidad de los recursos contratados. De forma similar, se han contratado nuevos créditos dirigidos a sustituir créditos con condiciones menos favorables.

## Capítulo 2

Deuda del Sector Público Colombiano (SPC).

La deuda del Sector Público Colombiano (SPC) puede entenderse, en ultimas, como el valor presente de los resultados fiscales deficitarios del pasado. Su nivel y su dinámica se ven determinados por las decisiones de los responsables de la política fiscal y por la evolución de diversas variables económicas, tanto internas como externas (como se señaló en el capítulo anterior), muchas de las cuales no están bajo el control directo de las autoridades. Así mismo, las características de la deuda pública y su gestión influyen en la evolución de las principales variables macroeconómicas.

## 2.1.- Evolución de la deuda del Sector Público Colombiano (SPC).

## Al cierre de 2024, la deuda pública bruta ascendió a $1.175,18 billones, equivalente al 68,9% del PIB, de cuyo monto el Gobierno Nacional Central adeudó $962,23 billones (56,4% del PIB) y las entidades descentralizadas del nivel nacional $116,75 billones (6,8% del PIB). Con ello, el nivel público nacional presentó una deuda de $1.078,98 billones (63,3% del PIB). Por su parte, en el nivel territorial los gobiernos centrales (departamentos, distritos y municipios) registraron un endeudamiento de $32,94 billones (1,9% del PIB) y las entidades descentralizadas un saldo de deuda de $63,26 billones (3,7% del PIB), llevando al sector público subnacional a un endeudamiento de $96,20 billones (5,6% del PIB) (Gráfico 2-1).

Gráfico 2-1

Deuda del Sector Público Colombiano

Fuente: Contraloría General de la República (CGR).

## 2.2.- Deuda externa del Sector Público Colombiano (SPC).

Al cierre de 2024, la deuda externa del Sector Público Colombiano (SPC) ascendió a $487,64 billones, equivalente a 28,6% del PIB, siendo superior en $65,49 billones frente al cierre de 2023. La variación en el saldo de la externa, entre 2023 y 2024, resultó de desembolsos por $53,15 billones y amortizaciones por $45,29 billones, con lo que se generó un endeudamiento neto de $7,87 billones. Además, se presentaron ajustes por variación de tipo de cambio por $57,63 billones.

## 2.3.- Deuda interna del Sector Público Colombiano (SPC).

Al cierre de 2024, el saldo de la deuda pública interna se situó en $687,54 billones, equivalente al 40,3% del PIB, con un incremento de $89,03 billones (14,9%) frente al saldo de 2023. El mayor prestatario fue el Gobierno Nacional con $602,02 billones, seguido en importancia con un saldo de $34,59 billones las entidades descentralizadas territoriales y con $28,17 billones los gobiernos centrales territoriales. Finalmente, las entidades descentralizadas nacionales adeudaron un total de $22,76 billones. Al igual que con la deuda externa, existió una concentración de la deuda pública interna en el nivel nacional, con una participación del 90,9%.

# Capítulo 3

Deuda del Gobierno Nacional Central (GNC).

En 2024 se presentó un deterioro del balance fiscal del Gobierno Nacional Central que, de acuerdo con los registros del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, registró un déficit total de $115,42 billones (6,8% del PIB) y un déficit primario de $40,30 billones (2,4%). Estos desbalances fueron superiores en 2,5 y 2,0 p.p. del PIB a los observados en 2023. La caída en el recaudo tributario y el aumento del gasto de funcionamiento y de los pagos de intereses explicaron el empeoramiento del resultado fiscal.

El Cuadro 3-1 detalla la evolución del recaudo tributario en las últimas vigencias y de una serie de indicadores que permiten evaluar su dinámica.

Cuadro 3-1

Presupuesto de rentas: ingresos tributarios,

recaudo efectivo neto, 2019-2024

Concepto	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Billones de pesos corrientes

| Ingresos tributarios | 151,44 130,50 |  | 161,57 | 212,20 | 262,91 | 245,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impuestos directos | 72,63 63,27 |  | 74,19 | 96,46 | 141,42 | 119,73 |
| Impuesto sobre la renta y complementarios | 70,53 61,47 |  | 72,71 | 95,47 | 139,52 | 117,05 |
| Otros impuestos directos | 2,11 1,80 |  | 1,48 | 1,00 | 1,90 | 2,69 |
| Impuestos indirectos | 78,80 67,22 |  | 87,38 | 115,74 | 121,49 | 125,79 |
| Impuesto sobre aduanas y recargos | 23,94 20,58 |  | 29,96 | 44,35 | 38,66 | 37,18 |
| Impuesto sobre las ventas | 41,75 36,06 |  | 43,78 | 53,63 | 61,96 | 64,88 |
| Gravamen a los movimientos financieros | 8,08 7,48 |  | 9,74 | 12,20 | 13,62 | 14,09 |
| Impuesto nacional al consumo | 2,38 1,32 |  | 1,32 | 2,61 | 3,33 | 3,50 |
| Otros | 2,65 1,78 |  | 2,57 | 2,94 | 3,92 | 6,15 |
|  | Indicadores |  |  |  |  |  |
| Ingresos Tributarios (% del PIB) | 14,3% | 13,1% | 13,6% | 14,5% | 16,6% | 14,4% |
| Tasa de crecimiento nominal |  | -13,8% | 23,8% | 31,3% | 23,9% | -6,6% |
| Tasa de crecimiento real |  | -15,2% | 17,2% | 16,1% | 13,4% | -11,2% |
| Participación |  |  |  |  |  |  |
| Directos | 48,0% | 48,5% | 45,9% | 45,5% | 53,8% | 48,8% |
| Indirectos | 52,0% | 51,5% | 54,1% | 54,5% | 46,2% | 51,2% |
| Ingresos tributarios / Recursos Nación | 68,6% | 47,8% | 53,6% | 69,6% | 70,4% | 66,2% |
| Ingresos tributarios / Aforo final | 106,0% | 96,7% | 107,4% | 125,3% | 95,9% | 85,4% |

Fuente: cálculos Contraloría General de la República con información del Ministerio de Hacienda – SIIF II.

# 3.1.- Evolución y resultados de la deuda del Gobierno Nacional.

# Al cierre de 2024, el saldo de la deuda del Gobierno Nacional Central alcanzó $962,23 billones, de los cuales $360,21 billones correspondieron a endeudamiento externo (37,4% del total) y $602,02 billones a deuda interna (participación del 62,6%) (Cuadro 3-3). Al comparar con diciembre de 2023, la deuda total del Gobierno Nacional Central aumentó en $136,70 billones (16,6%), donde la deuda externa presentó en el acumulado anual un incremento de $53,55 billones y la interna un aumento de $83,14 billones.

| Saldos de la deuda del Gobierno Nacional por tipo de contrato 2021 – 2024 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deuda por tipo de contrato | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Variación absoluta | Crecimiento porcentual |

| Deuda externa | 291,84 | 365,47 | 306,66 | 360,21 | 53,55 | 17,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Multilateral | 124,98 | 160,25 | 134,83 | 146,54 | 11,71 | 8,7 |
| Tenedores de bonos | 141,96 | 173,85 | 148,30 | 186,43 | 38,13 | 25,7 |
| Otros prestamistas | 24,91 | 31,36 | 23,53 | 27,24 | 3,71 | 15,8 |
| Deuda interna | 418,87 | 471,49 | 518,88 | 602,02 | 83,14 | 16,0 |
| TES B | 397,89 | 450,96 | 498,63 | 582,68 | 84,05 | 16,9 |
| Resto deuda | 20,98 | 20,53 | 20,24 | 19,34 | -0,91 | -4,5 |
| Total | 710,71 | 836,96 | 825,53 | 962,23 | 136,70 | 16,6 |
| Deuda externa | 291,84 | 365,47 | 306,66 | 360,21 | 53,55 | 17,5 |
| Multilateral | 124,98 | 160,25 | 134,83 | 146,54 | 11,71 | 8,7 |
| Tenedores de bonos | 141,96 | 173,85 | 148,30 | 186,43 | 38,13 | 25,7 |
| Otros prestamistas | 24,91 | 31,36 | 23,53 | 27,24 | 3,71 | 15,8 |
| Deuda interna | 418,87 | 471,49 | 518,88 | 602,02 | 83,14 | 16,0 |
| TES B | 397,89 | 450,96 | 498,63 | 582,68 | 84,05 | 16,9 |
| Resto deuda | 20,98 | 20,53 | 20,24 | 19,34 | -0,91 | -4,5 |
| Total | 710,71 | 836,96 | 825,53 | 962,23 | 136,70 | 16,6 |

3.2.- Deuda externa del Gobierno Nacional Central – GNC. Al cierre de la vigencia fiscal 2024, la deuda externa del Gobierno Nacional alcanzó $360,21 billones (USD 81.695,33 millones), equivalentes al 21,1% del PIB. El saldo por endeudamiento en bonos llegó a $186,43 billones, los préstamos con multilaterales a $146,54 billones, con entidades gubernamentales $19,07 billones y los restantes $8,17 billones correspondieron a préstamos con la banca de fomento y comercial

3.2.4.- Servicio de la Deuda Externa: El servicio de la deuda externa llegó a USD 8.500,40 millones ($35,09 billones) que disminuyen a USD 7.861,12 millones ($32,26 billones) si no se tiene en cuenta la operación de recompra de bonos de octubre de 2024. El servicio de la deuda se distribuyó en amortizaciones con USD 4.802,40 millones y en pago de intereses y comisiones con USD 3.698,00 millones.

3.3.- Deuda externa del Gobierno Nacional Central – GNC. Al cierre de 2024, la deuda interna del Gobierno Nacional Central llegó a $602,02 billones, equivalentes al 35,3% del PIB. con un aumento de $83,14 billones (16,0%) respecto a 2023.

3.3.3.- Servicio de la Deuda Interna: El servicio de la deuda interna en 2024 llegó a $54,48 billones (no incluye operaciones de canje), de los cuales $19,63 billones fueron amortizaciones y $34,85 billones correspondieron a pago de intereses y comisiones. Respecto al año anterior, se presentó una caída de 2,9%: mientras los pagos de intereses subieron en 19,5%, las amortizaciones cayeron en 27,2%.

# Capítulo 4

# Deuda de las entidades descentralizadas.

# El endeudamiento de las entidades descentralizadas experimentó un aumento significativo, al pasar de $105,8 billones en 2023 a $116,75 billones en 2024. Esta tendencia al alza se mantuvo, especialmente en los sectores minero y energético.

# 4.1.- Sector Financiero.

# Según lo estipulado en la Ley 80 de 1993, por su objeto social (Banca de Segundo piso), las entidades financieras reportan únicamente deuda externa. En 2024 se registró una disminución, al pasar de $6,64 billones a $6,62 billones, con un leve descenso de $349 millones impulsado por la amortización de contratos por parte de Findeter S.A., Bancoldex S.A. y Fiduprevisora. No obstante, la variación de tasa de cambio generó un aumento en la deuda de Icetex y el Fondo DIAN (esta última con préstamo constituido con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), para su modernización)

4.2.- Sector Minero.

El sector representado por el Grupo Ecopetrol S.A., en adelante GE, se mantuvo con el nivel más alto de endeudamiento dentro de las entidades nacionales, con un 74% del total. Para 2024, la deuda ascendió a $87,05 billones, distribuida en deuda externa con $83,81 billones y deuda interna con $3,24 billones, lo que mostró un incremento de $11,76 billones en relación con el año anterior.

4.3.- Sector Energía.

4.3.1.- Grupo ISA S.A.

El grupo ISA S.A., perteneciente desde 2021 al Grupo Ecopetrol S.A, mantuvo los rangos de endeudamiento con variaciones por operaciones de canje de deuda y el efecto implícito por comportamiento de la tasa de cambio. De tal manera, la deuda registró un valor total de $9,70 billones, distribuida en deuda interna con $7,20 billones y deuda externa con $2,40 billones, lo que va en línea con su perfil de riesgo de deuda que establece mayor endeudamiento en la moneda natural u original.

Con relación al año anterior, la deuda se incrementó en $109 mil millones, por efecto de la variación de tasa de cambio en créditos externos que mantiene la entidad principal ISA S.A., la Concesión Costera Cartagena Barranquilla e Internexa S.A.

4.3.2.- Grupo E.P.M. S.A.

Las empresas territoriales del grupo que tienen registros de deuda son las siguientes:

- Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P.

- UNE EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P.

- Colombia Móvil S.A. E.S.P.

- Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P.

- Centrales Eléctricas de Santander S.A. E.S.P.

- Aguas Regionales EPM

- Empresa de Energía del Quindío S.A. ESP

- Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.

- Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P. - Afinia

Al igual que la mayoría de las entidades del sector, las cuales experimentaron una disminución en sus ingresos y se han visto afectadas por factores económicos como el precio de la energía, el grupo mantuvo un fuerte apalancamiento. Esta estrategia le permitió continuar atendiendo las necesidades de los usuarios.

Para 2024, la deuda total de estas entidades sumó $25,9 billones, distribuida en deuda externa con $16,85 billones y deuda interna con $9,10 billones. En el total, la deuda registró un alza con relación al año anterior de $2,09 billones, resaltando que la deuda externa disminuyó en $630 mil millones

4.3.3.- Electricaribe S.A.

Como se mencionó en anteriores informes de la Situación de la Deuda Pública, Electricaribe S.A. en liquidación mantuvo un endeudamiento con el Gobierno Nacional por $5,03 billones, de los cuales $4,81 billones correspondieron a la deuda en el momento de su venta al grupo EPM, $148.795 millones a intereses corrientes y $73.422 millones a intereses de mora.

La parte adquirida por EPM de las acciones de Electricaribe S.A. hoy hacen parte de Afinia S.A. y Air-e (antes Caribemar y Caribe sol), las cuales adquirieron créditos. Es importante mencionar que, de estas últimas entidades, Air-e fue intervenida en 2024 por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos ya que viene registrado dificultades financieras y de servicio.

4.3.4. Grupo Energía de Bogotá (GEB) S.A.

El grupo conformado por la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), la Transportadora de Gas Internacional (TGI) S.A. y la Electrificadora del Meta S.A.(EMSA) acumuló una deuda total de $15,33 billones, de los cuales $11,7 billones correspondieron a deuda externa y $3,56 billones a deuda interna. La EEB fue el principal deudor con $12 billones, seguida por TGI S.A. con $3,2 billones.

4.3.5.- Otras entidades del Sector Energía.

Las demás entidades se clasifican en dos grupos según el saldo de su deuda. La Generadora y Comercializadora de Energía (Gecelca) S.A, E.S.P. se distingue por ser la única con deuda externa, originada en un crédito de $358.374 millones, firmado en 2011 con Bancolombia Panamá para financiar la ingeniería del proyecto Gecelca 3. El endeudamiento del resto de las entidades se concentró en el ámbito local.

Con relación a 2023, el endeudamiento de estas entidades no registró mayores variaciones. El saldo total de este primer grupo sumó una deuda de $3,16 billones, distribuida en deuda local con $2,80 billones y el saldo restante en deuda externa.

4.5.6.- Entidades del Sector Energía Territorial.

Durante el último periodo, el endeudamiento de las entidades territoriales del sector energético experimentó un incremento de $57.485 millones (Cuadro 4-6). Este aumento se debió principalmente a la Empresa de Energía del Quindío (EDEQ) S.A E.S.P., cuyo saldo ascendió a $215.353 millones, y a la Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P., con $157.720 millones.

Cuadro 4 - 6

| Deuda pública entidades del Sector Energía Territorial Millones de pesos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entidades territoriales | 2023 | 2024 |
| E.S.P. Empresas de Energía del Quindío S.A. | 182.409 | 215.353 |
| Empresa de Energía de Pereira | 129.690 | 157.720 |
| E.S.P. Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A. | 17.763 | 16.430 |
| Otras Entidades | 10.536 | 8.382 |
| Total Empresas de Energía | 340.399 | 397.884 |

Fuente: Contraloría General de la República.

4.4.- Entidades del Sector Transporte.

A nivel nacional, la deuda correspondió únicamente a créditos internos y, principalmente, a acuerdos de pago entre las entidades del Sector Transporte y el Gobierno Nacional, que totalizaron $255.624 millones. Este valor viene disminuyendo, esta vez en $83.093 millones, con respecto al año anterior.

Del saldo actual, $1.805 millones correspondieron al Instituto Nacional de Vías (Invías), mientras que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) registró $253.818 millones. Es importante destacar que la ANI contó, adicionalmente, con pasivos por acuerdos de concesión, que ascendieron a una cifra significativa de $24,16 billones.

4.4.2.- Empresas de transporte destacadas a nivel territorial.

Tres entidades importantes en el Sector Transporte hacen parte de los niveles de endeudamiento relevantes en dos de las grandes ciudades del país: Transmilenio S.A., Metro de Bogotá S.A. y Metro de Medellín S.A., las cuales sumaron una deuda de $11,8 billones, equivalentes a una deuda local de $11,72 billones y externa de $282 millones, por concepto de comisiones que paga el Metro de Bogotá S.A. en razón a los créditos contratados en 2018 y 2023 con bancos externos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), El Banco de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco Europeo de Inversiones (BCE), los cuales aún no se han hecho efectivos. Con relación al año anterior, la deuda se incrementó en $869.974 millones, principalmente por el alza general que tuvo la deuda interna (Cuadro 4-8).

Cuadro 4 – 8

| Deuda pública entidades del sector transporte territorial |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prestatario | 2023 Deuda Interna | 2023 Deuda Externa | 2024 Deuda Interna | 2024 Deuda Externa |
| Transmilenio S.A. | 1,13 |  | 1.69 |  |
| Metro de Bogotá S.A. | 3,32 | 0,00 | 3,40 | 0,0003 |
| Metro de Medellín S.A. | 6,39 | 0,02 | 6,63 |  |
| Total | 10,84 | 0,02 | 11,7 | 0,0003 |

Fuente: Contraloría General de la República

4.5 Otros Sectores.

4.5.1.- Sector Educación.

Las entidades nacionales del sector acumularon una deuda de $213.061 millones, entre las cuales la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) lideró este monto, con $142.064 millones, seguida por la Universidad Nacional, con $49.000 millones, en préstamos de la banca comercial. Las cuatro entidades restantes, detalladas en el Gráfico 4-16, sumaron una deuda de $21.996 millones. Con relación al año anterior, la deuda en el sector disminuyó en $65.277 millones.

4.5.2.- Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y otras entidades del sector agrícola.

Dentro de otras entidades del sector agrícola territorial se encontraron las empresas de acueducto y alcantarillado del país y algunas empresas de servicios públicos que tienen niveles de deuda interna representativos.

En tal sentido, se destacó la deuda interna de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) S.A. E.S.P., entidad que contrató, al igual que el año anterior, cinco créditos con Bancolombia S.A., Davivienda S.A., Banco de Occidente y BBVA, que sumaron $1,1 billones con destino al plan de inversiones y renovación de redes locales, los cuales dejaron a la entidad con deuda de $2,01 billones.

Le siguen la Empresa Municipales de Cali (Emcali) S.A. con saldos de cartera de acuerdos de pago con el Gobierno Nacional por $563.833 millones y la Empresa de Alumbrado Público K-YENA de Barranquilla S.A., con un saldo de $545.557 millones, empresa de la que es accionista Triple A de Barranquilla con el 82,16%, la cual, por si sola, tiene un endeudamiento de $406.142 millones.

También se destacó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, con una deuda externa de $4.671,69 millones en crédito adquirido en el 2000 con el Banco interamericano de Desarrollo (BID), además de una deuda interna por $60.723 millones.

4.6.- Otras entidades del nivel nacional – Sentencias y conciliaciones.

Las entidades del orden nacional que registraron deuda por concepto de sentencias y conciliaciones, asumida por el Gobierno Nacional hasta diciembre de 2023, en aplicación de la Ley 1955 de 2019, artículo 5334, y que no se encuentran enmarcadas en ninguno de los sectores analizados, sumaron un endeudamiento de $3,5 billones, con una disminución de $634.412 millones, con relación al año anterior cuando ascendía a $4,2 billones.

Todas las entidades de este grupo disminuyeron sus saldos por este concepto, destacándose la cancelación de la deuda de la Policía Nacional, por $87.686 millones, y por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales por $13.776 millones. Se mantienen saldos importantes en el Ministerio de Defensa Nacional, por $2,07 billones, y en la Fiscalía General de la Nación, por $1,23 billones.

De acuerdo a la ley, la Nación cancelará los saldos adeudados pendientes y, a su vez, las entidades establecerán un acuerdo marco según Decreto 642 de 2020.

# Capítulo 5

# Deuda de gobernaciones y alcaldías.

# 5.1.- Panorama general del endeudamiento de los gobiernos centrales territoriales.

# Al cierre de 2024 la deuda de los gobiernos centrales territoriales ascendió a $32,94 billones, equivalente al 1,9% del PIB. La deuda de los departamentos llegó a $8,02 billones (24,3% del total), la de las capitales a $19,54 billones (59,3% del total) y el endeudamiento de los municipios no capitales a $5,39 billones (16,4% del total). El saldo de la deuda externa de estos gobiernos, al cierre de 2024, llegó a $4,77 billones y el de la deuda interna a $28,17 billones.

# Tres departamentos concentraron el 59,1% del saldo total de la deuda: Antioquia con $2,35 billones, Cundinamarca con $1,28 billones y Atlántico con $1,10 billones. Los dos primeros corresponden a categoría especial y el último a la categoría 1.

Las capitales más endeudadas son Bogotá D.C ($10,85 billones), Barranquilla ($3,36 billones) y Medellín ($2,26 billones), las cuales concentran el 84,3% del saldo total de la deuda de este grupo de entidades. Los tres son de categoría especial. En 2023 estas mismas capitales ocupaban los primeros lugares del ranking por el saldo de su deuda. El listado de las capitales con mayor saldo de deuda lo completan: Santiago de Cali, Bucaramanga, Ibagué, Manizales, Cúcuta, Tunja y Pereira.

La deuda de las alcaldías de los municipios no capitales alcanzó $5,39 billones al cierre de la vigencia fiscal 2024, equivalente al 0,31% del PIB. Entre 2010 y 2018 la deuda de estas administraciones territoriales fluctuó alrededor del 0,29% del PIB, pero a partir del 2019 se presentó un incremento de los niveles de endeudamiento, de forma que entre 2019 y 2024 el indicador ha fluctuado alrededor del 0,34% del PIB. Cabe anotar que ningún municipio no capital presentó endeudamiento con entidades del exterior. Respecto a su endeudamiento interno, ningún municipio no capital presentó endeudamiento a través de bonos, por lo que toda su deuda correspondió a préstamos.

## En conclusión:

El saldo de la deuda neta a PIB previsto para el 2025 por el PF25 se situaría alrededor del 60,0% del PIB, lo que supera en 5,0 p.p del PIB el ancla de la deuda contemplado por la regla fiscal para el Gobierno Nacional Central (GNC). Esto hace necesario una revisión de la trayectoria de la deuda y sus determinantes macroeconómicos para los siguientes años, así como una discusión con respecto a la regla fiscal.

De acuerdo con el MFMP24 la tasa de interés de la deuda para el periodo 2025-2035 superaría la tasa de crecimiento económico promedio. En estas condiciones la trayectoria de la deuda sería inestable y tendería a elevarse en el tiempo. Si bien en el marco de la regla fiscal esto se compensaría con un superávit primario permanente a partir de 2027, la inflexibilidad presupuestal llevaría a ajustes en la inversión pública y el crecimiento económico, lo que incrementaría la deuda o la mantendría en niveles similares a los actuales.

Así mismo, el déficit del GNC proyectado en el MFMP24, en el marco de la regla fiscal, se derivaría del pago de intereses, cuyo impacto en la demanda agregada y el crecimiento económico es débil, comparado con el déficit primario, e induce una mayor desigualdad del ingreso y la riqueza.

Si se contempla un escenario más ajustado al comportamiento histórico, y se permite un déficit primario del orden del 0,5% al 0,9% del PIB, lo cual requeriría un ajuste paramétrico a la regla fiscal, y al que se le adicionaría el ciclo económico y petrolero, posibilitaría un crecimiento del orden del 3,4% o 3,6%, tal como ha sido la tendencia histórica desde los noventa. La deuda neta del GNC se estabilizaría alrededor del 60% del PIB. Si la tasa de interés de la deuda se reduce a niveles inferiores al 3,0% y se logra un crecimiento del orden del 4,2% la deuda se reduciría, acercándose al ancla de la deuda.

Esto debe sustentarse con un gasto público e inversión que se oriente a impulsar la productividad y un proceso de transformación productiva que logre diversificar la producción interna y las exportaciones. Adicionalmente debe revisarse el cálculo del PIB potencial, dado el alto recurso humano ocioso; así mismo coordinarse con el emisor la reducción de la TPM y realizar una sustitución de deuda externa por interna para manejar el riesgo de tasa de cambio y el de refinanciamiento, lo que disminuiría la tasa de interés externa”.